**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 18 декабря 2018 года № 844-па**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА» НА 2019 - 2021 ГОДЫ**

(в редакции постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 25.02.2019 № 134-па, от 30.04.2019 № 309-па, от 19.06.2019 № 404-па, от 15.07.2019 № 448-па)

В целях обеспечения муниципальных образовательных организаций Шелеховского района развитой социальной и инженерной инфраструктурой, на основании п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статей 7, 15, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», постановления Правительства Иркутской области от 09.11.2018 № 820-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области "Развитие образования» на 2019 - 2024 годы", постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района», руководствуясь, статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2021 годы.
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Мэра района по управлению социальной сферой Е.В. Софьину.

Мэр Шелеховского

муниципального района М.Н. Модин

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Шелеховского муниципального района

от № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ведомственная целевая программа

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» (далее – Программа)

(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.04.2019 № 309-па)

Раздел 1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района»  |
| Наименование подпрограммы | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Шелеховского района».  |
| Наименование Программы |  «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района».  |
| Период реализации Программы | 2019-2021 годы. |
| Разработчик программы | Управление образования  |
| (строка в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 25.02.2019 № 134-па) |
| Исполнители Программы | Управление образования.Управление по распоряжению муниципальным имуществом.Муниципальное бюджетное учреждение Шелеховского района «Информационно-методический образовательный центр».Муниципальные образовательные организации Шелеховского района. |
| Цели Программы | Создание социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с современными требованиями.  |
| Задачи программы | 1. Реконструкция, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района.
2. Проектирование, изыскательские работы, оценка технического состояния строительных конструкций в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района.
3. Обеспечение требований законодательства об охране жизни и здоровья детей при эксплуатации детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории образовательных организаций Шелеховского района.

(пункт 3 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.04.2019 № 309-па) |
| Сроки и этапы реализации программы  | Сроки реализации Программы: 2019-2021 годы. Программа реализуется в 1 этап. |
| Объемы и источники финансирования Программы  | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 82 063,7 тыс. рублей. Из них:за счет средств областного бюджета 18 080,3 тыс. руб.;за счет средств местного бюджета 63 983,4 тыс. руб.За счет средств областного бюджета на условиях софинансирования – 18 080,3 тыс. руб. в том числе:2019 год – 18 080,3 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.;2021 год – 0,0 тыс. руб.За счет средств бюджета Шелеховского района – 63 983,4 тыс. рублей, в том числе:2019 год – 37 489,2 тыс. руб.; 2020 год – 12 085,7 тыс. руб.;2021 год – 14 408,5 тыс. руб. |
| (строка в редакции постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 30.04.2019 № 309-па, от 15.07.2019 № 448-па) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  | 1. Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены текущий ремонт, 35 ед. к концу 2021 года / выборочный капитальный ремонт, 9 ед. к концу 2021 года / ремонт и устройство теневых навесов, 9 ед. концу 2021 года
2. Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены проектно-изыскательские работы, 20 ед. к концу 2021 года / оценка технического состояния строительных конструкций, 5 ед. к концу 2021 года.
3. Количество образовательных организаций Шелеховского района, в которые приобрели малые формы для детских игровых и спортивных площадок, соответствующие ГОСТ, 11 ед. к концу 2021 года / физкультурно-спортивных комплексов, 5 ед. к концу 2021 года / площадки для воркаута, 2 ед. к концу 2021 года.
 |
| (строка в редакции постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 25.02.2019 № 134-па, от 30.04.2019 № 309-па, от 19.06.2019 № 404-па, от 15.07.2019 № 448-па) |

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Основные задачи в развитии социальной инфраструктуры на территории Шелеховского района направлены на улучшение жизни, повышение благосостояния населения, формирование здорового и активного поколения.

В настоящее время в Шелеховском районе функционирует 32 муниципальные образовательные организации с общим охватом обучающихся и воспитанников 13 248 человек.

Совершенствование инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Шелеховского района осуществляется через решение следующих задач:

- создание в образовательных организациях безопасных и комфортных условий в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для организации учебно-воспитательного процесса, гармоничного развития детей, профилактике заболеваний;

- обеспечение сохранности зданий, оборудования, имущества, благоустройство территорий;

- организация текущих ремонтных работ, устранение предписаний надзорных органов.

Безопасность образовательной организации – условие сохранения жизни и здоровья обучающихся, работников; сбережение материальных ценностей от возможных чрезвычайных ситуаций.

Финансирование работ осуществляется в рамках разработанных на территории Шелеховского района ведомственных целевых программ, комплекса мер по модернизации общего образования Иркутской области и государственной программы Иркутской области «Развитие образования».

Создание комфортных, безопасных условий в образовательных организациях в соответствии с возрастающими требованиями и запросами сегодняшнего дня требует значительных финансовых средств.

За период реализации ведомственной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» в образовательных организациях Шелеховского района проведены:

в 2017 году:

1. капитальный ремонт спортивного блока МБОУ ШР «СОШ № 2» на условиях софинансирования в рамках программы «Развитие образования»;
2. ремонт деревянных полов МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ № 1»;
3. ремонт санитарных узлов в МКОУ ШР «СОШ № 9»;
4. ремонт системы отопления в МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок»;
5. ремонт водоразборного узла в МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик»;
6. ремонт строительных и деформационных швов в зданиях МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «Большелугская средняя общеобразовательная школа № 8»;

в 2018 году:

1. выборочный капитальный ремонт здания МКОУ ШР «СОШ № 6» на общую сумму 22 537,1 тыс. руб., из них: ОБ – 21 410,2 тыс. руб., МБ – 1 126,9 тыс. руб.;
2. ремонт, укрепление и утепление фасадов зданий, отмостки в 4 учреждениях: МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ 9», МКОУ ШР «СОШ 124, МБОУ ШР «Шелеховский лицей», на общую сумму 1 745,53 тыс. рублей;
3. ремонт кровли в 4-х учреждениях: МКОУ ШР «СОШ № 124», МКОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», МКОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеёк», на общую сумму 3 243,1 тыс. рублей;
4. ремонт вентиляции в зданиях 3-х учреждений: МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ ШР «Детский сад № 11 «Березка», МКОУ ШР «Детский сад № 19», на общую сумму 870,0 тыс. рублей;
5. установка оконных блоков в 2-х учреждениях: МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «ООШ № 11», на общую сумму 1 874,0 тыс. рублей;
6. ремонт санитарных узлов в 2-х учреждениях: МКОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКОУ ШР «Большелугская средняя школа № 8», на общую сумму 994,0 тыс. рублей. В МКОУ ШР «СОШ № 124» выполнены работы на сумму 400,0 тыс. рублей с ООО «Универсалстрой+» по устройству теплого туалета в здании школы;
7. ремонт полов в 5-ти учреждениях: МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 124», МКОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», на общую сумму 1 527,84 тыс. рублей;
8. ремонт помещений зданий, приобретение материалов, оборудования для ремонта, выполнение санитарно-технических работ, ремонт санитарных узлов, канализации и другое в 19 образовательных организациях на общую сумму 2 448,03 тыс. руб.;
9. в рамках «Сводного перечня проектов народных инициатив на 2018 год»: приобретены и установлены малые формы для игровых площадок 5 образовательных учреждений: МКОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «СОШ № 124», МКОУ ШР «НШДС № 10», на общую сумму 1 010,0 тыс. руб.;
10. установлены и отремонтированы теневые навесы в 14 учреждениях: МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «СОШ № 124», МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ ШР «НШДС № 14», МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», на сумму 7 908,1 тыс. руб.

Несмотря на проводимые мероприятия, темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно опережают темпы ремонтных работ, осуществляемых в образовательных организациях. Вследствие чего здания муниципальных образовательных организаций требуют больших затрат на проведение капитального ремонта и реконструкции.

Большинство зданий образовательных учреждений - постройки 50-х - 60-х годов прошлого века и ранее, степень износа их год от года только увеличивается. Им уже 40-50-60 и более лет. В 93 % объектах образования требуется проведение выборочного капитального ремонта, а именно: ремонт кровельного покрытия зданий, фасадов, стен, потолков и полов помещений, замена оконных и дверных блоков, ремонт отмосток, санитарных узлов, спортивных залов и т.д.

В подавляющем большинстве школ лишь по одному спортивному залу, что недостаточно при введении 3-го часа физической культуры. На территории общеобразовательных организаций отсутствуют современные спортивные площадки, а в ряде учреждений актовый зал совмещён со столовой, учебными кабинетами, что не соответствует современным требованиям, где «школа – это современное здание с оригинальными архитектурными и дизайнерскими решениями, с добротной и функциональной архитектурой, столовой, медиатекой и библиотекой, высокотехнологичным учебным оборудованием, условиями для занятий спортом и творчеством. Архитектура школьного пространства должна позволять эффективно организовывать проектную деятельность, занятия в малых группах, самые разные формы работы с детьми».

Масштабность перечисленных проблем свидетельствует о необходимости целенаправленного программно-целевого метода их решения. Эффективность программно-целевого метода обусловлена его системным, интегрирующим характером, что позволит сконцентрировать ресурсы и рационально их использовать для решения приоритетных задач по укреплению материально-технической базы образовательных организаций.

Раздел 3. Цель и задачи Программы

Цель Программы: создание социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с современными требованиями.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

1. реконструкция, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района;
2. проектирование, изыскательские работы, оценка технического состояния строительных конструкций в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района;
3. обеспечение требований законодательства об охране жизни и здоровья детей при эксплуатации детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории образовательных организаций Шелеховского района».

(пункт 3 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19.06.2019 № 404-па)

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий,

сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования

и целевые индикаторы реализации Программы

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий Программы с указанием размера и источников финансирования, целевые индикаторы и показатели результативности цели и задач, а также реализации Программы в целом приведены в приложениях 1, 2 к Программе.

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Шелеховского района.

Для реализации Программы предполагается осуществление софинансирования в установленном законодательством порядке за счет средств областного бюджета.

Объемы финансирования Программы в части средств местного бюджета могут ежегодно уточняться исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

Программа реализуется в один этап. Срок реализации Программы составляет 3 года, в течение 2019-2021 годов.

Программные мероприятия являются комплексом практических мер по достижению реальных результатов в развитии социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях.

Система программных мероприятий включает в себя мероприятия, направленные на проектирование, реконструкцию, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района.

Раздел 5. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее реализации

Разработчик Программы – управление образования.

Исполнители Программы – управление образования, управление по распоряжению муниципальным имуществом, муниципальное бюджетное учреждение Шелеховского района «Информационно-методический образовательный центр», муниципальные образовательные организации Шелеховского района.

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию Программы в целом, в том числе:

1. обеспечивают своевременную и качественную реализацию соответствующих мероприятий Программы;
2. подготавливают предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;
3. представляют заявки на финансирование Программы;
4. уточняют затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели, а также механизм реализации Программы;
5. отвечают за достижение поставленных в программе задач и запланированных значений показателей результативности;
6. приводят в соответствие Программу с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;
7. отвечают за целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Управление образования:

* 1. осуществляет текущее управление Программой и контроль за реализацией Программы;
	2. подготавливает и представляет согласованный с куратором Программы в управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района отчет о реализации Программы в соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района, утвержденного постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па.

Используемые в Программе сокращения:

(в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 25.02.2019 № 134-па)

1. МКОУ – муниципальное казенное образовательное учреждение;
2. МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;
3. МКДОУ – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение;
4. НШДС – начальная школа – детский сад;
5. ООШ – основная общеобразовательная школа;
6. СОШ – средняя общеобразовательная школа;
7. ШР – Шелеховский район;
8. МКОУ ДО «ЦТ» – Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования Шелеховского района «Центр творчества»

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ведомственной целевой программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района»

(в редакции постановления Администрации

Шелеховского муниципального района

от 25.02.2019 № 134-па)

 Таблица

Перечень мероприятий Программы, планируемых целевых индикаторов,

показателей результативности реализации Программы

(в редакции постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 30.04.2019 № 309-па,

от 19.06.2019 № 404-па, от 15.07.2019 № 448-па)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Исполнитель мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования Программы, тыс. руб. | Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы  |
| Финан-совые средства, всего | в том числе: | Наименование | Плановое значение (%) |
| ФБ | ОБ | МБ | ВИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **ЦЕЛЬ. Создание социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с современными требованиями** | **Управление****образования,****МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,****ОО** | **2019** | **55 569,5** | **0,0** | **18 080,3** | **37 489,2** | **0,0** | **Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены текущий ремонт, 35 ед. к концу 2021 года / выборочный капитальный ремонт, 9 ед. к концу 2021 года / ремонт и устройство теневых навесов, 9 ед. концу 2021 года****Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены проектно-изыскательские работы, 20 ед. к концу 2021 года / оценка технического состояния строительных конструкций, 5 ед. к концу 2021 года****Количество образовательных организаций Шелеховского района, в которые приобрели малые формы для детских игровых и спортивных площадок, соответствующие ГОСТ, 11 ед. к концу 2021 года / физкультурно-спортивных комплексов, 5 ед. к концу 2021 года / площадки для воркаута, 2 ед.** **к концу 2021 года** | **35 / 9 / 9****(в том числе:****- 22 / 3 / 9 в 2019 году,****- 2 / 6 / 0 в 2020 году,****- 11 / 0 / 0 в 2021 году)****20 / 5****(в том числе:****16 / 5 в 2019 году,****0 / 0 в 2020 году,****4 / 0 в 2021 году)****11 / 5 / 2****(в том числе:****11 / 5 / 2 в 2019 году,****0 / 0 / 0 в 2020 году,****0 / 0 / 0 в 2021 году)** |
| **2020** | **12 085,7** | **0,0** | **0,0** | **12 085,7** | **0,0** |
| **2021** | **14 408,5** | **0,0** | **0,0** | **14 408,5** | **0,0** |
| **2019-2021** | **82 063,7** | **0,0** | **18 080,3** | **63 983,4** | **0,0** |
| 1.1 | Задача 1.1. Реконструкция, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района. | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 35 370,4 | 0,0 | 12 267,6 | 23 102,8 | 0,0 | Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены текущий ремонт, 35 ед. к концу 2021 года / выборочный капитальный ремонт, 9 ед. к концу 2021 года / ремонт и устройство теневых навесов, 9 ед. концу 2021 года | 35 / 9 / 9(в том числе:- 22 / 3 / 9 в 2019 году,- 2 / 6 / 0 в 2020 году,- 11 / 0 / 0 в 2021 году) |
| 2020 | 12 085,7 | 0,0 | 0,0 | 12 085,7 | 0,0 |
| 2021 | 12 608,5 | 0,0 | 0,0 | 12 608,5 | 0,0 |
| 2019-2021 | 60 064,6 | 0,0 | 12 267,6 | 47 797,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт: замена полов, дверных и оконных блоков, утепление межпанелных швов в МБОУ ШР «СОШ № 4», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 48  | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 388,7 | 0,0 | 0,0 | 388,7 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 388,7 | 0,0 | 0,0 | 388,7 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт электропроводки и осветительных приборов помещений МКОУ ШР «СОШ № 5», по адресу: г. Шелехов, 6 кв-л 6, д. 28 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 830,8 | 0,0 | 0,0 | 830,8 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 830,8 | 0,0 | 0,0 | 830,8 | 0,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт МКОУ ШР «СОШ № 6», по адресу: г. Шелехов, кв-л 18, д. 39 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 2 030,8 | 0,0 | 0,0 | 2 030,8 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 2 030,8 | 0,0 | 0,0 | 2 030,8 | 0,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4. Капитальный ремонт помещений дошкольного образования в общеобразовательной школе, расположенной по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, п. Чистые Ключи, военный городок №2, д. 180 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 760,2 | 0,0 | 0,0 | 760,2 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 760,2 | 0,0 | 0,0 | 760,2 | 0,0 |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5 Выборочный капитальный ремонт здания «МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик»», расположенного по адресу: 1 квартал, д. 3, г. Шелехов (ремонт кровли, замена заполнений дверных проемов) | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 3 211,0 | 0,0 | 2 857,8 | 353,2 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 3 211,0 | 0,0 | 2 857,8 | 353,2 | 0,0 |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6.Выборочный капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад № 17 «Золотой ключик», расположенного по адресу: 1 микрорайон, дом 45, г. Шелехов | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 4 422,8 | 0,0 | 3 936,3 | 486,5 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 4 422,8 | 0,0 | 3 936,3 | 486,5 | 0,0 |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.7.Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по капитальному ремонту наружной отделки фасада, замене оконных блоков, выполнение сантехнических работ в МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», по адресу: г. Шелехов, мкр. Привокзальный, д.20 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 766,5 | 0,0 | 0,0 | 766,5 | 0,0 |
| 2020 | 3 554,3 | 0,0 | 0,0 | 3 554,3 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 4 320,8 | 0,0 | 0,0 | 4 320,8 | 0,0 |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.1.8Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по выборочному капитальному ремонту кровли, стоков и ограждения на здании МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», по адресу: г. Шелехов, 3 кв-л, д. 16 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 802,0 | 0,0 | 0,0 | 802,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 802,0 | 0,0 | 0,0 | 802,0 | 0,0 |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.1.9. Приобретение материалов и оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту системы электроосвещения, устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТКО, ремонт медицинского кабинета, выполнение сантехнических работ в МКОУ «СОШ № 1», по адресу: г. Шелехов, кв-л 3, д. 15 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 573,9 | 0,0 | 0,0 | 573,9 | 0,0 |
| 2020 | 322,1 | 0,0 | 0,0 | 322,1 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 896,0 | 0,0 | 0,0 | 896,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.10. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по замене оконных блоков, текущему ремонту кровли в МБОУ ШР «СОШ № 2», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 44 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 912,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 2 312,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312,00 | 0,00 |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.1.11. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов, замене оконных блоков, ремонту санитарных узлов, выполнение сантехнических работ в МБОУ ШР «СОШ № 4», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 48 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 208,9 | 0,0 | 0,0 | 208,9 | 0,0 |
| 2020 | 3 396,8 | 0,0 | 0,0 | 3 396,8 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 3 605,7 | 0,0 | 0,0 | 3 605,7 | 0,0 |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.1.12 Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов в МКОУ ШР «СОШ № 5», по адресу: г. Шелехов, кв-л 6, д. 28. | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 913,3 | 0,0 | 0,0 | 913,3 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 913,3 | 0,0 | 0,0 | 913,3 | 0,0 |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.1.13. Приобретение материалов, оборудования для ремонта, текущий ремонт полов в МКОУ ШР "СОШ №7", по адресу: Шелеховский район, д.Олха, ул.Школьная, дом 5 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.1.14. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту кровли здания с установкой ограждения и устройством водосточной системы в МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8», по адресу: Шелеховский р-он, рабочий поселок Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 1 441,0 | 0,0 | 0,0 | 1 441,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 1 441,0 | 0,0 | 0,0 | 1 441,0 | 0,0 |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.1.15. Выполнение работ по текущему ремонту полов, стен, потолков; замена оконных и дверных блоков; сантехнические работы; электротехнические работы в МКОУ «СОШ № 9», по адресу: Шелеховский р-он, п.Чистые Ключи, военный городок № 2, д. № 180 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 1 224,9 | 0,0 | 0,0 | 1 224,9 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 1 224,9 | 0,0 | 0,0 | 1 224,9 | 0,0 |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.1.16. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту помещений, устройству внутренней системы водоснабжения и водоотведения, наружной системы канализации, системы электроснабжения, монтажу системы вытяжной вентиляции в МКОУ ШР «ООШ №11», по адресу: Шелеховский р-он, с. Введенщина, ул. Мира, д. 20. | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 3 520,0 | 0,0 | 0,0 | 3 520,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 3 520,0 | 0,0 | 0,0 | 3 520,0 | 0,0 |
| 1.1.17 | Мероприятие 1.1.17.Приобретение материалов для выполнения работ, текущий ремонт в МКОУ ШР «СОШ № 12», по адресу: Шелеховский р-он, с. Шаманка, ул. Советская, д. 9. | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
| 1.1.18 | Мероприятие 1.1.18.Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТКО, восстановлению несущих ограждающих конструкций, ремонту фундаментов, текущему ремонту здания в МКОУ «СОШ № 124», по адресу: Шелеховский р-он, 666024, п. Подкаменная, ул. Вокзальная, д. 1, п. Подкаменная, ул. Нагорная, д. 39 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 1 375,60 | 0,00 | 0,00 | 1 375,60 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 1 375,60 | 0,00 | 0,00 | 1 375,60 | 0,00 |
| 1.1.19 | Мероприятие 1.1.19.Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли, текущему ремонту спортивного зала, текущему ремонту в помещениях, текущему ремонту системы электроосвещения в МБОУШР «Гимназия», по адресу: г. Шелехов, кв-л 7, д. 3 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 2 369,7 | 0,0 | 0,0 | 2 369,7 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 3 569,7 | 0,0 | 0,0 | 3 569,7 | 0,0 |
| 1.1.20 | Мероприятие 1.1.20.Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, антигрибковой обработке, ремонту отмостки в МБОУ ШР «Шелеховский лицей», по адресу: г. Шелехов, кв-л 18, д. 46. | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 2 478,9 | 0,0 | 0,0 | 2 478,9 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 2 478,9 | 0,0 | 0,0 | 2 478,9 | 0,0 |
| 1.1.21 | Мероприятие 1.1.21.Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТКО, текущему ремонту, выполнение сантехнических работ в МКОУ ШР «НШДС № 10», по адресу: р.п. Большой Луг, улица Клубная, д. 24, р.п. Большой Луг, ул. Еловая, д. 20, ул. 2-я Железнодорожная, д. 2 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 1 181,7 | 0,0 | 0,0 | 1 181,7 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 1 181,7 | 0,0 | 0,0 | 1 181,7 | 0,0 |
| 1.1.22 | Мероприятие 1.1.22.Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту фасада, антигрибковой обработке здания, ремонту отмостки, текущему ремонту системы электроосвещения, замене оконных блоков, текущему ремонту полов, устройству буфетных в групповых, текущему ремонту помещений, ремонту наружнего освещения территории, замене ограждения на территории, выполнение сантехнических работ, ремонт канализационного выпуска в МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», по адресу: г. Шелехов, кв-л 11, д.11   | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 2 571,6 | 0,0 | 0,0 | 2 571,6 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 3 121,6 | 0,0 | 0,0 | 3 121,6 | 0,0 |
| 1.1.23 | Мероприятие 1.1.23.Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли в МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 11 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 728,50 | 0,00 | 0,00 | 2 728,50 | 0,00 |
| 2019-2021 | 2 728,50 | 0,00 | 0,00 | 2 728,50 | 0,00 |
| 1.1.24 | Мероприятие 1.1.24.Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по замене оконных блоков, текущему ремонту полов, чистке вентиляционных шахт, текущему ремонту отмостки, цоколя, выполнение сантехнических работ, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям в МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», по адресу: Шелеховский р-он, с. Баклаши, ул. 9-й Пятилетки, д. 2 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 781,2 | 0,0 | 0,0 | 781,2 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 827,0 | 0,0 | 0,0 | 827,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 1 608,2 | 0,0 | 0,0 | 1 608,2 | 0,0 |
| 1.1.25 | Мероприятие 1.1.25.Выполнение работ по замене оконных блоков в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», по адресу: г. Шелехов, кв-л 2, д. 28 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 549,8 | 0,0 | 0,0 | 549,8 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 549,8 | 0,0 | 0,0 | 549,8 | 0,0 |
| 1.1.26 | Мероприятие 1.1.26.Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов в МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», по адресу г. Шелехов, кв-л 8, д. 14 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 36,6 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 386,6 | 0,0 | 0,0 | 386,6 | 0,0 |
| 1.1.27 | Мероприятие 1.1.27. Выполнение работ по текущему ремонту кровли в МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополек», по адресу: г. Шелехов, кв-л 6, д. 35 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 |
| 1.1.28 | Мероприятие 1.1.28.Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли, выполнение сантехнических работ в МКДОУ Шелеховского района Детский сад № 12 «Солнышко», по адресу: г. Шелехов, кв-л 6, д. 27 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 966,6 | 0,0 | 0,0 | 966,6 | 0,0 |
| 1.1.29 | Мероприятие 1.1.29.Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов, текущему ремонту кровли склада, текущему ремонту помещений, лестничных пролетов, текущему ремонту потолка, устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТКО, устройству сушильных шкафов в МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка», по адресу: г. Шелехов, кв-л 7, д. 7 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 1 425,7 | 0,0 | 0,0 | 1 425,7 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 2 175,7 | 0,0 | 0,0 | 2 175,7 | 0,0 |
| 1.1.30 | Мероприятие 1.1.30.Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли в МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 12 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 1.1.31 | Мероприятие 1.1.31Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли, устройству водосточной системы, электромонтажных работ, текущему ремонту системы электроснабжения, замене оконных блоков в МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеёк», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 25 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 821,3 | 0,0 | 0,0 | 821,3 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 821,3 | 0,0 | 0,0 | 821,3 | 0,0 |
| 1.1.32 | Мероприятие 1.1.32.Выполнение сантехнических работ в МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 45  | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 44,7 | 0,0 | 0,0 | 44,7 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 44,7 | 0,0 | 0,0 | 44,7 | 0,0 |
| 1.1.33 | Мероприятие 1.1.33Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту в МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 19  | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 64,2 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 64,2 | 0,0 |
| 1.1.34 | Мероприятие 1.1.34.Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли гаража в МКОУ ДО «ЦТ», по адресу: г. Шелехов, кв-л 8 , д. 12 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1.1.35 | Мероприятие 1.1.35.Устройство теневых навесов в МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», по адресу: Шелеховский р-он, с. Баклаши, ул. 9-й Пятилетки, д. 2 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 450,00 | 0,00 | 400,50 | 49,50 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 450,00 | 0,00 | 400,50 | 49,50 | 0,00 |
| 1.1.36 | Мероприятие 1.1.36.Устройство теневых навесов в МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», по адресу: г. Шелехов, мкр. Привокзальный, д.20 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 750,00 | 0,00 | 667,50 | 82,50 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 750,00 | 0,00 | 667,50 | 82,50 | 0,00 |
| 1.1.37 | Мероприятие 1.1.37Устройство теневых навесов в МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», по адресу: г. Шелехов, кв-л 8, д. 14 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 750,00 | 0,00 | 667,50 | 82,50 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 750,00 | 0,00 | 667,50 | 82,50 | 0,00 |
| 1.1.38 | Мероприятие 1.1.38Устройство теневых навесов в МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко», по адресу: г. Шелехов, квартал 6, д.27  | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 450,00 | 0,00 | 400,50 | 49,50 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 450,00 | 0,00 | 400,50 | 49,50 | 0,00 |
| 1.1.39 | Мероприятие 1.1.39Устройство теневых навесов в МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка», по адресу: г. Шелехов, кв-л 7, д. 7  | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 900,00 | 0,00 | 801,00 | 99,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 900,00 | 0,00 | 801,00 | 99,00 | 0,00 |
| 1.1.40 | Мероприятие 1.1.40Устройство теневых навесов в МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 25 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 750,00 | 0,00 | 667,50 | 82,50 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 750,00 | 0,00 | 667,50 | 82,50 | 0,00 |
| 1.1.41 | Мероприятие 1.1.41Устройство теневых навесов в МКОУ ШР «СОШ № 12», по адресу: Шелеховский р-он, с. Шаманка, ул. Советская, д. 21 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 150,00 | 0,00 | 133,50 | 16,50 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 150,00 | 0,00 | 133,50 | 16,50 | 0,00 |
| 1.1.42 | Мероприятие 1.1.42Устройство теневых навесов в МКОУ ШР «НШДС № 10», по адресу: Шелеховский р-он, р.п. Большой Луг, ул. Еловая, дом 20 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 450,00 | 0,00 | 400,50 | 49,50 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 450,00 | 0,00 | 400,50 | 49,50 | 0,00 |
| 1.1.43 | Мероприятие 1.1.43Текущий ремонт теневых навесов в МКОУ ШР «НШДС № 14», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 20 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 1 500,00 | 0,00 | 1 335,00 | 165,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 1 500,00 | 0,00 | 1 335,00 | 165,00 | 0,00 |
| 1.2 | Задача 1.2. Проектирование, изыскательские работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 13 668,0 | 0,0 | 0,0 | 13 668,0 | 0,0 | Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены проектно-изыскательские работы, 20 ед. к концу 2021 года / оценка технического состояния строительных конструкций, 5 ед. к концу 2021 года | **20 / 5****(в том числе:****16 / 5 в 2019 году,****0 / 0 в 2020 году,****4 / 0 в 2021 году)** |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 15 468,0 | 0,0 | 0,0 | 15 468,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1.Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный, выборочный капитальный ремонт здания МКОУ ШР «СОШ № 1», по адресу: г. Шелехов, кв-л 3, д. 15 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2.Выполнение проектных работ на выборочный капитальный ремонт здания, прохождение экспертизы сметной стоимости МБОУ ШР «СОШ № 4», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 48  | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3.Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный, выборочный капитальный ремонт здания МКОУ «СОШ № 5», по адресу: г. Шелехов, кв-л 6, д. 28 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2019-2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,0 |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4.Разработка раздела электроснабжения для подключения системы вентиляции столовой, актового зала и спортзала с устройством вводных щитов для вентиляции в электрощитовой школы МКОУ ШР «СОШ № 6», по адресу: г. Шелехов, кв-л 18, д. 39 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Мероприятие 1.2.5.Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания и помещений, выборочный капитальный ремонт эдектропроводки и осветительных приборов помещений, прохождение экспертизы сметной документации МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8», Шелеховский р-он, рабочий поселок Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 933,50 | 0,00 | 0,00 | 933,50 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 1 583,50 | 0,00 | 0,00 | 1 583,50 | 0,00 |
| 1.2.6. | Мероприятие 1.2.6.Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, выборочный капитальный ремонт здания, на ремонт электрики, прохождение экспертизы сметной документации МКОУ «СОШ №9», по адресу: Шелеховский район, п.Чистые Ключи, военный городок № 2, дом № 180 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 |
| 1.2.7. | Мероприятие 1.2.7.Оценка технического состояния строительных конструкций зданий МКОУ ШР «СОШ №12», по адресу: Шелеховский р-он, с. Шаманка, ул. Советская, д. 9. | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 390,2 | 0,0 | 0,0 | 390,2 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019-2021 | 390,2 | 0,0 | 0,0 | 390,2 | 0,0 |
| 1.2.8. | Мероприятие 1.2.8.Выполнение работ по обследованию строительных конструкций здания МКОУ ШР «СОШ №124» | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.2.9 | Мероприятие 1.2.9.Выполнение работ по обследованию ограждающих строительных конструкций (стены, перекрытие) спортивного зала здания МКОУ ШР «НШДС № 10», по адресу: Шелеховский р-он, р.п. Большой Луг, ул. Клубная, д. 24 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| 1.2.10 | Мероприятие 1.2.10.Разработка проектно-сметной документации на ремонт электрики и прохождение экспертизы на ремонт электрики и инженерных сетей, прохождение экспертизы сметной документации МБОУ ШР «Гимназия», по адресу: г. Шелехов, кв-л 7, д. 3 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| образования, | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, | 2021 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| ОО | 2019-2021 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 1.2.11 | Мероприятие 1.2.11.Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт здания, на ремонт электрики и прохождение экспертизы сметной документации МБОУ ШР «Шелеховский лицей», по адресу: г. Шелехов, кв-л 18, д. 46. | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 1.2.12 | Мероприятие 1.2.12.Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт здания МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 11 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1.2.13 | Мероприятие 1.2.13.Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт, оценке технического состояния строительных конструкций здания МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», по адресу: город Шелехов, кв-л 2, д. 28 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1.2.14 | Мероприятие 1.2.14.Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт здания МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», по адресу: г. Шелехов, кв-л 8, д. 14 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1.2.15 | Мероприятие 1.2.15.Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт здания МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко», по адресу: г. Шелехов, кв-л 6, д. 27  | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1.2.16 | Мероприятие 1.2.16.Выполнение работ по разработке рабочей документации по внутреннему силовому электрооборудованию и электроосвещению, выполнение инженерно-геодезических и проектных работ по электроснабжению здания МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка», по адресу: г. Шелехов, кв-7, д. 7  | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 264,20 | 0,00 | 0,00 | 264,20 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 264,20 | 0,00 | 0,00 | 264,20 | 0,00 |
| 1.2.17 | Мероприятие 1.2.17Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт здания МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 45  | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1.2.18 | Мероприятие 1.2.18.Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт, оценка технического состояния строительных конструкций здания МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 19 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| 1.2.19 | Мероприятие 1.2.19Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт здания МКОУ ДО «ЦТ», по адресу: г. Шелехов, кв-л 8, д. 12 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1.2.20 | Мероприятие 1.2.20.Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной и рабочей документации, проведение экспертизы сметной стоимости, государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, государственной экологической экспертизы для строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа в д. Олха Шелеховского района Иркутской области» | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 2 901,10 | 0,00 | 0,00 | 2 901,10 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 2 901,10 | 0,00 | 0,00 | 2 901,10 | 0,00 |
| 1.3 | Задача 1.3Обеспечение требований законодательства об охране жизни и здоровья детей при эксплуатации детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории образовательных организаций Шелеховского района | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 6 531,10 | 0,00 | 5 812,70 | 718,40 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 6 531,10 | 0,00 | 5 812,70 | 718,40 | 0,00 |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1Приобретение и установка физкультурно-спортивных комплексов в МКОУ ШР «СОШ № 1», по адресу: г. Шелехов, кв-л 3, д. 15 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 470,00 | 0,00 | 418,30 | 51,70 | 0,00 | Количество образовательных организаций Шелеховского района, в которые приобрели малые формы для детских игровых и спортивных площадок, соответствующие ГОСТ, 11 ед. к концу 2021 года / физкультурно-спортивных комплексов, 5 ед. к концу 2021 года / площадки для воркаута, 2 ед. к концу 2021 года | 11 / 5 / 2(в том числе:11 / 5 / 2 в 2019 году,0 / 0 / 0 в 2020 году,0 / 0 / 0 в 2021 году) |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 470,00 | 0,00 | 418,30 | 51,70 | 0,00 |
| 1.3.2. | Мероприятие 1.3.2.Приобретение и установка площадок для воркаута в МБОУ ШР «СОШ № 4», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 48 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 354,90 | 0,00 | 315,90 | 39,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 354,90 | 0,00 | 315,90 | 39,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Мероприятие 1.3.3.Приобретение и установка площадок для воркаута в МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8», по адресу: Шелеховский р-он, р.п. Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 354,90 | 0,00 | 315,90 | 39,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 354,90 | 0,00 | 315,90 | 39,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Мероприятие 1.3.4.Приобретение и установка физкультурно-спортивных комплексов в МКОУ «СОШ № 9», по адресу: Шелеховский р-он, п.Чистые Ключи, военный городок № 2, д. № 180 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 470,00 | 0,00 | 418,30 | 51,70 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 470,00 | 0,00 | 418,30 | 51,70 | 0,00 |
| 1.3.5. | Мероприятие 1.3.5.Приобретение и установка малых форм, физкультурно-спортивных комплексов в МКОУ ШР «СОШ № 12», по адресу: Шелеховский р-он, с. Шаманка, ул. Советская, д. 9 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 497,40 | 0,00 | 442,70 | 54,70 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 497,40 | 0,00 | 442,70 | 54,70 | 0,00 |
| 1.3.6. | Мероприятие 1.3.6.Приобретение и установка физкультурно-спортивных комплексов в МКОУ ШР «СОШ № 124», по адресу: Шелеховский р-он, п. Подкаменная, ул. Вокзальная, д. 1 | Управление | 2019 | 470,00 | 0,00 | 418,30 | 51,70 | 0,00 |
| образования, | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОО | 2019-2021 | 470,00 | 0,00 | 418,30 | 51,70 | 0,00 |
| 1.3.7. | Мероприятие 1.3.7.Приобретение и установка физкультурно-спортивных комплексов в МКОУ ШР «НШДС № 10», по адресу: г. Шелехов, кв-л 3, д. 15 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 260,00 | 0,00 | 231,40 | 28,60 | 0,00 |
| образования, | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОО | 2019-2021 | 260,00 | 0,00 | 231,40 | 28,60 | 0,00 |
| 1.3.8. | Мероприятие 1.3.8.Приобретение и установка малых форм в МКОУ ШР «НШДС № 14», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 18 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 890,70 | 0,00 | 792,70 | 98,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 890,70 | 0,00 | 792,70 | 98,00 | 0,00 |
| 1.3.9 | Мероприятие 1.3.9.Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 11 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 450,90 | 0,00 | 401,30 | 49,60 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 450,90 | 0,00 | 401,30 | 49,60 | 0,00 |
| 1.3.10 | Мероприятие 1.3.10.Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», по адресу: г. Шелехов, 1 кв-л., д. 3 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 140,60 | 0,00 | 125,20 | 15,40 | 0,00 |
| образования, | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОО | 2019-2021 | 140,60 | 0,00 | 125,20 | 15,40 | 0,00 |
| 1.3.11 | Мероприятие 1.3.11.Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», по адресу: Шелеховски р-он, с. Баклаши, ул. 9-й Пятилетки, д. 2 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 176,20 | 0,00 | 156,80 | 19,40 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 176,20 | 0,00 | 156,80 | 19,40 | 0,00 |
| 1.3.12 | Мероприятие 1.3.12.Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», по адресу: г. Шелехов, кв-л 8, д. 14 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 456,40 | 0,00 | 406,20 | 50,20 | 0,00 |
| образования, | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОО | 2019-2021 | 456,40 | 0,00 | 406,20 | 50,20 | 0,00 |
| 1.3.13 | Мероприятие 1.3.13.Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко», по адресу: г. Шелехов, кв-л 6, д. 27 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 412,50 | 0,00 | 367,10 | 45,40 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 412,50 | 0,00 | 367,10 | 45,40 | 0,00 |
| 1.3.14. | Мероприятие 1.3.14.Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР Детский сад № 14 «Аленка», по адресу: г. Шелехов, кв-л 7, д. 7 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 374,20 | 0,00 | 333,00 | 41,20 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 374,20 | 0,00 | 333,00 | 41,20 | 0,00 |
| 1.3.15 | Мероприятие 1.3.15.Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР Детский сад № 15 «Радуга», по адресу: г. Шелехов,1 мкр., д. 12 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 191,90 | 0,00 | 170,80 | 21,10 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 191,90 | 0,00 | 170,80 | 21,10 | 0,00 |
| 1.3.16 | Мероприятие 1.3.16.Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР Детский сад № 17 «Золотой ключик», по адресу: г. Шелехов,1 мкр., д. 45 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 225,40 | 0,00 | 200,60 | 24,80 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 225,40 | 0,00 | 200,60 | 24,80 | 0,00 |
| 1.3.17. | Мероприятие 1.3.17.Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР Детский сад № 19 «Малышок», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 19 | Управлениеобразования,МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 335,10 | 0,00 | 298,20 | 36,90 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-2021 | 335,10 | 0,00 | 298,20 | 36,90 | 0,00 |

Используемые сокращения:

1. МБУ ШР «ИМОЦ» – муниципальное бюджетное учреждение Шелеховского района «Информационно-методический образовательный центр»;
2. УМИ – Управление по распоряжению муниципальным имуществом;
3. ОО – муниципальные образовательные организации Шелеховского района;
4. МКОУ – муниципальное казенное образовательное учреждение;
5. МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;
6. МКДОУ – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение;
7. НШДС – начальная школа – детский сад;
8. ООШ – основная общеобразовательная школа;
9. СОШ – средняя общеобразовательная школа;
10. ШР – Шелеховский район;
11. МКОУ ДО «ЦТ» – Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования Шелеховского района «Центр творчества»;
12. ФБ – федеральный бюджет;
13. ОБ – областной бюджет;
14. МБ – местный бюджет;
15. ВИ – внебюджетные источники.»;

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к ведомственной целевой программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района»

 (в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 25.02.2019 № 134-па)

 Таблица

Основные мероприятия Программы

(в редакции постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 30.04.2019 № 309-па,

от 19.06.2019 № 404-па, от 15.07.2019 № 448-па)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование образовательной организацииШелеховского района | Общий объем финансирования, тыс.руб. | Основные мероприятия Программы(в том числе по годам, тыс. руб.) |
| Проведение выборочного капитального ремонта | Проведение ремонтных работ | Текущий ремонт и устройство теневых навесов | Проектно-сметная документация, оценка, экспертиза | Приобретение и установка малых форм, физкультурно-спортивных комплексов, площадок для воркаута |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | МКОУ ШР «СОШ № 1» | 1 966,0 | - | - | - | 573,9 | 322,1 | - |   |   |   | 600,0 | - | - | 470,0 | - | - |
|  | МБОУ ШР «СОШ № 2» | 2 312,0 | - | - | - | 400,0 | - | 1 912,0 |   |   |   | - | - | - |   | - | - |
|  | МБОУ ШР «СОШ № 4» | 4 673,3 | - | 388,7 | - | 208,9 | 3 396,8 | - |   |   |   | 324,0 | - | - | 354,9 | - | - |
|  | МКОУ ШР «СОШ № 5» | 2 544,1 | - | 830,8 | - | 913,3 | - | - |   |   |   | 800,0 | - | - |   | - | - |
|  | МКОУ ШР «СОШ № 6» | 2 150,8 | - | 2 030,8 | - | - | - | - |   |   |   | 120,0 | - | - |   | - | - |
|  | МКОУ ШР «СОШ № 7» | 23,0 | - | - | - | 23,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» | 3 379,4 | - | - | - | - | - | 1 441,0 |   |   |   | 933,5 | - | 650,0 | 354,9 | - | - |
|  | МКОУ «СОШ № 9» | 3 805,1 | - | 760,2 | - | 1 224,9 | - | - |   |   |   | 700,0 | - | 650,0 | 470,0 | - | - |
|  | МКОУ ШР «ООШ № 11» | 3 520,0 | - | - | - | 3 520,0 | - | - |   |   |   | - | - | - |   | - | - |
|  | МКОУ ШР «СОШ № 12» | 1 056,1 |   |   |   | 18,5 |   |   | 150,0 |   |   | 390,2 |   |   | 497,4 | - | - |
|  | МКОУ ШР «СОШ № 124» | 2 045,6 |   |   |   | 1 375,6 |   |   |   |   |   | 200,0 |   |   | 470,0 | - | - |
|  | МКОУ ШР «НШДС № 10» | 2 026,7 | - | - | - | 1 181,7 | - | - | 450,0 |   |   | 135,0 | - | - | 260,0 | - | - |
|  | МКОУ ШР «НШДС № 14» | 2 390,7 |   |   |   |   |   |   | 1 500,0 |   |   |   |   |   | 890,7 | - | - |
|  | МБОУ ШР «Гимназия» | 3 819,7 | - | - | - | 2 369,7 | - | 1 200,0 |   |   |   | - | - | 250,0 |   | - | - |
|  | МБОУ ШР «Шелеховский лицей»  | 3 028,9 | - | - | - | 2 478,9 | - | - |   |   |   | 300,0 | - | 250,0 |   | - | - |
|  | **Итого по общеобразовательным организациям:** | **38 741,4** | **0,0** | **4 010,5** | **0,0** | **14 288,4** | **3 718,9** | **4 553,0** | **2 100,0** | **0,0** | **0,0** | **4 502,7** | **0,0** | **1 800,0** | **3 767,9** | **0,0** | **0,0** |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» | 3 121,6 | - | - | - | 2 571,6 | - | 550,0 |   |   |   | - | - | - |   | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» | 3 779,4 | - | - | - | - | - | 2 728,5 |   |   |   | 600,0 | - | - | 450,9 | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик» | 3 351,6 | 3 211,0 | - | - | - | - |   |   |   |   | - | - | - | 140,6 | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» | 2 234,4 | - | - | - | 781,2 | - | 827,0 | 450,0 |   |   | - | - | - | 176,2 | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» | 2 251,8 | - | 802,0 | - | 549,8 | 0,0 |   |   |   |   | 900,0 | - | - |   | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» | 5 070,8 | 766,5 | 3 554,3 | - | - | - | - | 750,0 |   |   | - | - | - |   | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник» | 2 193,0 | - | - | - | 36,6 | - | 350,0 | 750,0 |   |   | 600,0 | - | - | 456,4 | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополек» | 220,0 | - | - | - | 220,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко» | 2 629,1 | - | - | - | 16,6 | - | 950,0 | 450,0 |   |   | 800,0 | - | - | 412,5 | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка» | 3 714,1 | - | - | - | 1 425,7 | - | 750,0 | 900,0 |   |   | 264,2 | - | - | 374,2 | - | - |
| 26. | МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга» | 1 691,9 | - | - | - | - | - | 1 500,0 |   |   |   | - | - | - | 191,9 | - | - |
| 27. | МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек» | 1 571,3 | - | - | - | 821,3 | - | - | 750,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» | 5 292,9 | 4 422,8 | - | - | 44,7 | - | - | - | - | - | 600,0 | - | - | 225,4 | - | - |
| 29. | МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» | 2 499,3 | - | - | - | 64,2 | - | - |   |   |   | 2 100,0 | - | - | 335,1 | - | - |
|  | **Итого по дошкольным образовательным организациям:** | **39 621,2** | **8 400,3** | **4 356,3** | **0,0** | **6 531,7** | **0,0** | **7 655,5** | **4 050,0** | **0,0** | **0,0** | **5 864,2** | **0,0** | **0,0** | **2 763,2** | **0,0** | **0,0** |
| 30. | МКОУ ДО «ЦТ» | 800,0 | - | - | - | - | - | 400,0 |   |   |   | 400,0 | - | - |   | - | - |
| 31. | Управление образования | 2 901,1 | - | - | - | - | - | - |   |   |   | 2 901,1 | - | - |   | - | - |
|  | **Итого:** | **82 063,7** | **8 400,3** | **8 366,8** | **0,0** | **20 820,1** | **3 718,9** | **12 608,5** | **6 150,0** | **0,0** | **0,0** | **13 668,0** | **0,0** | **1 800,0** | **6 531,1** | **0,0** | **0,0** |

Используемые сокращения:

1. МКОУ – муниципальное казенное образовательное учреждение;
2. МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;
3. МКДОУ – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение;
4. НШДС – начальная школа – детский сад;
5. ООШ – основная общеобразовательная школа;
6. СОШ – средняя общеобразовательная школа;
7. ШР – Шелеховский район;
8. МКОУ ДО «ЦТ» – Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования Шелеховского района «Центр творчества».