**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 18 декабря 2018 года № 843-па**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТОВ МЕСТАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА» НА 2019 - 2021 ГОДЫ**

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 12.02.2019 № 107-па, от 24.07.2019 №  481-па, от 29.10.2019 № 702-па, от 10.01.2020 № 7-па, от 26.02.2020 № 118-па)

В целях обеспечения доступности качественного общего образования на территории Шелеховского района, на основании статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района», распоряжения Администрации Шелеховского муниципального района от 20.08.2018 № 167-ра «Об утверждении структуры муниципальных программ Шелеховского района на 2019-2030 годы», руководствуясь статьями 7, 15, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2021 годы.
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Мэра района по управлению социальной сферой Е.В. Софьину.

Мэр Шелеховского

муниципального района М.Н. Модин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 843-па

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района» (далее – Программа)

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 12.02.2019 № 107-па, от 24.07.2019 № 481-па, от 29.10.2019 № 702-па, от 10.01.2020 № 7-па, от 26.02.2020 № 118-па)

1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района |
| Наименование подпрограммы | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Шелеховского района |
| Наименование Программы | Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района |
| Период реализации Программы | 2019-2021 годы |
| Разработчик Программы | Управление образования |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 12.02.2019 № 107-па) | |
| Исполнители Программы | Управление образования.  Управление по распоряжению муниципальным имуществом.  Муниципальное бюджетное учреждение Шелеховского района «Информационно-методический образовательный центр».  Муниципальные образовательные организации Шелеховского района. |
| Цели Программы | Организация предоставления доступного и качественного общего образования в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района. |
| Задачи Программы | Повышение доступности качественного дошкольного и общего образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019-2021 годы.  Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы осуществляется за счет областного бюджета и бюджета Шелеховского района.  Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 329 943,6 тыс. рублей. Из них:  за счет средств областного бюджета 236 887,2 тыс. руб.;  за счет средств местного бюджета 93 056,4 тыс. руб.  За счет средств областного бюджета на условиях софинансирования – 236 887,2 тыс. руб. в том числе:  2019 год – 10 235,0 тыс. руб.;  2020 год – 65 654,1 тыс. руб.;  2021 год – 160 998,1 тыс. руб.  За счет средств бюджета Шелеховского района – 93 056,4 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 1 265,0 тыс. руб.;  2020 год – 10 614,6 тыс. руб.;  2021 год – 81 176,8 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 12.02.2019 № 107-па, от 24.07.2019 № 481-па, от 29.10.2019 № 702-па, от 10.01.2020 № 7-па) | |
| Ожидаемые  конечные  результаты  реализации Программы | 1. Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием до 55,6%, в том числе по годам:   2019 год – 55,6%;  2020 год – 55,6%;  2021 год – 55,6%.   1. Охват обучающихся, занимающихся в общеобразовательных организациях в одну смену до 77,0%,  в том числе по годам: 2. год – 75,1%;   2020 год – 76,1%;  2021 год – 77,0%. |

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

Повышение доступности и качества дошкольного образования для населения Шелеховского района является приоритетным в социально-экономическом развитии района и соответствует основным целям государственной политики.

Предоставление дошкольного образования на территории района обеспечено в 21 муниципальной образовательной организации, из них:

16 муниципальных дошкольных образовательных организаций;

2 муниципальных общеобразовательных организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

3 муниципальные общеобразовательные организации, реализующие уровень дошкольного образования.

В целях реализации прав каждого ребенка на качественное и доступное образование на базе дошкольных образовательных организаций функционируют следующие виды групп: 144 общеразвивающей направленности, 19 групп компенсирующей направленности (12 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, 1 группа для детей с нарушением интеллекта, 5 групп для детей с задержкой психического развития, 1 группа кратковременного пребывания «Особый ребенок» для детей-инвалидов), 1 группа оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией, 8 групп кратковременного пребывания.

В целях обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования в течение 2018 года на территории района дополнительно созданы 254 места, из них:

1. на базе МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек» открыта группа на 27 мест;
2. на базе МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек» открыта группа на 25 мест за счет оптимизации в учреждении групп для детей старшего дошкольного возраста (по итогам проведенного мониторинга наполняемости и посещаемости групп);
3. на базе МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» созданы условия для открытия дополнительных 18 мест для детей с ограниченными возможностями здоровья;
4. на базе МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик» открыта группа для детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата на 8 мест;
5. на базе МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» перепрофилирована группа оздоровительной направленности в общеразвивающую на 30 мест;
6. на базе МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга» открыта группа на 25 мест;
7. на базе МКДОУ «Детский сад № 9 «Подснежник» перепрофилирована группа компенсирующей направленности в общеразвивающую на 23 места;
8. на территории Большелугского городского открыт МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» на 98 мест.

Принимаемые меры, направленные на обеспечение детей местами в дошкольные образовательные организации позволили получить положительную динамику.

Всего детей, получающих дошкольное образование на территории Шелеховского района по состоянию на 1 октября 2018 года – 4 249 детей, что на 176 человек больше относительно аналогичного периода 2017 года. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составил 55,6%, из них в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 18,8%, в возрасте от 3 лет и старше – 100%.

Несмотря на принимаемые меры, остается актуальной проблема по обеспечению доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.

По состоянию на 1 октября 2018 года на регистрационном учете на получение места в муниципальные дошкольные образовательные организации Шелеховского района стоит 2 029 детей в возрасте до 3 лет.

При условии выполнения намеченных программных мероприятий охват детей в возрасте от 2 месяцев дошкольным образованием на территории Шелеховского района увеличится до 55,6% к концу 2021 года.

Для обеспечения высокого качества начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях.   
Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно: обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в неделю); создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций; организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с [Указом Президента Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/902345105)  от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации «Десятилетия детства», Распоряжением Губернатора Иркутской области от 25.09.2018 № 112-р «Об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской области».

В целях создания новых мест в образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения обучающихся Шелеховского района в одну смену, Управлением образования пересмотрены планы образовательных организаций  по рациональному использованию помещений для увеличения доли обучающихся, занимающихся в одну смену, кроме того, проведен мониторинг контингента детей, подлежащих обязательному обучению в Шелеховском районе.

В общеобразовательных организациях Шелеховского района по итогам 2017-2018 учебного года обучалось 8 671 обучающихся (на конец 2016-2017 учебного года – 8 301 обучающихся), в 2018-2019 учебном году образовательную услугу получают 8 999 человек.

На протяжении 2016-2018 годов наблюдается значительный прирост числа обучающихся в общеобразовательных организациях. Увеличение общего количества обучающихся связано с демографическим ростом рождаемости в годы экономических реформ, по прогнозу количество обучающихся в 2020 году составит 10 134 человека, что на 1 135 школьников больше в сравнении с текущим периодом.

Наполняемость общеобразовательных организаций выше проектной мощности школ в 12 образовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ №1», МБОУ ШР «СОШ №2», МБОУ ШР «СОШ №4», МКОУ ШР «СОШ №5», МКОУ ШР «СОШ №7», МКОУ ШР «Большелугская общеобразовательная школа №8», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «НШДС №10», МКОУ ШР «НШДС №14», МБОУ ШР «Гимназия», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», структурное подразделение МБОУ ШР «Шелеховский лицей» СОШ с. Баклаши».

Средняя наполняемость классов в общеобразовательных организациях Шелеховского района составляет в городских школах 26,4, сельских школах 15,3, без учета классов коррекционно развивающего обучения, что выше областных целевых показателей (областной показатель в городских школах – 24,8, в сельских школах 11,1).

В 2018 году из пяти сельских общеобразовательных организаций Шелеховского района в двух отмечается динамика увеличения числа обучающихся – это в МКОУ ШР «ООШ №11», МКОУ ШР «СОШ №7».

Из 11 городских общеобразовательных организаций района в двух общеобразовательных организациях отмечается значительная динамика увеличения числа обучающихся за 4 года:

МБОУ ШР «СОШ №2» – 1 372 обучающихся в сравнении с 2014 годом увеличение числа обучающихся отмечается на 257 чел. (2014г. – 1 115 чел.).

МБОУ ШР «СОШ № 4» – 1 338 обучающихся в сравнении с 2014 годом увеличение числа обучающихся отмечается на 300 чел. (2014г. – 1 038 чел.).

Обучение в две смены осуществляется в 4 общеобразовательных организациях, что составляет 25% от общего количества, численность обучающихся во вторую смену – 898 чел. или 10,4%, в 2016 году – 25,9%. Уменьшение показателя на 15,5% произошло за счет рационального использования помещений для увеличения доли обучающихся, занимающихся в одну смену, перехода общеобразовательных организаций на пятидневный режим обучения для обучающихся 1-х – 11-х классов в количестве 4 738 чел., что составило 54,6% от общего числа обучающихся. В сравнении с областным показателем доля обучающихся во второй смене составляет 19,9 %.

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения обучающихся Шелеховского района в одну смену рассмотрены и утверждены мероприятия «дорожной карты» по созданию новых ученических мест в общеобразовательных организациях Шелеховского района.

При условии выполнения намеченных программных мероприятий увеличение доли обучающихся, занимающихся в одну смену, увеличится до 77,0% к концу 2020 года.

Раздел 3. Цель и задача Программы

Цель Программы: организация предоставления доступного и качественного общего образования в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующей задачи:

повышение доступности качественного общего образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития Шелеховского района.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий,

сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Программы

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных цели и задач. Перечень мероприятий Программы с указанием размера и источников финансирования, целевые индикаторы и показатели результативности цели и задач, а также реализации Программы в целом приведены в приложениях 1, 2 к Программе.

Все мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с бюджетом Шелеховского района.

Программа реализуется в один этап. Срок реализации Программы составляет 3 года, в течение 2019-2021 годов.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

и контроль за ходом ее реализации

Куратор Программы – заместитель Мэра района по управлению социальной сферой.

Разработчик Программы – Управление образования.

Исполнители Программы – Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, муниципальные образовательные организации Шелеховского района.

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию Программы в целом, в том числе:

1. обеспечивают своевременную и качественную реализацию соответствующих мероприятий Программы;
2. подготавливают предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;
3. представляют заявки на финансирование Программы;
4. уточняют затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели, а также механизм реализации Программы;
5. отвечают за достижение поставленных в программе задач и запланированных значений показателей результативности;
6. приводят в соответствие Программу с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;
7. отвечают за целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Управление образования:

* 1. осуществляет текущее управление Программой и контроль за реализацией Программы;
  2. подготавливает и представляет согласованный с куратором Программы в управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района отчет о реализации Программы в соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района, утвержденного постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па.

Используемые в Программе сокращения:

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 12.02.2019 № 107-па)

1. МБУ ШР «ИМОЦ» – муниципальное бюджетное учреждение Шелеховского района «Информационно-методический образовательный центр»;
2. УМИ – Управление по распоряжению муниципальным имуществом;
3. ОО – муниципальные образовательные организации Шелеховского района;
4. МКОУ – муниципальное казенное образовательное учреждение;
5. МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;
6. НШДС – начальная школа – детский сад;
7. ООШ – основная общеобразовательная школа;
8. СОШ – средняя общеобразовательная школа;
9. ШР – Шелеховский район.

Приложение 1 к ведомственной целевой программе «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района»

Перечень мероприятий Программы, планируемых целевых индикаторов,

показателей результативности реализации Программы

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 24.07.2019 № 481-па, от 29.10.2019 № 702-па, от 10.01.2020 № 7-па, от 26.02.2020 № 118-па)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, мероприятия Программы | Исполнители мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования,  тыс. руб. | | | | | Целевые индикаторы, показатели результативности | |
| Финансовые средства, всего | в том числе: | | | | Наименование показателя | Плановое значение |
| ФБ | ОБ | МБ | ВИ |
| 1 | **Цель. Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района** | **Управление**  **образования,**  **МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ**  **ОО** | **2019** | **11 500,0** | **0,0** | **10 235,0** | **1 265,0** | **0,0** | **Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием до 55,6 к концу**  **2021 года, охват обучающихся, занимающихся в общеобразовательных организациях в одну смену до 77,0 к концу 2021 года** | **55,6 /77,0** |
| **2020** | **76 268,7** | **0,0** | **65 654,1** | **10 614,6** | **0,0** | **55,6 / 75,1** |
| **2021** | **242 174,9** | **0,0** | **160 998,1** | **81 176,8** | **0,0** | **55,6 / 76,1** |
| **2019-2021** | **329 943,6** | **0,0** | **236 887,2** | **93 056,4** | **0,0** | **55,6 / 77,0** |
| 1.1 | Задача 1.1  Повышение доступности качественного общего образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития | Управление  образования,  МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,  ОО | 2019 | 11 500,0 | 0,0 | 10 235,0 | 1 265,0 | 0,0 | Количество мест | - |
| 2020 | 76 268,7 | 0,0 | 65 654,1 | 10 614,6 | 0,0 | - |
| 2021 | 242 174,9 | 0,0 | 160 998,1 | 81 176,8 | 0,0 | - |
| 2019-2021 | 329 943,6 | 0,0 | 236 887,2 | 93 056,4 | 0,0 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1  Реконструкция зданий образовательных организаций, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, строительного контроля, авторского надзора | Управление  образования,  МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,  ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество мест | - |
| 2020 | 73 768,7 | 0,0 | 65 654,1 | 8 114,6 | 0,0 | - |
| 2021 | 68 537,1 | 0,0 | 60 998,1 | 7 539,0 | 0,0 | - |
| 2019-2021 | 142 305,8 | 0,0 | 126 652,2 | 15 653,6 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2  Выполнение проектно-изыскательских работ | Управление  образования,  МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,ОО | 2019 | 11 500,0 | 0,0 | 10 235,0 | 1 265,0 | 0,0 | Количество мест | - |
| 2020 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | - |
| 2021 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | - |
| 2019-2021 | 19 000,0 | 0,0 | 10 235,0 | 8 765,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3  Приобретение объектов недвижимости | Управление | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество мест | - |
| образования, | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, | 2021 | 120 688,8 | 0,0 | 100 000,0 | 20 688,8 | 0,0 | 352 |
| ОО | 2019-2021 | 120 688,8 | 0,0 | 100 000,0 | 20 688,8 | 0,0 | 352 |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4  Строительство новых зданий образовательных организаций | Управление  образования,  МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ,  ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество мест | - |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2021 | 47 949,0 | 0,0 | 0,0 | 47 949,0 | 0,0 | - |
| 2019-2021 | 47 949,0 | 0,0 | 0,0 | 47 949,0 | 0,0 | - |

Используемые сокращения:

1. МБУ ШР «ИМОЦ» – муниципальное бюджетное учреждение Шелеховского района «Информационно-методический образовательный центр»;
2. УМИ – Управление по распоряжению муниципальным имуществом;
3. ОО - муниципальные образовательные организации Шелеховского района;
4. ФБ – федеральный бюджет;
5. ОБ – областной бюджет;
6. МБ – местный бюджет;
7. ВИ – внебюджетные источники.

Приложение 2 к ведомственной целевой программе «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района»

Основные мероприятия Программы

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 12.02.2019 № 107-па, от 24.07.2019 № 481-па, от 29.10.2019 № 702-па, от 10.01.2020 № 7-па, от 26.02.2020 № 118-па)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Образовательная организация, населенный пункт, в котором она расположено или реализуется мероприятие | Кол-во мест | Сумма средств по источникам финансирования (тыс. руб.) | | |
| ОБ | МБ | Всего |
| **2019 год** | | | | | | |
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ | Школа, с. Баклаши Шелеховского района | - | 10 235,0 | 1 265,0 | 11 500,0 |
|  | **Всего по 2019 году:** |  | **-** | **10 235,0** | **1 265,0** | **11 500,0** |
| **2021 год** | | | | | | |
| 2. | Реконструкция зданий образовательных организаций, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, строительного контроля, авторского надзора | МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», блок № 1, рп. Большой луг Шелеховского района | - | 65 654,1 | 8 114,6 | 73 768,7 |
| 3. | Выполнение проектно-изыскательских работ | Школа-детский сад, п. Подкаменная Шелеховского района | - | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
|  | **Всего по 2020 году:** |  | **-** | **65 654,1** | **10 614,6** | **76 268,7** |
| **2021 год** | | | | | | |
| 1. | Строительство новых зданий образовательных организаций | Школа, с. Баклаши Шелеховского района | - | 0,0 | 47 949,0 | 47 949,0 |
| 2. | Реконструкция зданий образовательных организаций | МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8», блок № 1, р.п. Большой луг, Шелеховского района | - | 60 998,1 | 7 539,0 | 68 537,1 |
| 3. | Приобретение объектов недвижимости | Школа, д. Олха Шелеховского района | - | 100 000,0 | 20 688,8 | 120 688,8 |
| 4. | Выполнение проектно-изыскательских работ | Школа-детский сад, п. Подкаменная Шелеховского района | - | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  | **Всего по 2021 году:** |  | **-** | **160 998,1** | **81 176,8** | **242 174,9** |
|  | **Всего по Программе:** |  | **-** | **236 887,2** | **93 056,4** | **329 943,6** |