По  обращению прокуратуры  г. Шелехова Контрольно- ревизионной палатой Шелеховского района проведена проверка  исполнения Администрацией города Шелехова  в 2014-2015 г.г. требований бюджетного законодательства и законодательства о закупках при возведении объектов капитального строительства за счет бюджетных средств.

В рамках реализации мероприятий по переселению граждан, проживающих на территории города Шелехова, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания Администрацией города Шелехова проведено 6 аукционов в электронной форме.  По итогам аукционов заключено 6 муниципальных контрактов на общую сумму 443 151,8 тыс. рулей. Срок окончания исполнения контрактов 30.08.2015 и 25.09.2015. По состоянию на 01.01.2015 объем выполненных работ составляет 153 442,5 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий по строительству станции обеззараживания очистных сточных вод с использованием метода ультрафиолетового излучения Администрацией города Шелехова в октябре 2014 года проведен аукцион в электронной форме.  По итогам аукциона заключен муниципальный контракт на сумму  20 885,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ: в течение 11 месяцев со дня подписания контракта. По состоянию на 01.01.2015 объем выполненных работ составил 2 258,0 тыс. рублей.

Проверкой установлено:

- в нарушение п.1	ст.747 ГК РФ заказчиком несвоевременно представлен земельный участок под строительство многоквартирного дома в 11 квартале;

- в нарушение п.13 Постановления №468 в 2014 году бюджетные средства в сумме 604,7 тыс. рублей были направлены на оплату строительного контроля подрядчикам, осуществляющим строительство, что является неправомерным использованием, бюджетных средств;

- в нарушение Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Шелехова, изменения в сводную бюджетную роспись внесены без решения Главы города Шелехова;

- установлен случай неэффективного использования бюджетных средств, в сумме 1 744,9 тыс. рублей (дважды приняты и оплачены  одни и те же виды и объемы работ).

На строительство станции обеззараживания очистных сточных вод с использованием метода ультрафиолетового излучения ассигнования утверждены в объеме 5 481,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий Администрацией города Шелехова проведено ___ аукционов в электронной форме.