Российская Федерация

Иркутская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 марта 2014 года № 376-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА НА 2014 ГОД

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА

НА 2013-2015 ГОДЫ»

В целях обеспечения взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Шелеховского района по вопросам обеспечения муниципальных образовательных организаций развитой социальной инфраструктурой в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 13.12.2013 № 2376-па, руководствуясь ст. 7, п. 11 ч. 1 ст. 15, ст. 37  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить план на 2014 год по реализации ведомственной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 13.12.2013 № 2376-па (приложение).

- Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Шелеховского

муниципального района				            		М.Н. Модин

УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации Шелеховского муниципального района
от 21.03. 2014 г. № 376-па

План на 2014 год

по  реализации ведомственной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 13.12.2013 № 2376-па

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия Программы | Плановый срок исполнения мероприятия Программы (месяц, квартал) | Источник финансирования (ФБ, ОБ, МБ, ВИ) | Объем финансирования, предусмотренный на 2014 год, тыс. руб. | Муниципальные образовательные организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель. Создание социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с современными требованиями |
| Задача 1. Проектирование, реконструкция, текущий и капитальный ремонт в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района |
|  | Мероприятие 1. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ ШР «Гимназия», по адресу: г.Шелехов, квартал 7, дом 3 (замена оконных и дверных блоков, ремонт полов, кровли, фасада, отмостки) | 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал | МБ | - - 565,1 - | - - Гимназия - |
|  | Мероприятие 4. Капитальный ремонт бассейна в здании МКОУ «НШДС № 4 «Журавлик», по адресу: г.Шелехов, квартал 1,дом 3 | 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал | МБ | - 612,4 - - | - НШДС 4 - - |
| Итого по Программе |  | МБ | 1177,5 |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | - |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | - |  |
| местные бюджеты (МБ) |  |  | 1177,5 |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | - |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  | 1177,5 |  |

Принятые сокращения:

Гимназия - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Гимназия»;

НШДС 4 – Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Начальная школа - детский сад № 4».

Начальник управления образования,

молодежной политики и спорта                                                                                                        Т.Л. Чернявская