Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 28 февраля 2019 года № 29-ра

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ № 05-52-13-18 ОТ 30.10.2018 В 2019 ГОДУ

В целях обеспечения исполнения условий концессионного соглашения № 05-52-13-18 от 30.10.2018, заключенным между Администрацией Шелеховского муниципального района и обществом с ограниченной ответственностью «Чистые ключи», в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь ст. ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района:

- Определить органами, уполномоченными от лица Администрации Шелеховского муниципального района (концедент) на осуществление контроля за соблюдением концессионером (общество с ограниченной ответственностью «Чистые ключи» (далее – концессионер)) условий концессионного соглашения № 05-52-13-18 от 30.10.2018 (далее также – концессионное соглашение):

- отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии (Роженко П.А.);

- Управление по распоряжению муниципальным имуществом (Мальцева Е.С.).

- Установить, что контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в 2019 году осуществляется в соответствии с графиком согласно Приложению.

- Управлению по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района (Мальцева Е.С.):

- надлежащим образом известить концессионера об органах, лицах, уполномоченных на осуществление контроля за соблюдением условий концессионного соглашения и об осуществляемых ими правах и обязанностях;

- обеспечить размещение актов о результатах контроля на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней с даты составления каждого акта.

- Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Мэра района по экономике и финансам Савельева Д.С.

Мэр Шелеховского

муниципального района                                                                    М.Н. Модин

Приложение

к распоряжению Администрации

Шелеховского муниципального района от «28» февраля 2019 г. 29-ра

График осуществления контроля

за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в 2019 году

| № п/п | Предмет контроля | Контрольные мероприятия | Срок осуществления мероприятий | Орган, осуществляющий мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление концессионером эксплуатации объектов концессионного соглашения для производства, бесперебойной подачи, распределения и сбыта тепловой энергии | Запрос информации у концессионера о ходе эксплуатации объектов концессионного соглашения для производства, бесперебойной подачи, распределения и сбыта тепловой энергии | По состоянию на 01.03.2019, по состоянию на 20.12.2019 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом (Мальцева Е.С.) |
| 2 | Выполнение концессионером текущего и капитального ремонта | Проведение осмотра объекта концессионного соглашения с целью контроля выполнения концессионером текущего и капитального ремонта в соответствии с п. 6.2 концессионного соглашения, составление актов о результатах контроля | По состоянию на 01.03.2019, по состоянию на 20.12.2019 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии (Роженко П.А.) |
| 3 | Осуществление концессионером в установленные концессионными соглашениями сроки реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения | 1) Проведение осмотра объекта концессионного соглашения уполномоченными представителями сторон в соответствии с п. 4.1 концессионного соглашения в целях установления объемов реконструкции (модернизации), составление акта обследования | До 30.04.2019 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии (Роженко П.А.) |
|  |  | 2) Запрос информации у концессионера о ходе разработки и утверждения инвестиционной программы в соответствии с п. 4.4 концессионного соглашения | До 01.08.2019 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом (Мальцева Е.С.); отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии (Роженко П.А.) |
|  |  | 3) Проверка соответствия показателей объекта концессионного соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в его состав, технико-экономическим показателям, установленным постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 10.08.2017 № 373-па «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения (котельная, тепловые сети), находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района», в соответствии с п. 3.7 концессионного соглашения, составление акта о результатах контроля | До 30.10.2019 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом (Мальцева Е.С.) |