Российская Федерация

Иркутская область

## **АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

## **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**ОТ 29 июня 2021 года № 365-па**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 18.12.2018 № 840-ПА**

В целях уточнения мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, руководствуясь статьей 7, частью 1 статьи 15, статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ», руководствуясь статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района» на 2019 – 2030 годы, утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 840-па.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Мэра Шелеховского

муниципального района С.М. Краснов

Приложение

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района

От 29 июня 2021 года № 365-па

Изменения в муниципальную программу «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района» на 2019 – 2030 годы, утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 840-па

Приложение 8 «Перечень мероприятий муниципальной программы, финансирование и планируемые целевые индикаторы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Приложение 8 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

Перечень мероприятий муниципальной программы, финансирование

и планируемые целевые индикаторы реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия муниципальной программы | | | | | Исполнитель мероприятий муниципальной программы | Срок реализации мероприятий | | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | Целевые индикаторы, показатели результативности реализации муниципальной программы | |
| Фин.средства, всего | | | в том числе: | | | | | | Наименование | Плановое значение |
| ФБ | | ОБ | МБ | ВИ | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Осуществление устойчивого развития градостроительной деятельности, реализация коммунальной, транспортной инфраструктур Шелеховского района. | | | | | | Управление территориального развития и обустройства  Управление по экономике  Управление образования Отдел культуры | 2019 | | | | 34 649,3 | | | - | | 14 982,2 | 19 667,1 | | - | 1. Увеличение доли сельского населения, обеспеченного теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением, отвечающей требованием безопасности.  2.Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов.  3.Приведение коммунального и электросетевого хозяйства к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности.  4.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится  5. Обеспечение транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.  6. Обеспеченность территории Шелеховского района актуализированными документами территориального планирования в соответствии с основными принципами градостроительной деятельности. Увеличение размещения рекламных конструкций в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций. Устранение случаев незаконно установленных рекламных конструкций.  7. Исполнение полномочий Управления территориального развития и обустройства без нарушений. | До 92%  До 40%  на уровне  90 %  до 50 %.  до 100 %  до 100%  на уровне 100% |
| 2020 | | | | 52 763,1 | | | - | | 20 069,2 | 32 693,9 | | - |
| 2021 | | | | 102 165,0 | | | - | | 57 648,0 | 44 517,0 | | - |
| 2022 | | | | 537 128,6 | | | 352 994,3 | | 146 716,0 | 37 418,3 | | - |
| 2023 | | | | 98 965,3 | | | 0,0 | | 67 784,2 | 31 181,1 | | - |
| 2024-2030 | | | | 202 567,4 | | | - | | 0,0 | 202 567,4 | | - |
| 2019-2030 | | | | 1 028 238,7 | | | 352 994,3 | | 307 199,6 | 368 044,8 | | - |
| **Подпрограмма 1 «Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности Шелеховского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | 30 209,9 | | - | | 13 185,5 | 17 024,4 | | - | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. | Снижение аварийных ситуаций до 24 ед. |
| 2020 | | | | 26 666,9 | | - | | 9 863,2 | 16 803,7 | | - |
| 2021 | | | | 82 550,2 | | - | | 57 648,0 | 24 902,2 | | - |
| 2022 | | | | 497 882,2 | | 352 994,3 | | 125 847,3 | 19 040,6 | | - |
| 2023 | | | | 84 049,1 | | - | | 67 784,2 | 16 264,9 | | - |
| 2024-2030 | | | | 96 341,7 | | - | | - | 96 341,7 | | - |
| 2019-2030 | | | | 817 700,0 | | 352 994,3 | | 274 328,2 | 190 377,5 | | - |
| 1.1. | | Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | 30 209,9 | | - | | 13 185,5 | 17 024,4 | | - |  |  |
| 2020 | | | | 26 666,9 | | - | | 9 863,2 | 16 803,7 | | - |
| 2021 | | | | 82 550,2 | | - | | 57 648,0 | 24 902,2 | | - |
| 2022 | | | | 497 882,2 | | 352 994,3 | | 125 847,3 | 19 040,6 | | - |
| 2023 | | | | 84 049,1 | | - | | 67 784,2 | 16 264,9 | | - |
| 2024-2030 | | | | 96 341,7 | | - | | 0,0 | 96 341,7 | | - |
| 2019-2030 | | | | 817 700,0 | | 352 994,3 | | 274 328,2 | 190 377,5 | | - |
| 1.1.1 | | п. Чистые Ключи, капитальный ремонт магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи. II этап-2018 год | | | | Управление по распоряжению муниципальным имуществом | | 2019 | | | | 3 832,2 | | - | | 3 410,6 | 421,6 | | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода | 100% |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 3 832,2 | | - | | 3 410,6 | 421,6 | | - |
| 1.1.2 | | Капитальный ремонт 1,4 км магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи, от ВК-3 до городской черты г. Шелехов, Шелеховского района, Иркутской области | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | 11 542,3 | | - | | 9 774,9 | 1 767,4 | | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода | 100% |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 11 542,3 | | - | | 9 774,9 | 1 767,4 | | - |
| 1.1.3 | | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельные социальной сферы | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | 822,8 | | - | | - | 822,8 | | - | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельные социальной сферы | 4 ед. |
| 2020 | | | | 0,0 | | - | | - | 0,0 | | - |
| 2021 | | | | 900,0 | | - | | - | 900,0 | | - |
| 2022 | | | | 2 133,8 | | - | | - | 2 133,8 | | - |
| 2023 | | | | 0,0 | | - | | - | 0,0 | | - |
| 2024-2030 | | | | 5 390,0 | | - | | - | 5 390,0 | | - |
| 2019-2030 | | | | 9 246,6 | | - | | - | 9 246,6 | | - |
| 1.1.4 | | Разработка проектно – сметной документации для реализации мероприятия по объекту «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Проведение ремонта | 3 км |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | 3 000,0 | | - | | - | 3 000,0 | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 3 000,0 | | - | | - | 3 000,0 | | - |
| 1.1.5 | | Подготовка объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, к работе в зимних условиях. | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Проведение текущего ремонта | 3 объекта |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | 100,0 | | - | | - | 100,0 | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | 499,7 | | - | | - | 499,7 | | - |
| 2024-2030 | | | | 3 500,0 | | - | | - | 3 500,0 | | - |
| 2019-2030 | | | | 4 099,7 | | **-** | | **-** | 4 099,7 | | **-** |
| 1.1.6 | | Создание аварийно-технического запаса для объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | 164,3 | | - | | - | 164,3 | | - | Количество приобретенного оборудования | 4 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | 100,0 | | - | | - | 100,0 | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | 300,0 | | - | | - | 300,0 | | - |
| 2024-2030 | | | | 3 500,0 | | - | | - | 3 500,0 | | - |
| 2019-2030 | | | | 4 064,3 | | - | | - | 4 064,3 | | - |
| 1.1.7 | | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по капитальному ремонту магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи | | | | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | | | | 2 188,6 | | - | | - | 2 188,6 | | - | Количество разработанной проектно-сметной документации | 1 ед. |
| 2020 | | | | 1 293,5 | | - | | - | 1 293,5 | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 3 482,1 | | - | | - | 3 482,1 | | - |
| 1.1.8 | | Строительный контроль по капитальному ремонту магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи. | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | 336,9 | | - | | - | 336,9 | | - | Количество объектов, по которым  пройден строительный контроль | 1 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | 580,0 | | - | | - | 580,0 | | - |
| 2022 | | | | 749,0 | | - | | - | 749,0 | | - |
| 2023 | | | | 749,0 | | - | | - | 749,0 | | - |
| 2024-2030 | | | | 5 250,0 | | - | | - | 5 250,0 | | - |
| 2019-2030 | | | | 7 664,9 | | - | | - | 7 664,9 | | - |
| 1.1.9 | | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства: капитальный ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | 24,0 | | - | | - | 24,0 | | - | Количество объектов, по которым  пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | 1 объект |
| 2020 | | | | 57,6 | | - | | - | 57,6 | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 81,6 | | - | | - | 81,6 | | - |
| 1.1.10 | | Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения (для Шаманского муниципального образования) | | | | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество приобретенной техники | 1 ед. |
| 2020 | | | | 2 705,0 | | - | | 1 764,2 | 940,8 | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 2 705,0 | | - | | 1 764,2 | 940,8 | | - |
| 1.1.11 | | Реконструкция и строительство наружных сетей водоснабжения в п. Подкаменная Шелеховского района | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество построенных объектов | 1 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 1.1.12 | | Выполнение археологической разведки земельного участка в районе строительства объекта «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество обследованных объектов | 1 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | 79,9 | | - | | - | 79,9 | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 79,9 | | - | | 0,0 | 79,9 | | - |
| 1.1.13 | | Выполнение работ на объект: «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество  разработанной проектно-сметной документации | 1 ед. |
| 2020 | | | | 1 500,0 | | - | | 0,0 | 1 500,0 | | - |
| 2021 | | | | 2 000,0 | | - | | - | 2 000,0 | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 3 500,0 | | - | | 0,0 | 3 500,0 | | - |
| 1.1.14 | | Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество объектов, по которым  пройдена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | 1 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | 350,0 | | - | | - | 350,0 | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 350,0 | | - | | - | 350,0 | | - |
| 1.1.15 | | Прохождение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество объектов, по которым  пройдена государственная экологическая экспертиза по проектной документации | 1 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | 350,0 | | - | | - | 350,0 | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 350,0 | | - | | - | 350,0 | | - |
| 1.1.16 | | Разработка технических условий на пересечение объектом "Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» железнодорожных путей на км 5249 пк4 в границах станции Подкаменная Восточно - Сибирской железной дороги. | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество разработанных технических условий | 1 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | 137,0 | | - | | - | 137,0 | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 137,0 | | - | | - | 137,0 | | - |
| 1.1.17 | | Согласование проектной документации на пересечение объектом "Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» железнодорожных путей на км 5249 пк4 в границах станции Подкаменная Восточно - Сибирской железной дороги. | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество согласованной проектной документации | 1 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | 102,0 | | - | | - | 102,0 | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 102,0 | | - | | - | 102,0 | | - |
| 1.1.18 | | Капитальный ремонт канализационного коллектора п. Чистые Ключи-Шелехов | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество построенных объектов | 1 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | 32 584,3 | | - | | 29 000,0 | 3 584,3 | | - |
| 2022 | | | | 41 236,0 | | - | | 36 700,0 | 4 536,0 | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 73 820,3 | | - | | 65 700,0 | 8 120,3 | | - |
| 1.1.19 | | Техническое обследование и актуализация схем водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Шелеховского района | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | 2 100,0 | | - | | - | 2 100,0 | |  | Количество актуализированных схем | 4 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | 14 700,0 | | - | | - | 14 700,0 | | - |
| 2019-2030 | | | | 16 800,0 | | - | | - | 16 800,0 | | - |
| 1.1.20 | | Восстановительные работы | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | 1 000,0 | | - | | - | 1 000,0 | | - | Количество устраненных аварийных ситуаций | 5 ед. |
| 2020 | | | | 2 954,7 | | - | | - | 2 954,7 | | - |
| 2021 | | | | 3 018,9 | | - | | - | 3 018,9 | | - |
| 2022 | | | | 500,0 | | - | | - | 500,0 | | - |
| 2023 | | | | 500,0 | | - | | - | 500,0 | | - |
| 2024-2030 | | | | 32 453,4 | | - | | - | 32 453,4 | | - |
| 2019-2030 | | | | 40 427,0 | | - | | - | 40 427,0 | | - |
| 1.1.21 | | Очистка накопительных ёмкостей систем водоснабжения п. Чистые Ключи, п. Подкаменная | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | 2 906,9 | | - | | - | 2 906,9 | | - | Количество очищенных ёмкостей | 6 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | 20 348,3 | | - | | - | 20 348,3 | | - |
| 2019-2030 | | | | 23 255,2 | | - | | - | 23 255,2 | | - |
| 1.1.22 | | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по капитальному ремонту магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи IV этап | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество  разработанной проектно-сметной документации | 1 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 1.1.23 | | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» капитальный ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи IV этап | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | 24,0 | | - | | - | 24,0 | | - | Количество объектов, по которым  пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | 1 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 24,0 | | - | | - | 24,0 | | - |
| 1.1.24 | | Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «водопровода Шелехов-Чистые Ключи» | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | 850,0 | | - | | - | 850,0 | | - | Количество обследованных объектов | 1 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 850,0 | | - | | - | 850,0 | | - |
| 1.1.25 | | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по капитальному ремонту канализационного коллектора системы КНС п. Чистые Ключи | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество  разработанной проектно-сметной документации | 1 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 0,0 | | - | | - | 0,0 | | - |
| 1.1.26 | | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» капитальному ремонту канализационного коллектора системы КНС п. Чистые Ключи | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | 24,0 | | - | | - | 24,0 | | - | Количество объектов, по которым  пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | 1 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 24,0 | | - | | - | 24,0 | | - |
| 1.1.27 | | Выполнение  комплекса изысканий: геодезических, геологических, гидрометеорологических и экологических по объекту «Строительство водопроводных сетей д. Олха». | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | 4 393,9 | | - | | - | 4 393,9 | | - | Количество обследованных объектов | 1 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 4 393,9 | | - | | - | 4 393,9 | | - |
| 1.1.28 | | Разработка проекта планировки, проекта межевания территории, проектно – сметной документации, проведение историко - культурной экспертизы земельного участка для реализации мероприятия по строительству водопроводных сетей д. Олха. | | | | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | | | | 0,0 | | - | | - | 0,0 | | - | Количество  разработанной проектно-сметной документации | 1 ед. |
| 2020 | | | | 2 330,0 | | - | | - | 2 330,0 | | - |
| 2021 | | | | 2 330,0 | | - | | - | 2 330,0 | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 4 660,0 | | - | | - | 4 660,0 | | - |
| 1.1.29 | | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Строительство водопроводных сетей д. Олха» | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество объектов, по которым  пройдена государственная экспертиза проектной документации | 1 ед. |
| 2020 | | | | 2 468,1 | | - | | - | 2 468,1 | | - |
| 2021 | | | | 260,1 | | - | | - | 260,1 | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 2 728,2 | | - | | - | 2 728,2 | | - |
| 1.1.30 | | Прохождение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Строительство водопроводных сетей д. Олха» | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество объектов, по которым  пройдена государственная экспертиза проектной документации | 1 ед. |
| 2020 | | | | 205,9 | | - | | - | 205,9 | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 205,9 | | - | | - | 205,9 | | - |
| 1.1.31 | | Строительство водопроводных сетей д. Олха | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество построенных объектов | 1 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | 123 473,5 | | 118 309,0 | | 4 929,9 | 234,6 | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 123 473,5 | | 118 309,0 | | 4 929,9 | 234,6 | | - |
| 1.1.32 | | Капитальный ремонт1,4 км магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи от городской черты г. Шелехов до водопроводной насосной станции ВНС-1 | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода | 100% |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | 23 088,8 | | - | | 20 549,0 | 2 539,8 | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 23 088,8 | | - | | 20 549,0 | 2 539,8 | | - |
| 1.1.33 | | Капитальный ремонт водовода Шелехов - Чистые Ключи от ВНС-1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода | 100% |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | 83 638,4 | | - | | 74 438,2 | 9 200,2 | | - |
| 2023 | | | | 77 027,5 | | - | | 67 784,2 | 9 243,3 | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 160 665,9 | | - | | 142 222,4 | 18 443,5 | | - |
| 1.1.34 | | Разработка проектной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)» | | | | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество  разработанной проектно-сметной документации | 1 ед. |
| 2020 | | | | 9 757,7 | | - | | 8 099,0 | 1 658,7 | |  |
| 2021 | | | | 9 100,0 | | - | | 8 099,0 | 1 001,0 | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 18 857,7 | | - | | 16 198,0 | 2 659,7 | |  |
| 1.1.35 | | Разработка технических условий на пересечение трубопроводом водовода Шелехов –Чистые Ключи железнодорожных путей на км 5205 пк 4 в границах станции Гончарово Восточно – Сибирской железной дороги | | | | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество разработанных технических условий | 1 ед. |
| 2020 | | | | 131,1 | | - | | - | 131,1 | |  |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 131,1 | | - | | - | 131,1 | |  |
| 1.1.36 | | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина -с. Баклаши)» | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество объектов, по которым  пройдена государственная экспертиза проектной документации | 1 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | 335,0 | | - | | - | 335,0 | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 335,0 | | - | | - | 335,0 | | - |
| 1.1.37 | | Прохождение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина -с. Баклаши)» | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество объектов, по которым  пройдена государственная экологическая экспертиза проектной документации | 1 ед. |
| 2020 | | | | 350,0 | | - | | - | 350,0 | | - |
| 2021 | | | | 350,0 | | - | | - | 350,0 | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 700,0 | | - | | - | 700,0 | | - |
| 1.1.38 | | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для реализации мероприятия по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина – с. Баклаши)» | | | | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество обследованных объектов | 1 ед. |
| 2020 | | | | 565,1 | |  | |  | 565,1 | |  |
| 2021 | | | | 565,1 | | - | | - | 565,1 | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 1 130,2 | |  | |  | 1 130,2 | |  |
| 1.1.39 | | Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина -с. Баклаши) | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество построенных объектов | 1 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | 244 872,0 | | 234 685,3 | | 9 779,2 | 407,5 | | - |
| 2023 | | | | 193,0 | | - | | - | 193,0 | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 245 065,0 | | 234 685,3 | | 9 779,2 | 600,5 | |  |
| 1.1.40 | | Строительный контроль по капитальному ремонту канализационного коллектора системы КНС п. Чистые Ключи | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество объектов, по которым  пройден строительный контроль | 1 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | 774,0 | | - | | - | 774,0 | | - |
| 2022 | | | | 979,5 | | - | | - | 979,5 | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 1 753,5 | | - | | - | 1 753,5 | | - |
| 1.1.41 | | Техническое обследование и разработка схем теплоснабжения сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района | | | | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество разработанных схем | 5 ед. |
| 2020 | | | | 1 300,0 | | - | | - | 1 300,0 | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | 9 100,0 | | - | | - | 9 100,0 | | - |
| 2019-2030 | | | | 10 400,0 | | - | | - | 10 400,0 | | - |
| 1.1.42 | | Разработка проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения: скважины № 1, 2, 3 расположенные по адресу: Шелеховский район, п. Подкаменная, в том числе проведение экспертизы проекта, лабораторные исследования воды, разработка программы локального мониторинга состояния эксплуатационных горизонтов подземных вод на участок недр местного значения «Подкаменный-523» | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество  разработанных проектов зон санитарной охраны | 3 ед. |
| 2020 | | | | 160,5 | | - | | - | 160,5 | | - |
| 2021 | | | | 120,0 | | - | | - | 120,0 | | - |
| 2022 | | | | 300,0 | | - | | - | 300,0 | | - |
| 2023 | | | | 300,0 | | - | | - | 300,0 | | - |
| 2024-2030 | | | | 2 100,0 | | - | | - | 2 100,0 | | - |
| 2019-2030 | | | | 2 980,5 | | - | | - | 2 980,5 | | - |
| 1.1.43 | | Разработка проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения в п. Большой Луг, п. Куйтун. | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество  разработанных проектов зон санитарной охраны | 2 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | 155,0 | | - | | - | 155,0 | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 155,0 | | - | | - | 155,0 | | - |
| 1.1.44 | | Отбор и исследование проб воды централизованных систем питьевого водоснабжения | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | |  | |  | |  |  | |  | Отбор и исследование проб воды централизованных систем питьевого водоснабжения | 5 ед. |
| 2020 | | | |  | |  | |  |  | |  |
| 2021 | | | | 750,0 | | - | | - | 750,0 | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 750,0 | | - | | - | 750,0 | | - |
| 1.1.45 | | Выполнение археологической разведки земельного участка в районе строительства объекта «Строительство водопроводных сетей д. Олха» для получения историко – культурной экспертизы | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество объектов, по которым  выполнена археологическая разведка земельного участка в районе строительства объекта | 1 ед. |
| 2020 | | | | 300,0 | | - | | - | 300,0 | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 300,0 | | - | | - | 300,0 | | - |
| 1.1.46 | | Выполнение археологической разведки земельного участка в районе строительства объекта «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)» для получения историко - культурной экспертизы | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество объектов, по которым  выполнена археологическая разведка земельного участка в районе строительства объекта | 1 ед. |
| 2020 | | | | 450,0 | | - | | - | 450,0 | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 450,0 | | - | | - | 450,0 | | - |
| 1.1.47 | | Согласование проектной документации на объект «Капитальный ремонт водовода Шелехов – Чистые Ключи» от ВНС – 1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе на пересечение трубопроводом железнодорожных путей на км 5205 пк4 в границах станции Гончарово Восточно – Сибирской железной дороги | | | | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество согласованной проектной документации | 1 ед. |
| 2020 | | | | 97,7 | | - | | - | 97,7 | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 97,7 | | - | | - | 97,7 | | - |
| 1.1.48 | | Выдача технических условий на устройство пересечений водопровода по объекту: «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина – с. Баклаши)» с автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального  значения «Смоленщина – Введенщина – Чистые Ключи» на участках: км 14+800, км 16+063, км 16+538, км 16+584, км 17+852 в Шелеховском районе Иркутской области | | | | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество выданных технических условий | 1 ед. |
| 2020 | | | | 40,0 | | - | | - | 40,0 | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 40,0 | | - | | - | 40,0 | | - |
| 1.1.49 | | Разработка проектно – сметной документации для реализации мероприятия по объекту «Капитальный ремонт наружных сетей водоотведения в п. Чистые Ключи Шелеховского района» | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество  разработанной проектно-сметной документации | 1 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | 1 000,0 | | - | | - | 1 000,0 | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 1 000,0 | | - | | - | 1 000,0 | | - |
| 1.1.50 | | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области»: «Капитальный ремонт наружных сетей водоотведения в п. Чистые Ключи Шелеховского района» | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Количество объектов, по которым  пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | 1 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | 400,0 | | - | | - | 400,0 | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 400,0 | | - | | - | 400,0 | | - |
| 1.1.51 | | Капитальный ремонт наружных сетей водоотведения в п. Чистые Ключи Шелеховского района | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Проведение капитального ремонта наружных сетей водоотведения в п. Чистые Ключи Шелеховского района | 100 % |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 1.1.52 | | Приобретение трансформатора 35/6 кВ, мощностью 4000 кВА на ПС "Моты" | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | | | - | | - | | - | - | | - | Приобретение трансформатора | 1 ед. |
| 2020 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2021 | | | | 4 500,0 | | - | | - | 4 500,0 | | - |
| 2022 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2023 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | | | - | | - | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | | | 4 500,0 | | - | | - | 4 500,0 | | - |
| **Подпрограмма 2 «Организация сбора, транспортирования и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | 2 071,0 | | | - | | | 1 796,7 | 274,3 | | - | Количество объектов, по которым выполнены:  мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов  Количество обустроенных площадок | ед.  233 ед. |
| 2020 | | 6 172,0 | | | - | | | - | 6 172,0 | | - |
| 2021 | | 4 550,0 | | | - | | | - | 4 550,0 | | - |
| 2022 | | 25 351,9 | | | - | | | 20 868,7 | 4 483,2 | | - |
| 2023 | | 1 500,0 | | | - | | | - | 1 500,0 | | - |
| 2024-2030 | | 10 500,0 | | | - | | | - | 10 500,0 | | - |
| 2019-2030 | | 50 144,9 | | | - | | | 22 665,4 | 27 479,5 | | - |
| 2.1. | | Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | 52,2 | | | - | | | - | 52,2 | | - |  |  |
| 2020 | | 32,5 | | | - | | | - | 32,5 | | - |
| 2021 | | 0,0 | | | - | | | - | 0,0 | | - |
| 2022 | | 0,0 | | | - | | | - | 0,0 | | - |
| 2023 | | 0,0 | | | - | | | - | 0,0 | | - |
| 2024-2030 | | 0,0 | | | - | | | - | 0,0 | | - |
| 2019-2030 | | 84,7 | | | - | | | - | 84,7 | | **-** |
| 2.1.1 | | Проведение мероприятий (конкурсов, акций, субботник) | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | 52,2 | | | - | | | - | 52,2 | | - | Количество акций, мероприятий | 2 ед. |
| 2020 | | 32,5 | | | - | | | - | 32,5 | | - |
| 2021 | | 0,0 | | | - | | | - | 0,0 | | - |
| 2022 | | 0,0 | | | - | | | - | 0,0 | | - |
| 2023 | | 0,0 | | | - | | | - | 0,0 | | - |
| 2024-2030 | | 0,0 | | | - | | | - | 0,0 | | - |
| 2019-2030 | | 84,7 | | | - | | | - | 84,7 | | - |
| 2.2. | | Уменьшение количества несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов. | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | 0,0 | | | - | | | - | 0,0 | | - |  |  |
| 2020 | | 473,8 | | | - | | | - | 473,8 | | - |
| 2021 | | 700,0 | | | - | | | - | 700,0 | | - |
| 2022 | | 23 948,0 | | | - | | | 20 868,7 | 3 079,3 | | - |
| 2023 | | 500,0 | | | - | | | - | 500,0 | | - |
| 2024-2030 | | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | 25 621,8 | | | - | | | 20 868,7 | 4 753,1 | | - |
| 2.2.1 | | Очистка мест несанкционированного размещения отходов (в том числе выполнение проектных, изыскательских и маркшейдерских работ) | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | 0,0 | | | - | | | - | 0,0 | | - | Количество объектов, по которым выполнены:  мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов | 3 ед. |
| 2020 | | 473,8 | | | - | | | - | 473,8 | | - |
| 2021 | | 700,0 | | | - | | | - | 700,0 | | - |
| 2022 | | 23 948,0 | | | - | | | 20 868,7 | 3 079,3 | | - |
| 2023 | | 500,0 | | | - | | | - | 500,0 | | - |
| 2024-2030 | | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | 25 621,8 | | | - | | | 20 868,7 | 4 753,1 | | - |
| 2.3. | | Обустройство контейнерных площадок, мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций ТКО | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | 2 018,8 | | | - | | | 1 796,7 | 222,1 | | - |  |  |
| 2020 | | 5 665,7 | | | - | | | - | 5 665,7 | | - |
| 2021 | | 3 850,0 | | | - | | | - | 3 850,0 | | - |
| 2022 | | 1 403,9 | | | - | | | - | 1 403,9 | | - |
| 2023 | | 1 000,0 | | | - | | | - | 1 000,0 | | - |
| 2024-2030 | | 10 500,0 | | | - | | | - | 10 500,0 | | - |
| 2019-2030 | | 24 438,4 | | | - | | | 1 796,7 | 22 641,7 | | - |
| 2.3.1 | | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов:  приобретение контейнеров;  создание контейнерных площадок | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | 2 018,8 | | | - | | | 1 796,7 | 222,1 | | - | Количество обустроенных площадок  Количество приобретенных контейнеров | 20 ед.  74 шт. |
| 2020 | | 4 416,0 | | | - | | | - | 4 416,0 | | - |
| 2021 | | 1 350,0 | | | - | | | - | 1 350,0 | | - |
| 2022 | | 200,0 | | | - | | | - | 200,0 | | - |
| 2023 | | 500,0 | | | - | | | - | 500,0 | | - |
| 2024-2030 | | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | 8 484,8 | | | - | | | 1 796,7 | 6 688,1 | | - |
| 2.3.2 | | Содержание мест (площадок) твердых коммунальных отходов | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | - | | | - | | | - | - | | - | Содержание мест (площадок) твердых коммунальных отходов | 5 ед. |
| 2020 | | 1 249,7 | | | - | | | - | 1 249,7 | | - |
| 2021 | | 2 500,0 | | | - | | | - | 2 500,0 | | - |
| 2022 | | 1 203,9 | | | - | | | - | 1 203,9 | | - |
| 2023 | | 500,0 | | | - | | | - | 500,0 | | - |
| 2024-2030 | | 10 500,0 | | | - | | | - | 10 500,0 | | - |
| 2019-2030 | | 15 953,6 | | | - | | | - | 15 953,6 | | - |
| **Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности Шелеховского района | | | | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | | 493,0 | | | **-** | | | **-** | 493,0 | | **-** | 1. Приведение коммунального и электросетевого хозяйства муниципальных организаций к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности.  2. Повышение уровня оснащенности муниципальных организаций приборами учета используемых энергетических ресурсов:  - холодной воды,  - горячей воды,  - тепловой энергии,  - электрической энергии | на уровне  90 %  с 85,3% до 95,0%, с 89,3% до 95,0%, с 54,4% до 75,0%, с 90,6% до 96,5%. |
| 2020 | | 649,7 | | | - | | | 0,0 | 649,7 | | **-** |
| 2021 | | 439,1 | | | - | | | 0,0 | 439,1 | | **-** |
| 2022 | | 757,1 | | | - | | | 0,0 | 757,1 | | **-** |
| 2023 | | 30,0 | | | - | | | - | 30,0 | | **-** |
| 2024-2030 | | 1 341,9 | | | - | | | - | 1 341,9 | | **-** |
| 2019-2030 | | 3 710,8 | | | - | | | 0,0 | 3 710,8 | | **-** |
| 3.1 | | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | | | | Управление образования Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | | 76,1 | | | - | | | - | 76,1 | | **-** |  |  |
| 2020 | | 30,6 | | | **-** | | | **-** | 30,6 | | **-** |
| 2021 | | - | | | **-** | | | **-** | - | | **-** |
| 2022 | | - | | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** |
| 2023 | | - | | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** |
| 2024-2030 | | - | | | **-** | | | **-** | - | | **-** |
| 2019-2030 | | 106,7 | | | - | | | - | 106,7 | | **-** |
| 3.1.1 | | Организация метрологической поверки прибора учета тепловой энергии | | | | Управление образования Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | | - | | | - | | | - | - | | **-** | Количество проверенных приборов учета тепловой энергии | 3 ед. |
| 2020 | | 13,3 | | | - | | | - | 13,3 | | **-** |
| 2021 | | - | | | - | | | - | - | | **-** |
| 2022 | | - | | | - | | | - | - | | **-** |
| 2023 | | - | | | - | | | - | - | | **-** |
| 2024-2030 | | - | | | - | | | - | - | | **-** |
| 2019-2030 | | 13,3 | | | - | | | - | 13,3 | | **-** |
| 3.1.2 | | Организация метрологической поверки прибора учета горячего или холодного водоснабжения | | | | Управление образования Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | Количество проверенных приборов учета горячего или холодного водоснабжения | 3 ед. |
| 2020 | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** |
| 2021 | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** |
| 2022 | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** |
| 2023 | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** |
| 2024-2030 | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** |
| 2019-2030 | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** |
| 3.1.3 | | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета тепловой энергии | | | | Управление образования Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | | 76,1 | | | - | | | - | 76,1 | | **-** | Количество установленных приборов учета тепловой энергии | 3 ед. |
| 2020 | | 0,7 | | | **-** | | | **-** | 0,7 | | **-** |
| 2021 | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** |
| 2022 | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** |
| 2023 | | - | | | - | | | - | - | | **-** |
| 2024-2030 | | - | | | - | | | - | - | | **-** |
| 2019-2030 | | 76,8 | | | - | | | - | 76,8 | | **-** |
| 3.1.4 | | Проверка прибора учета отопления (проверка электросчетчика ТЭМ-104 Ду25, проверка комплекта теплопреобразователей, подготовка теплосчетчика к поверке, демонтаж/монтаж оборудования) | | | | Отдел культуры | | 2019 | | - | | | - | | | - | - | | - | Количество проверенных приборов учета тепловой энергии | 3 ед. |
| 2020 | | 15,0 | | | - | | | - | 15,0 | | - |
| 2021 | | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2022 | | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2023 | | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | 15,0 | | | - | | | - | 15,0 | | - |
| 3.1.5 | | Замена и приобретение счетчика горячей воды (МКУК ДО «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина», МКУК «ДХШ им. В.И. Сурикова») | | | | Отдел культуры | | 2019 | | - | | | - | | | - | - | | - | Количество счетчиков горячей воды | 2 ед. |
| 2020 | | 1,6 | | | - | | | - | 1,6 | | - |
| 2021 | | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2022 | | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2023 | | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | 1,6 | | | - | | | - | 1,6 | | - |
| 3.2. | | Обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов | | | | Управление образования Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | | 350,9 | | | - | | | - | 350,9 | | **-** |  |  |
| 2020 | | 524,2 | | | **-** | | | **-** | 524,2 | | **-** |
| 2021 | | 259,5 | | | **-** | | | **-** | 259,5 | | **-** |
| 2022 | | 631,4 | | | **-** | | | **-** | 631,4 | | **-** |
| 2023 | | 0,0 | | | **-** | | | **-** | 0,0 | | **-** |
| 2024-2030 | | 350,0 | | | **-** | | | **-** | 350,0 | | **-** |
| 2019-2030 | | 2 116,0 | | | - | | | - | 2 116,0 | | **-** |
| 3.2.1 | | Ремонт системы отопления, в том числе приобретение оборудования, проверка приборов учета, приобретение материалов, замена системы отопления здания | | | | Управление образования Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | | 350,9 | | | - | | | - | 350,9 | | **-** | Количество отремонтированных тепловых пунктов | 4 ед. |
| 2020 | | 524,2 | | | **-** | | | **-** | 524,2 | | **-** |
| 2021 | | 259,5 | | | **-** | | | **-** | 259,5 | | **-** |
| 2022 | | 631,4 | | | **-** | | | **-** | 631,4 | | **-** |
| 2023 | | 0,0 | | | **-** | | | **-** | 0,0 | | **-** |
| 2024-2030 | | 350,0 | | | **-** | | | **-** | 350,0 | | **-** |
| 2019-2030 | | 2 116,0 | | | - | | | - | 2 116,0 | | **-** |
| 3.3. | | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений | | | | Управление образования Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | | 60,0 | | | - | | | - | 60,0 | | **-** |  |  |
| 2020 | | 84,1 | | | **-** | | | **-** | 84,1 | | **-** |
| 2021 | | 105,0 | | | **-** | | | **-** | 105,0 | | **-** |
| 2022 | | 75,0 | | | **-** | | | **-** | 75,0 | | **-** |
| 2023 | | 0,0 | | | - | | | - | 0,0 | | **-** |
| 2024-2030 | | 735,0 | | | - | | | - | 735,0 | | **-** |
| 2019-2030 | | 1 059,1 | | | - | | | - | 1 059,1 | | **-** |
| 3.3.1 | | Утепление строительных швов, стен, пола | | | | Управление образования Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | | 60,0 | | | - | | | - | 60,0 | | **-** | Количество организаций, в которых произведено утепление строительных швов, стен, пола | 4 ед. |
| 2020 | | 84,1 | | | **-** | | | **-** | 84,1 | | **-** |
| 2021 | | 105,0 | | | **-** | | | **-** | 105,0 | | **-** |
| 2022 | | 75,0 | | | **-** | | | **-** | 75,0 | | **-** |
| 2023 | | 0,0 | | | **-** | | | **-** | 0,0 | | **-** |
| 2024-2030 | | 735,0 | | | - | | | - | 735,0 | | **-** |
| 2019-2030 | | 1 059,1 | | | - | | | - | 1 059,1 | | **-** |
| 3.4. | | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений | | | | Управление образования Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | | 6,0 | | | **-** | | | **-** | 6,0 | | **-** |  |  |
| 2020 | | 10,8 | | | **-** | | | **-** | 10,8 | | **-** |
| 2021 | | 43,0 | | | **-** | | | **-** | 43,0 | | **-** |
| 2022 | | 16,0 | | | - | | | - | 16,0 | | **-** |
| 2023 | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** |
| 2024-2030 | | 42,0 | | | - | | | - | 42,0 | | **-** |
| 2019-2030 | | 117,8 | | | - | | | - | 117,8 | | **-** |
| 3.4.1 | | Приобретение энергосберегающих ламп, светильников, материалов, замена ламп накаливания на энергосберегающие, ремонт и замена ламп, ремонт до монтажа электропроводки | | | | Управление образования Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | | 6,0 | | | - | | | - | 6,0 | | **-** | Количество замененных ламп накаливания и организаций, в которых произведена замена | 6 ед. |
| 2020 | | 10,8 | | | - | | | - | 10,8 | | **-** |
| 2021 | | 43,0 | | | - | | | - | 43,0 | | **-** |
| 2022 | | 16,0 | | | - | | | - | 16,0 | | **-** |
| 2023 | | - | | | - | | | - | - | | **-** |
| 2024-2030 | | 42,0 | | | - | | | - | 42,0 | | **-** |
| 2019-2030 | | 117,8 | | | - | | | - | 117,8 | | **-** |
| 3.5. | | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. | | | | Управление территориального развития и обустройства Отдел культуры | | 2019 | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** |  |  |
| 2020 | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** |
| 2021 | | 30,7 | | | - | | | - | 30,7 | | - |
| 2022 | | 34,7 | | | - | | | - | 34,7 | | - |
| 2023 | | 30,0 | | | - | | | - | 30,0 | | - |
| 2024-2030 | | 214,9 | | | - | | | - | 214,9 | | - |
| 2019-2030 | | 310,3 | | | - | | | - | 310,3 | | - |
| 3.5.1 | | Приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2019 | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | Количество СНТ, в которых проведены работы по ремонту электрических сетей | 2 ед. |
| 2020 | | 0,0 | | | - | | | **-** | 0,0 | | - |
| 2021 | | 0,0 | | | - | | | **-** | 0,0 | | - |
| 2022 | | 30,0 | | | - | | | **-** | 30,0 | | - |
| 2023 | | 30,0 | | | - | | | - | 30,0 | | - |
| 2024-2030 | | 210,0 | | | - | | | - | 210,0 | | - |
| 2019-2030 | | 270,0 | | | - | | | - | 270,0 | | - |
| 3.5.2 | | Замена счетчика горячей и холодной воды (МКУК ДО «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина», МКУК «ДХШ им. В.И. Сурикова», МКУК "Городской музей Г.И. Шелехова"), поверка приборов учета | | | | Отдел культуры | | 2019 | | - | | | - | | | - | - | | - | Количество организаций, в которых проведены работы по замене счетчиков горячей и холодной воды | 3 ед. |
| 2020 | | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2021 | | 1,6 | | | - | | | - | 1,6 | | - |
| 2022 | | 4,7 | | | - | | | - | 4,7 | | - |
| 2023 | | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | 4,9 | | | - | | | - | 4,9 | | - |
| 2019-2030 | | 11,2 | | | - | | | - | 11,2 | | - |
| 3.5.3 | | Приобретение кварцевых обогревателей, электрообогревателей, терморегуляторов | | | | Отдел культуры | | 2019 | | - | | | - | | | - | - | | - | Количество организаций для которых приобретены кварцевые обогреватели, электрообогреватели, терморегуляторы | 3 ед. |
| 2020 | | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2021 | | 30,0 | | | - | | | - | 30,0 | | - |
| 2022 | | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2023 | | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2024-2030 | | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2019-2030 | | 30,0 | | | - | | | - | 30,0 | | - |
| **Подпрограмма 4 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района. | | Управление территориального развития и обустройства | | | | | 2019 | 1 875,4 | | | - | | | - | 1 875,4 | | - | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится. | До 50 % |
| 2020 | 12 782,5 | | | - | | | 10 206,0 | 2 576,5 | | - |
| 2021 | 4 555,7 | | | - | | | - | 4 555,7 | | - |
| 2022 | 3 858,1 | | | - | | | - | 3 858,1 | | - |
| 2023 | 4 106,9 | | | - | | | - | 4 106,9 | | - |
| 2024-2030 | 25 951,8 | | | - | | | - | 25 951,8 | | - |
| 2019-2030 | 53 130,4 | | | - | | | 10 206,0 | 42 924,4 | | **-** |
| 4.1. | | Обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических регламентов | | Управление территориального развития и обустройства | | | | | 2019 | 1 000,0 | | | - | | | - | 1 000,0 | | - |  |  |
| 2020 | 11 467,5 | | | - | | | 10 206,0 | 1 261,5 | | - |
| 2021 | 2 166,0 | | | - | | | - | 2 166,0 | | - |
| 2022 | 1 139,3 | | | - | | | - | 1 139,3 | | - |
| 2023 | 1 139,3 | | | - | | | - | 1 139,3 | | - |
| 2024-2030 | 7 287,0 | | | - | | | - | 7 287,0 | | - |
| 2019-2030 | 24 199,1 | | | - | | | 10 206,0 | 13 993,1 | | **-** |
| 4.1.1 | | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения Шелеховского района | | Управление территориального развития и обустройства | | | | | 2019 | 1 000,0 | | | - | | | - | 1 000,0 | | - | Количество разработанных документов | 1 ед. |
| 2020 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2021 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2022 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2023 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2024-2030 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2019-2030 | 1 000,0 | | | - | | | - | 1 000,0 | | **-** |
| 4.1.2 | | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Широкая падь» Олхинского МО» Шелеховский район Иркутской области» | | Администрация Шелеховского муниципального района | | | | | 2019 | - | | | - | | | - |  | | **-** | Количество отремонтированных дорог | 1 ед. |
| 2020 | 11 467,5 | | | - | | | 10 206,0 | 1 261,5 | | **-** |
| 2021 | - | | | - | | | - | - | | **-** |
| 2022 | - | | | - | | | - | - | | **-** |
| 2023 | - | | | - | | | - | - | | **-** |
| 2024-2030 | - | | | - | | | - | - | | **-** |
| 2019-2030 | 11 467,5 | | | - | | | 10 206,0 | 1 261,5 | |  |
| 4.1.3 | | Выполнение ремонтных работ подъездных автомобильных дорог к СНТ | | Управление территориального развития и обустройства | | | | | 2019 | - | | | - | | | - | - | | - | Количество отремонтированных дорог | 1 ед. |
| 2020 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2021 | 440,0 | | | - | | | - | 440,0 | | - |
| 2022 | 1 139,3 | | | - | | | - | 1 139,3 | | - |
| 2023 | 1 139,3 | | | - | | | - | 1 139,3 | | - |
| 2024-2030 | 7 287,0 | | | - | | | - | 7 287,0 | | - |
| 2019-2030 | 10 005,6 | | | - | | | - | 10 005,6 | | - |
| 4.1.4 | | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Дорожник», к СНТ "Нефтяник" Большелугского муниципального образования Шелеховский район Иркутской области» | | Управление территориального развития и обустройства | | | | | 2019 | - | | | - | | | - | - | | - | Количество отремонтированных дорог | 2 ед. |
| 2020 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2021 | 601,0 | | | - | | | - | 601,0 | | - |
| 2022 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2023 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2024-2030 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2019-2030 | 601,0 | | | - | | | - | 601,0 | |  |
| 4.1.5 | | Разработка проектно - сметной документации по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования" | | Управление территориального развития и обустройства | | | | | 2019 | - | | | - | | | - | - | | - | Количество разработанных документов | 1 ед. |
| 2020 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2021 | 525,0 | | | - | | | - | 525,0 | | - |
| 2022 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2023 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2024-2030 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2019-2030 | 525,0 | | | - | | | - | 525,0 | |  |
| 4.1.6 | | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к с. Введенщина (Баушево) Баклашинского муниципального образования" Шелеховский район Иркутской области | | Управление территориального развития и обустройства | | | | | 2019 | - | | | - | | | - | - | | - | Количество отремонтированных дорог | 1 ед. |
| 2020 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2021 | 600,0 | | | - | | | - | 600,0 | | - |
| 2022 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2023 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2024-2030 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2019-2030 | 600,0 | | | - | | | - | 600,0 | |  |
| 4.2 | | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | | Управление территориального развития и обустройства | | | | | 2019 | 875,4 | | | - | | | - | 875,4 | | - |  |  |
| 2020 | 1 246,8 | | | - | | | - | 1 246,8 | | - |
| 2021 | 2 389,7 | | | - | | | - | 2 389,7 | | - |
| 2022 | 2 718,8 | | | - | | | - | 2 718,8 | | - |
| 2023 | 2 967,6 | | | - | | | - | 2 967,6 | | - |
| 2024-2030 | 18 664,8 | | | - | | | - | 18 664,8 | | - |
| 2019-2030 | 28 863,1 | | | - | | | - | 28 863,1 | | **-** |
| 4.2.1 | | Содержание автомобильных дорог местного значения Шелеховского района | | Управление территориального развития и обустройства | | | | | 2019 | 875,4 | | | - | | | - | 875,4 | | **-** | Приведенные в надлежащее состояние дорог | 3,37 км |
| 2020 | 1 246,8 | | | - | | | - | 1 246,8 | | **-** |
| 2021 | 2 389,7 | | | - | | | - | 2 389,7 | | **-** |
| 2022 | 2 718,8 | | | - | | | - | 2 718,8 | | **-** |
| 2023 | 2 967,6 | | | - | | | - | 2 967,6 | | **-** |
| 2024-2030 | 18 664,8 | | | - | | | - | 18 664,8 | | **-** |
| 2019-2030 | 28 863,1 | | | - | | | - | 28 863,1 | | **-** |
| 4.3 | | Выполнение работ по обследованию моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования | | Управление территориального развития и обустройства | | | | | 2019 | - | | | - | | | - | - | | - |  |  |
| 2020 | 68,2 | | | - | | | - | 68,2 | | - |
| 2021 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2022 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2023 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2024-2030 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2019-2030 | 68,2 | | | - | | | - | 68,2 | |  |
| 4.3.1 | | Получение технического отчета об оценке состояния моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования | | Управление территориального развития и обустройства | | | | | 2019 | - | | | - | | | - | - | | - | Количество обследованных объектов | 1 ед. |
| 2020 | 68,2 | | | - | | | - | 68,2 | | - |
| 2021 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2022 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2023 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2024-2030 | - | | | - | | | - | - | | - |
| 2019-2030 | 68,2 | | | - | | | - | 68,2 | |  |
| **Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Шелеховского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2020 | | 8,2 | | | - | | | - | 8,2 | | - | Обеспечение транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района. | 100 % |
| 2021 | | 30,0 | | | - | | | - | 30,0 | | - |
| 2022 | | 30,0 | | | - | | | - | 30,0 | | - |
| 2023 | | 30,0 | | | - | | | - | 30,0 | | - |
| 2024-2030 | | 210,0 | | | - | | | - | 210,0 | | - |
| 2020-2030 | | 308,2 | | | - | | | - | 308,2 | | - |
| 5.1 | | Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2020 | | 8,2 | | | - | | | - | 8,2 | | - |  |  |
| 2021 | | 30,0 | | | - | | | - | 30,0 | | - |
| 2022 | | 30,0 | | | - | | | - | 30,0 | | - |
| 2023 | | 30,0 | | | - | | | - | 30,0 | | - |
| 2024-2030 | | 210,0 | | | - | | | - | 210,0 | | - |
| 2020-2030 | | 308,2 | | | - | | | - | 308,2 | | **-** |
| 5.1.1 | | Приобретение бланков строгой отчетности | | | | Управление территориального развития и обустройства | | 2020 | | 8,2 | | | - | | | - | 8,2 | | - | Приобретение бланков строгой отчетности | 20 ед. |
| 2021 | | 30,0 | | | - | | | - | 30,0 | | - |
| 2022 | | 30,0 | | | - | | | - | 30,0 | | - |
| 2023 | | 30,0 | | | - | | | - | 30,0 | | - |
| 2024-2030 | | 210,0 | | | - | | | - | 210,0 | | - |
| 2020-2030 | | 308,2 | | | - | | | - | 308,2 | | - |
| **Подпрограмма 6 «Обеспечение градостроительной деятельности в Шелеховском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | Обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района | | | Управление территориального развития и обустройства | | | 2021 | | | 640,7 | | - | | - | | 640,7 | |  | Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности | 100 % |
| 2022 | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 2023 | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 2024-2030 | | | 3 476,9 | | - | | - | | 3 476,9 | | - |
| 2021-2030 | | | 4 117,6 | | - | | - | | 4 117,6 | | - |
| 6.1 | | Актуализация документов территориального планирования Шелеховского района | | | Управление территориального развития и обустройства | | | 2021 | | | 471,7 | | - | | - | | 471,7 | | - |  |  |
| 2022 | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 2023 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2024-2030 | | | 3 476,9 | | - | | - | | 3 476,9 | | - |
| 2021-2030 | | | 3 948,6 | | - | | - | | 3 948,6 | | - |
| 6.1.1 | | Актуализация схемы территориального планирования Шелеховского района | | | Управление территориального развития и обустройства | | | 2021 | | | 471,7 | | - | | - | | 471,7 | | - | Актуализация схемы территориального планирования Шелеховского района | 1 ед. |
| 2022 | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 2023 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2024-2030 | | | 3 476,9 | | - | | - | | 3 476,9 | | - |
| 2021-2030 | | | 3 948,6 | | - | | - | | 3 948,6 | | - |
| 6.2 | | Оптимизация размещения рекламных конструкций. Осуществление эффективного контроля за размещением рекламных конструкций. | | | Управление территориального развития и обустройства | | | 2021 | | | 169,0 | | - | | - | | 169,0 | | - |  |  |
| 2022 | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 2023 | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 2024-2030 | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 2021-2030 | | | 169,0 | | - | | - | | 169,0 | | - |
| 6.2.1 | | Оценка рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения рекламной конструкции | | | Управление территориального развития и обустройства | | | 2021 | | | 25,0 | | - | | - | | 25,0 | | - | Выполнение расчета рыночной оценки на право пользования | 1 ед. |
| 2022 | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 2023 | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 2024-2030 | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 2021-2030 | | | 25,0 | | - | | - | | 25,0 | | - |
| 6.2.2 | | Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций | | | Управление территориального развития и обустройства | | | 2021 | | | 144,0 | | - | | - | | 144,0 | | - | Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций | 5 ед. |
| 2022 | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 2023 | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 2024-2030 | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 2021-2030 | | | 144,0 | | - | | - | | 144,0 | | - |
| **Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | Создание условий для обеспечения деятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского муниципального района | | | Управление территориального развития и обустройства | | | 2021 | | | 9 399,3 | | - | | - | | 9 399,3 | | - | Количество выявленных и зафиксированных нарушений финансово-правовых нарушений контрольно-надзорными органами | ежегодно |
| 2022 | | | 9 249,3 | | - | | - | | 9 249,3 | | - |
| 2023 | | | 9 249,3 | | - | | - | | 9 249,3 | | - |
| 2024-2030 | | | 64 745,1 | | - | | - | | 64 745,1 | | - |
| 2021-2030 | | | 92 643,0 | | - | | - | | 92 643,0 | | - |
| 7.1 | | Повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере территориального развития и обустройства | | | Управление территориального развития и обустройства | | | 2021 | | | 9 399,3 | | - | | - | | 9 399,3 | | - |  |  |
| 2022 | | | 9 249,3 | | - | | - | | 9 249,3 | | - |
| 2023 | | | 9 249,3 | | - | | - | | 9 249,3 | | - |
| 2024-2030 | | | 64 745,1 | | - | | - | | 64 745,1 | | - |
| 2021-2030 | | | 92 643,0 | | - | | - | | 92 643,0 | | - |
| 7.1.1 | | Мероприятия, направленные на обеспечение выполнения полномочий и муниципальных функций в сфере деятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского муниципального района | | | Управление территориального развития и обустройства | | | 2021 | | | 9 399,3 | | - | | - | | 9 399,3 | | - | Доля исполненных полномочий Управления территориального развития и обустройства без нарушений к общему количеству полномочий | 100 % ежегодно |
| 2022 | | | 9 249,3 | | - | | - | | 9 249,3 | | - |
| 2023 | | | 9 249,3 | | - | | - | | 9 249,3 | | - |
| 2024-2030 | | | 64 745,1 | | - | | - | | 64 745,1 | | - |
| 2021-2030 | | | 92 643,0 | | - | | - | | 92 643,0 | | - |
| **Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства | Управление территориального развития и обустройства | | | | | 2020 | | | 6 383,8 | | - | | - | | 6 383,8 | | - | Обеспечение деятельности Управления | 100 % |
| **Основное мероприятие: Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности (демонтаж рекламных конструкций) | Управление территориального развития и обустройства | | | | | 2020 | | | 100,0 | | - | | - | | 100,0 | | - | Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности | 100 % |

».