Российская Федерация

Иркутская область

**МЭР ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**ОТ 03 сентября 2021 года № 108-пм**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**МЭРА ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**РАЙОНА ОТ 20.07.2021 № 89-ПМ «О ВВЕДЕНИИ**

**РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ**

**СИТУАЦИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ШЕЛЕХОВА**

**И СЕЛА БАКЛАШИ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА»**

В соответствии со статьями 4, 4.1, 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Шелеховского района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 20.07.2021 № 89-пм «О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории города Шелехова и села Баклаши Шелеховского района» изменение, изложив План мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате воздействия грунтовых и дождевых вод на территории Баклашинского сельского поселения и Шелеховского городского поселения, утвержденный п.4 в следующей редакции:

«ПЛАН

мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате воздействия грунтовых и дождевых вод

на территории Баклашинского сельского поселения и Шелеховского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  пп | Перечень аварийно –спасательных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Привлекаемые силы и средства | Отметка о выполнении |
|  | Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) | Организация работы оперативной группы в зоне ЧС | До ликвидации ЧС | Кудренко Е.В. | 1а/м |  |
|  | Организация комиссионного обследования по выявлению негативного воздействия грунтовых и дождевых вод на участки граждан в зоне ЧС | С 20 июля | Федоров А.С.,  Липин С.Н., | 2 а/м |  |
|  | Доставка в зону ЧС технических средств для откачки дождевых и грунтовых вод с участков граждан | С 20 июля до завершения мероприятий | Федоров А.С.,  Липин С.Н.,  Осипов А.С. | 3 мотопомпы |  |
|  | Мониторинг уровня воды в карьерах в зоне ЧС | До завершения выполнения мероприятий | Федоров А.С.,  Липин С.Н., | 2 а/м |  |
|  | Доставка сил и средств зону ЧС | В порядке, определенном техническим решением | Кудренко Е.В. | 1 т/с |  |
|  | Усиление группировки сил и средств в зоне ЧС | При возникновении необходимости | Кудренко Е.В. | В соответствии с объемом выполняемых работ |  |
|  | Локализация и ликвидация поражающих факторов источников ЧС | Откачка грунтовых и дождевых вод с территории подтопленных участков | До завершения мероприятий | Федоров А.С.,  Липин С.Н.,  Осипов А.С. | 3 а/м,  3 мотопомпы |  |
|  | Привлечение специализированной организации для выработки технического решения по локализации и ликвидации последствий ЧС (далее-техническое решение) | До 25 июля | Кудренко Е.В. | - |  |
|  | Мониторинг выполнения технического решения | До завершения выполнения мероприятий | Руководитель специализированной организации | 1 а/м |  |
|  | Проведение мероприятий по реализации технического решения | В порядке, определенном техническим решением | Федоров А.С.,  Липин С.Н.,  Кудренко Е.В. | 1 т/с |  |
|  | Проведение берегоукрепительных мероприятий некапитального характера, направленных на защиту территории и населения, объектов инфраструктуры от негативного воздействия вод | До завершения выполнения мероприятий | Федоров А.С.,  Кудренко Е.В. | 2 а/м,  1- погрузчик |  |
|  | Организация и проведение дополнительных мероприятий по ликвидации вторичных поражающих факторов | При возникновении необходимости | Федоров А.С.,  Липин С.Н.,  Кудренко Е.В. | В соответствии с объемом выполняемых работ |  |
|  | Обеспечение готовности пункта временного размещения № 2 | При возникновении необходимости эвакуации граждан, попавших в зону ЧС | Софьина Е.В. |  |  |
|  | Предоставления отчета о реализации технического решения | До 3 сентября | Руководитель специализированной организации |  |  |
|  | Дополнительные мероприятия | Проведение земельного контроля на территории зоны ЧС | До 28 июля | Федоров А.С. |  |  |
|  | Подготовка информационных материалов для населения по порядку возмещения ущерба в результате ЧС, правилам компенсационных выплат | До 23 июля | Любочко И.С.,  Кудренко Е.В. |  |  |
|  | Доведение информации до населения, попавшему в зону ЧС о выполняемых мероприятиях по ликвидации последствий негативного воздействия грунтовых и дождевых вод, порядку возмещения ущерба в результате ЧС | До завершения мероприятий | Поспеева Ю.Э.,  Федоров А.С.,  Липин С.Н. |  |  |
|  | Проведение профилактических рейдов по подтопленным участкам, с целью недопущения возникновения пожаров, в результате сушки помещений и удалению излишней влаги | До завершения мероприятий | Макаров А.С.,  Федоров А.С.,  Никитин А.О. |  |  |
|  | Анализ выполнения мероприятий по ликвидации ЧС, учет привлекаемых сил и средств | До завершения мероприятий | Мартынов Е.Н. |  |  |

».

1. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

М.Н. Модин