**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 10.01.2020 года № 6-па**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА» НА 2022 - 2024 ГОДЫ**

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.03.2021 № 135-па, от 21.04.2021 № 235-па, от 16.07.2021 № 397-па, от 07.02.2022 № 58-па, от 15.02.2022 № 74-па, от 18.03.2022 № 147-па, от 23.03.2022 № 160-па, от 14.04.2022 № 193-па, от 28.04.2022 № 226-па, от 23.05.2022 № 261-па, от 07.06.2022 № 303-па, от 29.07.2022 № 413-па, от 09.08.2022 № 428-па, от 15.09.2022 № 521-па, от 21.10.2022 № 617-па, от 16.11.2022 № 676-па, от 02.12.2022 № 727-па, от 23.12.2022 № 780-па, от 26.12.2022 № 785-па)

В целях обеспечения муниципальных образовательных организаций Шелеховского района развитой социальной и инженерной инфраструктурой, на основании п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статей 7, 15, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», постановления Правительства Иркутской области от 09.11.2018 № 820-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019 - 2024 годы», постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района», руководствуясь, статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2022-2024 годы.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Мэра района по управлению социальной сферой Е.В. Софьину.

Мэр Шелеховского

муниципального района М.Н. Модин

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 10.01.2020 № 6-па

Ведомственная целевая программа

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» (далее – Программа)

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.03.2021 № 135-па, от 21.04.2021 № 235-па, от 16.07.2021 № 397-па, от 07.02.2022 № 58-па, от 15.02.2022 № 74-па, от 18.03.2022 № 147-па, от 23.03.2022 № 160-па, от 14.04.2022 № 193-па, от 23.05.2022 № 261-па, от 29.07.2022 № 413-па, от 09.08.2022 № 428-па, от 21.10.2022 № 617-па, от 23.12.2022 № 780-па, от 26.12.2022 № 785-па)

Раздел 1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» |
| Наименование Подпрограммы | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Шелеховского района» |
| Наименование Программы | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» |
| Период реализации Программы | 2022-2024 годы |
| Разработчик Программы | Управление образования |
| Исполнители Программы | Управление образования;  Управление по распоряжению муниципальным имуществом (далее – УМИ);  Управление территориального развития и обустройства;  Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Информационно-методический образовательный центр» (далее – МКУ ШР «ИМОЦ»);  Муниципальные образовательные организации Шелеховского района |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.03.2021 № 135-па, от 26.12.2022 № 785-па) | |
| Цели Программы | Создание социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с современными требованиями |
| Задачи Программы | 1. Реконструкция, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района 2. Проектирование, изыскательские работы, оценка технического состояния строительных конструкций в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района 3. Обеспечение требований законодательства об охране жизни и здоровья детей при эксплуатации детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории образовательных организаций Шелеховского района |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 07.02.2022 № 58-па) | |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022-2024 годы.  Программа реализуется в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 385 958,3 тысяч рублей из них:  за счет средств федерального бюджета 76 880,4 тысяч рублей;  за счет средств областного бюджета 140 173,6 тысяч рублей;  за счет средств местного бюджета 168 904,3 тысяч рублей  За счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования – 76 880,4 тысяч рублей в том числе:  2022 год – 30 718,9 тысяч рублей;  2023 год – 46 161,5 тысяч рублей;  2024 год – 0,0 тысяч рублей  За счет средств областного бюджета на условиях софинансирования – 140 173,6 тысяч рублей в том числе:  2022 год – 108 365,6 тысяч рублей;  2023 год – 31 808,0 тысяч рублей;  2024 год – 0,0 тысяч рублей  За счет средств бюджета Шелеховского района – 168 904,3 тысяч рублей, в том числе:  2022 год – 101 572,3 тысяч рублей;  2023 год – 61 632,2 тысяч рублей;  2024 год – 5 699,8 тысяч рублей |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.03.2021 № 135-па, от 21.04.2021 № 235-па, от 07.02.2022 № 58-па, от 18.03.2022 № 147-па, от 14.04.2022 № 193-па, от 23.05.2022 № 261-па, от 29.07.2022 № 413-па, от 09.08.2022 № 428-па, от 21.10.2022 № 617-па, от 23.12.2022 № 780-па) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1) Доля ОО, в которых проведен необходимый ремонт к общему количеству ОО, подлежащих соответствующему ремонту, до 100,0 % к концу 2024 года.  2) Доля ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы, оценка технического состояния строительных конструкций к общему количеству ОО, в которых требуются соответствующие работы, до 100,0 % к концу 2024 года.  3) Доля ОО, в которые приобрели малые формы для детских игровых и спортивных площадок, соответствующие ГОСТ к общему количеству ОО, подлежащих установке малых форм, до 100,0% к концу 2024 года. |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.03.2021 № 135-па, от 21.04.2021 № 235-па, от 16.07.2021 № 397-па, от 07.02.2022 № 58-па, от 23.03.2022 № 160-па) | |

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Основными задачами в развитии социальной инфраструктуры на территории Шелеховского района является: улучшение жизни, повышение благосостояния населения, формирование здорового и активного поколения.

В настоящее время в Шелеховском районе функционирует 32 муниципальные образовательные организации с общим охватом обучающихся и воспитанников 13 248 человек.

Совершенствование инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Шелеховского района осуществляется через решение следующих задач:

- создание в образовательных организациях безопасных и комфортных условий в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для организации учебно-воспитательного процесса, гармоничного развития детей, профилактике заболеваний;

- обеспечение сохранности зданий, оборудования, имущества, благоустройство территорий;

- организация текущих ремонтных работ, устранение предписаний надзорных органов.

Безопасность образовательной организации – условие сохранения жизни и здоровья обучающихся, работников; сбережение материальных ценностей от возможных чрезвычайных ситуаций.

Финансирование работ осуществляется в рамках разработанных на территории Шелеховского района ведомственных целевых программ, комплекса мер по модернизации общего образования Иркутской области и государственной программы Иркутской области «Развитие образования».

Создание комфортных, безопасных условий в образовательных организациях в соответствии с возрастающими требованиями и запросами сегодняшнего дня требует значительных финансовых средств.

За период реализации ведомственной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» в образовательных организациях Шелеховского района проведены:

в 2019 году:

1. капитальный ремонт в 3 образовательных организациях на сумму 8 400,3 тыс. рублей;
2. текущий ремонт в 23 образовательных организациях на сумму 27 670,0 тыс. рублей;
3. устройство и ремонт теневых навесов в 9 образовательных организациях на сумму 5 685,0 тыс. рублей;
4. приобретение и установка малых форм в 17 образовательных организациях на сумму 5 833,7 тыс. рублей;
5. проектные работы, оценка, экспертиза в 20 образовательных организациях на сумму 11 749,7 тыс. рублей.;
6. выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной и рабочей документации для строительства объекта на сумму 3 034,6 тыс. рублей.

Несмотря на проводимые мероприятия, темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно опережают темпы ремонтных работ, осуществляемых в образовательных организациях. Вследствие чего здания муниципальных образовательных организаций требуют больших затрат на проведение капитального ремонта и реконструкции.

Большинство зданий образовательных учреждений - постройки 50-х - 60-х годов прошлого века и ранее, степень их износа год от года только увеличивается. В 93 % объектах образования требуется проведение выборочного капитального ремонта, а именно: ремонт кровельного покрытия зданий, фасадов, стен, потолков и полов помещений, замена оконных и дверных блоков, ремонт отмосток, санитарных узлов, спортивных залов и т.д.

В подавляющем большинстве школ лишь по одному спортивному залу, что недостаточно при введении 3-го часа физической культуры. На территории большинства общеобразовательных организаций отсутствуют современные спортивные площадки, а в ряде учреждений актовый зал совмещён со столовой, учебными кабинетами, что не соответствует современным требованиям, где «школа – это современное здание с оригинальными архитектурными и дизайнерскими решениями, с добротной и функциональной архитектурой, столовой, медиатекой и библиотекой, высокотехнологичным учебным оборудованием, условиями для занятий спортом и творчеством. Архитектура школьного пространства должна позволять эффективно организовывать проектную деятельность, занятия в малых группах, самые разные формы работы с детьми».

Масштабность перечисленных проблем свидетельствует о необходимости целенаправленного программно-целевого метода их решения. Эффективность программно-целевого метода обусловлена его системным, интегрирующим характером, что позволит сконцентрировать ресурсы и рационально их использовать для решения приоритетных задач по укреплению материально-технической базы образовательных организаций.

Раздел 3. Цель и задачи Программы

Цель Программы: создание социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с современными требованиями.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

1. Реконструкция, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района;
2. Проектирование, изыскательские работы, оценка технического состояния строительных конструкций в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района;
3. Обеспечение требований законодательства об охране жизни и здоровья детей при эксплуатации детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории образовательных организаций Шелеховского района.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.03.2021 № 135-па, от 07.02.2022 № 58-па)

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий,

сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования

и целевые индикаторы реализации Программы

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленной цели и задачи. Перечень мероприятий Программы с указанием размера и источников финансирования, целевые индикаторы и показатели результативности цели и задачи, а также реализации Программы в целом приведены в приложениях 1, 2 к Программе.

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Шелеховского района.

Для реализации Программы предполагается осуществление софинансирования в установленном законодательством порядке за счет средств областного бюджета.

Объемы финансирования Программы в части средств местного бюджета могут ежегодно уточняться исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

Программа реализуется в один этап. Срок реализации Программы составляет 3 года, в течение 2022-2024 годов.

Программные мероприятия являются комплексом практических мер по достижению реальных результатов в развитии социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях.

Система программных мероприятий включает в себя мероприятия, направленные на реконструкцию, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района.

Раздел 5. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее реализации

Разработчик Программы – управление образования.

Исполнители Программы – управление образования, УМИ, МКУ ШР «ИМОЦ», муниципальные образовательные организации Шелеховского района, Управление территориального развития и обустройства.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 16.07.2021 № 397-па, от 26.12.2022 № 785-па)

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию Программы в целом, в том числе:

1. обеспечивают своевременную и качественную реализацию соответствующих мероприятий Программы;
2. подготавливают предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;
3. представляют заявки на финансирование Программы;
4. уточняют затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели, а также механизм реализации Программы;
5. отвечают за достижение поставленных в программе задач и запланированных значений показателей результативности;
6. приводят в соответствие Программу с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;
7. отвечают за целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Управление образования:

* 1. осуществляет текущее управление Программой и контроль за реализацией Программы;
  2. подготавливает и представляет согласованный с куратором Программы в управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района отчет о реализации Программы в соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района, утвержденного постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па.

Приложение 1 к ведомственной целевой программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района»

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.03.2021 года № 135-па, от 21.04.2021 № 235-па)

Таблица

Перечень мероприятий Программы, планируемых целевых индикаторов,

показателей результативности реализации Программы

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 16.07.2021 № 397-па, от 07.02.2022 № 58-па, от 15.02.2022 № 74-па, от 23.03.2022 № 160-па, от 14.04.2022 № 193-па, от 28.04.2022 № 226-па, от 23.05.2022 № 261-па, от 07.06.2022 № 303-па, от 29.07.2022 № 413-па, от 09.08.2022 № 428-па, от 15.09.2022 № 521-па, от 21.10.2022 № 617-па, от 16.11.2022 № 676-па, от 02.12.2022 № 727-па, от 23.12.2022 № 780-па, от 26.12.2022 № 785-па)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Исполнитель мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования Программы, тыс. руб. | | | | | | Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы | | |
| Финан-совые средства, всего | в том числе: | | | | | Наименование | | Плановое значение |
| ФБ | ОБ | МБ | ВИ |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| **1.** | **ЦЕЛЬ. Создание социальной инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с современными требованиями** | **УО,**  **МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО** | **2022** | **240 656,8** | **30 718,9** | **108 365,6** | **101 572,3** | **0,0** | 1) Доля ОО, в которых проведен необходимый ремонт к общему количеству ОО, подлежащих соответствующему ремонту, до 100,0 % к концу 2024 года.  2) Доля ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы, оценка технического состояния строительных конструкций к общему количеству ОО, в которых требуются соответствующие работы, до 100,0 % к концу 2024 года.  3) Доля ОО, в которые приобрели малые формы для детских игровых и спортивных площадок, соответствующие ГОСТ к общему количеству ОО, подлежащих установке малых форм, до 100,0% к концу 2024 года. | | 1) 100  2) 100  3) 100 | |
| **2023** | **139 601,7** | **46 161,5** | **31 808,0** | **61 632,2** | **0,0** | 1) 100  2) 100  3) 100 | |
| **2024** | **5 699,8** | **0,0** | **0,0** | **5 699,8** | **0,0** | 1) 100  2) 100  3) 100 | |
| **2022-2024** | **385 958,3** | **76 880,4** | **140 173,6** | **168 904,3** | **0,0** | 1) 100  2) 100  3) 100 | |
| 1.1 | Задача 1.1. Реконструкция, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района. | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 234 207,8 | 30 718,9 | 108 365,6 | 95 123,3 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 19 / 6 / 0 | |
| 2023 | 139 601,7 | 46 161,5 | 31 808,0 | 61 632,2 | 0,0 | 0 / 13 / 0 | |
| 2024 | 5 699,8 | 0,0 | 0,0 | 5 699,8 | 0,0 | 14 / 0 / 0 | |
| 2022-2024 | 379 509,3 | 76 880,4 | 140 173,6 | 162 455,3 | 0,0 | 33 / 19 / 0 | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1.  Капитальный ремонт, оснащение средствами обучения и воспитания, строительный контроль МКОУ ШР «СОШ № 1» по адресу г.Шелехов, квартал 3, д. 15. | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 49 141,4 | 28 804,9 | 14 439,5 | 5 897,0 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 49 141,4 | 28 804,9 | 14 439,5 | 5 897,0 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2.  Капитальный ремонт здания, кровли, строительный контроль, приобретение материалов (с установкой) МБОУ ШР «СОШ № 4» по адресу г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 48 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 33 997,1 | 0,0 | 25 535,1 | 8 462,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / 1 / - | |
| 2023 | 1 999,8 | 0,0 | 0,0 | 1 999,8 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 35 996,9 | 0,0 | 25 535,1 | 10 461,8 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3.  Капитальный ремонт, оснащение средствами обучения и воспитания, строительный контроль, авторский надзор МКОУ ШР «СОШ № 5» по адресу г.Шелехов, квартал 6, д. 28. | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 64 752,5 | 30 465,7 | 26 527,6 | 7 759,2 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / 1 / - | |
| 2023 | 38 734,6 | 16 881,3 | 12 460,9 | 9 392,4 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 103 487,1 | 47 347,0 | 38 988,5 | 17 151,6 | 0,0 | - / 2 / - | |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4.  Капитальный ремонт инженерных систем МКОУ ШР «СОШ № 6» по адресу г. Шелехов, квартал 18, д. 39 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 1 802,3 | 0,0 | 0,0 | 1 802,3 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 1 802,3 | 0,0 | 0,0 | 1 802,3 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5.  Капитальный ремонт здания, спортивного зала, строительный контроль МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» по адресу Шелеховский р-он, п.Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 3 316,1 | 253,2 | 2 564,4 | 498,5 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / 1 / - | |
| 2023 | 7 858,0 | 475,3 | 4 907,6 | 2 475,1 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 11 174,1 | 728,5 | 7 472,0 | 2 973,6 | 0,0 | - / 2 / - | |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6.  Капитальный ремонт МКОУ «СОШ № 9» по адресу Шелеховский р-он, п.Чистые Ключи, военный городок № 2, д. 180 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 3 427,7 | 0,0 | 0,0 | 3 427,7 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 3 427,7 | 0,0 | 0,0 | 3 427,7 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.1.7.  Капитальный ремонт дошкольного блока, строительный контроль, проведение ремонтно-восстановительных работ с целью обеспечения безопасности конструкций здания МКОУ ШР «ООШ № 11» по адресу Шелеховский р-он, с.Введенщина, ул. Юбилейная, д.56 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 19 171,8 | 0,0 | 0,0 | 19 171,8 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / 1 / - | |
| 2023 | 6 055,9 | 0,0 | 0,0 | 6 055,9 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 25 227,7 | 0,0 | 0,0 | 25 227,7 | 0,0 | - / 2 / - | |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.1.8.  Капитальный ремонт здания и инженерных систем МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» по адресу г.Шелехов, 1 микрорайон, д.11 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 5 688,8 | 0,0 | 0,0 | 5 688,8 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 5 688,8 | 0,0 | 0,0 | 5 688,8 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.1.9.  Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» по адресу г. Шелехов, квартал 2, д. 28 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 2 967,1 | 0,0 | 0,0 | 2 967,1 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 2 967,1 | 0,0 | 0,0 | 2 967,1 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.10.  Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 «Подснежник» по адресу г. Шелехов, квартал 8, д. 14 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 4 368,6 | 0,0 | 0,0 | 4 368,6 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 4 368,6 | 0,0 | 0,0 | 4 368,6 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.1.11.  Капитальный ремонт теплотрассы МКДОУ ШР Детский сад № 11 «Берёзка» по адресу Шелеховский р-он, д. Олха, ул.Луговая, дом 24 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 7 253,6 | 0,0 | 0,0 | 7 253,6 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 7 253,6 | 0,0 | 0,0 | 7 253,6 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.1.12.  Капитальный ремонт, строительный контроль МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко» по адресу г.Шелехов, квартал 6, д. 27 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 60 381,0 | 0,0 | 53 738,5 | 6 642,5 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 60 381,0 | 0,0 | 53 738,5 | 6 642,5 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.1.13.  Капитальный ремонт системы электроосвещения (замена силового электрооборудования и внутреннего освещения помещений) МКДОУ ШР Детский сад № 14 «Алёнка», г.Шелехов, квартал 7, д. 7 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 521,5 | 0,0 | 0,0 | 521,5 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 521,5 | 0,0 | 0,0 | 521,5 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.1.14.  Капитальный ремонт МКДОУ ШР Детский сад № 17 «Золотой ключик», г.Шелехов, 1микрорайон, д. 45 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 4 174,7 | 0,0 | 0,0 | 4 174,7 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 4 174,7 | 0,0 | 0,0 | 4 174,7 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.1.15.  Капитальный ремонт МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» по адресу г.Шелехов, 4 микрорайон, д. 19 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 8 709,4 | 0,0 | 0,0 | 8 709,4 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 8 709,4 | 0,0 | 0,0 | 8 709,4 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.1.16.  Капитальный ремонт МБОУ ДО «ЦТ» по адресу г. Шелехов, квартал 8, д.12 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 4 151,9 | 0,0 | 0,0 | 4 151,9 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 4 151,9 | 0,0 | 0,0 | 4 151,9 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.17 | Мероприятие 1.1.17.  Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту здания, замене оконных блоков, выполнение работ по текущему ремонту помещений, выполнение работ по ремонту вентиляции помещений пищеблока-столовой и спортзала МКОУ ШР «СОШ № 1» по адресу г. Шелехов, квартал 3, д. 15. | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 8 816,7 | 0,0 | 0,0 | 8 816,7 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 8 816,7 | 0,0 | 0,0 | 8 816,7 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.18 | Мероприятие 1.1.18.  Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение восстановительных работ по ремонту канализационных сливов, выполнение сантехнических работ, замене дверных и оконных блоков, (дверного блока щитовой), ремонту полов, выполнение работ по ремонту системы отопления МБОУ ШР «СОШ № 2» по адресу г. Шелехов, 4 микрорайон, д.44 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 598,4 | 0,0 | 0,0 | 598,4 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 1 553,2 | 0,0 | 0,0 | 1 553,2 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 2 151,6 | 0,0 | 0,0 | 2 151,6 | 0,0 | 2 / - / - | |
| 1.1.19 | Мероприятие 1.1.19. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту здания, ремонт отмостки, выполнение работ по текущему ремонту помещений, лестничных клеток, замене дверей, выполнение сантехнических работ, ремонт внутренних магистральных сетей водоснабжения и канализации, строительный контроль, выполнение работ по текущему ремонту фасада здания, ремонту полов МБОУ ШР «СОШ № 4» по адресу г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 48 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 8 060,0 | 0,0 | 0,0 | 8 060,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 8 060,0 | 0,0 | 0,0 | 8 060,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.20 | Мероприятие 1.1.20. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту МКОУ ШР «СОШ №5» по адресу г.Шелехов, квартал 6, д. 28. | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.21 | Мероприятие 1.1.21. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту МКОУ ШР «СОШ № 6» по адресу г.Шелехов, квартал 18, д. 39 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.22. | Мероприятие 1.1.22. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, электромонтажных, сантехнических работ МКОУ ШР «СОШ № 7» по адресу Шелеховский район, д. Олха, ул.Школьная, дом 5 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 8 620,0 | 0,0 | 0,0 | 8 620,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / -/ - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 8 620,0 | 0,0 | 0,0 | 8 620,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.23 | Мероприятие 1.1.23. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, ремонту системы отопления, замене оконных, дверных блоков, ремонту полов, центральной лестницы, асфальтного покрытия, замене теплотрассы до основного здания, выполнение сантехнических работ, выполнение работ по устройству полов в спортивном зале, установка шумоглушителя для вентиляции МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» по адресу Шелеховский р-он, п.Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 963,6 | 0,0 | 0,0 | 963,6 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 963,6 | 0,0 | 0,0 | 963,6 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.24 | Мероприятие 1.1.24. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту здания, помещений, входной группы, благоустройство территории, ремонту отмостки, устройству площадки ТКО, освещение стадиона МКОУ ШР «ООШ № 11» по адресу Шелеховский р-он, с. Введенщина, ул. Мира, д. 20. | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 4 582,8 | 0,0 | 0,0 | 4 582,8 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 4 582,8 | 0,0 | 0,0 | 4 582,8 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.25 | Мероприятие 1.1.25. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение канализационных работ МКОУ «СОШ № 124» по адресу Шелеховский р-он, п.Подкаменная, ул.Вокзальная, д. 1 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.26 | Мероприятие 1.1.26. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту здания, выполнение работ по ремонту системы вентиляции, по устройству приточной системы вентиляции, по ремонту системы канализации, выполнение сантехнических работ МБОУ ШР «Шелеховский лицей» по адресу г.Шелехов, кв-л 18, д.46. | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 1 608,3 | 0,0 | 0,0 | 1 608,3 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 1 668,3 | 0,0 | 0,0 | 1 668,3 | 0,0 | 2 / - / - | |
| 1.1.27 | Мероприятие 1.1.27. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, замене оконных блоков, ремонту крылец МКОУ ШР «НШДС № 10» по адресу Шелеховский р-он, п.Большой Луг, ул.Клубная, д.24 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.28 | Мероприятие 1.1.28. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, замене оконных блоков, выполнение сантехнических работ МКОУ ШР «НШДС № 14» по адресу г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 18, д. 20. | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 690,1 | 0,0 | 0,0 | 690,1 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 890,1 | 0,0 | 0,0 | 890,1 | 0,0 | 2 / - / - | |
| 1.1.29. | Мероприятие 1.1.29. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, замене оконных блоков МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» по адресу г. Шелехов, квартал 11, д.11 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 1 770,9 | 0,0 | 0,0 | 1 770,9 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 1 770,9 | 0,0 | 0,0 | 1 770,9 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.30. | Мероприятие 1.1.30. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, выполнение электромонтажных, сантехнических работ МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» по адресу г.Шелехов,1 микрорайон, д. 11 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 463,5 | 0,0 | 0,0 | 463,5 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 524,9 | 0,0 | 0,0 | 524,9 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 988,4 | 0,0 | 0,0 | 988,4 | 0,0 | 2 / - / - | |
| 1.1.31 | Мероприятие 1.1.31. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту помещений, канализационной системы, строительному контролю, выполнение работ по устройству приямка в МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» по адресу п.Большой Луг, ул. Центральная, д.9 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 522,1 | 0,0 | 0,0 | 522,1 | 0,0 |  | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 522,1 | 0,0 | 0,0 | 522,1 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.32 | Мероприятие 1.1.32 Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту в МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик» по адресу г.Шелехов, 1 квартал, д. 3 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 80,1 | 0,0 | 0,0 | 80,1 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 80,1 | 0,0 | 0,0 | 80,1 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.33 | Мероприятие 1.1.33. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту в МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» по адресу Шелеховский р-он, с.Баклаши, ул. 9-й Пятилетки, д. 2 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 58,5 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 108,5 | 0,0 | 0,0 | 108,5 | 0,0 | 2 / - / - | |
| 1.1.34 | Мероприятие 1.1.34. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту крылец, отмостки, полов, кровли МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» по адресу г. Шелехов, квартал 2, д. 28 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 1 906,3 | 0,0 | 0,0 | 1 906,3 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 1 906,3 | 0,0 | 0,0 | 1 906,3 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.35 | Мероприятие 1.1.35. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту крыши склада МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник» по адресу г.Шелехов, квартал 8, дом 14 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 223,2 | 0,0 | 0,0 | 223,2 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 223,2 | 0,0 | 0,0 | 223,2 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.36 | Мероприятие1.1.36. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение сантехнических работ МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополёк» по адресу г.Шелехов, квартал 6, дом 35 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.37 | Мероприятие 1.1.37  Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, ремонтно-восстановительные работы, выполнение работ по переносу  электрощитовой, выполнение ремонтных работ системы вентиляции, выполнение работ по обследованию территории, подготовка технических решений по предотвращению подтопления и вредного воздействия вод МКДОУ ШР Детский сад № 11 «Берёзка» по адресу Шелеховский р-он, д. Олха, ул.Луговая, дом 24 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 5 866,9 | 0,0 | 0,0 | 5 866,9 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 5 916,9 | 0,0 | 0,0 | 5 916,9 | 0,0 | 2 / - / - | |
| 1.1.38 | Мероприятие 1.1.38. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту помещения, выполнение восстановительных работ системы отопления овощехранилища, выполнение сантехнических работ, в МКДОУ Шелеховского района Детский сад № 12 «Солнышко» по адресу г.Шелехов, квартал 6, д. 27 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 809,7 | 0,0 | 0,0 | 809,7 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 809,7 | 0,0 | 0,0 | 809,7 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.39 | Мероприятие 1.1.39. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту помещений, лестничных клеток в МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка» по адресу г.Шелехов, квартал 7, д. 7 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.40 | Мероприятие 1.1.40. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли, выполнение сантехнических работ, выполнение работ по ремонту полов МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга» по адресу г.Шелехов, 1 мкр., д. 12 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 1 328,8 | 0,0 | 0,0 | 1 328,8 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 1 328,8 | 0,0 | 0,0 | 1 328,8 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.41. | Мероприятие 1.1.41.  Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту в МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» по адресу г.Шелехов, 1 микрорайон, д. 45 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.42. | Мероприятие 1.1.42. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, по ремонту вытяжной системы вентиляции, по ремонту кровли склада (сарая) МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», по адресу г.Шелехов, 4 микрорайон, д. 19 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 283,7 | 0,0 | 0,0 | 283,7 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 75,3 | 0,0 | 0,0 | 75,3 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 359,0 | 0,0 | 0,0 | 359,0 | 0,0 | 2/ - / - | |
| 1.2. | Задача 1.2. Проектирование, изыскательские работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | **6 449,0** | **0,0** | **0,0** | **6 449,0** | **0,0** | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 14 / - | |
| 2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0 / - | |
| 2024 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0 / - | |
| 2022-2024 | **6 449,0** | **0,0** | **0,0** | **6 449,0** | **0,0** | 14 / - | |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1.  Выполнение работ по обследованию здания МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» по адресу г. Шелехов, кв-л 11, д.11 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Выполнение работ по обследованию здания МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» по адресу г.Шелехов, микрорайон Привокзальный, дом 20 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт вентиляционной системы, МКДОУ ШР Детский сад № 11 «Берёзка» по адресу Шелеховский р-он, д. Олха, ул.Луговая, дом 24 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4. Выполнение работ по обследованию зданий МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга» по адресу г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 12 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 224,7 | 0,0 | 0,0 | 224,7 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 224,7 | 0,0 | 0,0 | 224,7 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.5 | Мероприятие 1.2.5. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство спортивной площадки МБОУ ШР «СОШ №2» по адресу г.Шелехов, 4 микрорайон, дом 44 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.6 | Мероприятие 1.2.6. Выполнение проектных работ на выборочный капитальный ремонт здания, прохождение экспертизы сметной стоимости, обследование бетонного пола, разработка ПСД на ремонт внутренних магистральных сетей водоснабжения и канализации; разработка ПСД на ремонт внутренних магистральных сетей теплоснабжения в МБОУ ШР «СОШ № 4» по адресу г.Шелехов,1 микрорайон, д. 48 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.7 | Мероприятие 1.2.7. Разработка проектно-сметной документации на устройство эвакуационного выхода в обеденном зале МКОУ ШР «СОШ № 6» по адресу г. Шелехов, кв-л 18, д. 39 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.8 | Мероприятие 1.2.8. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания (спортивного зала и блока с раздевалками), прохождение экспертизы проектной документации сметной стоимости МКОУ ШР «СОШ № 7» по адресу Шелеховский район, д. Олха, ул. Школьная, дом 5 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 632,1 | 0,0 | 0,0 | 632,1 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 632,1 | 0,0 | 0,0 | 632,1 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.9 | Мероприятие 1.2.9. Выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполнение историко-культурной экспертизы земельного участка путём проведения разведки, корректировка проектной документации, актуализация инженерно-геодезических, экологических, геологических изысканий, актуализация инженерно-геофизических исследований (сейсмическое микрорайонирование), разработка проектной документации в части решений по террасированию участка «Средняя общеобразовательная школа в д. Олха Шелеховского района Иркутской области» | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 954,0 | 0,0 | 0,0 | 954,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 954,0 | 0,0 | 0,0 | 954,0 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.10 | Мероприятие 1.2.10. Разработка проектно-сметной документации на устройство спортивной площадки, прохождение экспертизы проектной документации сметной стоимости, обследование строительных конструкций аварийной части здания в МКОУ ШР «ООШ № 11» по адресам Шелеховский р-он, с. Введенщина, ул. Мира, д. 20, Шелеховский р-он, с. Введенщина, ул. Юбилейная, д. 56 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 885,0 | 0,0 | 0,0 | 885,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 885,0 | 0,0 | 0,0 | 885,0 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.11 | Мероприятие 1.2.11 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания школы, эскизного проекта перепланировки пищеблока и столовой, освидетельствование инженерных систем здания в МКОУ ШР «СОШ № 12» по адресу Шелеховский р-он, с.Шаманка, ул. Советская, д. 9 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 1 764,6 | 0,0 | 0,0 | 1 764,6 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 1 764,6 | 0,0 | 0,0 | 1 764,6 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.12 | Мероприятие 1.2.12. Разработка проектно-сметной документации на ремонт спортивного зала, прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства МБОУШР «Шелеховский лицей» по адресу г.Шелехов, квартал 18, дом 46. | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 349,2 | 0,0 | 0,0 | 349,2 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 349,2 | 0,0 | 0,0 | 349,2 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.13 | Мероприятие 1.2.13. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, выполнение работ по обследованию зданий МКОУ ШР «НШДС № 10» по адресу Шелеховский район, п.Большой Луг, ул.Клубная, 24 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 101,8 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 101,8 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.14 | Мероприятие 1.2.14. Выполнение работ по обследованию зданий в МКОУ ШР «НШДС № 14» по адресу г.Шелехов, 4 микрорайон, д. 18 | УО,  МКУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 1 / - | |

Используемые в Программе сокращения:

1. ОО – муниципальные образовательные организации Шелеховского района;
2. МКОУ – муниципальное казенное образовательное учреждение;
3. МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;
4. МКДОУ – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение;
5. НШДС – начальная школа – детский сад;
6. ООШ – основная общеобразовательная школа;
7. СОШ – средняя общеобразовательная школа;
8. ШР – Шелеховский район;
9. МКОУ ДО «ЦТ» – Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования Шелеховского района «Центр творчества»;
10. ФБ – федеральный бюджет;
11. ОБ – областной бюджет;
12. МБ – местный бюджет;
13. ВИ – внебюджетные источники.
14. УТРиО – управление территориального развития и обустройства.

(п. 14 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 16.07.2021 № 397-па)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к ведомственной целевой программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района»

Таблица

Основные мероприятия Программы

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.03.2021 года № 135-па, от 21.04.2021 № 235-па, от 16.07.2021 № 397-па, от 07.02.2022 № 58-па, от 15.02.2022 № 74-па, от 23.03.2022 № 160-па, от 14.04.2022 № 193-па, от 28.04.2022 № 226-па, от 23.05.2022 № 261-па, от 07.06.2022 № 303-па, от 29.07.2022 № 413-па, от 09.08.2022 № 428-па, от 15.09.2022 № 521-па, от 21.10.2022 № 617-па, от 16.11.2022 № 676-па, от 02.12.2022 № 727-па, от 23.12.2022 № 780-па, от 26.12.2022 № 785-па)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование образовательной организации Шелеховского района | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Основные мероприятия Программы  (в том числе по годам, тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| Проведение выборочного капитального ремонта | | | Проведение ремонтных работ | | | Проектно-сметная документация | | | Приобретение и установка малых форм, физкультурно-спортивных комплексов, площадок для воркаута | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | МКОУ ШР «СОШ № 1» | 57 958,1 | 0,0 | 49 141,4 | 0,0 | 8 816,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | МБОУ ШР «СОШ № 2» | 2 351,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,4 | 0,0 | 1 553,2 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | МБОУ ШР «СОШ № 4» | 44 356,9 | 33 997,1 | 1 999,8 | 0,0 | 8 060,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | МКОУ ШР «СОШ № 5» | 103 547,1 | 64 752,5 | 38 734,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | МКОУ ШР «СОШ № 6» | 1 962,9 | 0,0 | 1 802,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | МКОУ ШР «СОШ № 7» | 10 206,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 620,0 | 0,0 | 0,0 | 1 586,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» | 12 137,7 | 3 316,1 | 7 858,0 | 0,0 | 963,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | МКОУ «СОШ № 9» | 3 427,7 | 0,0 | 3 427,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | МКОУ ШР «ООШ № 11» | 30 695,5 | 18 348,4 | 6 055,9 | 0,0 | 5 406,2 | 0,0 | 0,0 | 885,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | МКОУ ШР «СОШ № 12» | 1 764,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 764,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | МКОУ ШР «СОШ № 124» | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | МКОУ ШР «НШДС № 10» | 501,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | МКОУ ШР «НШДС № 14» | 1 490,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 690,1 | 0,0 | 200,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | МБОУ ШР «Гимназия» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | МБОУ ШР «Шелеховский лицей» | 2 017,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 608,3 | 0,0 | 60,0 | 349,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по общеобразовательным организациям:** | **272 440,1** | **120 414,1** | **109 019,7** | **0,0** | **34 785,8** | **0,0** | **2 373,2** | **5 847,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 16. | МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» | 1 830,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 770,9 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» | 6 677,2 | 0,0 | 5 688,8 | 0,0 | 463,5 | 0,0 | 524,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» | 522,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик» | 80,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» | 108,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,5 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» | 4 873,4 | 0,0 | 2 967,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 906,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник» | 4 591,8 | 0,0 | 4 368,6 | 0,0 | 223,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополек» | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Берёзка» | 13 262,5 | 7 253,6 | 0,0 | 0,0 | 5 866,9 | 0,0 | 50,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко» | 61 190,7 | 60 381,0 | 0,0 | 0,0 | 809,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка» | 1 096,9 | 0,0 | 496,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28. | МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга» | 1 553,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 328,8 | 0,0 | 0,0 | 224,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» | 4 214,7 | 0,0 | 4 174,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» | 9 093,0 | 0,0 | 8 734,0 | 0,0 | 283,7 | 0,0 | 75,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по дошкольным образовательным организациям:** | **109 366,3** | **67 634,6** | **26 430,1** | **0,0** | **11 373,3** | **0,0** | **3 326,6** | **601,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 32. | МКОУ ДО «ЦТ» | 4 151,9 | 0,0 | 4 151,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33. | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого:** | **385 958,3** | **188 048,7** | **139 601,7** | **0,0** | **46 159,1** | **0,0** | **5 699,8** | **6 449,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Используемые сокращения:

1. МКОУ – муниципальное казенное образовательное учреждение;
2. МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;
3. МКДОУ – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение;
4. НШДС – начальная школа – детский сад;
5. ООШ – основная общеобразовательная школа;
6. СОШ – средняя общеобразовательная школа;
7. ШР – Шелеховский район;
8. МКОУ ДО «ЦТ» – Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования Шелеховского района «Центр творчества».