Российская Федерация

Иркутская область

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**ОТ 02 декабря 2022 года № 727-па**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 10.01.2020 № 6-ПА**

В связи с корректировкой наименований мероприятий и перераспределением объема финансирования на проведение мероприятий по реализации ведомственной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» в 2022-2024 годах, в соответствии со статьями 7, 15, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района», руководствуясь статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 10.01.2020 № 6-па (далее – Программа), следующие изменения:

1) таблицу «Перечень мероприятий Программы, планируемых целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы» Приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Исполнитель мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования Программы, тыс. руб. | | | | | | Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы | | |
| Финан-совые средства, всего | в том числе: | | | | | Наименование | | Плановое значение |
| ФБ | ОБ | МБ | ВИ |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| **1.** | **ЦЕЛЬ. Создание социальной инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с современными требованиями** | **Управление**  **образования,**  **МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, УТРиО,**  **ОО** | **2022** | **216 729,3** | **30 718,9** | **84 438,5** | **101 571,9** | **0,0** | 1) Доля ОО, в которых проведен необходимый ремонт к общему количеству ОО, подлежащих соответствующему ремонту, до 100,0 % к концу 2024 года.  2) Доля ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы, оценка технического состояния строительных конструкций к общему количеству ОО, в которых требуются соответствующие работы, до 100,0 % к концу 2024 года.  3) Доля ОО, в которые приобрели малые формы для детских игровых и спортивных площадок, соответствующие ГОСТ к общему количеству ОО, подлежащих установке малых форм, до 100,0% к концу 2024 года. | | 1) 100  2) 100  3) 100 | |
| **2023** | **139 601,7** | **46 161,5** | **31 808,0** | **61 632,2** | **0,0** | 1) 100  2) 100  3) 100 | |
| **2024** | **5 699,8** | **0,0** | **0,0** | **5 699,8** | **0,0** | 1) 100  2) 100  3) 100 | |
| **2022-2024** | **362 030,8** | **76 880,4** | **116 246,5** | **168 903,9** | **0,0** | 1) 100  2) 100  3) 100 | |
| 1.1 | Задача 1.1. Реконструкция, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района. | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 210 280,3 | 30 718,9 | 84 438,5 | 95 122,9 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 17 / 6 / 0 | |
| 2023 | 139 601,7 | 46 161,5 | 31 808,0 | 61 632,2 | 0,0 | 0 / 13 / 0 | |
| 2024 | 5 699,8 | 0,0 | 0,0 | 5 699,8 | 0,0 | 14 / 0 / 0 | |
| 2022-2024 | 355 581,8 | 76 880,4 | 116 246,5 | 162 454,9 | 0,0 | 31 / 19 / 0 | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1.  Капитальный ремонт, оснащение средствами обучения и воспитания, строительный контроль МКОУ ШР «СОШ № 1» по адресу г.Шелехов, квартал 3, д. 15. | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 49 141,4 | 28 804,9 | 14 439,5 | 5 897,0 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 49 141,4 | 28 804,9 | 14 439,5 | 5 897,0 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2.  Капитальный ремонт здания, кровли, строительный контроль, приобретение материалов (с установкой) МБОУ ШР «СОШ № 4» по адресу г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 48 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 43 250,2 | 0,0 | 34 788,2 | 8 462,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / 1 / - | |
| 2023 | 1 999,8 | 0,0 | 0,0 | 1 999,8 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 45 250,0 | 0,0 | 34 788,2 | 10 461,8 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3.  Капитальный ремонт, оснащение средствами обучения и воспитания, строительный контроль, авторский надзор МКОУ ШР «СОШ № 5» по адресу г.Шелехов, квартал 6, д. 28. | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 48 379,7 | 30 465,7 | 10 155,2 | 7 758,8 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / 1 / - | |
| 2023 | 33 343,4 | 16 881,3 | 12 460,9 | 4 001,2 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 81 723,1 | 47 347,0 | 22 616,1 | 11 760,0 | 0,0 | - / 2 / - | |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4.  Капитальный ремонт инженерных систем МКОУ ШР "СОШ № 6" по адресу г. Шелехов, квартал 18, д. 39 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 1 802,3 | 0,0 | 0,0 | 1 802,3 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 1 802,3 | 0,0 | 0,0 | 1 802,3 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5.  Капитальный ремонт здания, спортивного зала, строительный контроль МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» по адресу Шелеховский р-он, п.Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 3 316,1 | 253,2 | 2 564,4 | 498,5 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / 1 / - | |
| 2023 | 13 249,2 | 475,3 | 4 907,6 | 7 866,3 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 16 565,3 | 728,5 | 7 472,0 | 8 364,8 | 0,0 | - / 2 / - | |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6.  Капитальный ремонт МКОУ «СОШ № 9» по адресу Шелеховский р-он, п.Чистые Ключи, военный городок № 2, д. 180 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 3 427,7 | 0,0 | 0,0 | 3 427,7 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 3 427,7 | 0,0 | 0,0 | 3 427,7 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.1.7.  Капитальный ремонт дошкольного блока, строительный контроль, проведение ремонтно-восстановительных работ с целью обеспечения безопасности конструкций здания МКОУ ШР «ООШ № 11» по адресу Шелеховский р-он, с.Введенщина, ул. Юбилейная, д.56 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 19 171,8 | 0,0 | 0,0 | 19 171,8 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / 1 / - | |
| 2023 | 6 055,9 | 0,0 | 0,0 | 6 055,9 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 25 227,7 | 0,0 | 0,0 | 25 227,7 | 0,0 | - / 2 / - | |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.1.8.  Капитальный ремонт здания и инженерных систем МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» по адресу г.Шелехов, 1 микрорайон, д.11 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 5 688,8 | 0,0 | 0,0 | 5 688,8 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 5 688,8 | 0,0 | 0,0 | 5 688,8 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.1.9.  Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» по адресу г. Шелехов, квартал 2, д. 28 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 2 967,1 | 0,0 | 0,0 | 2 967,1 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 2 967,1 | 0,0 | 0,0 | 2 967,1 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.10.  Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 «Подснежник» по адресу г. Шелехов, квартал 8, д. 14 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 4 368,6 | 0,0 | 0,0 | 4 368,6 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 4 368,6 | 0,0 | 0,0 | 4 368,6 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.1.11.  Капитальный ремонт теплотрассы МКДОУ ШР Детский сад № 11 «Берёзка» по адресу Шелеховский р-он, д. Олха, ул.Луговая, дом 24 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 7 253,6 | 0,0 | 0,0 | 7 253,6 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 7 253,6 | 0,0 | 0,0 | 7 253,6 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.1.12.  Капитальный ремонт, строительный контроль МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко» по адресу г.Шелехов, квартал 6, д. 27 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 43 573,2 | 0,0 | 36 930,7 | 6 642,5 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 43 573,2 | 0,0 | 36 930,7 | 6 642,5 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.1.13.  Капитальный ремонт системы электроосвещения (замена силового электрооборудования и внутреннего освещения помещений) МКДОУ ШР Детский сад № 14 «Алёнка», г.Шелехов, квартал 7, д. 7 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 521,5 | 0,0 | 0,0 | 521,5 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 521,5 | 0,0 | 0,0 | 521,5 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.1.14.  Капитальный ремонт МКДОУ ШР Детский сад № 17 «Золотой ключик», г.Шелехов, 1микрорайон, д. 45 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 4 174,7 | 0,0 | 0,0 | 4 174,7 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 4 174,7 | 0,0 | 0,0 | 4 174,7 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.1.15.  Капитальный ремонт МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» по адресу г.Шелехов, 4 микрорайон, д. 19 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 8 709,4 | 0,0 | 0,0 | 8 709,4 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 8 709,4 | 0,0 | 0,0 | 8 709,4 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.1.16.  Капитальный ремонт МБОУ ДО «ЦТ» по адресу г. Шелехов, квартал 8, д.12 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 4 151,9 | 0,0 | 0,0 | 4 151,9 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 4 151,9 | 0,0 | 0,0 | 4 151,9 | 0,0 | - / 1 / - | |
| 1.1.17 | Мероприятие 1.1.17.  Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту здания, замене оконных блоков, выполнение работ по текущему ремонту помещений, выполнение работ по ремонту вентиляции помещений пищеблока-столовой и спортзала МКОУ ШР «СОШ № 1» по адресу г. Шелехов, квартал 3, д. 15. | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 8 816,7 | 0,0 | 0,0 | 8 816,7 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 8 816,7 | 0,0 | 0,0 | 8 816,7 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.18 | Мероприятие 1.1.18.  Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение восстановительных работ по ремонту канализационных сливов, выполнение сантехнических работ, замене дверных и оконных блоков, (дверного блока щитовой), ремонту полов, выполнение работ по ремонту системы отопления МБОУ ШР «СОШ № 2» по адресу г. Шелехов, 4 микрорайон, д.44 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 598,4 | 0,0 | 0,0 | 598,4 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 1 553,2 | 0,0 | 0,0 | 1 553,2 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 2 151,6 | 0,0 | 0,0 | 2 151,6 | 0,0 | 2 / - / - | |
| 1.1.19 | Мероприятие 1.1.19. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту здания, ремонт отмостки, выполнение работ по текущему ремонту помещений, лестничных клеток, замене дверей, выполнение сантехнических работ, ремонт внутренних магистральных сетей водоснабжения и канализации, строительный контроль, выполнение работ по текущему ремонту фасада здания, ремонту полов МБОУ ШР «СОШ № 4» по адресу г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 48 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 8 060,0 | 0,0 | 0,0 | 8 060,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 8 060,0 | 0,0 | 0,0 | 8 060,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.20 | Мероприятие 1.1.20. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту МКОУ ШР «СОШ №5» по адресу г.Шелехов, квартал 6, д. 28. | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.21 | Мероприятие 1.1.21. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту МКОУ ШР «СОШ № 6» по адресу г.Шелехов, квартал 18, д. 39 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.22. | Мероприятие 1.1.22. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, электромонтажных, сантехнических работ МКОУ ШР «СОШ № 7» по адресу Шелеховский район, д. Олха, ул.Школьная, дом 5 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 8 620,0 | 0,0 | 0,0 | 8 620,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / -/ - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 8 620,0 | 0,0 | 0,0 | 8 620,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.23 | Мероприятие 1.1.23. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, ремонту системы отопления, замене оконных, дверных блоков, ремонту полов, центральной лестницы, асфальтного покрытия, замене теплотрассы до основного здания, выполнение сантехнических работ, выполнение работ по устройству полов в спортивном зале, установка шумоглушителя для вентиляции МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» по адресу Шелеховский р-он, п.Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 963,6 | 0,0 | 0,0 | 963,6 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 963,6 | 0,0 | 0,0 | 963,6 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.24 | Мероприятие 1.1.24. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту здания, помещений, входной группы, благоустройство территории, ремонту отмостки, устройству площадки ТКО, освещение стадиона МКОУ ШР «ООШ № 11» по адресу Шелеховский р-он, с. Введенщина, ул. Мира, д. 20. | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 4 582,8 | 0,0 | 0,0 | 4 582,8 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 4 582,8 | 0,0 | 0,0 | 4 582,8 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.25 | Мероприятие 1.1.25. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение канализационных работ МКОУ «СОШ № 124» по адресу Шелеховский р-он, п.Подкаменная, ул.Вокзальная, д. 1 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.26 | Мероприятие 1.1.26. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту здания, выполнение работ по ремонту системы вентиляции, по устройству приточной системы вентиляции, по ремонту системы канализации, выполнение сантехнических работ МБОУ ШР «Шелеховский лицей» по адресу г.Шелехов, кв-л 18, д.46. | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 1 608,3 | 0,0 | 0,0 | 1 608,3 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 1 668,3 | 0,0 | 0,0 | 1 668,3 | 0,0 | 2 / - / - | |
| 1.1.27 | Мероприятие 1.1.27. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, замене оконных блоков, ремонту крылец МКОУ ШР «НШДС № 10» по адресу Шелеховский р-он, п.Большой Луг, ул.Клубная, д.24 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.28 | Мероприятие 1.1.28. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, замене оконных блоков, выполнение сантехнических работ МКОУ ШР «НШДС № 14» по адресу г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 18, д. 20. | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 690,1 | 0,0 | 0,0 | 690,1 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 890,1 | 0,0 | 0,0 | 890,1 | 0,0 | 2 / - / - | |
| 1.1.29. | Мероприятие 1.1.29. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, замене оконных блоков МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» по адресу г. Шелехов, квартал 11, д.11 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 1 770,9 | 0,0 | 0,0 | 1 770,9 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 1 770,9 | 0,0 | 0,0 | 1 770,9 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.30. | Мероприятие 1.1.30. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, выполнение электромонтажных, сантехнических работ МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» по адресу г.Шелехов,1 микрорайон, д. 11 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 463,5 | 0,0 | 0,0 | 463,5 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 524,9 | 0,0 | 0,0 | 524,9 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 988,4 | 0,0 | 0,0 | 988,4 | 0,0 | 2 / - / - | |
| 1.1.31 | Мероприятие 1.1.31. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту помещений, канализационной системы, строительному контролю, выполнение работ по устройству приямка в МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» по адресу п.Большой Луг, ул. Центральная, д.9 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 522,1 | 0,0 | 0,0 | 522,1 | 0,0 |  | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 522,1 | 0,0 | 0,0 | 522,1 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.32 | Мероприятие 1.1.32 Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту в МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик» по адресу г.Шелехов, 1 квартал, д. 3 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 80,1 | 0,0 | 0,0 | 80,1 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 80,1 | 0,0 | 0,0 | 80,1 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.33 | Мероприятие 1.1.33. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту в МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» по адресу Шелеховский р-он, с.Баклаши, ул. 9-й Пятилетки, д. 2 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.34 | Мероприятие 1.1.34. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту крылец, отмостки, полов, кровли МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» по адресу г. Шелехов, квартал 2, д. 28 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 1 906,3 | 0,0 | 0,0 | 1 906,3 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 1 906,3 | 0,0 | 0,0 | 1 906,3 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.35 | Мероприятие 1.1.35. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту крыши склада МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник» по адресу г.Шелехов, квартал 8, дом 14 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 223,2 | 0,0 | 0,0 | 223,2 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 223,2 | 0,0 | 0,0 | 223,2 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.36 | Мероприятие 1.1.36  Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, ремонтно-восстановительные работы, выполнение работ по переносу  электрощитовой, выполнение ремонтных работ системы вентиляции, выполнение работ по обследованию территории, подготовка технических решений по предотвращению подтопления и вредного воздействия вод МКДОУ ШР Детский сад № 11 «Берёзка» по адресу Шелеховский р-он, д. Олха, ул.Луговая, дом 24 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 6 069,3 | 0,0 | 0,0 | 6 069,3 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 6 119,3 | 0,0 | 0,0 | 6 119,3 | 0,0 | 2 / - / - | |
| 1.1.37 | Мероприятие 1.1.37. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту помещения, выполнение восстановительных работ системы отопления овощехранилища, выполнение сантехнических работ, в МКДОУ Шелеховского района Детский сад № 12 «Солнышко» по адресу г.Шелехов, квартал 6, д. 27 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 809,7 | 0,0 | 0,0 | 809,7 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 809,7 | 0,0 | 0,0 | 809,7 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.38 | Мероприятие 1.1.38. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту помещений, лестничных клеток в МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка» по адресу г.Шелехов, квартал 7, д. 7 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.39 | Мероприятие 1.1.39. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли, выполнение сантехнических работ в МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга» по адресу г.Шелехов, 1 мкр., д. 12 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 1 230,9 | 0,0 | 0,0 | 1 230,9 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2022-2024 | 1 230,9 | 0,0 | 0,0 | 1 230,9 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.40. | Мероприятие 1.1.40.  Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту в МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» по адресу г.Шелехов, 1 микрорайон, д. 45 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | - / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 1.1.41. | Мероприятие 1.1.41. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, по ремонту вытяжной системы вентиляции, по ремонту кровли склада (сарая) МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», по адресу г.Шелехов, 4 микрорайон, д. 19 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 283,7 | 0,0 | 0,0 | 283,7 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | | 1 / - / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - / - | |
| 2024 | 75,3 | 0,0 | 0,0 | 75,3 | 0,0 | 1 / - / - | |
| 2022-2024 | 359,0 | 0,0 | 0,0 | 359,0 | 0,0 | 2/ - / - | |
| 1.2. | Задача 1.2. Проектирование, изыскательские работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | **6 449,0** | **0,0** | **0,0** | **6 449,0** | **0,0** | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 14 / - | |
| 2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0 / - | |
| 2024 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0 / - | |
| 2022-2024 | **6 449,0** | **0,0** | **0,0** | **6 449,0** | **0,0** | 14 / - | |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1.  Выполнение работ по обследованию здания МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» по адресу г. Шелехов, кв-л 11, д.11 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Выполнение работ по обследованию здания МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» по адресу г.Шелехов, микрорайон Привокзальный, дом 20 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт вентиляционной системы, МКДОУ ШР Детский сад № 11 «Берёзка» по адресу Шелеховский р-он, д. Олха, ул.Луговая, дом 24 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4. Выполнение работ по обследованию зданий МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга» по адресу г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 12 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 224,7 | 0,0 | 0,0 | 224,7 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 224,7 | 0,0 | 0,0 | 224,7 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.5 | Мероприятие 1.2.5. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство спортивной площадки МБОУ ШР «СОШ №2» по адресу г.Шелехов, 4 микрорайон, дом 44 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.6 | Мероприятие 1.2.6. Выполнение проектных работ на выборочный капитальный ремонт здания, прохождение экспертизы сметной стоимости, обследование бетонного пола, разработка ПСД на ремонт внутренних магистральных сетей водоснабжения и канализации; разработка ПСД на ремонт внутренних магистральных сетей теплоснабжения в МБОУ ШР «СОШ № 4» по адресу г.Шелехов,1 микрорайон, д. 48 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.7 | Мероприятие 1.2.7. Разработка проектно-сметной документации на устройство эвакуационного выхода в обеденном зале МКОУ ШР «СОШ № 6» по адресу г. Шелехов, кв-л 18, д. 39 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.8 | Мероприятие 1.2.8. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания (спортивного зала и блока с раздевалками), прохождение экспертизы проектной документации сметной стоимости МКОУ ШР «СОШ № 7» по адресу Шелеховский район, д. Олха, ул. Школьная, дом 5 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 632,1 | 0,0 | 0,0 | 632,1 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 632,1 | 0,0 | 0,0 | 632,1 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.9 | Мероприятие 1.2.9. Выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполнение историко-культурной экспертизы земельного участка путём проведения разведки, корректировка проектной документации, актуализация инженерно-геодезических, экологических, геологических изысканий, актуализация инженерно-геофизических исследований (сейсмическое микрорайонирование), разработка проектной документации в части решений по террасированию участка «Средняя общеобразовательная школа в д. Олха Шелеховского района Иркутской области» | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 954,0 | 0,0 | 0,0 | 954,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 954,0 | 0,0 | 0,0 | 954,0 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.10 | Мероприятие 1.2.10. Разработка проектно-сметной документации на устройство спортивной площадки, прохождение экспертизы проектной документации сметной стоимости, обследование строительных конструкций аварийной части здания в МКОУ ШР «ООШ № 11» по адресам Шелеховский р-он, с. Введенщина, ул. Мира, д. 20, Шелеховский р-он, с. Введенщина, ул. Юбилейная, д. 56 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 885,0 | 0,0 | 0,0 | 885,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 885,0 | 0,0 | 0,0 | 885,0 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.11 | Мероприятие 1.2.11 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания школы, эскизного проекта перепланировки пищеблока и столовой, освидетельствование инженерных систем здания в МКОУ ШР «СОШ № 12» по адресу Шелеховский р-он, с.Шаманка, ул. Советская, д. 9 | УО,  МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 1 764,6 | 0,0 | 0,0 | 1 764,6 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 1 764,6 | 0,0 | 0,0 | 1 764,6 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.12 | Мероприятие 1.2.12. Разработка проектно-сметной документации на ремонт спортивного зала МБОУШР «Шелеховский лицей» по адресу г.Шелехов, квартал 18, дом 46. | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 349,2 | 0,0 | 0,0 | 349,2 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 349,2 | 0,0 | 0,0 | 349,2 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.13 | Мероприятие 1.2.13. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, выполнение работ по обследованию зданий МКОУ ШР «НШДС № 10» по адресу Шелеховский район, п.Большой Луг, ул.Клубная, 24 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 101,8 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 101,8 | 0,0 | 1 / - | |
| 1.2.14 | Мероприятие 1.2.14. Выполнение работ по обследованию зданий в МКОУ ШР «НШДС № 14» по адресу г.Шелехов, 4 микрорайон, д. 18 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | | 1 / - | |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - / - | |
| 2022-2024 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 1 / - | |

»;

1. таблицу «Основные мероприятия Программы» Приложения 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование образовательной организации Шелеховского района | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Основные мероприятия Программы  (в том числе по годам, тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| Проведение выборочного капитального ремонта | | | Проведение ремонтных работ | | | Проектно-сметная документация | | | Приобретение и установка малых форм, физкультурно-спортивных комплексов, площадок для воркаута | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | МКОУ ШР «СОШ № 1» | 57 958,1 | 0,0 | 49 141,4 | 0,0 | 8 816,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | МБОУ ШР «СОШ № 2» | 2 351,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,4 | 0,0 | 1 553,2 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | МБОУ ШР «СОШ № 4» | 53 610,0 | 43 250,2 | 1 999,8 | 0,0 | 8 060,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | МКОУ ШР «СОШ № 5» | 81 783,1 | 48 379,7 | 33 343,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | МКОУ ШР «СОШ № 6» | 1 962,9 | 0,0 | 1 802,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | МКОУ ШР «СОШ № 7» | 10 206,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 620,0 | 0,0 | 0,0 | 1 586,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» | 17 528,9 | 3 316,1 | 13 249,2 | 0,0 | 963,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | МКОУ «СОШ № 9» | 3 427,7 | 0,0 | 3 427,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | МКОУ ШР «ООШ № 11» | 30 695,5 | 18 348,4 | 6 055,9 | 0,0 | 5 406,2 | 0,0 | 0,0 | 885,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | МКОУ ШР «СОШ № 12» | 1 764,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 764,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | МКОУ ШР «СОШ № 124» | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | МКОУ ШР «НШДС № 10» | 501,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | МКОУ ШР «НШДС № 14» | 1 490,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 690,1 | 0,0 | 200,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | МБОУ ШР «Гимназия» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | МБОУ ШР «Шелеховский лицей» | 2 017,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 608,3 | 0,0 | 60,0 | 349,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по общеобразовательным организациям:** | **265 320,4** | **113 294,4** | **109 019,7** | **0,0** | **34 785,8** | **0,0** | **2 373,2** | **5 847,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 16. | МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» | 1 830,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 770,9 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» | 6 677,2 | 0,0 | 5 688,8 | 0,0 | 463,5 | 0,0 | 524,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» | 522,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик» | 80,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» | 4 873,4 | 0,0 | 2 967,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 906,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник» | 4 591,8 | 0,0 | 4 368,6 | 0,0 | 223,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополек» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Берёзка» | 13 464,9 | 7 253,6 | 0,0 | 0,0 | 6 069,3 | 0,0 | 50,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко» | 44 382,9 | 43 573,2 | 0,0 | 0,0 | 809,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка» | 1 096,9 | 0,0 | 496,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28. | МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга» | 1 455,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 230,9 | 0,0 | 0,0 | 224,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» | 4 214,7 | 0,0 | 4 174,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» | 9 093,0 | 0,0 | 8 734,0 | 0,0 | 283,7 | 0,0 | 75,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по дошкольным образовательным организациям:** | **92 558,5** | **50 826,8** | **26 430,1** | **0,0** | **11 373,3** | **0,0** | **3 326,6** | **601,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 32. | МКОУ ДО «ЦТ» | 4 151,9 | 0,0 | 4 151,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33. | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого:** | **362 030,8** | **164 121,2** | **139 601,7** | **0,0** | **46 159,1** | **0,0** | **5 699,8** | **6 449,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

».

1. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Шелеховского

муниципального района М.Н. Модин