Российская Федерация

Иркутская область

## **АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

## **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**ОТ 01 апреля 2024 года № 170-па**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 18.12.2018 № 840-ПА**

В целях уточнения мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, руководствуясь статьей 7, частью 1 статьи 15, статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ», руководствуясь статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района» на 2019 – 2030 годы, утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 840-па (далее – Программа), изложив приложение 9 к Программе в следующей редакции:

 «Приложение 9 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

Перечень мероприятий муниципальной программы, финансирование

и планируемые целевые индикаторы реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи,мероприятия муниципальной программы | Исполнитель мероприятий муниципальной программы | Срок реализации мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Целевые индикаторы, показатели результативности реализации муниципальной программы |
| Фин. средства, всего | в том числе: | Наименование | Плановое значение |
| ФБ | ОБ | МБ | ВИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»** |
| Осуществление устойчивого развития градостроительной деятельности, реализация коммунальной, транспортной инфраструктур Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройстваМКУ «ИХСИ ШР»Управление образования Отдел культурыОтдел по молодежной политике и спорту | 2019 | 34 649,3 | - | 14 982,2 | 19 667,1 | - | 1. Увеличение доли сельского населения, обеспеченного теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением, отвечающей требованием безопасности.2. Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов.3. Приведение коммунального и электросетевого хозяйства к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности.4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится5. Обеспечение транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.6. Обеспеченность территории Шелеховского района актуализированными документами территориального планирования в соответствии с основными принципами градостроительной деятельности. Увеличение размещения рекламных конструкций в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций. Устранение случаев незаконно установленных рекламных конструкций.7. Исполнение полномочий Управления территориального развития и обустройства без нарушений | До 92%До 40%На уровне90 %До 50 %До 100 %До 100%На уровне 100% |
| 2020 | 52 763,1 | - | 20 069,2 | 32 693,9 | - |
| 2021 | 129 125,7 | - | 80 516,8 | 48 608,9 | - |
| 2022 | 364 725,9 | 262 475,6 | 27 161,8 | 75 088,5 | - |
| 2023 | 320 213,4 | 76 377,6 | 59 047,7 | 184 788,1 | - |
| 2024 | 262 927,9 | - | 82 784,4 | 180 143,5 | - |
| 2025 | 389 715,8 | - | 181 686,3 | 208 029,5 | - |
| 2026 | 159 819,6 | - | - | 159 819,6 | - |
| 2027-2030 | 639 278,4 | - | - | 639 278,4 | - |
| 2019-2030 | 2 353 219,1 | 338 853,2 | 466 248,4 | 1 548 117,5 | - |
| **Подпрограмма 1 «Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района»** |
| 1. | Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 30 209,9 | - | 13 185,5 | 17 024,4 | - | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района | Снижение аварийных ситуаций до 24 ед. |
| 2020 | 26 666,9 | - | 9 863,2 | 16 803,7 | - |
| 2021 | 103 618,8 | - | 80 516,8 | 23 102,0 | - |
| 2022 | 293 462,6 | 261 669,2 | 19 002,3 | 12 791,1 | - |
| 2023 | 85 658,4 | 76 377,6 | 3 182,5 | 6 098,3 | - |
| 2024 | 69 090,4 | - | 40 823,4 | 28 267,0 | - |
| 2025 | 145 774,2 | - | 105 715,0 | 40 059,2 | - |
| 2026 | 8 600,0 | - | - | 8 600,0 | - |
| 2027-2030 | 29 600,0 | - | - | 29 600,0 | - |
| 2019-2030 | 792 681,2 | 338 046,8 | 272 288,7 | 182 345,7 | - |
| 1.1. | Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 30 209,9 | - | 13 185,5 | 17 024,4 | - |  |  |
| 2020 | 26 666,9 | - | 9 863,2 | 16 803,7 | - |
| 2021 | 103 618,8 | - | 80 516,8 | 23 102,0 | - |
| 2022 | 293 462,6 | 261 669,2 | 19 002,3 | 12 791,1 | - |
| 2023 | 85 658,4 | 76 377,6 | 3 182,5 | 6 098,3 | - |
| 2024 | 69 090,4 | - | 40 823,4 | 28 267,0 | - |
| 2025 | 145 774,2 | - | 105 715,0 | 40 059,2 | - |
| 2026 | 8 600,0 | - | - | 8 600,0 | - |
| 2027-2030 | 29 600,0 | - | - | 29 600,0 | - |
| 2019-2030 | 792 681,2 | 338 046,8 | 272 288,7 | 182 345,7 | - |
| 1.1.1 | п. Чистые Ключи, капитальный ремонт магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи. II этап-2018 год | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 3 832,2 | - | 3 410,6 | 421,6 | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода | 100% |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 3 832,2 | - | 3 410,6 | 421,6 | - |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт 1,4 км магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи, от ВК-3 до городской черты г. Шелехов, Шелеховского района, Иркутской области | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 11 542,3 | - | 9 774,9 | 1 767,4 | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода | 100% |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 11 542,3 | - | 9 774,9 | 1 767,4 | - |
| 1.1.3 | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельные социальной сферы | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 822,8 | - | - | 822,8 | - | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельные социальной сферы | 4 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 320,5 | - | - | 1 320,5 | - |
| 2023 | 1 431,0 | - | - | 1 431,0 | - |
| 2024 | 6 707,2 | - | - | 6 707,2 | - |
| 2025 | 2 830,0 | - | - | 2 830,0 | - |
| 2026 | 3 350,0 | - | - | 3 350,0 | - |
| 2027-2030 | 13 400,0 | - | - | 13 400,0 | - |
| 2019-2030 | 29 861,5 | - | - | 29 861,5 | - |
| 1.1.4 | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по реконструкции объекта капитального строительства «Водопроводная напорно-разводящая сеть (п. Подкаменная)» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Проведение ремонта | 3 км |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Подготовка объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, к работе в зимних условия (поставка материалов и оборудования для ремонта объектов и сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Шелеховского района) | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Проведение текущего ремонта | 3 объекта |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 200,0 | - | - | 1 200,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 299,7 | - | - | 299,7 | - |
| 2024 | 518,0 | - | - | 518,0 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 2027-2030 | 1 200,0 | - | - | 1 200,0 | - |
| 2019-2030 | 3 517,7 | - | - | 3 517,7 | - |
| 1.1.6 | Создание аварийно-технического запаса для объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 164,3 | - | - | 164,3 | - | Количество приобретенного оборудования | 4 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 164,3 | - | - | 164,3 | - |
| 1.1.7 | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по капитальному ремонту магистрального водопровода Шелехов -Чистые Ключи | Администрация Шелеховского муниципального района | 2019 | 1 264,1 | - | - | 1 264,1 | - | Количество разработанной проектно-сметной документации | 1 ед. |
| 2020 | 1 293,5 | - | - | 1 293,5 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 2 557,6 | - | - | 2 557,6 | - |
| 1.1.8 | Строительный контроль по капитальному ремонту магистрального водопровода Шелехов -Чистые Ключи | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 336,9 | - | - | 336,9 | - | Количество объектов, по которымпройден строительный контроль | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 160,0 | - | - | 160,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 2 731,1 | - | - | 2 731,1 | - |
| 2025 | 2 731,1 | - | - | 2 731,1 | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 5 959,1 | - | - | 5 959,1 | - |
| 1.1.9 | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи», в том числе по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 24,0 | - | - | 24,0 | - | Количество объектов, по которымпройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | 1 объект |
| 2020 | 57,6 | - | - | 57,6 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 80,0 | - | - | 80,0 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 161,6 | - | - | 161,6 | - |
| 1.1.10 | Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения (для Шаманского муниципального образования, Подкаменского муниципального образования) | Администрация Шелеховского муниципального района | 2019 | - | - | - | - | - | Количество приобретенной техники | 1 ед. |
| 2020 | 2 705,0 | - | 1 764,2 | 940,8 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 5 285,0 | - | 4 316,4 | 968,6 | - |
| 2025 | 248,0 | - | - | 248,0 | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 8 238,0 | - | 6 080,6 | 2 157,4 | - |
| 1.1.11 | Выполнение работ на объект: «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количестворазработанной проектно-сметной документации | 1 ед. |
| 2020 | 1 500,0 | - | - | 1 500,0 | - |
| 2021 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1 955,0 | - | - | 1 955,0 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 5 455,0 | - | - | 5 455,0 | - |
| 1.1.12 | Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымпройдена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 600,0 | - | - | 600,0 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 600,0 | - | - | 600,0 | - |
| 1.1.13 | Прохождение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымпройдена государственная экологическая экспертиза по проектной документации | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 350,0 | - | - | 350,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 350,0 | - | - | 350,0 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 700,0 | - | - | 700,0 | - |
| 1.1.14 | Разработка технических условий на пересечение объектом «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» железнодорожных путей на км 5249 пк4 в границах станции Подкаменная Восточно-Сибирской железной дороги | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество разработанных технических условий  | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 137,0 | - | - | 137,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 137,0 | - | - | 137,0 | - |
| 1.1.15 | Согласование проектной документации на пересечение объектом «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» железнодорожных путей на км 5249 пк4 в границах станции Подкаменная Восточно-Сибирской железной дороги | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество согласованной проектной документации | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 102,0 | - | - | 102,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 350,0 | - | - | 350,0 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 452,0 | - | - | 452,0 | - |
| 1.1.16 | Капитальный ремонт канализационного коллектора п. Чистые Ключи - Шелехов | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество построенных объектов | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 60 590,6 | - | 53 925,6 | 6 665,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 60 590,6 | - | 53 925,6 | 6 665,0 | - |
| 1.1.17 | Техническое обследование и актуализация схем водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 2 100,0 | - | - | 2 100,0 | - | Количество актуализированных схем | 4 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 |  2 300,0 | - | - | 2 300,0 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 4 400,0 | - | - | 4 400,0 | - |
| 1.1.18 | Восстановительные работы | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 1 000,0 |  - |  - | 1 000,0 | - | Количество устраненных аварийных ситуаций | 5 ед. |
| 2020 | 2 954,7 |  - | -  | 2 954,7 | - |
| 2021 | 3 965,8 |  - | -  | 3 965,8 | - |
| 2022 | 5 309,4 |  - |  - | 5 309,4 | - |
| 2023 | 3 614,7 | - | - | 3 614,7 | - |
| 2024 | 1 620,0 | - | - | 1 620,0 | - |
| 2025 | 2 552,2 | - | - | 2 552,2 | - |
| 2026 | 4 000,0 | - | - | 4 000,0 | - |
| 2027-2030 | 12 000,0 |  - | - | 12 000,0 | - |
| 2019-2030 | 37 016,8 | - | - | 37 016,8 | - |
| 1.1.19 | Очистка накопительных емкостей систем водоснабженияп. Чистые Ключи,п. Подкаменная | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 2 906,9 | - | - | 2 906,9 | - | Количество очищенных емкостей | 6 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 311,4 | - | - | 1 311,4 | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 4 218,3 | - | - | 4 218,3 | - |
| 1.1.20 | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» капитальный ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи IV этап | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 24,0 | - | - | 24,0 | - | Количество объектов, по которымпройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 24,0 | - | - | 24,0 | - |
| 1.1.21 | Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Капитальный ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 850,0 | - | - | 850,0 | - | Количество обследованных объектов | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 850,0 | - | - | 850,0 | - |
| 1.1.22 | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по капитальному ремонту канализационного коллектора системы КНС п. Чистые Ключи | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 924,5 | - | - | 924,5 | - | Количестворазработанной проектно-сметной документации | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 924,5 | - | - | 924,5 | - |
| 1.1.23 | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» капитальному ремонту канализационного коллектора системы КНС п. Чистые Ключи | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 24,0 | - | - | 24,0 | - | Количество объектов, по которымпройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 24,0 | - | - | 24,0 | - |
| 1.1.24 | Выполнениекомплекса изысканий: геодезических, геологических, гидрометеорологических и экологических по объекту «Строительство водопроводных сетей д. Олха» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 4 393,9 | - | - | 4 393,9 | - | Количество обследованных объектов | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 4 393,9 | - | - | 4 393,9 | - |
| 1.1.25 | Разработка проекта планировки, проекта межевания территории, проектно-сметной документации, проведение историко-культурной экспертизы земельного участка для реализации мероприятия по строительству водопроводных сетей д. Олха | Администрация Шелеховского муниципального района | 2019 | - | - | - | - | - | Количестворазработанной проектно-сметной документации | 1 ед. |
| 2020 | 2 330,0 | - | - | 2 330,0 | - |
| 2021 | 2 330,0 | - | - | 2 330,0 | - |
| 2022 | 2 330,0 | - | - | 2 330,0 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 6 990,0 | - | - | 6 990,0 | - |
| 1.1.26 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Строительство водопроводных сетей д. Олха» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымпройдена государственная экспертиза проектной документации | 1 ед. |
| 2020 | 2 468,1 | - | - | 2 468,1 | - |
| 2021 | 260,1 | - | - | 260,1 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 2 728,2 | - | - | 2 728,2 | - |
| 1.1.27 | Прохождение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Строительство водопроводных сетей д. Олха» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымпройдена государственная экспертиза проектной документации  | 1 ед. |
| 2020 | 205,9 | - | - | 205,9 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 205,9 | - | - | 205,9 | - |
| 1.1.28 | Строительство водопроводных сетей д. Олха (включая затраты на осуществление строительного контроля, авторского надзора, технологического присоединения к сетям холодного водоснабжения, подключение водоразборных колонок) | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество построенных объектов | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 108 833,9 | 104 306,4 | 4 346,1 | 181,4 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 108 833,9 | 104 306,4 | 4 346,1 | 181,4 | - |
| 1.1.29 | Капитальный ремонт 1,4 км магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи от городской черты г. Шелехов до водопроводной насосной станции ВНС-1 | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода | 100% |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 20 777,7 | - | 18 492,2 | 2 285,5 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 20 777,7 | - | 18 492,2 | 2 285,5 | - |
| 1.1.30 | Капитальный ремонт водовода Шелехов - Чистые Ключи от ВНС-1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода | 100% |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - |  - | -  | - | - |
| 2024 | 41 485,2 |  - | 36 507,0 | 4 978,2 | - |
| 2025 | 133 619,5 | - | 105 715,0 | 27 904,5 | - |
| 2026 | - |  - | -  | - | - |
| 2027-2030 | - |  - | -  | - | - |
| 2019-2030 | 175 104,7 | - | 142 222,0 | 32 882,7 | - |
| 1.1.31 | Разработка проектной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)» | Администрация Шелеховского муниципального района | 2019 | - | - | - | - | - | Количестворазработанной проектно-сметной документации | 1 ед. |
| 2020 | 9 757,7 | - | 8 099,0 | 1 658,7 | - |
| 2021 | 9 100,0 | - | 8 099,0 | 1 001,0 | - |
| 2022 | 9 100,0 | - | 8 099,0 | 1 001,0 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 27 957,7 | - | 24 297,0 | 3 660,7 | - |
| 1.1.32 | Разработка технических условий на пересечение трубопроводом водовода Шелехов –Чистые Ключи железнодорожных путей на км 5205 пк 4 в границах станции Гончарово Восточно-Сибирской железной дороги | Администрация Шелеховского муниципального района | 2019 | - | - | - | - | - | Количество разработанных технических условий | 1 ед. |
| 2020 | 131,1 | - | - | 131,1 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 131,1 | - | - | 131,1 | - |
| 1.1.33 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымпройдена государственная экспертиза проектной документации  | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 335,0 | - | - | 335,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 335,0 | - | - | 335,0 | - |
| 1.1.34 | Прохождение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымпройдена государственная экологическая экспертиза проектной документации | 1 ед. |
| 2020 | 350,0 | - | - | 350,0 | - |
| 2021 | 205,9 | - | - | 205,9 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 555,9 | - | - | 555,9 | - |
| 1.1.35 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для реализации мероприятия по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина – с. Баклаши)» | Администрация Шелеховского муниципального района | 2019 | - | - | - | - | - | Количество обследованных объектов | 1 ед. |
| 2020 | 565,1 | - | - | 565,1 | - |
| 2021 | 565,1 | - | - | 565,1 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 1 130,2 | - | - | 1 130,2 | - |
| 1.1.36 | Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)(включая затраты на осуществление строительного контроля, авторского надзора, технологического присоединения к сетям холодного водоснабжения, подключение водоразборных колонок) | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество построенных объектов | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 164 193,3 | 157 362,8 | 6 557,2 | 273,3 | - |
| 2023 | 79 692,9 | 76 377,6 | 3 182,5 | 132,8 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 243 886,2 | 233 740,4 | 9 739,7 |  406,1 | - |
| 1.1.37 | Строительный контроль по капитальному ремонту канализационного коллектора системы КНС п. Чистые Ключи | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымпройден строительный контроль | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 697,6 | - | - | 697,6 | - |
| 2022 | 318,4 | - | - | 318,4 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 1 016,0 | - | - | 1 016,0 | - |
| 1.1.38 | Техническое обследование и разработка схем теплоснабжения сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района | Администрация Шелеховского муниципального района | 2019 | - | - | - | - | - | Количество разработанных схем | 5 ед. |
| 2020 | 1 300,0 | - | - | 1 300,0 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 206,9 | - | - | 206,9 | - |
| 2025 | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 2 006,9 | - | - | 2 006,9 | - |
| 1.1.39 | Разработка проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения, расположенных на территории сельских поселений Шелеховского района, в том числе проведение экспертизы проекта, лабораторные исследования воды, разработка программы локального мониторинга состояния эксплуатационных горизонтов подземных вод на участках недр местного значения | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количестворазработанных проектов зон санитарной охраны | 5 ед. |
| 2020 | 160,5 | - | - | 160,5 | - |
| 2021 | 125,0 | - | - | 125,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 |  - | - | - |  - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 285,5 | - | - | 285,5 | - |
| 1.1.40 | Отбор и исследование проб воды систем водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Отбор и исследование проб воды централизованных систем питьевого водоснабжения | 5 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 297,0 | - | - | 297,0 | - |
| 2022 | 88,6 | - | - | 88,6 | - |
| 2023 | 280,0 | - | - | 280,0 | - |
| 2024 | 750,0 | - | - | 750,0 | - |
| 2025 | 750,0 | - | - | 750,0 | - |
| 2026 | 750,0 | - | - | 750,0 | - |
| 2027-2030 | 3 000,0 | - | - | 3 000,0 | - |
| 2019-2030 | 5 915,6 | - | - | 5 915,6 | - |
| 1.1.41 | Выполнение археологической разведки земельного участка в районе строительства объекта «Строительство водопроводных сетей д. Олха» для получения историко-культурной экспертизы | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымвыполнена археологическая разведка земельного участка в районе строительства объекта | 1 ед. |
| 2020 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 1.1.42 | Выполнение археологической разведки земельного участка в районе строительства объекта «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)» для получения историко-культурной экспертизы | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымвыполнена археологическая разведка земельного участка в районе строительства объекта | 1 ед. |
| 2020 | 450,0 | - | - | 450,0 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 450,0 | - | - | 450,0 | - |
| 1.1.43 | Согласование проектной документации на объект «Капитальный ремонт водовода Шелехов – Чистые Ключи» от ВНС – 1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе на пересечение трубопроводом железнодорожных путей на км 5205 пк4 в границах станции Гончарово Восточно-Сибирской железной дороги | Администрация Шелеховского муниципального района | 2019 | - | - | - | - | - | Количество согласованной проектной документации | 1 ед. |
| 2020 | 97,7 | - | - | 97,7 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 97,7 | - | - | 97,7 | - |
| 1.1.44 | Выдача технических условий на устройство пересечений водопровода по объекту: «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина – с. Баклаши)» с автомобильной дорогой общего пользования межмуниципальногозначения «Смоленщина – Введенщина – Чистые Ключи» на участках: км 14+800, км 16+063, км 16+538, км 16+584, км 17+852 в Шелеховском районе Иркутской области | Администрация Шелеховского муниципального района | 2019 | - | - | - | - | - | Количество выданных технических условий | 1 ед. |
| 2020 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |
| 1.1.45 | Обследование условий организации водоснабжения и водоотведения на территории п. Большой Луг | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Обследование условий организации водоснабжения и водоотведения в п. Большой Луг протяженностью 7 025 м | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 400,0 | - | - | 400,0 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 200,0 | - | - | 200,0 | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 600,0 | - | - | 600,0 | - |
| 1.1.46 | Устройство технологического отверстия для ввода труб в здание ВНС-1 Шелехов – Чистые Ключи | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Выполнение работ по устройству технологического отверстия для ввода труб здание ВНС-1 Шелехов – Чистые Ключи | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 420,0 | - | - | 420,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 920,0 | - | - | 920,0 | - |
| 1.1.47 | Строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество построенных объектов | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.1.48 | Строительный контроль по строительству централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымпройден строительный контроль | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.1.49 | Технический надзор ОАО «РЖД» при строительстве централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымпройден технический надзор | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | - | - | - | - | - |
| 1.1.50 | Технический надзор ОАО «РЖД» при капитальном ремонте водовода Шелехов-Чистые Ключи от ВНС-1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество объектов, по которымпройден технический надзор | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| 2025 | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - |
| 1.1.51 | Осуществление технического надзора за производством работ по монтажу водопроводных сетей на территории Шелеховского района |  | 2019 | - | - | - | - | - | Отчет об осуществлении технического надзора за производством работ по монтажу водопроводных сетей на территории Шелеховского района | 2 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 298,9 | - | - | 298,9 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 298,9 | - | - | 298,9 | - |
| 1.1.52 | Выдача технических условий на устройство пересечения инженерных коммуникаций с автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального значения «Подъезд к п. Подкаменная» на участках км 6+905 и км 7+193 самотечной канализацией и на км 4+781 напорной канализацией в Шелеховском районе Иркутской области | Управление территориального развития и обустройства | 2022 | 19,6 | -  | - | 19,6 | - | Количество выданных технических условий | 1 ед. |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2022-2030 | 19,6 | - | - | 19,6 | - |
| 1.1.53 | Выполнение корректировки проектно-сметной документации и проведение инженерно-геологических изысканий по объекту: «Капитальный ремонт водовода Шелехов - Чистые Ключи от ВНС-1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе» | Управление территориального развития и обустройства | 2022 | 1 170,0 | -  | - | 1 170,0 | - | Количество выполненных корректировок проектно-сметной документации,количество проведенных инженерно-геологических изысканий | 1 ед.1 ед. |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2022-2030 | 1 170,0 | - | - | 1 170,0 | - |
| 1.1.54 | Разработка и применение технологического решения системы водоподготовки в п. Подкаменная для снижения концентрации радона-222 и приведения всех показателей до нормы, соответствующей требованиям СанПин | Управление территориального развития и обустройства | 2022 | - | -  | - | - | - | Количество разработанных технологических решений системы водоподготовки | 1 ед. |
| 2023 | - | -  | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | -  | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2022-2030 | - | -  | - | - | - |
| 1.1.55 | Получение технических условий для присоединения к электрическим сетям | Управление территориального развития и обустройства | 2023 | 40,1 | - | - | 40,1 | - | Количество полученных технических условий | 1 ед. |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2023-2030 | 40,1 | - | - | 40,1 | - |
| 1.1.56 | Разработка проекта планировки, проекта межевания территории, проектно-сметной документации, проведение историко-культурной экспертизы земельного участка для реализации мероприятия по строительству централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района | Управление территориального развития и обустройства | 2023 | - | - | - | - | - | Количестворазработанной проектно-сметной документации | 1 ед. |
| 2024 | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| 2025 | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2023-2030 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - |
| 1.1.57 | Устройство водозаборной скважины на территории с. Шаманка, в том числе получение лицензии на предоставление права пользования участком недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, разработка проекта геологоразведочных работ, разработка проектно-сметной документации | Управление территориального развития и обустройства | 2023 | 300,0 | - | - | 300,0 | - | Количествополученных лицензий, количество разработанных проектов геологоразведочных работ | 1 ед.1 ед. |
| 2024 | 2 500,0 | - | - |  2 500,0 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2023-2030 | 2 800,0 | - | - |  2 800,0 | - |
| 1.1.58 | Авторский надзор за капитальным ремонтом водовода Шелехов - Чистые Ключи от ВНС-1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе | Управление территориального развития и обустройства | 2024 | 232,0 | - | - | 232,0 | - | Количество объектов, по которымосуществлен авторский надзор | 1 ед. |
| 2025 | 232,0 | - | - | 232,0 | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | 464,0 | - | - | 464,0 | - |
| **Подпрограмма 2 «Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду»** |
| 2. | Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 2 071,0 | - | 1 796,7 | 274,3 | - | Количество объектов, по которым выполнены:мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов Количество обустроенных площадок  | 233 ед. |
| 2020 | 6 172,0 | - | - | 6 172,0 | - |
| 2021 | 5 580,0 | - | - | 5 580,0 | - |
| 2022 | 38 564,2 | 806,4 | 5 256,8 | 32 501,0 | - |
| 2023 | 144 279,2 | - | 4 252,0 | 140 027,2 | - |
| 2024 | 119 293,9 | - | - | 119 293,9 | - |
| 2025 | 123 706,9 | - | - | 123 706,9 | - |
| 2026 | 124 226,0 | - | - | 124 226,0 | - |
| 2027-2030 | 501 772,0 | - | - | 501 772,0 | - |
| 2019-2030 | 1 065 665,2 | 806,4 | 11 305,5 | 1 053 553,3 | - |
| 2.1. | Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды  | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 52,2 | - | - | 52,2 | - |  |  |
| 2020 | 32,5 | - | - | 32,5 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 200,0 | - | - | 200,0 | - |
| 2023 | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| 2024 | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| 2025 | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 2026 | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 2027-2030 | 400,0 | - | - | 400,0 | - |
| 2019-2030 | 984,7 | - | - | 984,7 | - |
| 2.1.1 | Проведение мероприятий (конкурсов, акций, субботников) | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 52,2 | - | - | 52,2 | - | Количество проведенных мероприятий (ед.) | 1 |
| 2020 | 32,5 | - | - | 32,5 | - | 1 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 1 |
| 2023 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 1 |
| 2024 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 2 |
| 2025 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 1 |
| 2026 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 1 |
| 2027-2030 | 400,0 | - | - | 400,0 | - | 4 |
| 2019-2030 | 984,7 | - | - | 984,7 | - | 12 |
| 2.2. | Реализация природоохранных мероприятий | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
| 2020 | 473,8 | - | - | 473,8 | - |
| 2021 | 719,7 | - | - | 719,7 | - |
| 2022 | 27 819,2 | - | 1 947,7 | 25 871,5 | - |
| 2023 | 134 992,6 | - | - | 134 992,6 | - |
| 2024 | 113 103,9 | - | - | 113 103,9 | - |
| 2025 | 117 606,9 | - | - | 117 606,9 | - |
| 2026 | 117 606,9 | - | - | 117 606,9 | - |
| 2027-2030 | 470 427,6 | - | - | 470 427,6 | - |
| 2019-2030 | 982 750,6 | - | 1 947,7 | 980 802,9 | - |
| 2.2.1 | Очистка мест несанкционированного размещения отходов (в том числе выполнение проектных, изыскательских и маркшейдерских работ) | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество мероприятий по очистке мест несанкционированного размещения отходов (ед.)/Количество мероприятий по выполнению маркшейдерских работ (ед.) | - |
| 2020 | 473,8 | - | - | 473,8 | - | 2/1 |
| 2021 | 719,7 | - | - | 719,7 | - | 3/1 |
| 2022 | 27 819,2 | - | 1 947,7 | 25 871,5 | - | 5/1 |
| 2023 | 120 992,6 | - | - | 120 992,6 | - | 7/1 |
| 2024 | 99 103,9 | - | - | 99 103,9 | - | 2/1 |
| 2025 | 104 392,2 | - | - | 104 392,2 | - | 2/1 |
| 2026 | 117 606,9 | - | - | 117 606,9 | - | 2/1 |
| 2027-2030 | 470 427,6 | - | - | 470 427,6 | - | 4/1 |
| 2019-2030 | 941 535,9 | - | 1 947,7 | 939 588,2 | - | 27/8 |
| 2.2.2 | Организация мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на территории Шелеховского муниципального района | Управление территориального развития и обустройства | 2023 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - | Количество проведенных мероприятий (ед.) | 1 |
| 2024 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - | 1 |
| 2025 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - | 1 |
| 2026 | - | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-2030 | 6 000,0 | - | - | 6 000,0 | - | 3 |
| 2.2.3 | Озеленение территорий муниципальных образовательных организаций и мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Шелеховского муниципального района, (разработка проектов озеленения, снос больных и аварийных насаждений, компенсационные посадки и уход, озеленение территории) | Управление территориального развития и обустройства | 2023 | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | - | Количество проведенных мероприятий по озеленению территории (ед.) | 1 |
| 2024 | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | - | 1 |
| 2025 | 11 214,7 | - | - | 11 214,7 | - | 1 |
| 2026 | - | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-2030 | 35 214,7 | - | - | 35 214,7 | - | 3 |
| 2.3. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 2 018,8 | - | 1 796,7 | 222,1 | - |  |  |
| 2020 | 5 665,7 | - | - | 5 665,7 | - |
| 2021 | 4 860,3 | - | - | 4 860,3 | - |
| 2022 | 9 345,0 | 806,4 | 3 309,1 | 5 229,5 | - |
| 2023 | 8 843,6 | - | 4 252,0 | 4 591,6 | - |
| 2024 | 6 005,0 | - | - | 6 005,0 | - |
| 2025 | 6 000,0 | - | - | 6 000,0 | - |
| 2026 | 6 519,1 | - | - | 6 519,1 | - |
| 2027-2030 | 26 076,4 | - | - | 26 076,4 | - |
| 2019-2030 | 75 333,9 | 806,4 | 9 357,8 | 65 169,7 | - |
| 2.3.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе приобретение контейнеров (бункеров), изготовление информационных стендов | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 2 018,8 | - | 1 796,7 | 222,1 | - | Количество обустроенных контейнерных площадок (ед.)/ Количество созданных отсеков для КГО на существующих контейнерных площадках (ед.)/Количество приобретенных контейнеров, евроконтейнеров, бункеров (ед.)/Количество изготовленных информационных стендов (шт.) | 26/-/54/- |
| 2020 | 4 416,0 | - | - | 4 416,0 | - | 21/10/27/- |
| 2021 | 2 220,2 | - | - | 2 220,2 | - | 4/4/10/- |
| 2022 | 5 200,3 | - | 3 275,5 | 1 924,8 | - | 15/-/103/100 |
| 2023 | 5 137,8 | - | 4 252,0 | 885,8 | - | 8/-/98/- |
| 2024 | - | - | - |  - | - | - |
| 2025 | 250,0 | - | - | 250,0 | - | 2/-/10/2 |
| 2026 | 250,0 | - | - | 250,0 | - | 1/-/10/1 |
| 2027-2030 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - | 4/-/34/4 |
| 2019-2030 | 20 493,1 | - | 9 324,2 | 11 168,9 | - | 81/14/342/100 |
| 2.3.2 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе содержание подъездных путей к местам (площадкам) накоплениятвердых коммунальных отходов, ремонт контейнерных площадок, контейнеров (бункеров), проведение санитарно-противоэпидемических (профилактические) мероприятий, оказание услуг по подключению, ремонту и техническому обслуживанию видеокамер, включая услуги передачи видеоизображения с мест нахождения видеокамер | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Содержание контейнерных площадок (ед.)/Содержание подъездных путей к контейнерным площадкам (ед.)/Количество отремонтированных контейнерных площадок (контейнеров, бункеров, евроконтейнеров) (ед.)/Количество подключенных видеокамер (ед.)/Количество проведенных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий  | 26/-/-/-/- |
| 2020 | 1 249,7 | - | - | 1 249,7 | - | 47/7/-/-/- |
| 2021 | 2 640,1 | - | - | 2 640,1 | - | 51/19/-/-/- |
| 2022 | 3 301,0 | - | - | 3 301,0 | - | 66/7/48(199)/3/- |
| 2023 | 3 705,8 | - | - | 3 705,8 | - | 74/14/6(-)/3/1 |
| 2024 | 6 005,0 | - | - | 6 005,0 | - | 74/1/15(-)/4/6 |
| 2025 | 5 750,0 | - | - | 5 750,0 | - | 76/5/5(10)/5/6 |
| 2026 | 6 269,1 | - | - | 6 269,1 | - | 77/5/5(10)/6/6 |
| 2027-2030 | 25 076,4 | - | - | 25 076,4 | - | 81/12/20(100)/10/24 |
| 2019-2030 | 53 997,1 | - | - | 53 997,1 | - | 81/70/99(229)/10/49 |
| 2.3.3 | Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Управление территориального развития и обустройства | 2022 | 843,7 | 806,4 | 33,6 | 3,7 | - | Количество приобретенных контейнеров (шт.) | 41 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - | - |
| 2022-2030 | 843,7 | 806,4 | 33,6 | 3,7 | - | 41 |
| 2.4 | Санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены | Управление территориального развития и обустройства | 2022 | 1 200,0 | - | - | 1 200,0 | - |  |  |
| 2023 | 393,0 | - | - | 393,0 | - |
| 2024 | 135,0 | - | - | 135,0 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | 4 868,0 | - | - | 4 868,0 | - |
| 2022-2030 | 6 596,0 | - | - | 6 596,0 | - |
| 2.4.1 | Разработка проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения, расположенных на территории сельских поселений Шелеховского района, в том числе проведение экспертизы проекта, лабораторные исследования воды, разработка программы локального мониторинга состояния эксплуатационных горизонтов подземных вод на участках недр местного значения, ведение журналов учета водопотребления, сдача ежегодных отчетов | Управление территориального развития и обустройства | 2022 | 1 200,0 | - | - | 1 200,0 | - | Количество разработанных проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения (ед.)/Количество мероприятий по ведению журналов и отчетности (ед.) | - |
| 2023 | 393,0 | - | - | 393,0 | - | 1 |
| 2024 | 135,0 | - | - | 135,0 | - | 1/2 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | 4 868,0 | - | - | 4 868,0 | - | 1/1 |
| 2022-2030 | 6 596,0 | - | - | 6 596,0 | - | 3/3 |
| **Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района»** |
| 3. | Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройстваУправление образованияОтдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | 493,0 | - | - | 493,0 | - | 1. Приведение коммунального и электросетевого хозяйства муниципальных организаций к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности. 2. Повышение уровня оснащенности муниципальных организаций приборами учета используемых энергетических ресурсов: - холодной воды, - горячей воды, - тепловой энергии, - электрической энергии | На уровне90 % с 85,3% до 95,0%,с 89,3% до 95,0%,с 54,4% до 75,0%,с 90,6% до 96,5%. |
| 2020 | 649,7 | - | - | 649,7 | - |
| 2021 | 446,3 | - | - | 446,3 | - |
| 2022 | 1 363,0 | - | 855,7 | 507,3 | - |
| 2023 | 123,3 | - | - | 123,3 | - |
| 2024 | 20,6 | - | - | 20,6 | - |
| 2025 | 521,7 | - | - | 521,7 | - |
| 2026 | 51,0 | - | - | 51,0 | - |
| 2027-2030 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - |
| 2019-2030 | 5 668,6 | - | 855,7 | 4 812,9 | - |
| 3.1 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Управление образования Отдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | 76,1 | - | - | 76,1 | - |  |  |
| 2020 | 30,6 | - | - | 30,6 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 106,7 | - | - | 106,7 | - |
| 3.1.1 | Организация метрологической поверки прибора учета тепловой энергии | Управление образования Отдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | - | - | - | - | - | Количество проверенных приборов учета тепловой энергии | 3 ед. |
| 2020 | 13,3 | - | - | 13,3 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 13,3 | - | - | 13,3 | - |
| 3.1.2 | Организация метрологической поверки прибора учета горячего или холодного водоснабжения | Управление образованияОтдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | - | - | - | - | - | Количество проверенных приборов учета горячего или холодного водоснабжения | 3 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | - | - | - | - | - |
| 3.1.3 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета тепловой энергии | Управление образованияОтдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | 76,1 | - | - | 76,1 | - | Количество установленных приборов учета тепловой энергии | 3 ед. |
| 2020 | 0,7 | - | - | 0,7 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 76,8 | - | - | 76,8 | - |
| 3.1.4 | Проверка прибора учета отопления (проверка электросчетчика ТЭМ-104 Ду25, проверка комплекта теплопреобразователей, подготовка теплосчетчика к поверке, демонтаж/монтаж оборудования) | Отдел культуры | 2019 | - | - | - | - | - | Количество проверенных приборов учета тепловой энергии | 3 ед. |
| 2020 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 3.1.5 | Замена и приобретение счетчика горячей воды (МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина», МКУК ДО ШР «ДХШ им. В.И. Сурикова») | Отдел культуры | 2019 | - | - | - | - | - | Количество счетчиков горячей воды | 2 ед. |
| 2020 | 1,6 | - | - | 1,6 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 1,6 | - | - | 1,6 | - |
| 3.2. | Обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов | Управление образования Отдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | 350,9 | - | - | 350,9 | - |  |  |
| 2020 | 524,2 | - | - | 524,2 | - |
| 2021 | 259,6 | - | - | 259,6 | - |
| 2022 | 1 162,2 | - | 855,7 | 306,5 | - |
| 2023 | 123,3 | - | - | 123,3 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 2 420,2 | - | 855,7 | 1 564,5 | - |
| 3.2.1 | Ремонт системы отопления, в том числе приобретение оборудования, проверка приборов учета, приобретение материалов, прокладка труб отопления, установка радиаторов отопления, замена участка трубы стояка отопления, замена участка трубы отопления | Управление образования Отдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | 350,9 | - | - | 350,9 | - | Количество отремонтированных тепловых пунктов |  4 ед. |
| 2020 | 524,2 | - | - | 524,2 | - |
| 2021 | 259,6 | - | - | 259,6 | - |
| 2022 | 1 162,2 | - | 855,7 | 306,5 | - |
| 2023 | 123,3 | - | - | 123,3 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 2 420,2 | - | 855,7 | 1 564,5 | - |
| 3.3. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений | Управление образования Отдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | 60,0 | - | - | 60,0 | - |  |  |
| 2020 | 84,1 | - | - | 84,1 | - |
| 2021 | 105,0 | - | - | 105,0 | - |
| 2022 | 63,5 | - | - | 63,5 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 312,6 | - | - | 312,6 | - |
| 3.3.1 | Утепление строительных швов, стен, пола | Управление образования Отдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | 60,0 | - | - | 60,0 | - | Количество организаций, в которых произведено утепление строительных швов, стен, пола | 4 ед. |
| 2020 | 84,1 | - | - | 84,1 | - |
| 2021 | 105,0 | - | - | 105,0 | - |
| 2022 | 63,5 | - | - | 63,5 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 312,6 | - | - | 312,6 | - |
| 3.4. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений | Управление образования Отдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | 6,0 | - | - | 6,0 | - |  |  |
| 2020 | 10,8 | - | - | 10,8 | - |
| 2021 | 43,0 | - | - | 43,0 | - |
| 2022 | 35,2 | - | - | 35,2 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 95,0 | - | - | 95,0 | - |
| 3.4.1 | Приобретение энергосберегающих ламп, светильников, материалов, замена ламп накаливания на энергосберегающие, ремонт и замена ламп, ремонт до монтажа электропроводки | Управление образования Отдел по молодежной политике и спортуОтдел культуры | 2019 | 6,0 | - | - | 6,0 | - | Количество замененных ламп накаливания и организаций, в которых произведена замена | 6 ед. |
| 2020 | 10,8 | - | - | 10,8 | - |
| 2021 | 43,0 | - | - | 43,0 | - |
| 2022 | 35,2 | - | - | 35,2 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 95,0 | - | - | 95,0 | - |
| 3.5. | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Управление территориального развития и обустройства Отдел культуры | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 38,7 | - | - | 38,7 | - |
| 2022 | 102,1 | - | - | 102,1 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 20,6 | - | - | 20,6 | - |
| 2025 | 521,7 | - | - | 521,7 | - |
| 2026 | 51,0 | - | - | 51,0 | - |
| 2027-2030 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - |
| 2019-2030 | 2 734,1 | - | - | 2 734,1 | - |
| 3.5.1 | Приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям  | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество СНТ, в которых проведены работы по ремонту электрических сетей | 2 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| 2026 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2027-2030 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - |
| 2019-2030 | 2 530,0 | - | - | 2 530,0 | - |
| 3.5.2 | Замена счетчика горячей и холодной воды (МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина», МКУК ДО ШР «ДХШ им. В.И. Сурикова», МКУК ШР «Городской музей Г.И. Шелехова»), поверка приборов учета | Отдел культуры | 2019 | - | - | - | - | - | Количество организаций, в которых проведены работы по замене счетчиков горячей и холодной воды | 3 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1,6 | - | - | 1,6 | - |
| 2022 | 7,7 | - | - | 7,7 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 20,6 | - | - | 20,6 | - |
| 2025 | 21,7 | - | - | 21,7 | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 51,6 | - | - | 51,6 | - |
| 3.5.3 | Приобретение кварцевых обогревателей, электрообогревателей, терморегуляторов | Отдел культуры | 2019 | - | - | - | - | - | Количество организаций, для которых приобретены кварцевые обогреватели, электрообогреватели, терморегуляторы | 3 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2022 | 19,4 | - | - | 19,4 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 21,0 | - | - | 21,0 | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 70,4 | - | - | 70,4 | - |
| 3.5.4 | Замена трубы водоснабжения в подвальном помещении библиотеки | Отдел культуры | 2019 | - | - | - | - | - | Замена трубы водоснабжения  | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 7,1 | - | - | 7,1 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 7,1 | - | - | 7,1 | - |
| 3.5.5 | Ремонт систем горячего и холодного водоснабжения, в том числе приобретение материалов | Отдел культуры | 2022 | 75,0 | - | - | 75,0 | - | Количество организаций, в которых отремонтированы системы горячего и холодного водоснабжения | 1 ед. |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2022-2030 | 75,0 | - | - | 75,0 | - |
| **Подпрограмма 4 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района»** |
| 4. | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 1 875,4 | - | - | 1 875,4 | - | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится. | До 50 % |
| 2020 | 12 782,5 | - | 10 206,0 | 2 576,5 | - |
| 2021 | 4 555,7 | - | - | 4 555,7 | - |
| 2022 | 3 534,2 | - | - | 3 534,2 | - |
| 2023 | 60 834,9 | - | 48 350,8 | 12 484,1 | - |
| 2024 | 41 893,1 |  - | 33 788,2 | 8 104,9 | - |
| 2025 | 92 241,9 | - | 73 971,3 | 18 270,6 | - |
| 2026 | 2 503,5 | - | - | 2 503,5 | - |
| 2027-2030 | 10 014,0 | - | - | 10 014,0 | - |
| 2019-2030 | 230 235,2 | - | 166 316,3 | 63 918,9 | - |
| 4.1. | Обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических регламентов | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - |  |  |
| 2020 | 11 467,5 | - | 10 206,0 | 1 261,5 | - |
| 2021 | 3 166,0 | - | - | 3 166,0 | - |
| 2022 | 1 084,2 | - | - | 1 084,2 | - |
| 2023 | 4 401,0 | - | 3 696,8 | 704,2 | - |
| 2024 | 4 052,0 | - | 3 565,7 | 486,3 | - |
| 2025 | 1 189,6 | - | - | 1 189,6 | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 26 360,3 | - | 17 468,5 | 8 891,8 | - |
| 4.1.1 | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения Шелеховского района, разработка проекта организации дорожного движения | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | - | Количество разработанных документов | 2 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 1 300,0 | - | - | 1 300,0 | - |
| 4.1.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Широкая падь» Олхинского МО» Шелеховский район Иркутской области» | Администрация Шелеховского муниципального района | 2019 | - | - | - | - | - | Количество отремонтированных дорог | 1 ед. |
| 2020 | 11 467,5 | - | 10 206,0 | 1 261,5 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 11 467,5 | - | 10 206,0 | 1 261,5 | - |
| 4.1.3 | Выполнение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шелеховского района, в том числе подъездных автомобильных дорог к СНТ | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  - | - | - |  - | - | Количество отремонтированных дорог | 1 ед. |
| 2020 |  - | - | - |  - | - |
| 2021 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |
| 2022 | 574,2 | - | - | 574,2 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 614,2 | - | - | 614,2 | - |
| 4.1.4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Дорожник», к СНТ «Нефтяник» Большелугского муниципального образования Шелеховский район Иркутской области» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество отремонтированных дорог | 2 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 601,0 | - | - | 601,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 601,0 | - | - | 601,0 | - |
| 4.1.5 | Разработка проектно-сметной документации по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество разработанных документов | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 525,0 | - | - | 525,0 | - |
| 2022 | 210,0 | - | - | 210,0 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 735,0 | - | - | 735,0 | - |
| 4.1.6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Введенщина (Баушево) Баклашинского муниципального образования»Шелеховский район Иркутской области | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество отремонтированных дорог | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 700,0 | - | - | 1 700,0 | - |
| 2022 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 2023 | 200,0 | - | - | 200,0 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 2 200,0 | - | - | 2 200,0 | - |
| 4.1.7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНК «Академический» Большелугского муниципального образования Шелеховский район Иркутской области» | Управление территориального развития и обустройства | 2023 | 4 201,0 | - | 3 696,8 | 504,2 | - | Количество отремонтированных дорог | 1 ед. |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2023-2030 | 4 201,0 | - | 3 696,8 | 504,2 | - |
| 4.1.8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к СНТ "Колхозный строитель" Большелугского муниципального образования" Шелеховский район Иркутской области | Управление территориального развития и обустройства | 2024 | - | - | - | - | - | Количество отремонтированных дорог | 1 ед. |
| 2025 | 1 189,6 | - | - | 1 189,6 | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | 1 189,6 | - | - | 1 189,6 | - |
| 4.1.9 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к СНТ "Экран" Большелугского муниципального образования" Шелеховского района Иркутской области" | Управление территориального развития и обустройства | 2024 | 2 301,3 | - | 2 025,1 | 276,2 | - | Количество отремонтированных дорог | 1 ед. |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | 2 301,3 | - | 2 025,1 | 276,2 | - |
| 4.1.10 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к СНТ "Учитель" Большелугского муниципального образования" Шелеховского района Иркутской области" | Управление территориального развития и обустройства | 2024 | 1 750,7 | - | 1 540,6 | 210,1 | - | Количество отремонтированных дорог | 1 ед. |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | 1 750,7 | - | 1 540,6 | 210,1 | - |
| 4.2 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 875,4 | - | - | 875,4 | - |  |  |
| 2020 | 1 246,8 | - | - | 1 246,8 | - |
| 2021 | 1 389,7 | - | - | 1 389,7 | - |
| 2022 | 2 150,0 | - | - | 2 150,0 | - |
| 2023 | 2 829,9 | - | - | 2 829,9 | - |
| 2024 | 1 787,5 | - | - | 1 787,5 | - |
| 2025 | 1 047,9 | - | - | 1 047,9 | - |
| 2026 | 2 503,5 | - | - | 2 503,5 | - |
| 2027-2030 | 10 014,0 | - | - | 10 014,0 | - |
| 2019-2030 | 23 844,7 | - | - | 23 844,7 | - |
| 4.2.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | 875,4 | - | - | 875,4 | - | Приведенные в надлежащее состояние дорог | 3,37 км |
| 2020 | 1 246,8 | - | - | 1 246,8 | - |
| 2021 | 1 389,7 | - | - | 1 389,7 | - |
| 2022 | 2 150,0 | - | - | 2 150,0 | - |
| 2023 | 2 829,9 | - | - | 2 829,9 | - |
| 2024 | 1 787,5 | - | - | 1 787,5 | - |
| 2025 | 1 047,9 | - | - | 1 047,9 | - |
| 2026 | 2 503,5 | - | - | 2 503,5 | - |
| 2027-2030 | 10 014,0 | - | - | 10 014,0 | - |
| 2019-2030 | 23 844,7 | - | - | 23 844,7 | - |
| 4.3 | Выполнение работ по обследованию моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
| 2020 | 68,2 | - | - | 68,2 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 68,2 | - | - | 68,2 | - |
| 4.3.1 | Получение технического отчета об оценке состояния моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество обследованных объектов | 1 ед. |
| 2020 | 68,2 | - | - | 68,2 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 68,2 | - | - | 68,2 |  |
| 4.4 | Строительство искусственного дорожного сооружения | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 53 304,0 | - | 44 654,0 | 8 650,0 | - |
| 2024 | 36 053,6 | - | 30 222,5 | 5 831,1 | - |
| 2025 | 90 004,4 | - | 73 971,3 | 16 033,1 | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 179 362,0 | - | 148 847,8 | 30 514,2 | - |
| 4.4.1 | Строительство мостового перехода через р. Олха с подъездными путями к автомобильным дорогам по ул. Заречная и ул. Депутатская в д. Олха Шелеховского района Иркутской области, в том числе осуществление строительного контроля | Управление территориального развития и обустройства | 2019 | - | - | - | - | - | Количество построенных объектов, введенных в эксплуатацию | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 53 194,1 | - | 44 654,0 | 8 540,1 | - |
| 2024 | 35 979,2 | - | 30 222,5 | 5 756,7 | - |
| 2025 | 89 822,4 | - | 73 971,3 | 15 851,1 | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2019-2030 | 178 995,7 | - | 148 847,8 | 30 147,9 | - |
| 4.4.2 | Авторский надзор за строительством мостового перехода через р. Олха с подъездными путями к автомобильным дорогам по ул. Заречная и ул. Депутатская в д. Олха Шелеховского района Иркутской области | Управление территориального развития и обустройства | 2023 | 109,9 | - | - | 109,9 | - | Количество объектов, по которымпройден авторский надзор | 1 ед. |
| 2024 | 74,4 | - | - | 74,4 | - |
| 2025 | 182,0 | - | - | 182,0 | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2023-2030 | 366,3 | - | - | 366,3 | - |
| 4.5. | Гидрологическое обследование водных объектов с разработкой мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод | Управление территориального развития и обустройства | 2022 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |  |  |
| 2023 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2022-2030 | 600,0 | - | - | 600,0 | - |
| 4.5.1 | Выполнение работ по обследованию ручья Безымянка в районе СНТ «Нефтяник», СНТ «Дорожник» Шелеховского района Иркутской области для предотвращения негативного воздействия вод на автомобильную дорогу общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Нефтяник» Большелугского МО» Шелеховского района Иркутской области | Управление территориального развития и обустройства | 2022 | 300,0 | - | - | 300,0 | - | Количество обследованных водных объектов | 1 ед. |
| 2023 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2022-2030 | 600,0 | - | - | 600,0 | - |
| **Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Шелеховского района»** |
| 5. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2020 | 8,2 | - | - | 8,2 | - | Обеспечение транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района | 100 % |
| 2021 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 355,0 | - | - | 355,0 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| 2027-2030 | 200,0 | - | - | 200,0 | - |
| 2020-2030 | 643,2 | - | - | 643,2 | - |
| 5.1 | Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом | Управление территориального развития и обустройства | 2020 | 8,2 | - | - | 8,2 | - |  |  |
| 2021 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 355,0 | - | - | 355,0 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| 2027-2030 | 200,0 | - | - | 200,0 | - |
| 2020-2030 | 643,2 | - | - | 643,2 | - |
| 5.1.1 | Аренда нежилого помещения (здания), предназначенного для ожидания общественного транспорта | Управление территориального развития и обустройства | 2023 | 325,0 | - | - | 325,0 | - | Кол-во арендованных нежилых помещений (зданий) | 1 ед. |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2023-2030 | 325,0 | - | - | 325,0 | - |
| 5.1.2 | Приобретение бланков строгой отчетности | Управление территориального развития и обустройства | 2020 | 8,2 | - | - | 8,2 | - | Приобретение бланков строгой отчетности | 20 ед. |
| 2021 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| 2027-2030 | 200,0 | - | - | 200,0 | - |
| 2020-2030 | 318,2 | - | - | 318,2 | - |
| **Подпрограмма 6 «Обеспечение градостроительной деятельности в Шелеховском районе»** |
| 6. | Обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района  | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 769,0 | - | - | 769,0 | - | Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности | 100 % |
| 2022 | 2 747,0 | - | 2 047,0 | 700,0 | - |
| 2023 | 690,0 | - | - | 690,0 | - |
| 2024 | 443,5 | - | - | 443,5 | - |
| 2025 | 1 548,0 | - | - | 1 548,0 | - |
| 2026 | 466,0 | - | - | 466,0 | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2021-2030 | 6 663,5 | - | 2 047,0 | 4 616,5 | - |
| 6.1 | Актуализация документов территориального планирования Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |  |  |
| 2022 | 2 695,0 | - | 2 047,0 | 648,0 | - |
| 2023 | 580,0 | - | - | 580,0 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2021-2030 | 3 575,0 | - | 2 047,0 | 1 528,0 | - |
| 6.1.1 | Актуализация схемы территориального планирования Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | - | - | - | - | - | Актуализация схемы территориального планирования Шелеховского района | 1 ед. |
| 2022 | 2 300,0 | - | 2 047,0 | 253,0 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2021-2030 | 2 300,0 | - | 2 047,0 | 253,0 | - |
| 6.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на установку и эксплуатацию информационной стелы «Шелеховский район. Доброго пути», выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 300,0 | - | - | 300,0 | - | Количество разработанной проектно-сметной документации | 1 ед. |
| 2022 | 395,0 | - | - | 395,0 | - |
| 2023 | 80,0 | - | - | 80,0 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2021-2030 | 775,0 | - | - | 775,0 | - |
| 6.1.3 | Разработка проекта планировки по объекту: "Автомобильная дорога к школе в д. Олха Шелеховского района Иркутской области", исправление реестровой ошибки земельного участка, внесение изменений в проект межевания территории и в проект освоения лесов | Управление территориального развития и обустройстваУправление образования | 2023 | 500,0 | - | - | 500,0 | - | Количество разработанных проектов планировки | 1 ед. |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2023-2030 | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| 6.2 | Оптимизация размещения рекламных конструкций. Осуществление эффективного контроля за размещением рекламных конструкций | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 469,0 | - | - | 469,0 | - |  |  |
| 2022 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2023 | 110,0 | - | - | 110,0 | - |
| 2024 | 115,5 | - | - | 115,5 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2021-2030 | 724,5 | - | - | 724,5 | - |
| 6.2.1 | Оценка рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения рекламной конструкции | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 25,0 | - | - | 25,0 | - | Выполнение расчета рыночной оценки на право пользования  | 1 ед. |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2024 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2021-2030 | 85,0 | - | - | 85,0 | - |
| 6.2.2 | Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 444,0 | - | - | 444,0 | - | Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций | 5 ед. |
| 2022 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2023 | 80,0 | - | - | 80,0 | - |
| 2024 | 85,5 | - | - | 85,5 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2021-2030 |  639,5 | - | - |  639,5 | - |
| 6.3 | Установление и изменение границ зон с особыми условиями использования территории | Управление территориального развития и обустройства | 2022 | 22,0 | - | - | 22,0 | - |  |  |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2022-2030 | 22,0 | - | - | 22,0 | - |
| 6.3.1 | Оказание услуг по изготовлению схемы, используемой для формирования XML-документов, содержащих описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории | Управление территориального развития и обустройства | 2022 | 22,0 | - | - | 22,0 | - | Количество изготовленных схем | 1 ед. |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2022-2030 | 22,0 | - | - | 22,0 | - |
| 6.4 | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2024 | 328,0 | - | - | 328,0 | - |  |  |
| 2025 | 1 548,0 | - | - | 1 548,0 | - |
| 2026 | 466,0 | - | - | 466,0 | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | 2 342,0 | - | - | 2 342,0 | - |
| 6.4.1 | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2024 | 328,0 | - | - | 328,0 | - | Количество проведенных комплексных кадастровых работ | 14 ед. |
| 2025 | 1 548,0 | - | - | 1 548,0 | - |
| 2026 | 466,0 | - | - | 466,0 | - |
| 2027-2030 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | 2 342,0 | - | - | 2 342,0 | - |
| **Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства»** |
| 7. | Создание условий для обеспечения деятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского муниципального района | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 10 057,6 | - | - | 10 057,6 | - | Количество выявленных и зафиксированных нарушений финансово-правовых нарушений контрольно-надзорными органами | 1 |
| 2022 | 13 240,3 | - | - | 13 240,3 | - |
| 2023 | 16 024,1 | - | 2 877,2 | 13 146,9 | - |
| 2024 | 18 242,8 | - | 4 884,4 | 13 358,4 | - |
| 2025 | 13 168,4 | - | - | 13 168,4 | - |
| 2026 | 13 168,4 | - | - | 13 168,4 | - |
| 2027-2030 | 52 673,6 | - | - | 52 673,6 | - |
| 2021-2030 | 136 575,2 | - | 7 761,6 | 128 813,6 | - |
| 7.1 | Повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере территориального развития и обустройства | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 10 057,6 | - | - | 10 057,6 | - |  |  |
| 2022 | 13 240,3 | - | - | 13 240,3 | - |
| 2023 | 16 024,1 | - | 2 877,2 | 13 146,9 | - |
| 2024 | 18 242,8 | - | 4 884,4 | 13 358,4 | - |
| 2025 | 13 168,4 | - | - | 13 168,4 | - |
| 2026 | 13 168,4 | - | - | 13 168,4 | - |
| 2027-2030 | 52 673,6 | - | - | 52 673,6 | - |
| 2021-2030 | 136 575,2 | - | 7 761,6 | 128 813,6 | - |
| 7.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение выполнения полномочий и муниципальных функций в сфере деятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского муниципального района | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 10 057,6 | - | - | 10 057,6 | - | Доля исполненных полномочий Управления территориального развития и обустройства без нарушений к общему количеству полномочий | 100 % ежегодно |
| 2022 | 13 240,3 | - | - | 13 240,3 | - |
| 2023 | 16 024,1 | - | 2 877,2 | 13 146,9 | - |
| 2024 | 18 242,8 | - | 4 884,4 | 13 358,4 | - |
| 2025 | 13 168,4 | - | - | 13 168,4 | - |
| 2026 | 13 168,4 | - | - | 13 168,4 | - |
| 2027-2030 | 52 673,6 | - | - | 52 673,6 | - |
| 2021-2030 | 136 575,2 | - | 7 761,6 | 128 813,6 | - |
| **Подпрограмма 8 «Обеспечение развития и функционирования объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры Шелеховского района»** |
| 8. | Повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере оказания услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройстваМКУ «ИХСИ ШР» | 2021 | 4 068,3 | - | - | 4 068,3 | - | Доля исполненных полномочий МКУ «ИХСИ ШР» без нарушений к общему количеству полномочий | 100 % ежегодно |
| 2022 | 11 814,6 | - | - | 11 814,6 | - |
| 2023 | 12 248,5 | - | 385,2 | 11 863,3 | - |
| 2024 | 13 943,6 | - | 3 288,4 | 10 655,2 | - |
| 2025 | 12 754,7 | - | 2 000,0 | 10 754,7 | - |
| 2026 | 10 754,7 | - | - | 10 754,7 | - |
| 2027-2030 | 43 018,8 | - | - | 43 018,8 | - |
| 2021-2030 | 108 603,2 | - | 5 673,6 | 102 929,6 | - |
| 8.1 | Обеспечение деятельности МКУ «ИХСИ ШР» | Управление территориального развития и обустройстваМКУ «ИХСИ ШР» | 2021 | 4 068,3 | - | - | 4 068,3 | - |  |  |
| 2022 | 11 814,6 | - | - | 11 814,6 | - |
| 2023 | 12 248,5 | - | 385,2 | 11 863,3 | - |
| 2024 | 13 943,6 | - | 3 288,4 | 10 655,2 | - |
| 2025 | 12 754,7 | - | 2 000,0 | 10 754,7 | - |
| 2026 | 10 754,7 | - | - | 10 754,7 | - |
| 2027-2030 | 43 018,8 | - | - | 43 018,8 | - |
| 2021-2030 | 108 603,2 | - | 5 673,6 | 102 929,6 | - |
| 8.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение выполнения полномочий и муниципальных функций в сфере деятельности МКУ «ИХСИ ШР» | Управление территориального развития и обустройстваМКУ «ИХСИ ШР» | 2021 | 4 068,3 | - | - | 4 068,3 | - | Доля исполненных полномочий МКУ «ИХСИ ШР» без нарушений к общему количеству полномочий | 100 % ежегодно |
| 2022 | 11 814,6 | - | - | 11 814,6 | - |
| 2023 | 12 248,5 | - | 385,2 | 11 863,3 | - |
| 2024 | 13 943,6 | - | 3 288,4 | 10 655,2 | - |
| 2025 | 12 754,7 | - | 2 000,0 | 10 754,7 | - |
| 2026 | 10 754,7 | - | - | 10 754,7 | - |
| 2027-2030 | 43 018,8 | - | - | 43 018,8 | - |
| 2021-2030 | 108 603,2 | - | 5 673,6 | 102 929,6 | - |
| **Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства»** |
| 1. | Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства | Управление территориального развития и обустройства | 2020 | 6 383,8 | - | - | 6 383,8 | - | Обеспечение деятельности Управления | 100 % |
| **Основное мероприятие «Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности»** |
| 1. | Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности (демонтаж рекламных конструкций) | Управление территориального развития и обустройства | 2020 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности | 100 % |

».

1. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Шелеховского

муниципального района М.Н. Модин