Российская Федерация

Иркутская область

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**ОТ 01 апреля 2019 года № 225-па**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО ОБОРОТУ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД**

В целях реализации мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», руководствуясь ст. ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожной карты») по обороту с твердыми коммунальными отходами на территории сельских поселений Шелеховского района на 2019 год (далее – План).
2. Установить, что ответственным за реализацию Плана является отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района по экономике и финансам Савельева Д.С.

Мэр Шелеховского

муниципального района М.Н. Модин

Приложение

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района

от 01 апреля 2019 года № 225-па

План мероприятий («дорожной карты»)

по обороту с твердыми коммунальными отходами

на территории сельских поселений Шелеховского района на 2019 год

Таблица 1

Фактически имеющиеся контейнеры и контейнерные площадки

на территории сельских поселений Шелеховского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Количество контейнеров | Количество контейнерных площадок |
| 1 | с. Баклаши | 12 (3 из них неудовлетворительного качества) | - |
| 2 | п. Чистые Ключи | 9 | 2 |
| 3 | п. Подкаменная | 16 | 4 (2 из них не соответствуют требованиям) |

Таблица 2

Обязательства Администрации Шелеховского муниципального района по передаче контейнерной инфраструктуры с указанием местоположения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Количество контейнеров | Количество контейнерных площадок | Срок создания |
| 1 | с. Баклаши | 57 | 14 | 30.09.2019 |
| 2 | п. Пионерск | 1 | 1 | 30.09.2019 |
| 3 | п. Чистые Ключи | 1 | 1 | 30.09.2019 |
| 4 | с. Введенщина | 16 | 4 | 30.09.2019 |
| 5 | д. Олха | 18 | 5 | 30.09.2019 |
| 6 | п. Подкаменная | 0 | 2 | 30.09.2019 |
| 7 | п. Летняя | 1 | 1 | 30.09.2019 |
| 8 | п. Дачная | 1 | 1 | 30.09.2019 |
| 9 | с. Шаманка | 9 | 3 | 30.09.2019 |
| 10 | с. Моты | 6 | 2 | 30.09.2019 |

Таблица 3

Обязательства Администрации Шелеховского муниципального района по созданию инфраструктуры с указанием местоположения контейнерного сбора крупногабаритных твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Количество контейнеров | Количество площадок для сбора и накопления крупногабаритных ТКО | Срок создания |
| 1 | с. Баклаши | 2 | 2 | 30.09.2019 |
| 2 | п. Чистые Ключи | 1 | 1 | 30.09.2019 |
| 3 | с. Введенщина | 1 | 1 | 30.09.2019 |
| 4 | д. Олха | 1 | 1 | 30.09.2019 |
| 5 | с. Шаманка | 1 | 1 | 30.09.2019 |
| 6 | с. Моты | 1 | 1 | 30.09.2019 |

Таблица 4

Обязательства Администрации Шелеховского муниципального района по созданию инфраструктуры с указанием местоположения площадок временного накопления твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Площадь площадки кв.м. | Срок создания |
| 1 | п. Большая Глубокая | 106,92 | 30.09.2019 |
| 2 | п. Глубокая | 191,16 | 30.09.2019 |
| 3 | п. Граматуха | 6,48 | 30.09.2019 |
| 4 | п. Источник | 0 | - |
| 5 | п. Родниковый | 0 | - |
| 6 | п. Санаторный | 0 | - |
| 7 | п. Трудный | 0 | - |
| 8 | п. Хузино | 29,16 | 30.09.2019 |
| 9 | п. Куйтун | 200,88 | 30.09.2019 |

Таблица 5

Обязательства Администрации Шелеховского муниципального района по созданию инфраструктуры с указанием местоположения площадок для создания перегрузочных и сортировочных станций

твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Площадь площадки кв.м | Срок создания |
| 1 | с. Баклаши | 1200 | 30.09.2019 |

Таблица 6

Обязательства регионального оператора по созданию полей компостирования на базе площадок временного накопления твердых коммунальных отходов

(в течение 2 месяцев с даты создания площадок временного накопления)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Площадь поля компостирования, кв.м | Срок создания |
| 1 | п. Большая Глубокая | 106,92 | - |
| 2 | п. Глубокая | 191,16 | - |
| 3 | п. Граматуха | 6,48 | - |
| 4 | п. Источник | 0 | - |
| 5 | п. Родниковый | 0 | - |
| 6 | п. Санаторный | 0 | - |
| 7 | п. Трудный | 0 | - |
| 8 | п. Хузино | 29,16 | - |
| 9 | п. Куйтун | 200,88 | - |

Таблица 7

Обязательства регионального оператора по созданию пунктов приема вторичного сырья твердых коммунальных отходов

(в течение1 месяц с даты создания полей компостирования)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Количество пунктов приема | Срок создания |
| 1 | п. Большая Глубокая | 1 | - |
| 2 | п. Глубокая | 1 | - |
| 3 | п. Граматуха | 1 | - |
| 4 | п. Источник | 0 | - |
| 5 | п. Родниковый | 0 | - |
| 6 | п. Санаторный | 0 | - |
| 7 | п. Трудный | 0 | - |
| 8 | п. Хузино | 1 | - |
| 9 | п. Куйтун | 1 | - |

Таблица 8

Населенные пункты с ограничениями по созданию

площадок временного накопления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Количество зарегистрированных жителей | Причина ограничения |
| 1 | п. Источник | 5 | 1. отсутствие автотранспортного сообщения (грунтовые лесовозные дороги);   2) отсутствие земель для организации инфраструктуры по обороту с ТКО (земли лесного фонда и санитарно-защитная зона железной дороги) |
| 2 | п. Родниковый | 6 |
| 3 | п. Санаторный | 6 |
| 4 | п. Трудный | 42 |