Российская Федерация

Иркутская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 29 октября 2020 года № 604-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА» НА 2019-2021 ГОДЫ

- В связи с корректировкой наименований и перераспределением объемов финансирования на проведение мероприятий по реализации ведомственной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2021 годы в 2020 году, в соответствии со статьями 7, 15, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района», руководствуясь статьями 30, 31, 33, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в ведомственную целевую программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 №  844-па (далее – Программа), следующие изменения:

- 1) в разделе 1 «Паспорт Программы»:

а) строку «Исполнители Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Исполнители Программы | - Управление образования - МБУ ШР «ИМОЦ» - МКУ «ЦБМУ» - Управление по распоряжению муниципальным имуществом - Управление территориального развития и обустройства Муниципальные образовательные организации Шелеховского района |
| --- | --- |

»;

б) строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 111 605,2 тыс. рублей. Из них: за счет средств областного бюджета 25 274,5 тыс. руб.; за счет средств местного бюджета 86 330,7 тыс. руб. За счет средств областного бюджета на условиях софинансирования – 25 274,5 руб. в том числе: 2019 год – 17 290,9 тыс. руб.; 2020 год – 7 192,6 тыс. руб.; 2021 год – 791,0 тыс. руб. За счет средств бюджета Шелеховского района – 86 330,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 45 061,6 тыс. руб.; 2020 год – 26 712,4 тыс. руб.; 2021 год – 14 556,7 тыс. руб. |
| --- | --- |

»;

2) используемые в Программе сокращения дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9) УТРиО – управление территориального развития и обустройства.»;

- таблицу «Перечень мероприятий Программы, планируемых целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы» Приложения 1 к  Программе изложить в следующей редакции:

«

| - № - п/п | - Цели, задачи, мероприятия Программы | - Исполнитель мероприятия Программы | - Срок реализации мероприятий Программы | - Объем финансирования Программы, тыс. руб. |  |  |  |  | - Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Финан-совые средства, всего | - в том числе: |  |  |  | - Наименование | - Плановое значение (%) |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВИ |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| 1. | ЦЕЛЬ. Создание социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с современными требованиями | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 62 352,5 | 0,0 | 17 290,9 | 45 061,6 | 0,0 | - Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены текущий ремонт, 49 ед. к концу 2021 года / выборочный капитальный ремонт, 10 ед. к концу 2021 года / ремонт и устройство теневых навесов, 9 ед. концу 2021 года - Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы, 34 ед. к концу 2021 года / оценка технического состояния строительных конструкций, 7 ед. к концу 2021 года Количество образовательных организаций Шелеховского района, в которые приобрели малые формы для детских игровых и спортивных площадок, соответствующие ГОСТ, 11 ед. к концу 2021 года / физкультурно-спортивных комплексов, 5 ед. к концу 2021 года / площадки для воркаута, 2 ед. к концу 2021 года | 49 / 10 / 9 (в том числе: - 28 / 2 / 9 в 2019 году, - 19 / 2 / 0 в 2020 году, - 2 / 6/ 0 в 2021 году) 34 / 7 (в том числе: 18 / 6 в 2019 году, 5 / 0 в 2020 году, - 11 / 1 в 2021 году) - 11 / 5 / 2 - (в том числе: - 11 / 5 / 2 в 2019 году, - 0 / 0 / 0 в 2020 году, - 0 / 0 / 0 в 2021 году) |
|  |  |  | 2020 | 33 905,0 | 0,0 | 7 192,6 | 26 712,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 15 347,7 | 0,0 | 791,0 | 14 556,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 111 605,2 | 0,0 | 25 274,5 | 86 330,7 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1. Реконструкция, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 40 724,6 | 0,0 | 12 117,0 | 28 607,6 | 0,0 | Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены текущий ремонт, 49 ед. к концу 2021 года / выборочный капитальный ремонт, 10 ед. к концу 2021 года / ремонт и устройство теневых навесов, 9 ед. концу 2021 года | 49 / 10 / 9 (в том числе: - 28 / 2 / 9 в 2019 году, - 19 / 2 / 0 в 2020 году, - 2 / 6/ 0 в 2021 году) |
|  |  |  | 2020 | 29 582,0 | 0,0 | 7 192,6 | 22 389,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 14 874,9 | 0,0 | 791,0 | 14 083,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 85 181,5 | 0,0 | 20 100,6 | 65 080,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт спортивного зала, кровли в МКОУ ШР «НШДС № 10», по адресу: Шелеховский район, п. Большой Луг, ул. Клубная, д. 24 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 840,1 | 0,0 | 0,0 | 840,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 888,8 | 0,0 | 791,0 | 97,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 728,9 | 0,0 | 791,0 | 937,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт МБОУ ШР «СОШ № 4», по адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 48 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 3 458,9 | 0,0 | 0,0 | 3 458,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 3 458,9 | 0,0 | 0,0 | 3 458,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Капитальный ремонт электропроводки и осветительных приборов помещений, авторский надзор МКОУ ШР «СОШ № 5», по адресу: г. Шелехов, 6 кв-л 6, д. 28 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 5 991,1 | 0,0 | 5 050,8 | 940,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 5 991,1 | 0,0 | 5 050,8 | 940,3 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4. Капитальный ремонт МКОУ ШР «СОШ № 6», по адресу: г. Шелехов, кв-л 18, д. 39 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1 909,1 | 0,0 | 0,0 | 1 909,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 909,1 | 0,0 | 0,0 | 1 909,1 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5. Капитальный ремонт МКОУ ШР «СОШ № 9», по адресу Шелеховский район, п. Чистые ключи, Военный городок № 2, д. 180 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2 562,6 | 0,0 | 0,0 | 2 562,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 2 562,6 | 0,0 | 0,0 | 2 562,6 | 0,0 |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6. Выборочный капитальный ремонт здания «МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», расположенного по адресу 1 квартал, д. 3, г. Шелехов (ремонт кровли, замена заполнений дверных проемов) | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 3 211,0 | 0,0 | 2 857,8 | 353,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 3 211,0 | 0,0 | 2 857,8 | 353,2 | 0,0 |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.7. Капитальный ремонт здания и инженерных систем в МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», по адресу г. Шелехов, кв-л 8, д. 14 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.1.8 Капитальный ремонт в МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко», по адресу г. Шелехов, кв-л 6, д. 27 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 4 326,1 | 0,0 | 0,0 | 4 326,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 4 326,1 | 0,0 | 0,0 | 4 326,1 | 0,0 |  |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.1.9. Капитальный ремонт здания. Замена силового оборудования и внутреннего освещения помещений МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка», по адресу г. Шелехов, кв-л 7, д. 7 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 364,4 | 0,0 | 0,0 | 364,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 364,4 | 0,0 | 0,0 | 364,4 | 0,0 |  |  |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.10. Выборочный капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад № 17 «Золотой ключик», расположенного по адресу: 1 микрорайон, дом 45, г. Шелехов | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 4 422,8 | 0,0 | 3 936,3 | 486,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 4 422,8 | 0,0 | 3 936,3 | 486,5 | 0,0 |  |  |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.1.11. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по капитальному ремонту наружной отделки фасада, замене оконных блоков, выполнение сантехнических работ в МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», по адресу: г.Шелехов, мкр. Привокзальный, д.20 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 1 009,3 | 0,0 | 0,0 | 1 009,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 009,3 | 0,0 | 0,0 | 1 009,3 | 0,0 |  |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.1.12. Приобретение материалов и оборудования для работ, по текущему ремонту полов, по ремонту кровли, помещений спортивного блока, по очистке чердачного помещения, ремонту системы электроосвещения, устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТКО, выполнение сантехнических работ, работ по установке кабинок в санузлах, замене оконных блоков в МКОУ «СОШ №1», по адресу: г.Шелехов, кв-л 3, д. 15 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 798,3 | 0,0 | 0,0 | 798,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1 823,2 | 0,0 | 0,0 | 1 823,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 2 621,5 | 0,0 | 0,0 | 2 621,5 | 0,0 |  |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.1.13. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, замене оконных блоков, электрощитовых, текущему ремонту кровли, ремонту системы отопления, выполнение сантехнических работ в МБОУ ШР «СОШ № 2», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 44 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 754,8 | 0,0 | 0,0 | 754,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 365,0 | 0,0 | 0,0 | 365,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 519,8 | 0,0 | 0,0 | 1 519,8 | 0,0 |  |  |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.1.14. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов, замене оконных блоков, ремонту санитарных узлов, выполнение сантехнических работ в МБОУ ШР «СОШ № 4», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 48 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 221,9 | 0,0 | 0,0 | 221,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 221,9 | 0,0 | 0,0 | 221,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.1.15 Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов, наружного освещения, замене электрооборудования и электропроводки, устройству питьевых фонтанчиков, в МКОУ ШР «СОШ № 5», по адресу: г. Шелехов, кв-л 6, д. 28. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 1 077,5 | 0,0 | 0,0 | 1 077,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 077,5 | 0,0 | 0,0 | 1 077,5 | 0,0 |  |  |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.1.16. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту помещений, наружного освещения, устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТБО, ремонту отмосток, текущему ремонту рекреаций и лестничных клеток, установка рольставней, тепловентиляторов в МКОУ ШР «СОШ № 6», по адресу: г. Шелехов, кв-л 18, д. 39 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 158,5 | 0,0 | 0,0 | 158,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2 261,0 | 0,0 | 0,0 | 2 261,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 2 419,5 | 0,0 | 0,0 | 2 419,5 | 0,0 |  |  |
| 1.1.17 | Мероприятие 1.1.17. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов, ремонту электроосвещения, наружного освещения, выполнение электротехнических работ в МКОУ ШР «СОШ № 7», по адресу: Шелеховский район, д. Олха, ул.Школьная, дом 5 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 538,4 | 0,0 | 263,5 | 274,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 538,4 | 0,0 | 263,5 | 274,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.18 | Мероприятие 1.1.18. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту наружного освещения, кровли здания с установкой ограждения и устройством водосточной системы, ремонту запасного выхода, устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТКО в МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», по адресу: Шелеховский р-он, п. Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 328,4 | 0,0 | 0,0 | 328,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 343,7 | 0,0 | 0,0 | 343,7 | 0,0 |  |  |
| 1.1.19 | Мероприятие 1.1.19. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов, стен, потолков, планировке территории, дренажных мероприятий; замена оконных и дверных блоков; сантехнические работы; демонтаж, монтаж и ремонт наружного освещения, электротехнические работы, в МКОУ ШР «СОШ № 9», по адресу: Шелеховский р-он, п. Чистые Ключи, военный городок № 2, д. № 180 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 1 850,7 | 0,0 | 0,0 | 1 850,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 850,7 | 0,0 | 0,0 | 1 850,7 | 0,0 |  |  |
| 1.1.20 | Мероприятие 1.1.20. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по устройству откатных ворот, кабинок в санузлах, монтажу системы вытяжной вентиляции, перепланировке помещений, ремонту системы отопления, сантехнические работы, строительный контроль, авторский надзор в МКОУ ШР «ООШ № 11», по адресу: Шелеховский р-он, с. Введенщина, ул. Мира, д. 20. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 4 335,4 | 0,0 | 0,0 | 4 335,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 4 462,4 | 0,0 | 0,0 | 4 462,4 | 0,0 |  |  |
| 1.1.21 | Мероприятие 1.1.21. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, ремонту наружного освещения территории, устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТКО, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, в том числе приобретение материалов в МКОУ ШР «СОШ № 12», по адресу: Шелеховский р-он, с. Шаманка, ул. Советская, д. 9. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 240,7 | 0,0 | 0,0 | 240,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 288,2 | 0,0 | 0,0 | 288,2 | 0,0 |  |  |
| 1.1.22 | Мероприятие 1.1.22. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТКО, восстановлению несущих ограждающих конструкций, ремонту фундаментов, текущему ремонту наружного освещения территории, капитальный ремонт строительных конструкций здания, строительный контроль в МКОУ «СОШ № 124», по адресу: Шелеховский р-он, 666024, п. Подкаменная, ул. Вокзальная, д. 1, п. Подкаменная, ул. Нагорная, д. 39 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 6 438,0 | 0,0 | 0,0 | 6 438,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1 705,6 | 0,0 | 0,0 | 1 705,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 8 143,6 | 0,0 | 0,0 | 8 143,6 | 0,0 |  |  |
| 1.1.23 | Мероприятие 1.1.23. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли, текущему ремонту спортивного зала, текущему ремонту в помещениях, текущему ремонту системы электроосвещения в МБОУШР «Гимназия», по адресу: г. Шелехов, кв-л 7, д. 3 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 2 222,7 | 0,0 | 0,0 | 2 222,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 2 222,7 | 0,0 | 0,0 | 2 222,7 | 0,0 |  |  |
| 1.1.24 | Мероприятие 1.1.24. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, антигрибковой обработке, ремонту отмостки, замене оконных блоков, ремонту кровли, запасных выходов и козырьков, выполнению электромонтажных работ, устройству водосточной системы кровли здания, ремонту крылец запасных выходов в МБОУШР «Шелеховский лицей», по адресу: г. Шелехов, кв-л 18, д. 46; с. Баклаши, ул. Ангарская, д. 102. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 2 587,0 | 0,0 | 0,0 | 2 587,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 681,6 | 0,0 | 0,0 | 681,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 3 268,6 | 0,0 | 0,0 | 3 268,6 | 0,0 |  |  |
| 1.1.25 | Мероприятие 1.1.25. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту помещений, устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТКО, монтаж и ремонт наружного освещения территории, выполнение сантехнических работ в МКОУ ШР «НШДС № 10», по адресу: п. Большой Луг, улица Клубная, д. 24, с. Большой Луг, ул. Еловая, д. 20, ул. 2-я Железнодорожная, д. 2 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 2 085,4 | 0,0 | 0,0 | 2 085,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 2 085,4 | 0,0 | 0,0 | 2 085,4 | 0,0 |  |  |
| 1.1.26 | Мероприятие 1.1.26. Приобретение материалов, оборудования для работ, в том числе для ремонта полов, выполнение работ по ремонту наружного освещения, замене светильников, монтаж системы вентиляции, текущий ремонт системы электроосвещения, прачечной, выполнение, текущему ремонту в помещениях, замене дверных блоков в МКОУ ШР «НШДС № 14», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 18, 20 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 878,5 | 0,0 | 0,0 | 878,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2 283,4 | 0,0 | 0,0 | 2 283,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 3 161,9 | 0,0 | 0,0 | 3 161,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.27 | Мероприятие 1.1.27. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту фасада, антигрибковой обработке здания, ремонту отмостки, текущему ремонту системы электроосвещения, замене оконных блоков, текущему ремонту полов, устройству буфетных в групповых, текущему ремонту помещений, ремонту наружнего освещения территории, замене ограждения на территории, выполнение сантехнических работ, ремонт канализационного выпуска в МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», по адресу: г. Шелехов, кв-л 11, д.11 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 2 202,0 | 0,0 | 0,0 | 2 202,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 2 202,0 | 0,0 | 0,0 | 2 202,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.28 | Мероприятие 1.1.28. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по замене оконных блоков, выполнение электромонтажных работ в МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 11 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 242,8 | 0,0 | 0,0 | 242,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 407,4 | 0,0 | 0,0 | 407,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 650,2 | 0,0 | 0,0 | 650,2 | 0,0 |  |  |
| 1.1.29 | Мероприятие 1.1.29. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту помещений, строительному контролю в МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка», по адресу: Б.Луг, ул. Центральная 9 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 3 372,2 | 0,0 | 0,0 | 3 372,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 3 372,2 | 0,0 | 0,0 | 3 372,2 | 0,0 |  |  |
| 1.1.30 | Мероприятие 1.1.30 Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту межпанельных швов, замене оконных блоков, текущий ремонт асфальтного покрытия в МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», по адресу: г. Шелехов, 1 кв-л., д. 3 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2 406,5 | 0,0 | 2 141,8 | 264,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 2 406,5 | 0,0 | 2 141,8 | 264,7 | 0,0 |  |  |
| 1.1.31 | Мероприятие 1.1.31. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по замене оконных блоков, текущему ремонту помещений, ремонту полов, чистке вентиляционных шахт, текущему ремонту отмостки, цоколя, выполнение сантехнических работ, устройство водосточной системы, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям в МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», по адресу: Шелеховский р-он, с. Баклаши, ул. 9-й Пятилетки, д. 2 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 766,3 | 0,0 | 0,0 | 766,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 145,6 | 0,0 | 0,0 | 145,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 911,9 | 0,0 | 0,0 | 1 911,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.32 | Мероприятие 1.1.32. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту кровли склада, замене оконных блоков в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», по адресу: г. Шелехов, кв-л 2, д. 28 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 549,8 | 0,0 | 0,0 | 549,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 166,2 | 0,0 | 0,0 | 166,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 716,0 | 0,0 | 0,0 | 716,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.33 | Мероприятие 1.1.33. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по замене оконных блоков в МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», по адресу: г. Шелехов, мкр. Привокзальный, д. 20 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.34 | Мероприятие 1.1.34. Выполнение работ по текущему ремонту кровли в МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополек», по адресу: г. Шелехов, кв-л 6, д. 35 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 175,1 | 0,0 | 0,0 | 175,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 175,1 | 0,0 | 0,0 | 175,1 | 0,0 |  |  |
| 1.1.35 | Мероприятие 1.1.35. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли, выполнение сантехнических работ в МКДОУ Шелеховского района Детский сад № 12 «Солнышко», по адресу: г. Шелехов, кв-л 6, д. 27 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 0,0 |  |  |
| 1.1.36 | Мероприятие 1.1.36. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов, текущему ремонту кровли склада, текущему ремонту помещений, лестничных пролетов, текущему ремонту потолка, устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТКО, устройству сушильных шкафов, в МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка», по адресу: г. Шелехов, кв-л 7, д. 7 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 1 425,7 | 0,0 | 0,0 | 1 425,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 425,7 | 0,0 | 0,0 | 1 425,7 | 0,0 |  |  |
| 1.1.37 | Мероприятие 1.1.37. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по замене оконных блоков, текущему ремонту кровли в МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 12 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 242,8 | 0,0 | 0,0 | 242,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 242,8 | 0,0 | 0,0 | 242,8 | 0,0 |  |  |
| 1.1.38 | Мероприятие 1.1.38. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли, устройству водосточной системы, электромонтажных работ, текущему ремонту системы электроснабжения, замене оконных блоков, установке дверного блока, ремонту отмостки, устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТКО в МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеёк», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 25 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 819,1 | 0,0 | 0,0 | 819,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 412,7 | 0,0 | 0,0 | 412,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 231,8 | 0,0 | 0,0 | 1 231,8 | 0,0 |  |  |
| 1.1.39 | Мероприятие 1.1.39. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по замене оконных блоков, ремонту системы отопления, сантехнических работ, ремонту системы отопления, по текущему ремонту кровли, выводу фановых труб, вентиляционных шахт в МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» по адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 45 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 345,7 | 0,0 | 0,0 | 345,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 365,2 | 0,0 | 0,0 | 365,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 710,9 | 0,0 | 0,0 | 710,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.40 | Мероприятие 1.1.40. Приобретение материалов, оборудования для работ, в том числе для ремонта полов, сантехнических работ, выполнение работ по текущему ремонту, ремонту кровли склада в МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 19 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 64,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 305,4 | 0,0 | 0,0 | 305,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 369,6 | 0,0 | 0,0 | 369,6 | 0,0 |  |  |
| 1.1.41 | Мероприятие 1.1.41. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов, системы электроосвещения, замене дверных и оконных блоков в МКОУ ДО «ЦТ», по адресу: г. Шелехов, кв-л 8 , д. 12 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 455,5 | 0,0 | 0,0 | 455,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 555,5 | 0,0 | 0,0 | 555,5 | 0,0 |  |  |
| 1.1.42 | Мероприятие 1.1.42. Устройство теневых навесов в МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», по адресу: Шелеховский район, с. Баклаши, ул. 9-й Пятилетки, д. 2 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 404,5 | 0,0 | 360,0 | 44,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 404,5 | 0,0 | 360,0 | 44,5 | 0,0 |  |  |
| 1.1.43 | Мероприятие 1.1.43. Устройство теневых навесов в МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», по адресу: г. Шелехов, мкр. Привокзальный, д.20 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 675,0 | 0,0 | 600,7 | 74,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 675,0 | 0,0 | 600,7 | 74,3 | 0,0 |  |  |
| 1.1.44 | Мероприятие 1.1.44. Устройство теневых навесов в МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», по адресу: г. Шелехов, кв-л 8, д. 14 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 675,0 | 0,0 | 600,7 | 74,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 675,0 | 0,0 | 600,7 | 74,3 | 0,0 |  |  |
| 1.1.45 | Мероприятие 1.1.45. Устройство теневых навесов в МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко», по адресу: г. Шелехов, квартал 6, д.27 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 405,1 | 0,0 | 360,5 | 44,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 405,1 | 0,0 | 360,5 | 44,6 | 0,0 |  |  |
| 1.1.46 | Мероприятие 1.1.46. Устройство теневых навесов в МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка», по адресу: г. Шелехов, кв-л 7, д. 7 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 810,0 | 0,0 | 721,0 | 89,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 810,0 | 0,0 | 721,0 | 89,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.47 | Мероприятие 1.1.47. Устройство теневых навесов в МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 25 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 675,0 | 0,0 | 600,8 | 74,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 675,0 | 0,0 | 600,8 | 74,2 | 0,0 |  |  |
| 1.1.48 | Мероприятие 1.1.48. Устройство теневых навесов в МКОУ ШР «СОШ № 12», по адресу: Шелеховский р-он, с. Шаманка, ул. Советская, д. 21 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 135,1 | 0,0 | 120,2 | 14,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 135,1 | 0,0 | 120,2 | 14,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.49 | Мероприятие 1.1.49. Устройство теневых навесов в МКОУ ШР «НШДС № 10», по адресу: Шелеховский р-он, п. Большой Луг, ул. Еловая, дом 20 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 405,0 | 0,0 | 360,5 | 44,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 405,0 | 0,0 | 360,5 | 44,5 | 0,0 |  |  |
| 1.1.50 | Мероприятие 1.1.50. Текущий ремонт теневых навесов в МКОУ ШР «НШДС № 14», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 20 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 1 500,0 | 0,0 | 1 335,0 | 165,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 500,0 | 0,0 | 1 335,0 | 165,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Задача 1.2. Проектирование, изыскательские работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 15 814,6 | 0,0 | 0,0 | 15 814,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 4 323,0 | 0,0 | 0,0 | 4 323,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 472,8 | 0,0 | 0,0 | 472,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 20 610,4 | 0,0 | 0,0 | 20 610,4 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Выполнение работ по обследованию строительных конструкций здания, по разработке проектно-сметной документации на капитальный, выборочный капитальный ремонт здания, на ремонт строительных конструкций здания, прохождение экспертизы сметной стоимости в МКОУ ШР «СОШ № 1», по адресу: г.Шелехов, кв-л 3, д. 15 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 530,0 | 0,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 | Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы, 34 ед. к концу 2021 года / оценка технического состояния строительных конструкций, 7 ед. к концу 2021 года | 34 / 7 (в том числе: 18 / 6 в 2019 году, 5 / 0 в 2020 году, - 11 / 1 в 2021 году) |
|  |  |  | 2020 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 030,0 | 0,0 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Прохождение экспертизы сметной стоимости в МБОУ ШР «СОШ № 2», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 44 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3. Выполнение проектных работ на выборочный капитальный ремонт здания, прохождение экспертизы сметной стоимости, обследование бетонного пола МБОУ ШР «СОШ № 4», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 48 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 324,0 | 0,0 | 0,0 | 324,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 444,0 | 0,0 | 0,0 | 444,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный, выборочный капитальный ремонт здания, прохождение экспертизы сметной стоимости в МКОУ «СОШ № 5», по адресу: г. Шелехов, кв-л 6, д. 28 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 787,4 | 0,0 | 0,0 | 787,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 126,2 | 0,0 | 0,0 | 126,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 913,6 | 0,0 | 0,0 | 913,6 | 0,0 |  |  |
| 1.2.5 | Мероприятие 1.2.5. Разработка раздела электроснабжения для подключения системы вентиляции столовой, актового зала и спортзала с устройством вводных щитов для вентиляции в электрощитовой школы МКОУ ШР «СОШ № 6», по адресу: г. Шелехов, кв-л 18, д. 39 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.6. | Мероприятие 1.2.6. Подготовка проекта межевания территории, проекта освоения лесов, выполнение межевого плана для размещения линейного объекта в МКОУ ШР «СОШ № 7», по адресу: Шелеховский район, д. Олха, ул. Школьная, дом 5 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.7. | Мероприятие 1.2.7. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания и помещений, выборочный капитальный ремонт электропроводки и осветительных приборов помещений, прохождение экспертизы сметной документации МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», Шелеховский р-он, п. Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 842,0 | 0,0 | 0,0 | 842,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 866,0 | 0,0 | 0,0 | 866,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.8. | Мероприятие 1.2.8. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, выборочный капитальный ремонт здания, на ремонт электрики, прохождение экспертизы сметной документации МКОУ «СОШ № 9», по адресу: Шелеховский район, п. Чистые Ключи, военный городок № 2, дом № 180 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 624,5 | 0,0 | 0,0 | 624,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 624,5 | 0,0 | 0,0 | 624,5 | 0,0 |  |  |
| 1.2.9. | Мероприятие 1.2.9. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кабельных линий, капитальный ремонт спортивного зала, проектной документации на перепланировку помещений, н прохождение экспертизы сметной стоимости муниципального казённого общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Основная общеобразовательная школа № 11» с. Введенщина ул. Мира 20 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 503,2 | 0,0 | 0,0 | 503,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 593,3 | 0,0 | 0,0 | 593,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 120,5 | 0,0 | 0,0 | 1 120,5 | 0,0 |  |  |
| 1.2.10. | Мероприятие 1.2.10. Оценка технического состояния строительных конструкций зданий, разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы сметной стоимости МКОУ ШР «СОШ № 12», по адресу: Шелеховский р-он, с. Шаманка, ул. Советская, д. 9. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 1 632,0 | 0,0 | 0,0 | 1 632,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 429,4 | 0,0 | 0,0 | 429,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 2 085,4 | 0,0 | 0,0 | 2 085,4 | 0,0 |  |  |
| 1.2.11. | Мероприятие 1.2.11. Выполнение работ по обследованию строительных конструкций здания, разработка проектной документации на ремонт строительных конструкций здания, прохождение экспертизы сметной стоимости в МКОУ ШР «СОШ № 124», по адресу: Шелеховский район, п. Подкаменная, ул. Вокзальная, д. 1, п. Подкаменная, ул. Нагорная, д. 39 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 651,7 | 0,0 | 0,0 | 651,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 687,7 | 0,0 | 0,0 | 687,7 | 0,0 |  |  |
| 1.2.12. | Мероприятие 1.2.12. Выполнение работ по обследованию ограждающих строительных конструкций (стены, перекрытие) спортивного зала здания, разработка проектно сметной документации на ремонт спортивного зала, прохождение экспертизы сметной стоимости в МКОУ ШР «НШДС № 10», по адресу: Шелеховский р-он, п. Большой Луг, ул. Клубная, д. 24 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 482,2 | 0,0 | 0,0 | 482,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 641,2 | 0,0 | 0,0 | 641,2 | 0,0 |  |  |
| 1.2.13 | Мероприятие 1.2.13. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт здания, на ремонт электрики и прохождение экспертизы сметной документации МБОУ ШР «Шелеховский лицей», по адресу: г. Шелехов, кв-л 18, д. 46. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.14 | Мероприятие 1.2.14. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт здания, прохождение экспертизы сметной стоимости в МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 11 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 444,0 | 0,0 | 0,0 | 444,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 644,0 | 0,0 | 0,0 | 644,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.15 | Мероприятие 1.2.15. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт отдельных строительных конструкций здания в МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка», по адресу: п. Большой Луг, ул. Центральная, д. 9 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 650,8 | 0,0 | 0,0 | 650,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 650,8 | 0,0 | 0,0 | 650,8 | 0,0 |  |  |
| 1.2.16 | Мероприятие 1.2.16 Прохождение экспертизы сметной стоимости в МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», по адресу: г. Шелехов, 1 кв-л., д. 3 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.17 | Мероприятие 1.2.17 Прохождение экспертизы сметной стоимости в МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», по адресу: Шелеховский р-он, с. Баклаши, ул. 9-й Пятилетки, д. 2 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.18 | Мероприятие 1.2.18. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт, оценке технического состояния строительных конструкций здания, прохождение экспертизы сметной стоимости в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», по адресу: г. Шелехов, кв-л 2, д. 28 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 698,9 | 0,0 | 0,0 | 698,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 88,8 | 0,0 | 0,0 | 88,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 987,7 | 0,0 | 0,0 | 987,7 | 0,0 |  |  |
| 1.2.19 | Мероприятие 1.2.19. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт здания, прохождение экспертизы сметной стоимости в МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», по адресу: г. Шелехов, кв-л 8, д. 14 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 79,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 679,2 | 0,0 | 0,0 | 679,2 | 0,0 |  |  |
| 1.2.20 | Мероприятие 1.2.20. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт здания, прохождение экспертизы сметной стоимости в МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко», по адресу: г. Шелехов, кв-л 6, д. 27 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 611,0 | 0,0 | 0,0 | 611,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 611,0 | 0,0 | 0,0 | 611,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.21 | Мероприятие 1.2.21. Выполнение работ по разработке рабочей документации по внутреннему силовому электрооборудованию и электроосвещению, выполнение инженерно-геодезических и проектных работ по электроснабжению здания МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка», по адресу: г. Шелехов, кв-7, д. 7 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 158,5 | 0,0 | 0,0 | 158,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 158,5 | 0,0 | 0,0 | 158,5 | 0,0 |  |  |
| 1.2.22 | Мероприятие 1.2.22 Прохождение экспертизы сметной стоимости в в МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 12 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.23 | Мероприятие 1.2.23 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт здания МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 45 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 384,0 | 0,0 | 0,0 | 384,0 | 0,0 | Количество образовательных организаций Шелеховского района, в которые приобрели малые формы для детских игровых и спортивных площадок, соответствующие ГОСТ, 11 ед. к концу 2021 года / физкультурно-спортивных комплексов, 5 ед. к концу 2021 года / площадки для воркаута, 2 ед. к концу 2021 года | 11 / 5 / 2 (в том числе: 11 / 5 / 2 в 2019 году, 0 / 0 / 0 в 2020 году, 0 / 0 / 0 в 2021 году) |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 384,0 | 0,0 | 0,0 | 384,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.24 | Мероприятие 1.2.24. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт, оценка технического состояния строительных конструкций здания, прохождение экспертизы сметной стоимости в МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 19 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 1 995,0 | 0,0 | 0,0 | 1 995,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 136,0 | 0,0 | 0,0 | 136,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 2 131,0 | 0,0 | 0,0 | 2 131,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.25 | Мероприятие 1.2.25 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт здания, капитальный ремонт сетей, обследование строительных конструкций здания, прохождение экспертизы сметной стоимости МБОУ ДО «ЦТ», по адресу: г. Шелехов, кв-л 8, д. 12; г. Шелехов, кв-л 9, д. 4. | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1 264,7 | 0,0 | 0,0 | 1 264,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 612,7 | 0,0 | 0,0 | 1 612,7 | 0,0 |  |  |
| 1.2.26 | Мероприятие 1.2.26. Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной и рабочей документации, проведение экспертизы сметной стоимости, государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, государственной экологической экспертизы для строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа в д. Олха Шелеховского района Иркутской области» | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 3 642,6 | 0,0 | 0,0 | 3 642,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 3 642,6 | 0,0 | 0,0 | 3 642,6 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Задача 1.3 Обеспечение требований законодательства об охране жизни и здоровья детей при эксплуатации детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории образовательных организаций Шелеховского района | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 5 813,3 | 0,0 | 5 173,9 | 639,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 5 813,3 | 0,0 | 5 173,9 | 639,4 | 0,0 |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 Приобретение и установка физкультурно-спортивных комплексов в МКОУ ШР «СОШ № 1», по адресу: г. Шелехов, кв-л 3, д. 15 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 411,2 | 0,0 | 366,0 | 45,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 411,2 | 0,0 | 366,0 | 45,2 | 0,0 |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. Приобретение и установка площадок для воркаута в МБОУ ШР «СОШ № 4», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 48 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 180,4 | 0,0 | 160,6 | 19,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 180,4 | 0,0 | 160,6 | 19,8 | 0,0 |  |  |
| 1.3.3. | Мероприятие 1.3.3. Приобретение и установка площадок для воркаута в МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», по адресу: Шелеховский р-он, п. Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 160,1 | 0,0 | 142,5 | 17,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 160,1 | 0,0 | 142,5 | 17,6 | 0,0 |  |  |
| 1.3.4 | Мероприятие 1.3.4. Приобретение и установка физкультурно-спортивных комплексов в МКОУ «СОШ № 9»,по адресу: Шелеховский р-он, п. Чистые Ключи, военный городок № 2, д. № 180 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 323,0 | 0,0 | 287,5 | 35,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 323,0 | 0,0 | 287,5 | 35,5 | 0,0 |  |  |
| 1.3.5. | Мероприятие 1.3.5. Приобретение и установка малых форм, физкультурно-спортивных комплексов в МКОУ ШР «СОШ № 12», по адресу: Шелеховский р-он, с. Шаманка, ул. Советская, д. 9 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 438,6 | 0,0 | 390,4 | 48,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 438,6 | 0,0 | 390,4 | 48,2 | 0,0 |  |  |
| 1.3.6. | Мероприятие 1.3.6. Приобретение и установка физкультурно-спортивных комплексов в МКОУ ШР «СОШ № 124», по адресу: Шелеховский р-он, п. Подкаменная, ул. Вокзальная, д. 1 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 386,4 | 0,0 | 343,9 | 42,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 386,4 | 0,0 | 343,9 | 42,5 | 0,0 |  |  |
| 1.3.7. | Мероприятие 1.3.7. Приобретение и установка физкультурно-спортивных комплексов в МКОУ ШР «НШДС № 10», по адресу: г. Шелехов, кв-л 3, д. 15 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 260,0 | 0,0 | 231,4 | 28,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 260,0 | 0,0 | 231,4 | 28,6 | 0,0 |  |  |
| 1.3.8. | Мероприятие 1.3.8. Приобретение и установка малых форм в МКОУ ШР «НШДС № 14», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 18 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 890,7 | 0,0 | 792,7 | 98,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 890,7 | 0,0 | 792,7 | 98,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.9 | Мероприятие 1.3.9. Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 11 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 450,9 | 0,0 | 401,3 | 49,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 450,9 | 0,0 | 401,3 | 49,6 | 0,0 |  |  |
| 1.3.10 | Мероприятие 1.3.10. Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», по адресу: г. Шелехов, 1 кв-л., д. 3 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 140,6 | 0,0 | 125,2 | 15,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 140,6 | 0,0 | 125,2 | 15,4 | 0,0 |  |  |
| 1.3.11 | Мероприятие 1.3.11. Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», по адресу: Шелеховски р-он, с. Баклаши, ул. 9-й Пятилетки, д. 2 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 177,5 | 0,0 | 158,0 | 19,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 177,5 | 0,0 | 158,0 | 19,5 | 0,0 |  |  |
| 1.3.12 | Мероприятие 1.3.12. Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», по адресу: г. Шелехов, кв-л 8, д. 14 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 455,1 | 0,0 | 405,0 | 50,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 455,1 | 0,0 | 405,0 | 50,1 | 0,0 |  |  |
| 1.3.13 | Мероприятие 1.3.13. Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко», по адресу: г. Шелехов, кв-л 6, д. 27 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 412,5 | 0,0 | 367,1 | 45,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 412,5 | 0,0 | 367,1 | 45,4 | 0,0 |  |  |
| 1.3.14. | Мероприятие 1.3.14. Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР Детский сад № 14 «Аленка», по адресу: г. Шелехов, кв-л 7, д. 7 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 374,2 | 0,0 | 333,0 | 41,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 374,2 | 0,0 | 333,0 | 41,2 | 0,0 |  |  |
| 1.3.15 | Мероприятие 1.3.15. Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР Детский сад № 15 «Радуга», по адресу: г. Шелехов,1 мкр., д. 12 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 191,9 | 0,0 | 170,8 | 21,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 191,9 | 0,0 | 170,8 | 21,1 | 0,0 |  |  |
| 1.3.16 | Мероприятие 1.3.16. Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР Детский сад № 17 «Золотой ключик», по адресу: г. Шелехов,1 мкр., д. 45 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 225,4 | 0,0 | 200,6 | 24,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 225,4 | 0,0 | 200,6 | 24,8 | 0,0 |  |  |
| 1.3.17. | Мероприятие 1.3.17. Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР Детский сад № 19 «Малышок», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 19 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 334,8 | 0,0 | 297,9 | 36,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 334,8 | 0,0 | 297,9 | 36,9 | 0,0 |  |  |

»;

- таблицу «Основные мероприятия Программы» Приложения 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование образовательной организации Шелеховского района | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Основные мероприятия Программы (в том числе по годам, тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проведение выборочного капитального ремонта |  |  | Проведение ремонтных работ |  |  | Текущий ремонт и устройство теневых навесов |  |  | Проектно-сметная документация, оценка, экспертиза |  |  | Приобретение и установка малых форм, физкультурно-спортивных комплексов, площадок для воркаута |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | МКОУ ШР «СОШ № 1» | 4 062,8 | - | - | - | 798,3 | 1 823,2 | - | - | - | - | 530,0 | 500,0 | - | 411,3 | - | - |
|  | МБОУ ШР «СОШ № 2» | 1 543,8 | - | - | - | 400,0 | 754,8 | 365,0 | - | - | - | - | - | 24,0 | - | - | - |
|  | МБОУ ШР «СОШ № 4» | 4 305,2 | - | - | 3 458,9 | 221,9 | - | - | - | - | - | 324,0 | - | 120,0 | 180,4 | - | - |
|  | МКОУ ШР «СОШ № 5» | 7 982,3 | - | 5 991,1 | - | 1 077,5 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 787,4 | 126,2 | - | - | - | - |
|  | МКОУ ШР «СОШ № 6» | 4 448,6 | - | 0,0 | 1 909,1 | 158,5 | 2 261,0 | 0,0 | - | - | - | 120,0 | - | - | - | - | - |
|  | МКОУ ШР «СОШ № 7» | 838,4 | - | - | - | 538,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,0 | - |
|  | МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» | 1 369,8 | - | - | - | 15,3 | 328,4 | - | - | - | - | 842,0 | 0,0 | 24,0 | 160,1 | - | - |
|  | МКОУ ШР «СОШ № 9» | 5 360,8 | - | - | 2 562,6 | 1 850,7 | - | 0,0 | - | - | - | 624,5 | - | - | 323,0 | - | - |
|  | МКОУ ШР «ООШ № 11» | 5 582,9 | - | - | - | 127,0 | 4 335,4 | - | - | - | - | 503,2 | 593,3 | 24,0 |  | - | - |
|  | МКОУ ШР «СОШ № 12» | 2 947,3 | - | - | - | 47,5 | 240,7 | - | 135,0 | - | - | 1 632,0 | 429,4 | 24,0 | 438,7 | - | - |
|  | МКОУ ШР «СОШ № 124» | 9 217,7 | - | - | - | 6 438,0 | 1 705,6 | 0,0 | - | - | - | 651,7 | 12,0 | 24,0 | 386,4 | - | - |
|  | МКОУ ШР «НШДС № 10» | 5 120,5 | - | 840,1 | 888,8 | 2 085,4 | - | - | 405,0 | - | - | 135,0 | 482,2 | 24,0 | 260,0 | - | - |
|  | МКОУ ШР «НШДС № 14» | 5 552,6 |  | - | - | 878,5 | 2 283,4 | 0,0 | 1 500,0 | - | - | - | - | - | 890,7 | - | - |
|  | МБОУШР «Гимназия» | 2 222,7 | - | - | - | 2 222,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МБОУШР «Шелеховский лицей» | 3 448,6 | - | - | - | 2 587,0 | 681,6 | 0,0 | - | - | - | 180,0 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по общеобразовательным организациям: | 64 003,9 | 0,0 | 6 831,2 | 8 819,4 | 19 446,8 | 14 414,1 | 365,0 | 2 040,0 | 0,0 | 0,0 | 6 329,8 | 2 143,1 | 264,0 | 3 050,5 | 300,0 | 0,0 |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» | 2 202,0 | - | - | - | 2 202,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» | 1 745,1 | - | - | - | 242,8 | 407,4 | - | - | - | - | 444,0 | 200,0 | - | 450,9 | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» | 4 023,0 | - | - | - | - | 3 372,2 | - | - | - | - | 650,8 | - | - | - | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик» | 5 782,1 | 3 211,0 | - | - | - | 2 406,5 | 0,0 | - | - | - | - | - | 24,0 | 140,6 | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» | 2 518,0 | - | - | - | 766,3 | 145,6 | 1 000,0 | 404,6 | - | - | - | - | 24,0 | 177,5 | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» | 1 703,7 | - | - | - | 549,8 | 166,2 | - | - | - | - | 698,9 | 200,0 | 88,8 | - | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» | 1 984,3 | - | - | - | 1 009,3 | 300,0 | - | 675,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник» | 1 809,3 | - | - | - | 0,0 | - | - | 675,0 | - | - | 600,0 | 79,2 | - | 455,1 | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополек» | 175,1 | - | - | - | 175,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко» | 5 771,2 | - | - | 4 326,1 | 16,6 | - | - | 405,0 | - | - | 611,0 | - | - | 412,5 | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка» | 3 132,8 | - | - | 364,4 | 1 425,7 | - | 0,0 | 810,0 | - | - | 158,5 | - | - | 374,2 | - | - |
| 27. | МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга» | 458,7 | - | - | - | 242,8 | - | - | - | - | - | - | - | 24,0 | 191,9 | - | - |
| 28. | МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек» | 1 906,8 | - | - | - | 819,1 | 412,7 | 0,0 | 675,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» | 5 743,1 | 4 422,8 | - | - | 345,7 | 365,2 | 0,0 | - | - | - | 384,0 | - | - | 225,4 | - | - |
| 30. | МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» | 2 835,4 | - | - | - | 64,2 | 305,4 | - | - | - | - | 1 995,0 | 136,0 | - | 334,8 | - | - |
|  | Итого по дошкольным образовательным организациям: | 41 790,5 | 7 633,8 | 0,0 | 4 690,5 | 7 859,4 | 7 881,2 | 1 000,0 | 3 644,6 | 0,0 | 0,0 | 5 542,2 | 615,2 | 160,8 | 2 762,9 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | МКОУ ДО «ЦТ» | 2 168,2 | - | - | - | 100,0 | 455,5 | - | - | - | - | 300,0 | 1 264,7 | 48,0 | - | - | - |
| 32. | Управление образования | 3 642,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 642,6 | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 111 605,2 | 7 633,8 | 6 831,2 | 13 509,9 | 27 306,3 | 22 750,8 | 1 365,0 | 5 684,6 | 0,0 | 0,0 | 15 814,6 | 4 023,0 | 472,8 | 5 813,4 | 300,0 | 0,0 |

».

- Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Мэра Шелеховского

муниципального района 						        С.М. Краснов