Российская Федерация

Иркутская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 15 февраля 2022 года № 74-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 10.01.2020 № 6-ПА

В связи с корректировкой наименования мероприятия и перераспределением объемов финансирования на проведение мероприятий по реализации ведомственной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» в 2022-2024 годах, в соответствии со статьями 7, 15, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района», руководствуясь статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в ведомственную целевую программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 10.01.2020 № 6-па (далее – Программа), следующие изменения:

1) таблицу «Перечень мероприятий Программы, планируемых целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы» Приложения 1 к  Программе изложить в следующей редакции:

«

| - № - п/п | - Цели, задачи, мероприятия Программы | - Исполнитель мероприятия Программы | - Срок реализации мероприятий Программы | - Объем финансирования Программы, тыс. руб. |  |  |  |  | - Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Финан-совые средства, всего | - в том числе: |  |  |  | - Наименование | - Плановое значение |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВИ |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| 1. | ЦЕЛЬ. Создание социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с современными требованиями | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 110 804,6 | 2 564,4 | 61 152,1 | 47 088,1 | 0,0 | - 1) Доля ОО, в которых проведен необходимый ремонт к общему количеству ОО, подлежащих соответствующему ремонту, % - 2) Доля ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы, оценка технического состояния строительных конструкций к общему количеству ОО, в которых требуются соответствующие работы, % 3) Доля ОО, в которые приобрели малые формы для детских игровых и спортивных площадок, соответствующие ГОСТ к общему количеству ОО, подлежащих установке малых форм, % | 1) 100 2) 100 3) 100 |
|  |  |  | 2023 | 32 677,6 | 4 907,6 | 475,3 | 27 294,7 | 0,0 |  | 1) 100 2) 100 - 3) 100 |
|  |  |  | 2024 | 5 699,8 | 0,0 | 0,0 | 5 699,8 | 0,0 |  | 1) 100 2) 100 - 3) 100 |
|  |  |  | 2022-2024 | 149 182,0 | 7 472,0 | 61 627,4 | 80 082,6 | 0,0 |  | 1) 100 2) 100 - 3) 100 |
| 1.1 | Задача 1.1. Реконструкция, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 108 086,4 | 2 564,4 | 61 152,1 | 44 369,9 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 6 / 5 / 0 |
|  |  |  | 2023 | 31 909,2 | 4 907,6 | 475,3 | 26 526,3 | 0,0 |  | 24 / 5 / 0 |
|  |  |  | 2024 | 5 699,8 | 0,0 | 0,0 | 5 699,8 | 0,0 |  | 14 / 0 / 0 |
|  |  |  | 2022-2024 | 145 695,4 | 7 472,0 | 61 627,4 | 76 596,0 | 0,0 |  | 44 / 10 / 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт здания МКОУ ШР «СОШ № 1», по адресу г. Шелехов, кв-л 3, д. 15. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 1 666,8 | 0,0 | 0,0 | 1 666,8 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / 1 / - |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 1 666,8 | 0,0 | 0,0 | 1 666,8 | 0,0 |  | - / 1 / - |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт здания, кровли МБОУ ШР «СОШ № 4», по адресу г. Шелехов, 1 мкр., д. 48 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 29 937,5 | 0,0 | 23 968,2 | 5 969,3 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / 1 / - |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 29 937,5 | 0,0 | 23 968,2 | 5 969,3 | 0,0 |  | - / 1 / - |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт здания, спортивного зала МКОУ ШР «СОШ № 5», по адресу г.Шелехов, кв-л 6, д. 28. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 10 899,8 | 2 564,4 | 253,2 | 8 082,2 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / 1 / - |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 10 899,8 | 2 564,4 | 253,2 | 8 082,2 | 0,0 |  | - / 1 / - |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4. Капитальный ремонт инженерных систем МКОУ ШР "СОШ № 6", по адресу г.Шелехов, кв-л 18, д. 39 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 2 104,6 | 0,0 | 0,0 | 2 104,6 | 0,0 |  | - / 1 / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 2 104,6 | 0,0 | 0,0 | 2 104,6 | 0,0 |  | - / 1 / - |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5. Капитальный ремонт МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8», по адресу Шелеховский р-он, р.п.Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 6 117,2 | 4 907,6 | 475,3 | 734,3 | 0,0 |  | - / 1 / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 6 117,2 | 4 907,6 | 475,3 | 734,3 | 0,0 |  | - / 1 / - |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6. Капитальный ремонт МКОУ «СОШ № 9», по адресу Шелеховский р-он, п.Чистые Ключи, военный городок № 2, д. 180 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 3 067,3 | 0,0 | 0,0 | 3 067,3 | 0,0 |  | - / 1 / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 3 067,3 | 0,0 | 0,0 | 3 067,3 | 0,0 |  | - / 1 / - |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.7. Капитальный ремонт здания и инженерных систем МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», по адресу г.Шелехов, 1 микрорайон, д.11 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 4 551,0 | 0,0 | 0,0 | 4 551,0 | 0,0 |  | - / 1 / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 4 551,0 | 0,0 | 0,0 | 4 551,0 | 0,0 |  | - / 1 / - |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.1.8. Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», по адресу г. Шелехов, квартал 2, д. 28 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 2 114,6 | 0,0 | 0,0 | 2 114,6 | 0,0 |  | - / 1 / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 2 114,6 | 0,0 | 0,0 | 2 114,6 | 0,0 |  | - / 1 / - |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.1.9. Капитальный ремонт МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко», по адресу г.Шелехов, кв-л 6, д. 27 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 41 495,2 | 0,0 | 36 930,7 | 4 564,5 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / 1 / - |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 41 495,2 | 0,0 | 36 930,7 | 4 564,5 | 0,0 |  | - / 1 / - |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.10. Капитальный ремонт МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», по адресу г.Шелехов, 4 микрорайон, д. 19 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 6 774,5 | 0,0 | 0,0 | 6 774,5 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / 1 / - |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 6 774,5 | 0,0 | 0,0 | 6 774,5 | 0,0 |  | - / 1 / - |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.1.11. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту здания, замене оконных блоков, выполнение работ по текущему ремонту помещений МКОУ ШР «СОШ № 1», по адресу г.Шелехов, кв-л 3, д.15. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 9 439,7 | 0,0 | 0,0 | 9 439,7 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
|  |  |  | 2023 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 9 499,7 | 0,0 | 0,0 | 9 499,7 | 0,0 |  | 2 / - / - |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.1.12. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение восстановительных работ по ремонту канализационных сливов, замене дверных и оконных блоков, (дверного блока щитовой), ремонту полов в МБОУ ШР «СОШ № 2», по адресу г.Шелехов, 4 мкр., д.44 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 1 561,3 | 0,0 | 0,0 | 1 561,3 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 1 553,2 | 0,0 | 0,0 | 1 553,2 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 3 114,5 | 0,0 | 0,0 | 3 114,5 | 0,0 |  | 2 / - / - |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.1.13. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту здания, ремонт отмостки, выполнение работ по текущему ремонту помещений МБОУ ШР «СОШ № 4», по адресу г.Шелехов, 1 мкр., д.48 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 2 858,9 | 0,0 | 0,0 | 2 858,9 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
|  |  |  | 2023 | 553,8 | 0,0 | 0,0 | 553,8 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 3 412,7 | 0,0 | 0,0 | 3 412,7 | 0,0 |  | 2 / - / - |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.1.14. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту МКОУ ШР «СОШ №5», по адресу г.Шелехов, кв-л 6, д. 28. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |  | 2 / - / - |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.1.15. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту МКОУ ШР "СОШ № 6", по адресу г.Шелехов, кв-л 18, д. 39 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  | 2 / - / - |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.1.16. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, ремонту системы отопления, замене оконных, дверных блоков, ремонту полов, центральной лестницы, асфальтного покрытия в МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8», по адресу Шелеховский р-он, рабочий поселок Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 3 479,9 | 0,0 | 0,0 | 3 479,9 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 3 479,9 | 0,0 | 0,0 | 3 479,9 | 0,0 |  | 1 / - / - |
| 1.1.17 | Мероприятие 1.1.17. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту в МКОУ «СОШ № 9», по адресу Шелеховский р-н, п.Чистые Ключи, военный городок № 2, д. 180. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
| 1.1.18 | Мероприятие 1.1.18. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту здания, выполнение работ по текущему ремонту помещений в МКОУ ШР «ООШ № 11», по адресу Шелеховский р-он, с.Введенщина, ул. Мира, д. 20. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 3 464,6 | 0,0 | 0,0 | 3 464,6 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / -/ - |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 3 464,6 | 0,0 | 0,0 | 3 464,6 | 0,0 |  | 1 / - / - |
| 1.1.19 | Мероприятие 1.1.19. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту кровли, полов, замене оконных блоков в МКОУ ШР «СОШ № 12», по адресу Шелеховский р-он,с.Шаманка, ул.Советская, д. 9. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 367,1 | 0,0 | 0,0 | 367,1 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 367,1 | 0,0 | 0,0 | 367,1 | 0,0 |  | 1 / - / - |
| 1.1.20 | Мероприятие 1.1.20. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение канализационных работ в МКОУ «СОШ № 124», по адресу Шелеховский р-он, 666024, п.Подкаменная, ул.Нагорная, д. 39 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
|  |  |  | 2023 | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 31,7 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 54,2 | 0,0 | 0,0 | 54,2 | 0,0 |  | 2 / - / - |
| 1.1.21 | Мероприятие 1.1.21. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту здания в МБОУ ШР «Гимназия», по адресу г. Шелехов, кв-л 7, д. 3 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
| 1.1.22 | Мероприятие 1.1.22. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту здания, выполнение работ по ремонту системы вентиляции, по устройству приточной системы вентиляции МБОУ ШР «Шелеховский лицей», по адресу г.Шелехов, кв-л 18, д.46. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 519,1 | 0,0 | 0,0 | 519,1 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
|  |  |  | 2023 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 639,1 | 0,0 | 0,0 | 639,1 | 0,0 |  | 3 / - / - |
| 1.1.23 | Мероприятие 1.1.23. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, замене оконных блоков, ремонту крылец в МКОУ ШР «НШДС № 10», по адресу Шелеховский р-он, п.Большой Луг, ул.Клубная, д.24 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 558,7 | 0,0 | 0,0 | 558,7 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 958,7 | 0,0 | 0,0 | 958,7 | 0,0 |  | 2 / - / - |
| 1.1.24 | Мероприятие 1.1.24. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту в МКОУ ШР «НШДС № 14», по адресу г. Шелехов, 4 м-он, д. 18, д. 20. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  | 2 / - / - |
| 1.1.25 | Мероприятие 1.1.25 Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов в МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», по адресу г. Шелехов, кв-л 11, д.11 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 1 267,0 | 0,0 | 0,0 | 1 267,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 1 267,0 | 0,0 | 0,0 | 1 267,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
| 1.1.26 | Мероприятие 1.1.26 Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли, фасада в МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», по адресу: г.Шелехов, 1 мкр., д. 11 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 1 477,1 | 0,0 | 0,0 | 1 477,1 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 524,9 | 0,0 | 0,0 | 524,9 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 2 002,0 | 0,0 | 0,0 | 2 002,0 | 0,0 |  | 2 / - / - |
| 1.1.27 | Мероприятие 1.1.27 Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту в МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», по адресу г. Шелехов, 1 кв-л., д. 3 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 80,1 | 0,0 | 0,0 | 80,1 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 80,1 | 0,0 | 0,0 | 80,1 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 160,2 | 0,0 | 0,0 | 160,2 | 0,0 |  | 2 / - / - |
| 1.1.28 | Мероприятие 1.1.28. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту в МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», по адресу Шелеховский р-он, с. Баклаши, ул. 9-й Пятилетки, д. 2 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  | 2 / - / - |
| 1.1.29 | Мероприятие 1.1.29. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту крылец, отмостки, полов, кровли в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», по адресу г. Шелехов, кв-л 2, д. 28 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 1 888,4 | 0,0 | 0,0 | 1 888,4 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 1 906,3 | 0,0 | 0,0 | 1 906,3 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 3 794,7 | 0,0 | 0,0 | 3 794,7 | 0,0 |  | 2 / - / - |
| 1.1.30 | Мероприятие 1.1.30. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту в МКДОУ ШР Детский сад № 11 «Берёзка", по адресу Шелеховский р-он, д.Олха, ул.Луговая, дом 24 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  | 2 / - / - |
| 1.1.31 | Мероприятие 1.1.31. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту помещения, выполнение восстановительных работ системы отопления овощехранилища, выполнение сантехнических работ, в МКДОУ Шелеховского района Детский сад № 12 «Солнышко», по адресу г.Шелехов, кв-л 6, д. 27 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 1 007,8 | 0,0 | 0,0 | 1 007,8 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | 1 / - / - |
|  |  |  | 2023 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 1 077,8 | 0,0 | 0,0 | 1 077,8 | 0,0 |  | 2 / - / - |
| 1.1.32 | Мероприятие 1.1.32. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту помещений, лестничных клеток в МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка», по адресу г.Шелехов, кв-л 7, д. 7 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 314,1 | 0,0 | 0,0 | 314,1 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 914,1 | 0,0 | 0,0 | 914,1 | 0,0 |  | 2 / - / - |
| 1.1.33 | Мероприятие 1.1.33. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов, системы водоснабжения, канализации, санитарных узлов в МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга», по адресу г.Шелехов, 1 мкр., д.12 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
| 1.1.34 | Мероприятие 1.1.34. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту в МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» по адресу г.Шелехов, 1 микрорайон, д. 45 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |  | 2 / - / - |
| 1.1.35. | Мероприятие 1.1.35. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту в МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», по адресу г.Шелехов, 4 мкр., д. 19 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены текущий ремонт / выборочный капитальный ремонт / ремонт и устройство теневых навесов | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 75,3 | 0,0 | 0,0 | 75,3 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 75,3 | 0,0 | 0,0 | 75,3 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 150,6 | 0,0 | 0,0 | 150,6 | 0,0 |  | 2 / - / - |
| 1.2. | Задача 1.2. Проектирование, изыскательские работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 2 718,2 | 0,0 | 0,0 | 2 718,2 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | 4 / - |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 2 718,2 | 0,0 | 0,0 | 2 718,2 | 0,0 |  | 3 / - |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт вентиляционной системы, МКДОУ ШР Детский сад № 11 «Берёзка", по адресу Шелеховский р-он, д. Олха, ул.Луговая, дом 24 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | 1 / - |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 0,0 |  | 1 / - |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Разработка проектно-сметной документации на устройство эвакуационного выхода в обеденном зале МКОУ ШР «СОШ № 6», по адресу г. Шелехов, кв-л 18, д. 39 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | 1 / - |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | 0,0 |  | 1 / - |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3. Выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, корректировка проектной документации «Средняя общеобразовательная школа в д. Олха Шелеховского района Иркутской области» | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | 1 / - |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  | 1 / - |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания школы в МКОУ ШР «СОШ № 12», по адресу: Шелеховский р-он, с.Шаманка, ул. Советская, д. 9. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 1 764,6 | 0,0 | 0,0 | 1 764,6 | 0,0 | Количество ОО, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы / оценка технического состояния строительных конструкций, ед. | 1 / - |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 1 764,6 | 0,0 | 0,0 | 1 764,6 | 0,0 |  | 1 / - |
| 1.3 | Задача 1.3 Обеспечение требований законодательства об охране жизни и здоровья детей при эксплуатации детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории образовательных организаций Шелеховского района | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которые приобрели малые формы для детских игровых и спортивных площадок / физкультурно-спортивных комплексов / площадки для воркаута | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 768,4 | 0,0 | 0,0 | 768,4 | 0,0 |  | 1 / 1 / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 768,4 | 0,0 | 0,0 | 768,4 | 0,0 |  | 1 / 1 / - |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Приобретение и устройство резинового покрытия игрового участка и установка малых форм в МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», по адресу г.Шелехов, 1 кв-л., д. 3 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которые приобрели малые формы для детских игровых и спортивных площадок / физкультурно-спортивных комплексов / площадки для воркаута | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 193,4 | 0,0 | 0,0 | 193,4 | 0,0 |  | 1 / - / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 193,4 | 0,0 | 0,0 | 193,4 | 0,0 |  | 1 / - / - |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2. Приобретение, установка турникетов, физкультурно-спортивных комплексов в МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8», по адресу Шелеховский р-он, рабочий поселок Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ОО, в которые приобрели малые формы для детских игровых и спортивных площадок / физкультурно-спортивных комплексов / площадки для воркаута | - / - / - |
|  |  |  | 2023 | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 0,0 |  | - / 1 / - |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - / - / - |
|  |  |  | 2022-2024 | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 0,0 |  | - / 1 / - |

»;

- таблицу «Основные мероприятия Программы» Приложения 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование образовательной организации Шелеховского района | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Основные мероприятия Программы (в том числе по годам, тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проведение выборочного капитального ремонта |  |  | Проведение ремонтных работ |  |  | Проектно-сметная документация |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | МКОУ ШР «СОШ № 1» | 11 166,5 | 1 666,8 | 0,0 | 0,0 | 9 439,7 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | МБОУ ШР «СОШ № 2» | 3 114,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 561,3 | 1 553,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | МБОУ ШР «СОШ № 4» | 33 350,2 | 29 937,5 | 0,0 | 0,0 | 2 858,9 | 553,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | МКОУ ШР «СОШ № 5» | 11 019,8 | 10 899,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | МКОУ ШР «СОШ № 6» | 2 365,2 | 0,0 | 2 104,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 60,6 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | МКОУ ШР «СОШ № 7» | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» | 10 172,1 | 0,0 | 6 117,2 | 0,0 | 0,0 | 3 479,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | МКОУ «СОШ № 9» | 3 097,3 | 0,0 | 3 067,3 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | МКОУ ШР «ООШ № 11» | 3 464,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 464,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | МКОУ ШР «СОШ № 12» | 2 131,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367,1 | 0,0 | 1 764,6 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | МКОУ ШР «СОШ № 124» | 54,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | МКОУ ШР «НШДС № 10» | 958,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,7 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | МКОУ ШР «НШДС № 14» | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | МБОУ ШР «Гимназия» | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | МБОУ ШР «Шелеховский лицей» | 639,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519,1 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по общеобразовательным организациям: | 82 813,9 | 42 504,1 | 11 289,1 | 0,0 | 16 304,8 | 7 142,5 | 2 373,2 | 2 625,2 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» | 1 267,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 267,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» | 6 553,0 | 0,0 | 4 551,0 | 0,0 | 0,0 | 1 477,1 | 524,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик» | 353,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,1 | 80,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» | 5 909,3 | 0,0 | 2 114,6 | 0,0 | 0,0 | 1 888,4 | 1 906,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополек» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Берёзка» | 193,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко» | 42 573,0 | 41 495,2 | 0,0 | 0,0 | 1 007,8 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка» | 914,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,1 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28. | МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга» | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» | 6 925,1 | 6 774,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,3 | 75,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по дошкольным образовательным организациям: | 66 368,1 | 48 269,7 | 6 665,6 | 0,0 | 1 007,8 | 6 812,0 | 3 326,6 | 93,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | МКОУ ДО «ЦТ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33. | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 149 182,0 | 90 773,8 | 17 954,7 | 0,0 | 17 312,6 | 13 954,5 | 5 699,8 | 2 718,2 | 0,0 | 0,0 |

».

- Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Шелеховского

муниципального района 				                               М.Н. Модин