Российская Федерация

Иркутская область

## **АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

## **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**ОТ 20 февраля 2025 года № 98-па**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 18.12.2018 № 840-ПА**

В целях уточнения мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, руководствуясь статьей 7, частью 1 статьи 15, статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ», руководствуясь статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. В постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 840-па «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района» на 2019 – 2030 годы» (далее – постановление) внести следующие изменения:
2. в преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 № 915-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства о повышения энергетической эффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2018 № 776-пп «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы» заменить словами «постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1022-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области и отдельных пунктов постановлений Правительства Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1009-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области»»;
3. внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района» на 2019 – 2030 годы, утвержденную постановлением.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Шелеховского

муниципального района М.Н. Модин

Приложение

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района

От 20 февраля 2025 года № 98-па

Изменения в муниципальную программу «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района» на 2019 – 2030 годы, утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 840-па (далее – Программа)

1. В разделе 1 «ПАСПОРТ муниципальной программы»:

1) строку «Разработчики муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Разработчики муниципальной программы | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |

»;

1. строку «Исполнители муниципальной программы и программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Администрация Шелеховского муниципального района  Управление образования  Отдел культуры  Отдел по молодежной политике и спорту  Муниципальное казенное учреждение «Инженерно-хозяйственная служба инфраструктуры Шелеховского района» (далее – МКУ «ИХСИ ШР»)  Учреждения, подведомственные Управлению образования  Учреждения, подведомственные отделу по молодежной политике и спорту  Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Проектный Офис Дорожной Деятельности» (далее – МКУ ШР «ПО ДД») |

»;

1. пункт 7 строки «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«7. Создание условий для обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре.»;

1. строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 3 195 055,5 тыс. рублей в том числе:  2019 г. – 34 649,3 тыс. руб.;  2020 г. – 52 763,1 тыс. руб.;  2021 г. – 129 125,7 тыс. руб.;  2022 г. – 364 725,9 тыс. руб.;  2023 г. – 320 213,4 тыс. руб.;  2024 г. – 383 938,7 тыс. руб.;  2025 г. – 488 883,6 тыс. руб.;  2026 г. – 266 390,3 тыс. руб.;  2027 г. – 289 105,2 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 865 260,3 тыс. руб.  Источники финансирования:  Объем финансирования из федерального бюджета составит 338 853,2 тыс. рублей:  2019 г. – 0,0 тыс. руб.;  2020 г. – 0,0 тыс. руб.;  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 262 475,6 тыс. руб.;  2023 г. – 76 377,6 тыс. руб.;  2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  2025 г. – 0,0 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.  Объем финансирования из областного бюджета составит 1 045 006,0 тыс. рублей:  2019 г. – 14 982,2 тыс. руб.;  2020 г. – 20 069,2 тыс. руб.;  2021 г. – 80 516,8 тыс. руб.;  2022 г. – 27 161,8 тыс. руб.;  2023 г. – 59 047,7 тыс. руб.;  2024 г. – 116 384,4 тыс. руб.;  2025 г. – 263 100,6 тыс. руб.;  2026 г. – 93 633,0 тыс. руб.;  2027 г. – 93 041,4 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 277 068,9 тыс. руб.  Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 1 811 196,3 тыс. рублей:  2019 г. – 19 667,1 тыс. руб.;  2020 г. – 32 693,9 тыс. руб.;  2021 г. – 48 608,9 тыс. руб.;  2022 г. – 75 088,5 тыс. руб.;  2023 г. – 184 788,1 тыс. руб.;  2024 г. – 267 554,3 тыс. руб.;  2025 г. – 225 783,0 тыс. руб.;  2026 г. – 172 757,3 тыс. руб.;  2027 г. – 196 063,8 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 588 191,4 тыс. руб. |

»;

1. в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы»:

а) в пункте 6 слова «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Шелеховского района.» исключить;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Исполнение полномочий Комитетом по градостроительству и инфраструктуре без нарушений на уровне 100%.»;

6) в строке «Подпрограммы муниципальной программы»:

а) в пункте 1 слово «находящейся» заменить словом «находящихся»;

б) в пункте 4 слово «Ремонт» заменить словом «Развитие»;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на территории Шелеховского района.»;

г) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре.»;

7) сроку «Основное мероприятие муниципальной программы» изложить в следующей редакции;

«

|  |  |
| --- | --- |
| Основное мероприятие муниципальной программы | Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре |

».

2. В абзаце девятнадцатом раздела 2 «Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы» слова «, а также проведения комплексных кадастровых работ.» исключить.

3. Пункт 7 раздела 3 «Цель и задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«7. Создание условий для обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре.».

4. В разделе 4 «Обоснование выделения подпрограмм»:

1) в абзаце втором слово «находящейся» заменить словом «находящихся»;

2) в абзаце пятом слово «Ремонт» заменить словом «Развитие»;

3) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре» направлена на создание условий для обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре.».

5. В разделе 6 «Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ходом ее реализации»:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Текущее управление муниципальной программой и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.».

б) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий, готовит годовые отчеты о ходе выполнения муниципальной программы и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации муниципальной программы.».

6. В Приложении 1 к Программе:

1) в наименование Подпрограммы 1 слово «находящейся» заменить словом «находящихся»;

2) в разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 1»:

а) в строке «Наименование Подпрограммы 1» слово «находящейся» заменить словом «находящихся»;

б) строку «Разработчики Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Разработчики Подпрограммы 1 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |

»;

в) строку «Исполнители Подпрограммы 1 и программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители Подпрограммы 1 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Администрация Шелеховского муниципального района |

»;

г) строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования составляет 997 867,8 тыс. рублей в том числе:  2019 г. – 30 209,9 тыс. руб.;  2020 г. – 26 666,9 тыс. руб.;  2021 г. – 103 618,8 тыс. руб.;  2022 г. – 293 462,6 тыс. руб.;  2023 г. – 85 658,4 тыс. руб.;  2024 г. – 67 534,0 тыс. руб.;  2025 г. – 175 567,4 тыс. руб.;  2026 г. – 9 657,0 тыс. руб.;  2027 г. – 15 606,7 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 189 886,1 тыс. руб.  Источники финансирования:  Объем финансирования из федерального бюджета составит 338 046,8 тыс. рублей:  2019 г. – 0 тыс. руб.;  2020 г. – 0 тыс. руб.;  2021 г. – 0 тыс. руб.;  2022 г. – 261 669,2 тыс. руб.;  2023 г. – 76 377,6 тыс. руб.;  2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  2025 г. – 0,0 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.  Объем финансирования из областного бюджета составит 431 247,7 тыс. рублей:  2019 г. – 13 185,5 тыс. руб.;  2020 г. – 9 863,2 тыс. руб.;  2021 г. – 80 516,8 тыс. руб.;  2022 г. – 19 002,3 тыс. руб.;  2023 г. – 3 182,5 тыс. руб.;  2024 г. – 40 823,4 тыс. руб.;  2025 г. – 129 687,9 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 134 986,1 тыс. руб.  Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 228 573,3 тыс. рублей в том числе:  2019 г. – 17 024,4 тыс. руб.;  2020 г. – 16 803,7 тыс. руб.;  2021 г. – 23 102,0 тыс. руб.;  2022 г. – 12 791,1 тыс. руб.;  2023 г. – 6 098,3 тыс. руб.;  2024 г. – 26 710,6 тыс. руб.;  2025 г. – 45 879,5 тыс. руб.;  2026 г. – 9 657,0 тыс. руб.;  2027 г. – 15 606,7 тыс. руб.;  2028 – 2030 гг. – 54 900,0 тыс. руб. |

»;

3) абзац шестой раздела 2 «Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Администрация Шелеховского муниципального района в рамках своих полномочий осуществляет меры по обеспечению населения сельских поселений Шелеховского района тепло-, газо-, электро-, водоснабжением, водоотведением.»;

1. в разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы 1 и контроль за ходом ее реализации»:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Реализация Подпрограммы 1 осуществляется посредством взаимодействия Комитета по градостроительству и инфраструктуре с региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности и гражданами.»;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Текущее управление Подпрограммой 1 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.»;

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) взаимодействует с заинтересованными органами, хозяйствующими субъектами и организациями для эффективного обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре;»;

г) абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы 1, готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 1 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 1.».

7. В Приложении 2 к Программе:

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 2»:

а) строку «Разработчики Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Разработчики Подпрограммы 2 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |

»;

б) строку «Исполнители Подпрограммы 2 и программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители Подпрограммы 2  и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Учреждения, подведомственные Управлению образования  Учреждения, подведомственные отделу по молодежной политике и спорту  МКУ «ИХСИ ШР» |

»;

в) строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования составляет 971 250,9 тыс. рублей в том числе:  2019 г. – 2 071,0 тыс. руб.;  2020 г. – 6 172,0 тыс. руб.;  2021 г. – 5 580,0 тыс. руб.;  2022 г. – 38 564,2 тыс. руб.;  2023 г. – 144 279,2 тыс. руб.;  2024 г. – 200 448,2 тыс. руб.;  2025 г. – 101 413,7 тыс. руб.;  2026 г. – 96 271,1 тыс. руб.;  2027 г. – 96 979,6 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 279 471,9 тыс. руб.  Источники финансирования:  Объем финансирования из федерального бюджета составит 806,4 тыс. рублей:  2019 г. – 0 тыс. руб.;  2020 г. – 0 тыс. руб.;  2021 г. – 0 тыс. руб.;  2022 г. – 806,4 тыс. руб.;  2023 г. – 0,0 тыс. руб.;  2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  2025 г. – 0,0 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.  Объем финансирования из областного бюджета составит 36 897,1 тыс. рублей:  2019 г. – 1 796,7 тыс. руб.;  2020 г. – 0,0 тыс. руб.;  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 5 256,8 тыс. руб.;  2023 г. – 4 252,0 тыс. руб.;  2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  2025 г. – 0,0 тыс. руб.;  2026 г. – 591,6 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 25 000,0 тыс. руб.  Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 934 139,0 тыс. рублей в том числе:  2019 г. – 274,3 тыс. руб.;  2020 г. – 6 172,0 тыс. руб.;  2021 г. – 5 580,0 тыс. руб.;  2022 г. – 32 501,0 тыс. руб.;  2023 г. – 140 027,2 тыс. руб.;  2024 г. – 200 448,2 тыс. руб.;  2025 г. – 101 413,7 тыс. руб.;  2026 г. – 95 679,5 тыс. руб.;  2027 г. – 96 979,6 тыс. руб.;   1. - 2030 гг. – 254 471,9 тыс. руб. |

»;

2) в разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы 2 и контроль за ходом ее реализации»:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Реализация Подпрограммы 2 осуществляется посредством взаимодействия Комитета по градостроительству и инфраструктуре с региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности и гражданами.»;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Текущее управление Подпрограммой 2 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.»;

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) взаимодействует с заинтересованными органами, хозяйствующими субъектами и организациями для эффективного обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре;»;

г) абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы 2, готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 2 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 2.».

8. В Приложении 3 к Программе:

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 3»:

а) строку «Разработчики Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Разработчики Подпрограммы 3 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |

»;

б) строку «Исполнители Подпрограммы 3 и программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители Подпрограммы 3 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Управление образования  Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры |

»;

в) строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 | Общий объем финансирования составляет  15 805,2 тыс. рублей в том числе:  2019 г. – 493,0 тыс. руб.;  2020 г. – 649,7 тыс. руб.;  2021 г. – 446,3 тыс. руб.;  2022 г. – 1 363,0 тыс. руб.;  2023 г. – 123,3 тыс. руб.;  2024 г. – 181,8 тыс. руб.;  2025 г. – 17,9 тыс. руб.;  2026 г. – 15,7 тыс. руб.;  2027 г. – 14,5 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 12 500,0 тыс. руб.  Источники финансирования:  Объем финансирования из областного бюджета составит 11 855,7 тыс. рублей:  2019 г. – 0,0 тыс. руб.;  2020 г. – 0,0 тыс. руб.;  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 855,7 тыс. руб.;  2023 г. – 0,0 тыс. руб.;  2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  2025 г. – 0,0 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 11 000,0 тыс. руб.  Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 3 949,5 тыс. рублей в том числе:  2019 г. – 493,0 тыс. руб.;  2020 г. – 649,7 тыс. руб.;  2021 г. – 446,3 тыс. руб.;  2022 г. – 507,3 тыс. руб.;  2023 г. – 123,3 тыс. руб.;  2024 г. – 181,8 тыс. руб.;  2025 г. – 17,9 тыс. руб.;  2026 г. – 15,7 тыс. руб.;  2027 г. – 14,5 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 1 500,0 тыс. руб. |

»;

1. в разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы 3 и контроль за ходом ее реализации»:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Текущее управление Подпрограммы 3 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.»;

б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Комитет по градостроительству и инфраструктуре на основании предоставленных сведений от исполнителей Подпрограммы 3 готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 3 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 3.».

9. В Приложении 4 к Программе:

1) наименование Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 4 «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района» (далее – Подпрограмма 4)»;

2) в разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 4»:

а) строку «Наименование Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 4 | Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района |

»;

б) строку «Разработчики Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Разработчики Подпрограммы 4 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |

»;

в) строку «Исполнители Подпрограммы 4 и программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители Подпрограммы 4 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Администрация Шелеховского муниципального района  МКУ ШР «ПО ДД» |

»;

г) пункт 1 строки «Задачи Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«1. Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.»;

д) строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 | Общий объем финансирования составляет  906 369,7 тыс. рублей в том числе:  2019 г. – 1 875,4 тыс. руб.;  2020 г. – 12 782,5 тыс. руб.;  2021 г. – 4 555,7 тыс. руб.;  2022 г. – 3 534,2 тыс. руб.;  2023 г. – 60 834,9 тыс. руб.;  2024 г. – 82 058,3 тыс. руб.;  2025 г. – 182 309,3 тыс. руб.;  2026 г. – 134 504,6 тыс. руб.;  2027 г. – 150 562,5 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 273 352,3 тыс. руб.  Источники финансирования:  Объем финансирования из областного бюджета составит 551 523,3 тыс. рублей:  2019 г. – 0,0 тыс. руб.;  2020 г. – 10 206,0 тыс. руб.;  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 0,0 тыс. руб.;  2023 г. – 48 350,8 тыс. руб.;  2024 г. – 67 388,2 тыс. руб.;  2025 г. – 133 412,7 тыс. руб.;  2026 г. – 93 041,4 тыс. руб.;  2027 г. – 93 041,4 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 106 082,8 тыс. руб.  Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 354 846,4 тыс. рублей в том числе:  2019 г. – 1 875,4 тыс. руб.;  2020 г. – 2 576,5 тыс. руб.;  2021 г. – 4 555,7 тыс. руб.;  2022 г. – 3 534,2 тыс. руб.;  2023 г. – 12 484,1 тыс. руб.;  2024 г. – 14 670,1 тыс. руб.;  2025 г. – 48 896,6 тыс. руб.;  2026 г. – 41 463,2 тыс. руб.;  2027 г. – 57 521,1 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 167 269,5 тыс. руб. |

»;

2) пункт 1 раздела 3 «Цель и задачи Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«1) реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;»;

3) в разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы 4 и контроль за ходом ее реализации»:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Реализация Подпрограммы 4 осуществляется Комитетом по градостроительству и инфраструктуре.»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

«Текущее управление Подпрограммой 4 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.»;

в) абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы 4, готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 4 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 4.».

10. В Приложении 5 к Программе:

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 5»:

а) строку «Разработчики Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Разработчики Подпрограммы 5 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |

»;

б) строку «Исполнители Подпрограммы 5 и программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители Подпрограммы 5 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |

»;

в) строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 | Общий объем финансирования составляет  463,2 тыс. рублей в том числе:  2020 г. – 8,2 тыс. руб.;  2021 г. – 30,0 тыс. руб.;  2022 г. – 0,0 тыс. руб.;  2023 г. – 355,0 тыс. руб.;  2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  2025 г. – 0,0 тыс. руб.;  2026 г. – 10,0 тыс. руб.;  2027 г. – 10,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 50,0 тыс. руб.  Источники финансирования:  Объем финансирования из областного бюджета составит 0,0 тыс. рублей:  2020 г. – 0,0 тыс. руб.;  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 0,0 тыс. руб.;  2023 г. – 0,0 тыс. руб.;  2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  2025 г. – 0,0 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.  Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 463,2 тыс. рублей в том числе:  2020 г. – 8,2 тыс. руб.;  2021 г. – 30,0 тыс. руб.;  2022 г. – 0,0 тыс. руб.;  2023 г. – 355,0 тыс. руб.;  2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  2025 г. – 0,0 тыс. руб.;  2026 г. – 10,0 тыс. руб.;  2027 г. – 10,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 50,0 тыс. руб. |

»;

2) в разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы 5 и контроль за ходом ее реализации»:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Реализация Подпрограммы 5 осуществляется Комитетом по градостроительству и инфраструктуре.»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

«Текущее управление Подпрограммой 5 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.»;

в) абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы 5, готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 5 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 5.».

11. В Приложении 6 к Программе:

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 6»:

а) строку «Разработчики Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Разработчики Подпрограммы 6 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |

»;

б) строку «Исполнители Подпрограммы 6 и программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители Подпрограммы 6 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Управление образования |

»;

в) пункт 4 строки «Задачи Подпрограммы 6» исключить;

г) строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 | Общий объем финансирования составляет 5 516,0 тыс. рублей в том числе:  2021 г. – 769,0 тыс. руб.;  2022 г. – 2 747,0 тыс. руб.;  2023 г. – 690,0 тыс. руб.;  2024 г. – 30,0 тыс. руб.;  2025 г. – 1 280,0 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.  Источники финансирования:  Объем финансирования из областного бюджета составит 2 047,0 тыс. рублей:  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 2 047,0 тыс. руб.;  2023 г. – 0,0 тыс. руб.;  2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  2025 г. – 0,0 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.  Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 3 469,0 тыс. рублей в том числе:  2021 г. – 769,0 тыс. руб.;  2022 г. – 700,0 тыс. руб.;  2023 г. – 690,0 тыс. руб.;  2024 г. – 30,0 тыс. руб.;  2025 г. – 1 280,0 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. |

»;

д) пункт 4 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6» исключить;

2) в абзаце первом раздела 2 «Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 6» слова «, а также проведения комплексных кадастровых работ на территории Шелеховского района.» исключить;

3) пункт 4 раздела 3 «Цель и задачи Подпрограммы 6» исключить;

4) в разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы 6 и контроль за ходом ее реализации»:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Реализация Подпрограммы 6 осуществляется посредством взаимодействия Комитета по градостроительству и инфраструктуре с региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности и гражданами.»;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Текущее управление Подпрограммой 6 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.»;

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) взаимодействует с заинтересованными органами, хозяйствующими субъектами и организациями для эффективного обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре;»;

г) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы 6, готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 6 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 6.».

12. В Приложении 7 к Программе:

1) наименование Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре» (далее – Подпрограмма 7)»;

2) в разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 7»:

а) строку «Наименование Подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 7 | Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре |

»;

б) строку «Разработчики Подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Разработчики Подпрограммы 7 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |

»;

в) строку «Исполнители Подпрограммы 7 и программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители Подпрограммы 7 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |

»;

г) строку «Цель Подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Цель Подпрограммы 7 | Создание условий для обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре |

»;

д) строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 | Общий объем финансирования составляет  143 672,6 тыс. рублей в том числе:  2021 г. – 10 057,6 тыс. руб.;  2022 г. – 13 240,3 тыс. руб.;  2023 г. – 16 024,1 тыс. руб.;  2024 г. – 19 119,9 тыс. руб.;  2025 г. – 14 151,5 тыс. руб.;  2026 г. – 13 039,6 тыс. руб.;  2027 г. – 13 039,6 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 45 000,0 тыс. руб.  Источники финансирования:  Объем финансирования из областного бюджета составит 7 761,6 тыс. рублей:  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 0,0 тыс. руб.;  2023 г. – 2 877,2 тыс. руб.;  2024 г. – 4 884,4 тыс. руб.;  2025 г. – 0,0 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.  Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 135 911,0 тыс. рублей в том числе:  2021 г. – 10 057,6 тыс. руб.;  2022 г. – 13 240,3 тыс. руб.;  2023 г. – 13 146,9 тыс. руб.;  2024 г. – 14 235,5 тыс. руб.;  2025 г. – 14 151,5 тыс. руб.;  2026 г. – 13 039,6 тыс. руб.;  2027 г. – 13 039,6 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 45 000,0 тыс. руб. |

»;

е) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 7 | Исполнение полномочий Комитетом по градостроительству и инфраструктуре без нарушений на уровне 100% |

»;

3) в разделе 2 «Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 7»:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Комитет по градостроительству и инфраструктуре является органом Администрации Шелеховского муниципального района, осуществляющим полномочия в сфере градостроительной деятельности, дорожной деятельности, транспортного обслуживания населения, охраны окружающей среды, управления объектами коммунальной инфраструктуры.»

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Комитет по градостроительству и инфраструктуре подконтрольно и подотчетно в своей деятельности Мэру Шелеховского муниципального района, заместителю Мэра района по экономике и финансам.»

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

«Положением об Комитете по градостроительству и инфраструктуре Администрации Шелеховского муниципального района, утвержденным решением Думы Шелеховского муниципального района от 28.11.2024 № 35-рд, определены основные задачи Комитета по градостроительству и инфраструктуре:»;

4) в разделе 3 «Цель и задачи Подпрограммы 7»:

а) в абзаце первом слова «Управления территориального развития и обустройства» заменить словами «Комитета по градостроительству и инфраструктуре»;

б) в абзаце втором слова «территориального развития и обустройства» заменить словами «градостроительства, инфраструктуры и экологии»;

5) в разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы 7 и контроль за ходом ее реализации»:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Реализация Подпрограммы 7 осуществляется Комитетом по градостроительству и инфраструктуре.»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

«Текущее управление Подпрограммой 7 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.»;

в) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы 7, готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 7 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 7.».

13. В Приложении 8 к Программе:

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 8»:

а) строку «Разработчики Подпрограммы 8» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Разработчики Подпрограммы 8 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |

»;

б) строку «Исполнители Подпрограммы 8 и программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители Подпрограммы 8 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ «ИХСИ ШР»  МКУ ШР «ПО ДД» |

»;

в) строку «Задача Подпрограммы 8 и программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи Подпрограммы 8 | 1. Создание условий для обеспечения деятельности МКУ «ИХСИ ШР»;  2. Создание условий для обеспечения деятельности МКУ ШР «ПО ДД» |

»;

г) строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 8» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 8 | Общий объем финансирования составляет 147 626,3 тыс. рублей в том числе:  2021 г. – 4 068,3 тыс. руб.;  2022 г. – 11 814,6 тыс. руб.;  2023 г. – 12 248,5 тыс. руб.;  2024 г. – 14 566,5 тыс. руб.;  2025 г. – 14 143,8 тыс. руб.;  2026 г. – 12 892,3 тыс. руб.;  2027 г. – 12 892,3 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 65 000,0 тыс. руб.  Источники финансирования:  Объем финансирования из областного бюджета составит 3 673,6 тыс. рублей:  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 0,0 тыс. руб.;  2023 г. – 385,2 тыс. руб.;  2024 г. – 3 288,4 тыс. руб.;  2025 г. – 0,0 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.  Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 143 952,7 тыс. рублей в том числе:  2021 г. – 4 068,3 тыс. руб.;  2022 г. – 11 814,6 тыс. руб.;  2023 г. – 11 863,3 тыс. руб.;  2024 г. – 11 278,1 тыс. руб.;  2025 г. – 14 143,8 тыс. руб.;  2026 г. – 12 892,3 тыс. руб.;  2027 г. – 12 892,3 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 65 000,0 тыс. руб. |

»;

д) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 8» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 8 | 1. Исполнение полномочий МКУ «ИХСИ ШР» без нарушений на уровне 100%;  2. Исполнение полномочий МКУ ШР «ПО ДД» без нарушений на уровне 100% |

»;

2) раздел 2 «Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 8» изложить в следующей редакции:

«2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 8

МКУ «ИХСИ ШР» создано для выполнения работ, оказания услуг в целях организации деятельности по инженерно-хозяйственному и сметному сопровождению.

МКУ ШР «ПО ДД» создано для выполнения работ, оказания услуг в целях организации деятельности по обеспечению дорожной деятельности на территории Шелеховского района.

Уставом МКУ «ИХСИ ШР», утвержденным распоряжением Комитета по градостроительству и инфраструктуре Администрации Шелеховского муниципального района от 14.01.2025 № 1, определена основная задача МКУ «ИХСИ ШР» по повышению качества выполнения муниципальных функций в сфере оказания услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района.

Согласно Уставу МКУ ШР «ПО ДД», утвержденному распоряжением Комитета по градостроительству и инфраструктуре Администрации Шелеховского муниципального района от 14.01.2025 № 2, основной задачей МКУ «ПО ДД» является выполнение работ, оказание услуг по сопровождению дорожной инфраструктуры Шелеховского района.»;

3) абзац второй раздела 3 «Цель и задачи Подпрограммы 8» изложить в следующей редакции:

«Для достижения поставленной цели необходимо обеспечение деятельности МКУ «ИХСИ ШР», МКУ ШР «ПО ДД».»;

4) в разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы 8 и контроль за ходом ее реализации»:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Реализация Подпрограммы 8 осуществляется посредством взаимодействия МКУ «ИХСИ ШР», МКУ ШР «ПО ДД» со структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального района.»;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Текущее управление Подпрограммой 8 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.»

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) взаимодействует с заинтересованными органами, хозяйствующими субъектами и организациями для эффективного обеспечения деятельности МКУ «ИХСИ ШР», МКУ ШР «ПО ДД»;».

г) абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы 8, готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 8 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 8.»

14. Приложение 9 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 9 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

Перечень мероприятий муниципальной программы, финансирование

и планируемые целевые индикаторы реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи,  мероприятия муниципальной программы | Исполнитель мероприятий муниципальной программы | | Срок реализации мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | Целевые индикаторы, показатели результативности реализации муниципальной программы | |
| Фин. средства, всего | в том числе: | | | | | | Наименование | Плановое значение |
| ФБ | ОБ | МБ | | ВИ |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 |
| **Муниципальная программа «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»** | | | | | | | | | | | | | |
| Осуществление устойчивого развития градостроительной деятельности, реализация коммунальной, транспортной инфраструктур Шелеховского района | | | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ «ИХСИ ШР»  Управление образования    Отдел культуры  Отдел по молодежной политике и спорту  Администрация Шелеховского муниципального района  Учреждения, подведомственные Управлению образования  Учреждения, подведомственные отделу по молодежной политике и спорту  МКУ ШР «ПО ДД» | 2019 | 34 649,3 | - | 14 982,2 | 19 667,1 | | - | 1. Увеличение доли сельского населения, обеспеченного теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением, отвечающей требованием безопасности.  2. Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов.  3. Приведение коммунального и электросетевого хозяйства к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности.  4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится  5. Обеспечение транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.  6. Обеспеченность территории Шелеховского района актуализированными документами территориального планирования в соответствии с основными принципами градостроительной деятельности. Увеличение размещения рекламных конструкций в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций. Устранение случаев незаконно установленных рекламных конструкций.  7. Исполнение полномочий Управления территориального развития и обустройства без нарушений  8. Исполнение полномочий МКУ «ИХСИ ШР»  без нарушений  9. Исполнение  полномочий МКУ ШР «ПО ДД»  без нарушений | | До 92%  До 40%  На уровне  90 %  До 50 %  До 100 %  До 100%  На уровне 100%  На уровне 100%  На уровне 100% |
| 2020 | 52 763,1 | - | 20 069,2 | 32 693,9 | | - |
| 2021 | 129 125,7 | - | 80 516,8 | 48 608,9 | | - |
| 2022 | 364 725,9 | 262 475,6 | 27 161,8 | 75 088,5 | | - |
| 2023 | 320 213,4 | 76 377,6 | 59 047,7 | 184 788,1 | | - |
| 2024 | 383 938,7 | - | 116 384,4 | 267 554,3 | | - |
| 2025 | 488 883,6 | - | 263 100,6 | 225 783,0 | | - |
| 2026 | 266 390,3 | - | 93 633,0 | 172 757,3 | | - |
| 2027 | 289 105,2 | - | 93 041,4 | 196 063,8 | | - |
| 2028-2030 | 865 260,3 | - | 277 068,9 | 588 191,4 | | - |
| 2019-2030 | 3 195 055,5 | 338 853,2 | 1 045 006,0 | 1 811 196,3 | | - |
| **Подпрограмма 1 «Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | 30 209,9 | - | 13 185,5 | 17 024,4 | | - | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района | | Снижение аварийных ситуаций до 24 ед. |
| 2020 | 26 666,9 | - | 9 863,2 | 16 803,7 | | - |
| 2021 | 103 618,8 | - | 80 516,8 | 23 102,0 | | - |
| 2022 | 293 462,6 | 261 669,2 | 19 002,3 | 12 791,1 | | - |
| 2023 | 85 658,4 | 76 377,6 | 3 182,5 | 6 098,3 | | - |
| 2024 | 67 534,0 | - | 40 823,4 | 26 710,6 | | - |
| 2025 | 175 567,4 | - | 129 687,9 | 45 879,5 | | - |
| 2026 | 9 657,0 | - | - | 9 657,0 | | - |
| 2027 | 15 606,7 | - | - | 15 606,7 | | - |
| 2028-2030 | 189 886,1 | - | 134 986,1 | 54 900,0 | | - |
| 2019-2030 | 997 867,8 | 338 046,8 | 431 247,7 | 228 573,3 | | - |
| 1.1. | Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | 30 209,9 | - | 13 185,5 | 17 024,4 | | - |  | |  |
| 2020 | 26 666,9 | - | 9 863,2 | 16 803,7 | | - |
| 2021 | 103 618,8 | - | 80 516,8 | 23 102,0 | | - |
| 2022 | 293 462,6 | 261 669,2 | 19 002,3 | 12 791,1 | | - |
| 2023 | 85 658,4 | 76 377,6 | 3 182,5 | 6 098,3 | | - |
| 2024 | 67 534,0 | - | 40 823,4 | 26 710,6 | | - |
| 2025 | 175 567,4 | - | 129 687,9 | 45 879,5 | | - |
| 2026 | 9 657,0 | - | - | 9 657,0 | | - |
| 2027 | 15 606,7 | - | - | 15 606,7 | | - |
| 2028-2030 | 189 886,1 | - | 134 986,1 | 54 900,0 | | - |
| 2019-2030 | 997 867,8 | 338 046,8 | 431 247,7 | 228 573,3 | | - |
| 1.1.1 | п. Чистые Ключи, капитальный ремонт магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи. II этап-2018 год | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 3 832,2 | - | 3 410,6 | 421,6 | | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода | | 100% |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 3 832,2 | - | 3 410,6 | 421,6 | | - |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт 1,4 км магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи, от ВК-3 до городской черты г. Шелехов, Шелеховского района, Иркутской области | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 11 542,3 | - | 9 774,9 | 1 767,4 | | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода | | 100% |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 11 542,3 | - | 9 774,9 | 1 767,4 | | - |
| 1.1.3 | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельные социальной сферы | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 822,8 | - | - | 822,8 | | - | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельные социальной сферы | | 4 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | 1 320,5 | - | - | 1 320,5 | | - |
| 2023 | 1 431,0 | - | - | 1 431,0 | | - |
| 2024 | 2 843,9 | - | - | 2 843,9 | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | 36 986,1 | - | 32 986,1 | 4 000,0 | | - |
| 2019-2030 | 43 404,3 | - | 32 986,1 | 10 418,2 | | - |
| 1.1.4 | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по реконструкции объекта капитального строительства «Водопроводная напорно-разводящая сеть (п. Подкаменная)» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Проведение ремонта | | 3 км |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | 2 500,0 | - | - | 2 500,0 | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 2 500,0 | - | - | 2 500,0 | | - |
| 1.1.5 | Подготовка объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, к работе в зимних условиях (поставка материалов и оборудования для ремонта объектов и сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Шелеховского района) | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Проведение текущего ремонта | | 3 объекта |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 1 200,0 | - | - | 1 200,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | 299,7 | - | - | 299,7 | | - |
| 2024 | 276,6 | - | - | 276,6 | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | 400,0 | - | - | 400,0 | | - |
| 2019-2030 | 2 176,3 | - | - | 2 176,3 | | - |
| 1.1.6 | Создание аварийно-технического запаса для объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 164,3 | - | - | 164,3 | | - | Количество приобретенного оборудования | | 4 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 164,3 | - | - | 164,3 | | - |
| 1.1.7 | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по капитальному ремонту магистрального водопровода Шелехов -Чистые Ключи | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | 1 264,1 | - | - | 1 264,1 | | - | Количество разработанной проектно-сметной документации | | 1 ед. |
| 2020 | 1 293,5 | - | - | 1 293,5 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 2 557,6 | - | - | 2 557,6 | | - |
| 1.1.8 | Строительный контроль по капитальному ремонту магистрального водопровода Шелехов -Чистые Ключи | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 336,9 | - | - | 336,9 | | - | Количество объектов, по которым  пройден строительный контроль | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 160,0 | - | - | 160,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 750,0 | - | - | 750,0 | | - |
| 2025 | 750,0 | - | - | 750,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 1 996,9 | - | - | 1 996,9 | | - |
| 1.1.9 | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи», в том числе по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 24,0 | - | - | 24,0 | | - | Количество объектов, по которым  пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | | 1 объект |
| 2020 | 57,6 | - | - | 57,6 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | 80,0 | - | - | 80,0 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 161,6 | - | - | 161,6 | | - |
| 1.1.10 | Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения сельских поселений Шелеховского района | Администрация Шелеховского муниципального района  Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество приобретенной техники | | 1 ед. |
| 2020 | 2 705,0 | - | 1 764,2 | 940,8 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 5 280,0 | - | 4 316,4 | 963,6 | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | 1 650,0 | - | - | 1 650,0 | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | 15 000,0 | - | 13 000,0 | 2 000,0 | | - |
| 2019-2030 | 24 635,0 | - | 19 080,6 | 5 554,4 | | - |
| 1.1.11 | Выполнение работ на объект: «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество  разработанной проектно-сметной документации | | 1 ед. |
| 2020 | 1 500,0 | - | - | 1 500,0 | | - |
| 2021 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | 1 955,0 | - | - | 1 955,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 5 455,0 | - | - | 5 455,0 | | - |
| 1.1.12 | Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым пройдена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 2 188,4 | - | - | 2 188,4 | | - |
| 2025 | 1 528,3 | - | - | 1 528,3 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 3 716,7 | - | - | 3 716,7 | | - |
| 1.1.13 | Прохождение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым пройдена государственная экологическая экспертиза по проектной документации | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 350,0 | - | - | 350,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 276,9 | - | - | 276,9 | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 626,9 | - | - | 626,9 | | - |
| 1.1.14 | Разработка технических условий на пересечение объектом «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» железнодорожных путей на км 5249 пк4 в границах станции Подкаменная Восточно-Сибирской железной дороги | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество разработанных технических условий | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 137,0 | - | - | 137,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 137,0 | - | - | 137,0 | | - |
| 1.1.15 | Согласование проектной документации на пересечение объектом «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» железнодорожных путей на км 5249 пк4 в границах станции Подкаменная Восточно-Сибирской железной дороги | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество согласованной проектной документации | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 102,0 | - | - | 102,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 115,8 | - | - | 115,8 | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 217,8 | - | - | 217,8 | | - |
| 1.1.16 | Капитальный ремонт канализационного коллектора п. Чистые Ключи - Шелехов | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество построенных объектов | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 60 590,6 | - | 53 925,6 | 6 665,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 60 590,6 | - | 53 925,6 | 6 665,0 | | - |
| 1.1.17 | Техническое обследование и актуализация схем водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 2 100,0 | - | - | 2 100,0 | | - | Количество актуализированных схем | | 4 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 599,5 | - | - | 599,5 | | - |
| 2025 | 419,7 | - | - | 419,7 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | 2 500,0 | - | - | 2 500,0 | | - |
| 2019-2030 | 5 619,2 | - | - | 5 619,2 | | - |
| 1.1.18 | Восстановительные работы | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | | - | Количество устраненных аварийных ситуаций | | 5 ед. |
| 2020 | 2 954,7 | - | - | 2 954,7 | | - |
| 2021 | 3 965,8 | - | - | 3 965,8 | | - |
| 2022 | 5 309,4 | - | - | 5 309,4 | | - |
| 2023 | 3 614,7 | - | - | 3 614,7 | | - |
| 2024 | 4 553,1 | - | - | 4 553,1 | | - |
| 2025 | 3 700,0 | - | - | 3 700,0 | | - |
| 2026 | 2 169,2 | - | - | 2 169,2 | | - |
| 2027 | 2 494,3 | - | - | 2 494,3 | | - |
| 2028-2030 | 8 000,0 | - | - | 8 000,0 | | - |
| 2019-2030 | 37 761,2 | - | - | 37 761,2 | | - |
| 1.1.19 | Очистка накопительных емкостей систем водоснабжения  п. Чистые Ключи,  п. Подкаменная | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 2 906,9 | - | - | 2 906,9 | | - | Количество очищенных емкостей | | 6 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | 1 350,0 | - | - | 1 350,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 4 256,9 | - | - | 4 256,9 | | - |
| 1.1.20 | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» капитальный ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи IV этап | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 24,0 | - | - | 24,0 | | - | Количество объектов, по которым  пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 24,0 | - | - | 24,0 | | - |
| 1.1.21 | Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Капитальный ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 850,0 | - | - | 850,0 | | - | Количество обследованных объектов | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 850,0 | - | - | 850,0 | | - |
| 1.1.22 | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по капитальному ремонту канализационного коллектора системы КНС п. Чистые Ключи | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 924,5 | - | - | 924,5 | | - | Количество  разработанной проектно-сметной документации | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 924,5 | - | - | 924,5 | | - |
| 1.1.23 | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» капитальному ремонту канализационного коллектора системы КНС п. Чистые Ключи | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 24,0 | - | - | 24,0 | | - | Количество объектов, по которым пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 24,0 | - | - | 24,0 | | - |
| 1.1.24 | Выполнение  комплекса изысканий: геодезических, геологических, гидрометеорологических и экологических по объекту «Строительство водопроводных сетей д. Олха» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 4 393,9 | - | - | 4 393,9 | | - | Количество обследованных объектов | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 4 393,9 | - | - | 4 393,9 | | - |
| 1.1.25 | Разработка проекта планировки, проекта межевания территории, проектно-сметной документации, проведение историко-культурной экспертизы земельного участка для реализации мероприятия по строительству водопроводных сетей д. Олха | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество  разработанной проектно-сметной документации | | 1 ед. |
| 2020 | 2 330,0 | - | - | 2 330,0 | | - |
| 2021 | 2 330,0 | - | - | 2 330,0 | | - |
| 2022 | 2 330,0 | - | - | 2 330,0 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 6 990,0 | - | - | 6 990,0 | | - |
| 1.1.26 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Строительство водопроводных сетей д. Олха» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым пройдена государственная экспертиза проектной документации | | 1 ед. |
| 2020 | 2 468,1 | - | - | 2 468,1 | | - |
| 2021 | 260,1 | - | - | 260,1 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 2 728,2 | - | - | 2 728,2 | | - |
| 1.1.27 | Прохождение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Строительство водопроводных сетей д. Олха» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым пройдена государственная экспертиза проектной документации | | 1 ед. |
| 2020 | 205,9 | - | - | 205,9 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 205,9 | - | - | 205,9 | | - |
| 1.1.28 | Строительство водопроводных сетей д. Олха (включая затраты на осуществление строительного контроля, авторского надзора, технологического присоединения к сетям холодного водоснабжения, подключение водоразборных колонок) | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество построенных объектов | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | 108 833,9 | 104 306,4 | 4 346,1 | 181,4 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 108 833,9 | 104 306,4 | 4 346,1 | 181,4 | | - |
| 1.1.29 | Капитальный ремонт 1,4 км магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи от городской черты г. Шелехов до водопроводной насосной станции ВНС-1 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода | | 100% |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 20 777,7 | - | 18 492,2 | 2 285,5 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 20 777,7 | - | 18 492,2 | 2 285,5 | | - |
| 1.1.30 | Капитальный ремонт водовода Шелехов - Чистые Ключи от ВНС-1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода | | 100% |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 41 485,2 | - | 36 507,0 | 4 978,2 | | - |
| 2025 | 157 592,4 | - | 129 687,9 | 27 904,5 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 199 077,6 | - | 166 194,9 | 32 882,7 | | - |
| 1.1.31 | Разработка проектной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)» | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество  разработанной проектно-сметной документации | | 1 ед. |
| 2020 | 9 757,7 | - | 8 099,0 | 1 658,7 | | - |
| 2021 | 9 100,0 | - | 8 099,0 | 1 001,0 | | - |
| 2022 | 9 100,0 | - | 8 099,0 | 1 001,0 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 27 957,7 | - | 24 297,0 | 3 660,7 | | - |
| 1.1.32 | Разработка технических условий на пересечение трубопроводом водовода Шелехов –Чистые Ключи железнодорожных путей на км 5205 пк 4 в границах станции Гончарово Восточно-Сибирской железной дороги | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество разработанных технических условий | | 1 ед. |
| 2020 | 131,1 | - | - | 131,1 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 131,1 | - | - | 131,1 | | - |
| 1.1.33 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым пройдена государственная экспертиза проектной документации | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 335,0 | - | - | 335,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 335,0 | - | - | 335,0 | | - |
| 1.1.34 | Прохождение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым пройдена государственная экологическая экспертиза проектной документации | | 1 ед. |
| 2020 | 350,0 | - | - | 350,0 | | - |
| 2021 | 205,9 | - | - | 205,9 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 555,9 | - | - | 555,9 | | - |
| 1.1.35 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для реализации мероприятия по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина – с. Баклаши)» | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество обследованных объектов | | 1 ед. |
| 2020 | 565,1 | - | - | 565,1 | | - |
| 2021 | 565,1 | - | - | 565,1 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 1 130,2 | - | - | 1 130,2 | | - |
| 1.1.36 | Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)  (включая затраты на осуществление строительного контроля, авторского надзора, технологического присоединения к сетям холодного водоснабжения, подключение водоразборных колонок) | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество построенных объектов | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | 164 193,3 | 157 362,8 | 6 557,2 | 273,3 | | - |
| 2023 | 79 692,9 | 76 377,6 | 3 182,5 | 132,8 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 243 886,2 | 233 740,4 | 9 739,7 | 406,1 | | - |
| 1.1.37 | Строительный контроль по капитальному ремонту канализационного коллектора системы КНС п. Чистые Ключи | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым пройден строительный контроль | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 697,6 | - | - | 697,6 | | - |
| 2022 | 318,4 | - | - | 318,4 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 1 016,0 | - | - | 1 016,0 | | - |
| 1.1.38 | Техническое обследование и разработка схем теплоснабжения сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района | Администрация Шелеховского муниципального района  Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество разработанных схем | | 5 ед. |
| 2020 | 1 300,0 | - | - | 1 300,0 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | 600,0 | - | - | 600,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | | - |
| 2019-2030 | 3 900,0 | - | - | 3 900,0 | | - |
| 1.1.39 | Разработка проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения, расположенных на территории сельских поселений Шелеховского района, в том числе проведение экспертизы проекта, лабораторные исследования воды, разработка программы локального мониторинга состояния эксплуатационных горизонтов подземных вод на участках недр местного значения | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество  разработанных проектов зон санитарной охраны | | 5 ед. |
| 2020 | 160,5 | - | - | 160,5 | | - |
| 2021 | 125,0 | - | - | 125,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 285,5 | - | - | 285,5 | | - |
| 1.1.40 | Отбор и исследование проб воды систем водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Шелеховского района, получение лицензии на добычу подземных вод | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Отбор и исследование проб воды централизованных систем питьевого водоснабжения | | 5 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 297,0 | - | - | 297,0 | | - |
| 2022 | 88,6 | - | - | 88,6 | | - |
| 2023 | 280,0 | - | - | 280,0 | | - |
| 2024 | 1 456,9 | - | - | 1 456,9 | | - |
| 2025 | 1 940,0 | - | - | 1 940,0 | | - |
| 2026 | 1 900,0 | - | - | 1 900,0 | | - |
| 2027 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | | - |
| 2028-2030 | 6 000,0 | - | - | 6 000,0 | | - |
| 2019-2030 | 13 962,5 | - | - | 13 962,5 | | - |
| 1.1.41 | Выполнение археологической разведки земельного участка в районе строительства объекта «Строительство водопроводных сетей д. Олха» для получения историко-культурной экспертизы | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым выполнена археологическая разведка земельного участка в районе строительства объекта | | 1 ед. |
| 2020 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - |
| 1.1.42 | Выполнение археологической разведки земельного участка в районе строительства объекта «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)» для получения историко-культурной экспертизы | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым выполнена археологическая разведка земельного участка в районе строительства объекта | | 1 ед. |
| 2020 | 450,0 | - | - | 450,0 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 450,0 | - | - | 450,0 | | - |
| 1.1.43 | Согласование проектной документации на объект «Капитальный ремонт водовода Шелехов – Чистые Ключи» от ВНС – 1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе на пересечение трубопроводом железнодорожных путей на км 5205 пк4 в границах станции Гончарово Восточно-Сибирской железной дороги | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество согласованной проектной документации | | 1 ед. |
| 2020 | 97,7 | - | - | 97,7 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 97,7 | - | - | 97,7 | | - |
| 1.1.44 | Выдача технических условий на устройство пересечений водопровода по объекту: «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина – с. Баклаши)» с автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального  значения «Смоленщина – Введенщина – Чистые Ключи» на участках: км 14+800, км 16+063, км 16+538, км 16+584, км 17+852 в Шелеховском районе Иркутской области | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество выданных технических условий | | 1 ед. |
| 2020 | 40,0 | - | - | 40,0 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 40,0 | - | - | 40,0 | | - |
| 1.1.45 | Обследование условий организации водоснабжения и водоотведения на территории п. Большой Луг | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Обследование условий организации водоснабжения и водоотведения в п. Большой Луг протяженностью 7 025 м | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | 400,0 | - | - | 400,0 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 400,0 | - | - | 400,0 | | - |
| 1.1.46 | Устройство технологического отверстия для ввода труб в здание ВНС-1 Шелехов – Чистые Ключи | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Выполнение работ по устройству технологического отверстия для ввода труб здание ВНС-1 Шелехов – Чистые Ключи | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 420,0 | - | - | 420,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 420,0 | - | - | 420,0 | | - |
| 1.1.47 | Строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество построенных объектов | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | 4 320,0 | - | - | 4 320,0 | | - |
| 2028-2030 | 101 000,0 | - | 89 000,0 | 12 000,0 | | - |
| 2019-2030 | 105 320,0 | - | 89 000,0 | 16 320,0 | | - |
| 1.1.48 | Строительный контроль по строительству централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым пройден строительный контроль | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | 92,4 | - | - | 92,4 | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 92,4 | - | - | 92,4 | | - |
| 1.1.49 | Технический надзор ОАО «РЖД» при строительстве централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым пройден технический надзор | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | 500,0 | - | - | 500,0 | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 500,0 | - | - | 500,0 | | - |
| 1.1.50 | Технический надзор ОАО «РЖД» при капитальном ремонте водовода Шелехов-Чистые Ключи от ВНС-1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым пройден технический надзор | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 500,0 | - | - | 500,0 | | - |
| 2025 | 700,0 | - | - | 700,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 1 200,0 | - | - | 1 200,0 | | - |
| 1.1.51 | Осуществление технического надзора за производством работ по монтажу водопроводных сетей на территории Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Отчет об осуществлении технического надзора за производством работ по монтажу водопроводных сетей на территории Шелеховского района | | 2 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | 298,9 | - | - | 298,9 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 298,9 | - | - | 298,9 | | - |
| 1.1.52 | Выдача технических условий на устройство пересечения инженерных коммуникаций с автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального значения «Подъезд к п. Подкаменная» на участках км 6+905 и км 7+193 самотечной канализацией и на км 4+781 напорной канализацией в Шелеховском районе Иркутской области | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2022 | 19,6 | - | - | 19,6 | | - | Количество выданных технических условий | | 1 ед. |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2022-2030 | 19,6 | - | - | 19,6 | | - |
| 1.1.53 | Выполнение корректировки проектно-сметной документации и проведение инженерно-геологических изысканий по объекту: «Капитальный ремонт водовода Шелехов - Чистые Ключи от ВНС-1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2022 | 1 170,0 | - | - | 1 170,0 | | - | Количество выполненных корректировок проектно-сметной документации,  количество проведенных инженерно-геологических изысканий | | 1 ед.  1 ед. |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2022-2030 | 1 170,0 | - | - | 1 170,0 | | - |
| 1.1.54 | Разработка и применение технологического решения системы водоподготовки в п. Подкаменная для снижения концентрации радона-222 и приведения всех показателей до нормы, соответствующей требованиям СанПин | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2022 | - | - | - | - | | - | Количество разработанных технологических решений системы водоподготовки | | 1 ед. |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | 800,0 | - | - | 800,0 | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2022-2030 | 800,0 | - | - | 800,0 | | - |
| 1.1.55 | Получение технических условий для присоединения к электрическим сетям | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2023 | 40,1 | - | - | 40,1 | | - | Количество полученных технических условий | | 1 ед. |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | 200,0 | - | - | 200,0 | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2023-2030 | 240,1 | - | - | 240,1 | | - |
| 1.1.56 | Разработка проекта планировки, проекта межевания территории, проектно-сметной документации, проведение историко-культурной экспертизы земельного участка для реализации мероприятия по строительству централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2023 | - | - | - | - | | - | Количество  разработанной проектно-сметной документации | | 1 ед. |
| 2024 | 450,0 | - | - | 450,0 | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2023-2030 | 450,0 | - | - | 450,0 | | - |
| 1.1.57 | Устройство водозаборной скважины на территории с. Шаманка, п. Пионерск, в том числе получение лицензии на предоставление права пользования участком недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, разработка проекта геологоразведочных работ, разработка проектно-сметной документации | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2023 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - | Количество  полученных лицензий, количество разработанных проектов геологоразведочных работ | | 1 ед.  1 ед. |
| 2024 | 2 500,0 | - | - | 2 500,0 | | - |
| 2025 | 4 000,0 | - | - | 4 000,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | 6 000,0 | - | - | 6 000,0 | | - |
| 2023-2030 | 12 800,0 | - | - | 12 800,0 | | - |
| 1.1.58 | Авторский надзор за капитальным ремонтом водовода Шелехов - Чистые Ключи от ВНС-1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2024 | 232,0 | - | - | 232,0 | | - | Количество объектов, по которым  осуществлен авторский надзор | | 1 ед. |
| 2025 | 232,0 | - | - | 232,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2024-2030 | 464,0 | - | - | 464,0 | | - |
| 1.1.59 | Благоустройство источников водоснабжения на территории сельских поселений Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2024 | 2 048,6 | - | - | 2 048,6 | | - | Количество благоустроенных источников водоснабжения (ед.) | | 1 |
| 2025 | - | - | - | - | | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - | - |
| 2027 | 6 000,0 | - | - | 6 000,0 | | - | - |
| 2028-2030 | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | | - | - |
| 2024-2030 | 20 048,6 | - | - | 20 048,6 | | - | 1 |
| 1.1.60 | Выполнение комплекса работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения), расположенных на территории Шелеховского района, к эксплуатации после строительства, капитального ремонта, ремонта, модернизации, реконструкции | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2024 | 1 977,1 | - | - | 1 977,1 | | - | Количество подготовленных к эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры (ед.) | | 1 |
| 2025 | - | - | - | - | | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2024-2030 | 1 977,1 | - | - | 1 977,1 | | - | 1 |
| 1.1.61 | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по капитальному ремонту водозаборных сооружений в п. Подкаменная Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2026 | 1 437,8 | - | - | 1 437,8 | | - | Количество  разработанной проектно-сметной документации | | 1 |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | 1 437,8 | - | - | 1 437,8 | | - | 1 |
| **Подпрограмма 2 «Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Учреждения, подведомственные Управлению образования  Учреждения, подведомственные отделу по молодежной политике и спорту  МКУ «ИХСИ ШР» | | 2019 | 2 071,0 | - | 1 796,7 | 274,3 | | - | Количество объектов, по которым выполнены:  мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов  Количество обустроенных площадок | | 233 ед. |
| 2020 | 6 172,0 | - | - | 6 172,0 | | - |
| 2021 | 5 580,0 | - | - | 5 580,0 | | - |
| 2022 | 38 564,2 | 806,4 | 5 256,8 | 32 501,0 | | - |
| 2023 | 144 279,2 | - | 4 252,0 | 140 027,2 | | - |
| 2024 | 200 448,2 | - | - | 200 448,2 | | - |
| 2025 | 101 413,7 | - | - | 101 413,7 | | - |
| 2026 | 96 271,1 | - | 591,6 | 95 679,5 | | - |
| 2027 | 96 979,6 | - | - | 96 979,6 | | - |
| 2028-2030 | 279 471,9 | - | 25 000,0 | 254 471,9 | | - |
| 2019-2030 | 971 250,9 | 806,4 | 36 897,1 | 933 547,4 | | - |
| 2.1. | Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 52,2 | - | - | 52,2 | | - |  | |  |
| 2020 | 32,5 | - | - | 32,5 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | 200,0 | - | - | 200,0 | | - |
| 2023 | 50,0 | - | - | 50,0 | | - |
| 2024 | 50,0 | - | - | 50,0 | | - |
| 2025 | 120,0 | - | - | 120,0 | | - |
| 2026 | 120,0 | - | - | 120,0 | | - |
| 2027 | 120,0 | - | - | 120,0 | | - |
| 2028-2030 | 500,0 | - | - | 500,0 | | - |
| 2019-2030 | 1 244,7 | - | - | 1 244,7 | | - |
| 2.1.1 | Проведение мероприятий (конкурсов, акций, субботников) | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 52,2 | - | - | 52,2 | | - | Количество проведенных мероприятий (ед.) | | 1 |
| 2020 | 32,5 | - | - | 32,5 | | - | 1 |
| 2021 | - | - | - | - | | - | - |
| 2022 | 200,0 | - | - | 200,0 | | - | 1 |
| 2023 | 50,0 | - | - | 50,0 | | - | 1 |
| 2024 | 50,0 | - | - | 50,0 | | - | 2 |
| 2025 | 120,0 | - | - | 120,0 | | - | 1 |
| 2026 | 120,0 | - | - | 120,0 | | - | 1 |
| 2027 | 120,0 | - | - | 120,0 | | - |  |
| 2028-2030 | 500,0 | - | - | 500,0 | | - | 4 |
| 2019-2030 | 1 244,7 | - | - | 1 244,7 | | - | 12 |
| 2.2. | Реализация природоохранных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Учреждения, подведомственные Управлению образования  Учреждения, подведомственные отделу по молодежной политике и спорту  МКУ «ИХСИ ШР» | | 2019 | - | - | - | - | | - |  | |  |
| 2020 | 473,8 | - | - | 473,8 | | - |
| 2021 | 719,7 | - | - | 719,7 | | - |
| 2022 | 27 819,2 | - | 1 947,7 | 25 871,5 | | - |
| 2023 | 134 992,6 | - | - | 134 992,6 | | - |
| 2024 | 194 117,5 | - | - | 194 117,5 | | - |
| 2025 | 93 632,7 | - | - | 93 632,7 | | - |
| 2026 | 87 297,5 | - | - | 87 297,5 | | - |
| 2027 | 90 617,6 | - | - | 90 617,6 | | - |
| 2028-2030 | 231 471,9 | - | - | 231 471,9 | | - |
| 2019-2030 | 861 142,5 | - | 1 947,7 | 859 194,8 | | - |
| 2.2.1 | Очистка мест несанкционированного размещения отходов (в том числе выполнение проектных, изыскательских и маркшейдерских работ) | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ «ИХСИ ШР» | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество мероприятий по очистке мест несанкционированного размещения отходов (ед.)/  Количество мероприятий по выполнению маркшейдерских работ (ед.) | | - |
| 2020 | 473,8 | - | - | 473,8 | | - | 2/1 |
| 2021 | 719,7 | - | - | 719,7 | | - | 3/1 |
| 2022 | 27 819,2 | - | 1 947,7 | 25 871,5 | | - | 5/1 |
| 2023 | 120 992,6 | - | - | 120 992,6 | | - | 7/1 |
| 2024 | 180 117,5 | - | - | 180 117,5 | | - | 2/1 |
| 2025 | 48 632,7 | - | - | 48 632,7 | | - | 2/1 |
| 2026 | 45 297,5 | - | - | 45 297,5 | | - | 2/1 |
| 2027 | 48 617,6 | - | - | 48 617,6 | | - | 2/1 |
| 2028-2030 | 161 471,9 | - | - | 161 471,9 | | - | 4/1 |
| 2019-2030 | 634 142,5 | - | 1 947,7 | 632 194,8 | | - | 29/9 |
| 2.2.2 | Организация мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на территории Шелеховского муниципального района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2023 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | | - | Количество проведенных мероприятий (ед.) | | 1 |
| 2024 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | | - | 1 |
| 2025 | - | - | - | - | | - | 1 |
| 2026 | - | - | - | - | | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |  |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2023-2030 | 4 000,0 | - | - | 4 000,0 | | - | 3 |
| 2.2.3 | Озеленение территорий муниципальных образовательных и оздоровительных организаций, мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Шелеховского муниципального района, (разработка проектов озеленения, снос больных и аварийных насаждений, компенсационные посадки и уход, озеленение территории) | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Учреждения, подведомственные Управлению образования  Учреждения, подведомственные отделу по молодежной политике и спорту  МКУ «ИХСИ ШР» | | 2023 | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | | - | Количество проведенных мероприятий по озеленению территории (ед.) | | 1 |
| 2024 | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | | - | 1 |
| 2025 | 15 000,0 | - | - | 15 000,0 | | - | 1 |
| 2026 | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | | - | 1 |
| 2027 | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | | - | 1 |
| 2028-2030 | 25 000,0 | - | - | 25 000,0 | | - | 3 |
| 2023-2030 | 88 000,0 | - | - | 88 000,0 | | - | 8 |
| 2.2.4 | Разработка проектно-сметной документации на по объекту «Строительство котельной по адресу: Шелеховский район, д. Олха, ул. Лесная» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2025 | 15 000,0 | - | - | 15 000,0 | | - | Количество разработанной проектно-сметной документации | | - |
| 2026 | 15 000,0 | - | - | 15 000,0 | | - | - |
| 2027 | 15 000,0 | - | - | 15 000,0 | | - | 1 |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2025-2030 | 45 000,0 | - | - | 45 000,0 | | - | 1 |
| 2.2.5 | Разработка проектно-сметной документации по переводу угольных котельных на альтернативные виды топлива (биотопливо либо электроэнергия) | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2025 | 15 000,0 | - | - | 15 000,0 | | - | Количество разработанной проектно-сметной документации | | - |
| 2026 | 15 000,0 | - | - | 15 000,0 | | - | - |
| 2027 | 15 000,0 | - | - | 15 000,0 | | - | 2 |
| 2028-2030 | 45 000,0 | - | - | - | | - | 2 |
| 2025-2030 | 90 000,0 | - | - | 90 000,0 | | - | 4 |
| 2.3. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ «ИХСИ ШР» | | 2019 | 2 018,8 | - | 1 796,7 | 222,1 | | - |  | |  |
| 2020 | 5 665,7 | - | - | 5 665,7 | | - |
| 2021 | 4 860,3 | - | - | 4 860,3 | | - |
| 2022 | 9 345,0 | 806,4 | 3 309,1 | 5 229,5 | | - |
| 2023 | 8 843,6 | - | 4 252,0 | 4 591,6 | | - |
| 2024 | 5 830,7 | - | - | 5 830,7 | | - |
| 2025 | 6 097,0 | - | - | 6 097,0 | | - |
| 2026 | 6 633,6 | - | 591,6 | 6 042,0 | | - |
| 2027 | 5 942,0 | - | - | 5 942,0 | | - |
| 2028-2030 | 43 000,0 | - | 25 000,0 | 18 000,0 | | - |
| 2019-2030 | 98 236,7 | 806,4 | 34 949,4 | 62 480,9 | | - |
| 2.3.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе приобретение контейнеров (бункеров), изготовление информационных стендов | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ «ИХСИ ШР» | | 2019 | 2 018,8 | - | 1 796,7 | 222,1 | | - | Количество обустроенных контейнерных площадок (ед.)/  Количество созданных отсеков для КГО на существующих контейнерных площадках (ед.)/  Количество приобретенных контейнеров, евроконтейнеров, бункеров (ед.)/  Количество изготовленных информационных стендов (шт.) | | 26/-/54/- |
| 2020 | 4 416,0 | - | - | 4 416,0 | | - | 21/10/27/- |
| 2021 | 2 220,2 | - | - | 2 220,2 | | - | 4/4/10/- |
| 2022 | 5 200,3 | - | 3 275,5 | 1 924,8 | | - | 15/-/103/100 |
| 2023 | 5 137,8 | - | 4 252,0 | 885,8 | | - | 8/-/98/- |
| 2024 | 468,6 | - | - | 468,6 | | - | - |
| 2025 | 905,0 | - | - | 905,0 | | - | 2/-/10/2 |
| 2026 | 1 341,6 | - | 591,6 | 750,0 | | - | 1/-/10/1 |
| 2027 | 650,0 | - | - | 650,0 | | - | 1/-/5/1 |
| 2028-2030 | 28 000,0 | - | 25 000,0 | 3 000,0 | | - | 4/-/34/4 |
| 2019-2030 | 50 358,3 | - | 34 324,2 | 16 034,1 | | - | 82/14/347/101 |
| 2.3.2 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе содержание подъездных путей к местам (площадкам) накопления  твердых коммунальных отходов, ремонт контейнерных площадок, контейнеров (бункеров), проведение санитарно-противоэпидемических (профилактические) мероприятий, оказание услуг по подключению, ремонту и техническому обслуживанию видеокамер, включая услуги передачи видеоизображения с мест нахождения видеокамер | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ «ИХСИ ШР» | | 2019 | - | - | - | - | | - | Содержание контейнерных площадок (ед.)/  Содержание подъездных путей к контейнерным площадкам (ед.)/  Количество отремонтированных контейнерных площадок (контейнеров, бункеров, евроконтейнеров) (ед.)/  Количество подключенных видеокамер (ед.)/  Количество проведенных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий | | 26/-/-/-/- |
| 2020 | 1 249,7 | - | - | 1 249,7 | | - | 47/7/-/-/- |
| 2021 | 2 640,1 | - | - | 2 640,1 | | - | 51/19/-/-/- |
| 2022 | 3 301,0 | - | - | 3 301,0 | | - | 66/7/48(199)/3/- |
| 2023 | 3 705,8 | - | - | 3 705,8 | | - | 74/14/6(-)/3/1 |
| 2024 | 4 918,1 | - | - | 4 918,1 | | - | 74/1/15(-)/4/6 |
| 2025 | 5 192,0 | - | - | 5 192,0 | | - | 76/5/5(10)/5/6 |
| 2026 | 5 192,0 | - | - | 5 192,0 | | - | 77/5/5(10)/6/6 |
| 2027 | 5 192,0 | - | - | 5 192,0 | | - | 78/5/5(10)/7/6 |
| 2028-2030 | 15 000,0 | - | - | 15 000,0 | | - | 81/12/20(100)/  10/24 |
| 2019-2030 | 46 390,7 | - | - | 46 390,7 | | - | 81/70/99(229)/  10/49 |
| 2.3.3 | Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2022 | 843,7 | 806,4 | 33,6 | 3,7 | | - | Количество приобретенных контейнеров (шт.) | | 41 |
| 2023 | - | - | - | - | | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - | - |
| 2026 | 100,0 | - | - | 100,0 | | - | 4 |
| 2027 | 100,0 | - | - | 100,0 | | - | 4 |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2022-2030 | 1 043,7 | 806,4 | 33,6 | 203,7 | | - | 49 |
| 2.3.4 | Выполнение работ по определению положения поворотных точек на местности, а именно мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2024 | 444,0 | - | - | 444,0 | | - | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в отношении которых проведены работы по определению положения поворотных точек | | 74 |
| 2025 | - | - | - | - | | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2024-2030 | 444,0 | - | - | 444,0 | | - | 74 |
| 2.4 | Санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2022 | 1 200,0 | - | - | 1 200,0 | | - |  | |  |
| 2023 | 393,0 | - | - | 393,0 | | - |
| 2024 | 450,0 | - | - | 450,0 | | - |
| 2025 | 1 564,0 | - | - | 1 564,0 | | - |
| 2026 | 2 220,0 | - | - | 2 220,0 | | - |
| 2027 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - |
| 2028-2030 | 4 500,0 | - | - | 4 500,0 | | - |
| 2022-2030 | 10 627,0 | - | - | 10 627,0 | | - |
| 2.4.1 | Разработка проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения, расположенных на территории сельских поселений Шелеховского района, в том числе проведение экспертизы проекта, лабораторные исследования воды, разработка программы локального мониторинга состояния эксплуатационных горизонтов подземных вод на участках недр местного значения, ведение журналов учета водопотребления, сдача ежегодных отчетов, получение санитарно-эпидемиологического заключения | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2022 | 1 200,0 | - | - | 1 200,0 | | - | Количество разработанных проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения (ед.)/  Количество мероприятий по ведению журналов и отчетности (ед.) | | - |
| 2023 | 393,0 | - | - | 393,0 | | - | 1 |
| 2024 | 450,0 | - | - | 450,0 | | - | 1/2 |
| 2025 | 1 564,0 | - | - | 1 564,0 | | - | 1/2 |
| 2026 | 2 220,0 | - | - | 2 220,0 | | - | 1/2 |
| 2027 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - | 0/2 |
| 2028-2030 | 4 500,0 | - | - | 4 500,0 | | - | 1/1 |
| 2022-2030 | 10 627,0 | - | - | 10 627,0 | | - | 5/9 |
| **Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Управление образования  Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | 493,0 | - | - | 493,0 | | - | 1. Приведение коммунального и электросетевого хозяйства муниципальных организаций к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности.  2. Повышение уровня оснащенности муниципальных организаций приборами учета используемых энергетических ресурсов:  - холодной воды,  - горячей воды,  - тепловой энергии,  - электрической энергии | | На уровне  90 %  с 85,3% до 95,0%, с 89,3% до 95,0%, с 54,4% до 75,0%, с 90,6% до 96,5%. |
| 2020 | 649,7 | - | - | 649,7 | | - |
| 2021 | 446,3 | - | - | 446,3 | | - |
| 2022 | 1 363,0 | - | 855,7 | 507,3 | | - |
| 2023 | 123,3 | - | - | 123,3 | | - |
| 2024 | 181,8 | - | - | 181,8 | | - |
| 2025 | 17,9 | - | - | 17,9 | | - |
| 2026 | 15,7 | - | - | 15,7 | | - |
| 2027 | 14,5 | - | - | 14,5 | | - |
| 2028-2030 | 12 500,0 | - | 11 000,0 | 1 500,0 | | - |
| 2019-2030 | 15 805,2 | - | 11 855,7 | 3 949,5 | | - |
| 3.1 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Управление образования    Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | 76,1 | - | - | 76,1 | | - |  | |  |
| 2020 | 30,6 | - | - | 30,6 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 106,7 | - | - | 106,7 | | - |
| 3.1.1 | Организация метрологической поверки прибора учета тепловой энергии | Управление образования    Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество проверенных приборов учета тепловой энергии | | 3 ед. |
| 2020 | 13,3 | - | - | 13,3 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 13,3 | - | - | 13,3 | | - |
| 3.1.2 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета тепловой энергии | Управление образования  Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | 76,1 | - | - | 76,1 | | - | Количество установленных приборов учета тепловой энергии | | 3 ед. |
| 2020 | 0,7 | - | - | 0,7 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 76,8 | - | - | 76,8 | | - |
| 3.1.3 | Проверка прибора учета отопления (проверка электросчетчика ТЭМ-104 Ду25, проверка комплекта теплопреобразователей, подготовка теплосчетчика к поверке, демонтаж/монтаж оборудования) | Отдел культуры | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество проверенных приборов учета тепловой энергии | | 3 ед. |
| 2020 | 15,0 | - | - | 15,0 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 15,0 | - | - | 15,0 | | - |
| 3.1.4 | Замена и приобретение счетчика горячей воды (МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина», МКУК ДО ШР «ДХШ им. В.И. Сурикова») | Отдел культуры | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество счетчиков горячей воды | | 2 ед. |
| 2020 | 1,6 | - | - | 1,6 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 1,6 | - | - | 1,6 | | - |
| 3.2. | Обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов | Управление образования  Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | 350,9 | - | - | 350,9 | | - |  | |  |
| 2020 | 524,2 | - | - | 524,2 | | - |
| 2021 | 259,6 | - | - | 259,6 | | - |
| 2022 | 1 162,2 | - | 855,7 | 306,5 | | - |
| 2023 | 123,3 | - | - | 123,3 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 2 420,2 | - | 855,7 | 1 564,5 | | - |
| 3.2.1 | Ремонт системы отопления, в том числе приобретение оборудования, проверка приборов учета, приобретение материалов, прокладка труб отопления, установка радиаторов отопления, замена участка трубы стояка отопления, замена участка трубы отопления | Управление образования  Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | 350,9 | - | - | 350,9 | | - | Количество отремонтированных тепловых пунктов | | 4 ед. |
| 2020 | 524,2 | - | - | 524,2 | | - |
| 2021 | 259,6 | - | - | 259,6 | | - |
| 2022 | 1 162,2 | - | 855,7 | 306,5 | | - |
| 2023 | 123,3 | - | - | 123,3 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 2 420,2 | - | 855,7 | 1 564,5 | | - |
| 3.3. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений | Управление образования  Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | 60,0 | - | - | 60,0 | | - |  | |  |
| 2020 | 84,1 | - | - | 84,1 | | - |
| 2021 | 105,0 | - | - | 105,0 | | - |
| 2022 | 63,5 | - | - | 63,5 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 312,6 | - | - | 312,6 | | - |
| 3.3.1 | Утепление строительных швов, стен, пола | Управление образования  Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | 60,0 | - | - | 60,0 | | - | Количество организаций, в которых произведено утепление строительных швов, стен, пола | | 4 ед. |
| 2020 | 84,1 | - | - | 84,1 | | - |
| 2021 | 105,0 | - | - | 105,0 | | - |
| 2022 | 63,5 | - | - | 63,5 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 312,6 | - | - | 312,6 | | - |
| 3.4. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений | Управление образования  Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | 6,0 | - | - | 6,0 | | - |  | |  |
| 2020 | 10,8 | - | - | 10,8 | | - |
| 2021 | 43,0 | - | - | 43,0 | | - |
| 2022 | 35,2 | - | - | 35,2 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 3,3 | - | - | 3,3 | | - |
| 2025 | 17,9 | - | - | 17,9 | | - |
| 2026 | 15,7 | - | - | 15,7 | | - |
| 2027 | 14,5 | - | - | 14,5 | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 146,4 | - | - | 146,4 | | - |
| 3.4.1 | Приобретение энергосберегающих ламп, светильников, материалов, замена ламп накаливания на энергосберегающие, ремонт и замена ламп, ремонт до монтажа электропроводки | Управление образования  Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | 6,0 | - | - | 6,0 | | - | Количество замененных ламп накаливания и организаций, в которых произведена замена | | 6 ед. |
| 2020 | 10,8 | - | - | 10,8 | | - |
| 2021 | 43,0 | - | - | 43,0 | | - |
| 2022 | 35,2 | - | - | 35,2 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 3,3 | - | - | 3,3 | | - |
| 2025 | 17,9 | - | - | 17,9 | | - |
| 2026 | 15,7 | - | - | 15,7 | | - |
| 2027 | 14,5 | - | - | 14,5 | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 146,4 | - | - | 146,4 | | - |
| 3.5. | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Отдел культуры | | 2019 | - | - | - | - | | - |  | |  |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 38,7 | - | - | 38,7 | | - |
| 2022 | 102,1 | - | - | 102,1 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 178,5 | - | - | 178,5 | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | 12 500,0 | - | 11 000,0 | 1 500,0 | | - |
| 2019-2030 | 12 819,3 | - | 11 000,0 | 1 819,3 | | - |
| 3.5.1 | Приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество СНТ, в которых проведены работы по ремонту электрических сетей | | 2 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | 12 500,0 | - | 11 000,0 | 1 500,0 | | - |
| 2019-2030 | 12 500,0 | - | 11 000,0 | 1 500,0 | | - |
| 3.5.2 | Замена счетчика горячей и холодной воды (МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина», МКУК ДО ШР «ДХШ им. В.И. Сурикова», МКУК ШР «Городской музей Г.И. Шелехова»), поверка приборов учета | Отдел культуры | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество организаций, в которых проведены работы по замене счетчиков горячей и холодной воды | | 3 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 1,6 | - | - | 1,6 | | - |
| 2022 | 7,7 | - | - | 7,7 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 17,3 | - | - | 17,3 | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 26,6 | - | - | 26,6 | | - |
| 3.5.3 | Приобретение кварцевых обогревателей, электрообогревателей, терморегуляторов | Отдел культуры | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество организаций, для которых приобретены кварцевые обогреватели, электрообогреватели, терморегуляторы | | 3 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2022 | 19,4 | - | - | 19,4 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 49,4 | - | - | 49,4 | | - |
| 3.5.4 | Замена трубы водоснабжения в подвальном помещении библиотеки | Отдел культуры | | 2019 | - | - | - | - | | - | Замена трубы водоснабжения | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 7,1 | - | - | 7,1 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 7,1 | - | - | 7,1 | | - |
| 3.5.5 | Ремонт систем горячего и холодного водоснабжения, в том числе приобретение материалов | Отдел культуры | | 2022 | 75,0 | - | - | 75,0 | | - | Количество организаций, в которых отремонтированы системы горячего и холодного водоснабжения | | 1 ед. |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 161,2 | - | - | 161,2 | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2022-2030 | 236,2 | - | - | 236,2 | | - |
| **Подпрограмма 4 «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района»** | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Администрация Шелеховского муниципального района  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2019 | 1 875,4 | - | - | 1 875,4 | | - | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится. | | До 50 % |
| 2020 | 12 782,5 | - | 10 206,0 | 2 576,5 | | - |
| 2021 | 4 555,7 | - | - | 4 555,7 | | - |
| 2022 | 3 534,2 | - | - | 3 534,2 | | - |
| 2023 | 60 834,9 | - | 48 350,8 | 12 484,1 | | - |
| 2024 | 82 058,3 | - | 67 388,2 | 14 670,1 | | - |
| 2025 | 182 309,3 | - | 133 412,7 | 48 896,6 | | - |
| 2026 | 134 504,6 | - | 93 041,4 | 41 463,2 | | - |
| 2027 | 150 562,5 | - | 93 041,4 | 57 521,1 | | - |
| 2028-2030 | 273 352,3 | - | 106 082,8 | 167 269,5 | | - |
| 2019-2030 | 906 369,7 | - | 551 523,3 | 354 846,4 | | - |
| 4.1. | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Администрация Шелеховского муниципального района  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2019 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | | - |  | |  |
| 2020 | 11 467,5 | - | 10 206,0 | 1 261,5 | | - |
| 2021 | 3 166,0 | - | - | 3 166,0 | | - |
| 2022 | 1 084,2 | - | - | 1 084,2 | | - |
| 2023 | 4 401,0 | - | 3 696,8 | 704,2 | | - |
| 2024 | 4 052,0 | - | 3 565,7 | 486,3 | | - |
| 2025 | 113 688,1 | - | 93 041,4 | 20 646,7 | | - |
| 2026 | 108 188,1 | - | 93 041,4 | 15 146,7 | | - |
| 2027 | 108 188,1 | - | 93 041,4 | 15 146,7 | | - |
| 2028-2030 | 123 352,3 | - | 106 082,8 | 17 269,5 | | - |
| 2019-2030 | 478 587,3 | - | 402 675,6 | 75 911,7 | | - |
| 4.1.1 | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения Шелеховского района, разработка проекта организации дорожного движения | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | | - | Количество разработанных документов | | 2 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 1 300,0 | - | - | 1 300,0 | | - |
| 4.1.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Широкая падь» Олхинского МО» Шелеховский район Иркутской области» | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 ед. |
| 2020 | 11 467,5 | - | 10 206,0 | 1 261,5 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 11 467,5 | - | 10 206,0 | 1 261,5 | | - |
| 4.1.3 | Выполнение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шелеховского района, в том числе подъездных автомобильных дорог к СНТ | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 40,0 | - | - | 40,0 | | - |
| 2022 | 574,2 | - | - | 574,2 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 614,2 | - | - | 614,2 | | - |
| 4.1.4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Дорожник», к СНТ «Нефтяник» Большелугского муниципального образования Шелеховский район Иркутской области» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество отремонтированных дорог | | 2 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 601,0 | - | - | 601,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 601,0 | - | - | 601,0 | | - |
| 4.1.5 | Разработка проектно-сметной документации по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество разработанных документов | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 525,0 | - | - | 525,0 | | - |
| 2022 | 210,0 | - | - | 210,0 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 735,0 | - | - | 735,0 | | - |
| 4.1.6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Введенщина (Баушево) Баклашинского муниципального образования»  Шелеховский район Иркутской области | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 1 700,0 | - | - | 1 700,0 | | - |
| 2022 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - |
| 2023 | 200,0 | - | - | 200,0 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | 8 127,8 | - | 6 989,9 | 1 137,9 | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 10 327,8 | - | 6 989,9 | 3 337,9 | | - |
| 4.1.7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНК «Академический» Большелугского муниципального образования Шелеховский район Иркутской области» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2023 | 4 201,0 | - | 3 696,8 | 504,2 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 ед. |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2023-2030 | 4 201,0 | - | 3 696,8 | 504,2 | | - |
| 4.1.8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования» Шелеховский район Иркутской области | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2024 | - | - | - | - | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 ед. |
| 2025 | 13 508,0 | - | 11 616,8 | 1 891,2 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2024-2030 | 13 508,0 | - | 11 616,8 | 1 891,2 | | - |
| 4.1.9 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Экран» Большелугского муниципального образования» Шелеховского района Иркутской области» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2024 | 2 301,3 | - | 2 025,1 | 276,2 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 ед. |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2024-2030 | 2 301,3 | - | 2 025,1 | 276,2 | | - |
| 4.1.10 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Учитель» Большелугского муниципального образования» Шелеховского района Иркутской области» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2024 | 1 750,7 | - | 1 540,6 | 210,1 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 ед. |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2024-2030 | 1 750,7 | - | 1 540,6 | 210,1 | | - |
| 4.1.11 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от ул. Майской до ул. Маяковского п. Большой Луг Шелеховского района Иркутской области | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2025 | 5 500,0 | - | - | 5 500,0 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 |
| 2026 | - | - | - | - | | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2025-2030 | 5 500,0 | - | - | 5 500,0 | | - | 1 |
| 4.1.12 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по ул. Энергетиков и ул. 9-й Пятилетки с. Баклаши Шелеховского района Иркутской области | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2025 | 46 511,7 | - | 40 000,0 | 6 511,7 | | - | Количество отремонтированных дорог | | - |
| 2026 | 46 511,7 | - | 40 000,0 | 6 511,7 | | - | - |
| 2027 | 46 511,7 | - | 40 000,0 | 6 511,7 | | - | 1 |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2025-2030 | 139 535,1 | - | 120 000,0 | 19 535,1 | | - | 1 |
| 4.1.13 | Устройство уличного освещения по улицам Южная, Зарничная, Дальняя с. Введенщина Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2025 | 3 767,6 | - | 3 240,1 | 527,5 | | - | Количество улиц, обустроенных уличным освещением | | 1 |
| 2026 | 3 767,6 | - | 3 240,1 | 527,5 | | - | 2 |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2025-2030 | 7 535,2 | - | 6 480,2 | 1 055,0 | | - | 3 |
| 4.1.14 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мира п. Большой Луг Шелеховского района, в том числе искусственного сооружения на ней | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2025 | 25 000,0 | - | 21 500,0 | 3 500,0 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 |
| 2026 | - | - | - | - | | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2025-2030 | 25 000,0 | - | 21 500,0 | 3 500,0 | | - | 1 |
| 4.1.15 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Чистые Ключи от автомобильной дороги «Смоленщина-Введенщина – Чистые Ключи» Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2025 | 11 564,0 | - | 9 945,0 | 1 619,0 | | - | Количество отремонтированных дорог | | - |
| 2026 | 9 525,5 | - | 8 191,9 | 1 333,6 | | - | 1 |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2025-2030 | 21 089,5 | - | 18 136,9 | 2 952,6 | | - | 1 |
| 4.1.16 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Отвальная 2 д. Олха Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2025 | 2 387,2 | - | 2 059,9 | 334,3 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 |
| 2026 | - | - | - | - | | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2025-2030 | 2 387,2 | - | 2 059,9 | 334,3 | | - | 1 |
| 4.1.17 | Ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Луговая и Казачья д. Олха Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2025 | 5 449,6 | - | 4 686,6 | 763,0 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 2 |
| 2026 | - | - | - | - | | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2025-2030 | 5 449,6 | - | 4 686,6 | 763,0 | | - | 2 |
| 4.1.18 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: «Подъезд к п. Рассоха Большелугского муниципального образования» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2026 | 7 424,6 | - | 6 385,0 | 1 039,6 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | 7 424,6 | - | 6 385,0 | 1 039,6 | | - | 1 |
| 4.1.19 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: «Подъезд к СНТ «Тайга-1» Большелугского муниципального образования» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2026 | 5 485,8 | - | 4 717,8 | 768,0 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | 5 485,8 | - | 4 717,8 | 768,0 | | - | 1 |
| 4.1.20 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Горького п. Большой Луг Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2026 | 5 935,8 | - | 5 104,8 | 831,0 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | 5 935,8 | - | 5 104,8 | 831,0 | | - | 1 |
| 4.1.21 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Парковой п. Чистые Ключи Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2026 | 6 322,7 | - | 5 437,5 | 885,2 | | - | Количество построенных автомобильных дорог | | - |
| 2027 | 28 552,6 | - | 24 555,1 | 3 997,5 | | - | 1 |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | 34 875,3 | - | 29 992,6 | 4 882,7 | | - | 1 |
| 4.1.22 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Заречная, ул. Депутатская д. Олха Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2026 | 15 086,6 | - | 12 974,4 | 2 112,2 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 2 |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | 15 086,6 | - | 12 974,4 | 2 112,2 | | - | 2 |
| 4.1.23 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: «Подъезд к д. Олха Шелеховского района» вдоль шламонакопителя, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 38:27:301:326 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2027 | 4 401,7 | - | 3 785,4 | 616,3 | | - | Количество отремонтированных дорог | | - |
| 2028-2030 | 6 258,8 | - | 5 382,5 | 876,3 | | - | 1 |
| 2027-2030 | 10 660,5 | - | 9 167,9 | 1 492,6 | | - | 1 |
| 4.1.24 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Трактовой п. Чистые Ключи Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2027 | 28 722,1 | - | 24 700,9 | 4 021,2 | | - | Количество построенных автомобильных дорог | | - |
| 2028-2030 | 12 073,5 | - | 10 383,2 | 1 690,3 | | - | 1 |
| 2027-2030 | 40 795,6 | - | 35 084,1 | 5 711,5 | | - | 1 |
| 4.1.25 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения к МКУ Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 7» д. Олха Шелеховского района Иркутской области | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2028-2030 | 43 343,9 | - | 37 275,7 | 6 068,2 | | - | Количество построенных автомобильных дорог | | 1 |
| 2028-2030 | 43 343,9 | - | 37 275,7 | 6 068,2 | | - | 1 |
| 4.1.26 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: «Подъезд к СНТ «Южное» Большелугского муниципального образования» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2029-2030 | 5 462,0 | - | 4 697,3 | 764,7 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 |
| 2029-2030 | 5 462,0 | - | 4 697,3 | 764,7 | | - | 1 |
| 4.1.27 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Майская п. Подкаменная Шелеховского района, в том числе искусственного сооружения на ней | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2029-2030 | 32 539,7 | - | 27 984,1 | 4 555,6 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 |
| 2029-2030 | 32 539,7 | - | 27 984,1 | 4 555,6 | | - | 1 |
| 4.1.28 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная д. Олха Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2029-2030 | 23 674,4 | - | 20 360,0 | 3 314,4 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 |
| 2029-2030 | 23 674,4 | - | 20 360,0 | 3 314,4 | | - | 1 |
| 4.2 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 875,4 | - | - | 875,4 | | - |  | |  |
| 2020 | 1 246,8 | - | - | 1 246,8 | | - |
| 2021 | 1 389,7 | - | - | 1 389,7 | | - |
| 2022 | 2 150,0 | - | - | 2 150,0 | | - |
| 2023 | 2 829,9 | - | - | 2 829,9 | | - |
| 2024 | 1 952,7 | - | - | 1 952,7 | | - |
| 2025 | 18 944,7 | - | - | 18 944,7 | | - |
| 2026 | 26 316,5 | - | - | 26 316,5 | | - |
| 2027 | 42 374,4 | - | - | 42 374,4 | | - |
| 2028-2030 | 150 000,0 | - | - | 150 000,0 | | - |
| 2019-2030 | 248 080,1 | - | - | 248 080,1 | | - |
| 4.2.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 875,4 | - | - | 875,4 | | - | Приведенные в надлежащее состояние дорог | | 3,37 км |
| 2020 | 1 246,8 | - | - | 1 246,8 | | - |
| 2021 | 1 389,7 | - | - | 1 389,7 | | - |
| 2022 | 2 150,0 | - | - | 2 150,0 | | - |
| 2023 | 2 829,9 | - | - | 2 829,9 | | - |
| 2024 | 1 952,7 | - | - | 1 952,7 | | - |
| 2025 | 18 944,7 | - | - | 18 944,7 | | - |
| 2026 | 26 316,5 | - | - | 26 316,5 | | - |
| 2027 | 42 374,4 | - | - | 42 374,4 | | - |
| 2028-2030 | 150 000,0 | - | - | 150 000,0 | | - |
| 2019-2030 | 248 080,1 | - | - | 248 080,1 | | - |
| 4.3 | Выполнение работ по обследованию моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - |  | |  |
| 2020 | 68,2 | - | - | 68,2 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 68,2 | - | - | 68,2 | | - |
| 4.3.1 | Получение технического отчета об оценке состояния моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество обследованных объектов | | 1 ед. |
| 2020 | 68,2 | - | - | 68,2 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 68,2 | - | - | 68,2 | | - |
| 4.4 | Строительство искусственного дорожного сооружения | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - |  | |  |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | 53 304,0 | - | 44 654,0 | 8 650,0 | | - |
| 2024 | 76 053,6 | - | 63 822,5 | 12 231,1 | | - |
| 2025 | 49 676,5 | - | 40 371,3 | 9 305,2 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 179 034,1 | - | 148 847,8 | 30 186,3 | | - |
| 4.4.1 | Строительство мостового перехода через р. Олха с подъездными путями к автомобильным дорогам по ул. Заречная и ул. Депутатская в д. Олха Шелеховского района Иркутской области, в том числе осуществление строительного контроля | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов | | - |
| 2020 | - | - | - | - | | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - | - |
| 2023 | 53 194,1 | - | 44 654,0 | 8 540,1 | | - | - |
| 2024 | 75 979,2 | - | 63 822,5 | 12 156,7 | | - | - |
| 2025 | 49 494,5 | - | 40 371,3 | 9 123,2 | | - | 1 |
| 2026 | - | - | - | - | | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2019-2030 | 178 667,8 | - | 148 847,8 | 29 820,0 | | - | 1 |
| 4.4.2 | Авторский надзор за строительством мостового перехода через р. Олха с подъездными путями к автомобильным дорогам по ул. Заречная и ул. Депутатская в д. Олха Шелеховского района Иркутской области | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2023 | 109,9 | - | - | 109,9 | | - | Количество объектов, по которым  пройден авторский надзор | | 1 ед. |
| 2024 | 74,4 | - | - | 74,4 | | - |
| 2025 | 182,0 | - | - | 182,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2023-2030 | 366,3 | - | - | 366,3 | | - |
| 4.5. | Гидрологическое обследование водных объектов с разработкой мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2022 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - |  | |  |
| 2023 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2022-2030 | 600,0 | - | - | 600,0 | | - |
| 4.5.1 | Выполнение работ по обследованию ручья Безымянка в районе СНТ «Нефтяник», СНТ «Дорожник» Шелеховского района Иркутской области для предотвращения негативного воздействия вод на автомобильную дорогу общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Нефтяник» Большелугского МО» Шелеховского района Иркутской области | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2022 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - | Количество обследованных водных объектов | | 1 ед. |
| 2023 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2022-2030 | 600,0 | - | - | 600,0 | | - |
| **Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на территории Шелеховского района»** | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2020 | 8,2 | - | - | 8,2 | | - | Обеспечение транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района | | 100 % |
| 2021 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | 355,0 | - | - | 355,0 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | 10,0 | - | - | 10,0 | | - |
| 2027 | 10,0 | - | - | 10,0 | | - |
| 2028-2030 | 50,0 | - | - | 50,0 | | - |
| 2020-2030 | 463,2 | - | - | 463,2 | | - |
| 5.1 | Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2020 | 8,2 | - | - | 8,2 | | - |  | |  |
| 2021 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | 355,0 | - | - | 355,0 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | 10,0 | - | - | 10,0 | | - |
| 2027 | 10,0 | - | - | 10,0 | | - |
| 2028-2030 | 50,0 | - | - | 50,0 | | - |
| 2020-2030 | 463,2 | - | - | 463,2 | | - |
| 5.1.1 | Аренда нежилого помещения (здания), предназначенного для ожидания общественного транспорта | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2023 | 325,0 | - | - | 325,0 | | - | Кол-во арендованных нежилых помещений (зданий) | | 1 ед. |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2023-2030 | 325,0 | - | - | 325,0 | | - |
| 5.1.2 | Приобретение бланков строгой отчетности | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2020 | 8,2 | - | - | 8,2 | | - | Приобретение бланков строгой отчетности | | 20 ед. |
| 2021 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | 10,0 | - | - | 10,0 | | - |
| 2027 | 10,0 | - | - | 10,0 | | - |
| 2028-2030 | 50,0 | - | - | 50,0 | | - |
| 2020-2030 | 138,2 | - | - | 138,2 | | - |
| **Подпрограмма 6 «Обеспечение градостроительной деятельности в Шелеховском районе»** | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Управление образования | | 2021 | 769,0 | - | - | 769,0 | | - | Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности | | 100 % |
| 2022 | 2 747,0 | - | 2 047,0 | 700,0 | | - |
| 2023 | 690,0 | - | - | 690,0 | | - |
| 2024 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2025 | 1 280,0 | - | - | 1 280,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2030 | 5 516,0 | - | 2 047,0 | 3 469,0 | | - |
| 6.1 | Актуализация документов территориального планирования Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Управление образования | | 2021 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - |  | |  |
| 2022 | 2 695,0 | - | 2 047,0 | 648,0 | | - |
| 2023 | 580,0 | - | - | 580,0 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | 1 240,0 | - | - | 1 240,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2030 | 4 815,0 | - | 2 047,0 | 2 768,0 | | - |
| 6.1.1 | Актуализация схемы территориального планирования Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2021 | - | - | - | - | | - | Актуализация схемы территориального планирования Шелеховского района | | 1 ед. |
| 2022 | 2 300,0 | - | 2 047,0 | 253,0 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2030 | 2 300,0 | - | 2 047,0 | 253,0 | | - |
| 6.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на установку и эксплуатацию информационной стелы «Шелеховский район. Доброго пути», выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2021 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - | Количество разработанной проектно-сметной документации | | 1 ед. |
| 2022 | 395,0 | - | - | 395,0 | | - |
| 2023 | 80,0 | - | - | 80,0 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2030 | 775,0 | - | - | 775,0 | | - |
| 6.1.3 | Разработка проекта планировки по объекту: «Автомобильная дорога к школе в д. Олха Шелеховского района Иркутской области», исправление реестровой ошибки земельного участка, внесение изменений в проект межевания территории и в проект освоения лесов | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Управление образования | | 2023 | 500,0 | - | - | 500,0 | | - | Количество разработанных проектов планировки | | 1 ед. |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2023-2030 | 500,0 | - | - | 500,0 | | - |
| 6.1.4 | Разработка проекта межевания на территории Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2025 | 1 022,0 | - | - | 1 022,0 | | - | Количество разработанных проектов межевания | | 18 |
| 2026 | - | - | - | - | | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2025-2030 | 1 022,0 | - | - | 1 022,0 | | - | 18 |
| 6.1.5 | Решение вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2025 | 218,0 | - | - | 218,0 | | - | Количество подготовленной документации и утвержденных генеральных планов поселений, входящих в состав Шелеховского района | | 2 |
| 2026 | - | - | - | - | | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2025-2030 | 218,0 | - | - | 218,0 | | - | 2 |
| 6.2 | Оптимизация размещения рекламных конструкций. Осуществление эффективного контроля за размещением рекламных конструкций | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2021 | 469,0 | - | - | 469,0 | | - | Подготовка документации и утверждение генерального плана поселения | |  |
| 2022 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2023 | 110,0 | - | - | 110,0 | | - |
| 2024 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2025 | 40,0 | - | - | 40,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 |  |  |  |  | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2030 | 679,0 | - | - | 679,0 | | - |
| 6.2.1 | Оценка рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения рекламной конструкции | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2021 | 25,0 | - | - | 25,0 | | - | Выполнение расчета рыночной оценки на право пользования | | 1 ед. |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2024 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2025 | 40,0 | - | - | 40,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 |  |  |  |  | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2030 | 125,0 | - | - | 125,0 | | - |
| 6.2.2 | Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2021 | 444,0 | - | - | 444,0 | | - | Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций | | 5 ед. |
| 2022 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2023 | 80,0 | - | - | 80,0 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2030 | 554,0 | - | - | 554,0 | | - |
| 6.3 | Установление и изменение границ зон с особыми условиями использования территории | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2022 | 22,0 | - | - | 22,0 | | - |  | |  |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2022-2030 | 22,0 | - | - | 22,0 | | - |
| 6.3.1 | Оказание услуг по изготовлению схемы, используемой для формирования XML-документов, содержащих описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2022 | 22,0 | - | - | 22,0 | | - | Количество изготовленных схем | | 1 ед. |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2022-2030 | 22,0 | - | - | 22,0 | | - |
| **Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре»** | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Создание условий для обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2021 | 10 057,6 | - | - | 10 057,6 | - | | Количество выявленных и зафиксированных нарушений финансово-правовых нарушений контрольно-надзорными органами | | 1 |
| 2022 | 13 240,3 | - | - | 13 240,3 | - | |
| 2023 | 16 024,1 | - | 2 877,2 | 13 146,9 | - | |
| 2024 | 19 119,9 | - | 4 884,4 | 14 235,5 | - | |
| 2025 | 14 151,5 | - | - | 14 151,5 | - | |
| 2026 | 13 039,6 | - | - | 13 039,6 | - | |
| 2027 | 13 039,6 | - | - | 13 039,6 | - | |
| 2028-2030 | 45 000,0 | - | - | 45 000,0 | - | |
| 2021-2030 | 143 672,6 | - | 7 761,6 | 135 911,0 | - | |
| 7.1 | Повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере территориального развития и обустройства | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2021 | 10 057,6 | - | - | 10 057,6 | - | |  | |  |
| 2022 | 13 240,3 | - | - | 13 240,3 | - | |
| 2023 | 16 024,1 | - | 2 877,2 | 13 146,9 | - | |
| 2024 | 19 119,9 | - | 4 884,4 | 14 235,5 | - | |
| 2025 | 14 151,5 | - | - | 14 151,5 | - | |
| 2026 | 13 039,6 | - | - | 13 039,6 | - | |
| 2027 | 13 039,6 | - | - | 13 039,6 | - | |
| 2028-2030 | 45 000,0 | - | - | 45 000,0 | - | |
| 2021-2030 | 143 672,6 | - | 7 761,6 | 135 911,0 | - | |
| 7.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение выполнения полномочий и муниципальных функций в сфере деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре Администрации Шелеховского муниципального района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2021 | 10 057,6 | - | - | 10 057,6 | - | | Доля исполненных полномочий Комитета по градостроительству и инфраструктуре без нарушений к общему количеству полномочий | | 100 % ежегодно |
| 2022 | 13 240,3 | - | - | 13 240,3 | - | |
| 2023 | 16 024,1 | - | 2 877,2 | 13 146,9 | - | |
| 2024 | 19 119,9 | - | 4 884,4 | 14 235,5 | - | |
| 2025 | 14 151,5 | - | - | 14 151,5 | - | |
| 2026 | 13 039,6 | - | - | 13 039,6 | - | |
| 2027 | 13 039,6 | - | - | 13 039,6 | - | |
| 2028-2030 | 45 000,0 | - | - | 45 000,0 | - | |
| 2021-2030 | 143 672,6 | - | 7 761,6 | 135 911,0 | - | |
| **Подпрограмма 8 «Обеспечение развития и функционирования объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры Шелеховского района»** | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере оказания услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ «ИХСИ ШР»  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2021 | 4 068,3 | - | - | 4 068,3 | - | | 1. Доля исполненных полномочий МКУ «ИХСИ ШР» без нарушений к общему количеству полномочий;  2. Доля исполненных полномочий МКУ ШР «ПО ДД» без нарушений к общему количеству полномочий | | 100 % ежегодно  100 % ежегодно |
| 2022 | 11 814,6 | - | - | 11 814,6 | - | |
| 2023 | 12 248,5 | - | 385,2 | 11 863,3 | - | |
| 2024 | 14 566,5 | - | 3 288,4 | 11 278,1 | - | |
| 2025 | 14 143,8 | - | - | 14 143,8 | - | |
| 2026 | 12 892,3 | - | - | 12 892,3 | - | |
| 2027 | 12 892,3 |  |  | 12 892,3 | - | |
| 2028-2030 | 65 000,0 | - | - | 65 000,0 | - | |
| 2021-2030 | 147 626,3 | - | 3 673,6 | 143 952,7 | - | |
| 8.1 | Обеспечение деятельности МКУ «ИХСИ ШР» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ «ИХСИ ШР» | | 2021 | 4 068,3 | - | - | 4 068,3 | - | |  | |  |
| 2022 | 11 814,6 | - | - | 11 814,6 | - | |
| 2023 | 12 248,5 | - | 385,2 | 11 863,3 | - | |
| 2024 | 14 566,5 | - | 3 288,4 | 11 278,1 | - | |
| 2025 | 12 171,8 | - | - | 12 171,8 | - | |
| 2026 | 10 920,3 | - | - | 10 920,3 | - | |
| 2027 | 10 920,3 | - | - | 10 920,3 | - | |
| 2028-2030 | 35 000,0 | - | - | 35 000,0 | - | |
| 2021-2030 | 111 710,3 | - | 3 673,6 | 108 036,7 | - | |
| 8.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение выполнения полномочий и муниципальных функций в сфере деятельности МКУ «ИХСИ ШР» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ «ИХСИ ШР» | | 2021 | 4 068,3 | - | - | 4 068,3 | - | | Доля исполненных полномочий МКУ «ИХСИ ШР» без нарушений к общему количеству полномочий | | 100 % ежегодно |
| 2022 | 11 814,6 | - | - | 11 814,6 | - | |
| 2023 | 12 248,5 | - | 385,2 | 11 863,3 | - | |
| 2024 | 14 566,5 | - | 3 288,4 | 11 278,1 | - | |
| 2025 | 12 171,8 | - | - | 12 171,8 | - | |
| 2026 | 10 920,3 | - | - | 10 920,3 | - | |
| 2027 | 10 920,3 | - | - | 10 920,3 | - | |
| 2028-2030 | 35 000,0 | - | - | 35 000,0 | - | |
| 2021-2030 | 111 710,3 | - | 3 673,6 | 108 036,7 | - | |
| 8.2 | Обеспечение деятельности МКУ ШР «ПО ДД» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2025 | 1 972,0 | - | - | 1 972,0 | - | |  | |  |
| 2026 | 1 972,0 | - | - | 1 972,0 | - | |
| 2027 | 1 972,0 | - | - | 1 972,0 | - | |
| 2028-2030 | 30 000,0 | - | - | 30 000,0 | - | |
| 2025-2030 | 35 916,0 | - | - | 35 916,0 | - | |
| 8.2.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение выполнения полномочий и муниципальных функций в сфере деятельности МКУ ШР «ПО ДД» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2025 | 1 972,0 | - | - | 1 972,0 | - | | Доля исполненных полномочий МКУ ШР «ПО ДД» без нарушений к общему количеству полномочий | | 100 % ежегодно |
| 2026 | 1 972,0 | - | - | 1 972,0 | - | |
| 2027 | 1 972,0 | - | - | 1 972,0 | - | |
| 2028-2030 | 30 000,0 | - | - | 30 000,0 | - | |
| 2025-2030 | 35 916,0 | - | - | 35 916,0 | - | |
| **Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2020 | 6 383,8 | - | - | 6 383,8 | - | | Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре | | 100 % |
| **Основное мероприятие «Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности (демонтаж рекламных конструкций) | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2020 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | | Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности | | 100 % |

».