**Доклад о реализации муниципальной программы ««Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района» на 2019 – 2030 годы (далее – Программа) за 2019 год.**

Муниципальная программа утверждена в целях реализации жилищной политики и экологии на территории Шелеховского района, нацелена на создание повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизацию и развитие жилищно-коммунального хозяйства, предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района, повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района, сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района.

Предполагает решение следующих задач:

1. реализация жилищной политики на территории Шелеховского района;

2. управление коммунальной инфраструктуры на территории Шелеховского района;

3. обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории Шелеховского района в пределах полномочий, установленных действующим законодательством;

4. организация мероприятий в сфере охраны окружающей среды;

5. осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шелеховского района;

6. осуществление муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района.

В рамках Программы предусматривается реализация четырех подпрограмм:

подпрограмма 1 ««Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности Шелеховского района»;

подпрограмма 2 «Организация сбора, транспортирования и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов»;

подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района»;

подпрограмма 4 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района».

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 30 055,4 тыс. рублей, что составляет 86,7% от запланированного уровня (34 649,3 тыс. рублей), в том числе:

1) повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района – 26 902,4 тыс. рублей;

2) предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района – 1 538,3 тыс. рублей;

3) стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности Шелеховского района – 492,8 тыс. рублей;

4) сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района – 1 121,9 тыс. рублей;

Подпрограммы муниципальной программы ««Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района» на 2019– 2030 годы признаны эффективными.

Степень достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы составила 1,0, уровень финансирования 0,9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,1, что позволяет сделать вывод на основании данного критерия об оценке эффективности реализации муниципальной программы – уровень эффективности высокий.

Приложение: отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий муниципальной программы Шелеховского района "Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района" на 2019 - 2030 годы за 2020 год на 8 л., в 1 экз.