# ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

# за 2015 год

Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.12.2014 № 1340-па утверждена подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2015 год» муниципальной программы «Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района на 2015-2020 годы» (далее – муниципальная программа).

Потребность в энергосберегающих мероприятиях определена на основании энергетических паспортов муниципальных учреждений, а также актов выявленных нарушений контрольно-надзорными органами. Однако постановлениями Администрации Шелеховского муниципального района от 02.09.2015 № 735-па, от 03.11.2015 № 776-па, от 21.12.2015 № 838-па в муниципальную программу внесены изменения в части секвестирования расходов бюджета.

Таблица 1

Перечень выполненных мероприятий муниципальной программы в 2015 году

| Наименование мероприятия | Сумма финансирования в 2015 году, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Организация метрологической поверки прибора учета тепловой энергии | 15,4 | 1 ед. в учреждении культуры |
| Ремонт системы отопления, монтаж теплового пункта | 24,1 | 1 ед. в учреждении культуры |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 10,4 | 52ед. в 3 учреждении культуры |
| Приобретение котельного и вспомогательного оборудования в котельные объектов социальной сферы (субсидия из областного бюджета по принятым в 2015 году обязательствам областного бюджета по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на 2014-2018 годы») | 3611,1 | Установка котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельные социальной сферы (24 насоса, 2 безнакипных отопительных водогрейных секционных котла с дополнительной комплектацией, 1 блок модульной котельной установки) |
| Приобретение котельного и вспомогательного оборудования в котельные объектов социальной сферы (субсидия из областного бюджета по принятым в 2015 году обязательствам областного бюджета по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на 2014-2018 годы) | 2 000,0 | Установка котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельные социальной сферы (2 водогрейных котла, 3 дымососа, 3 преобразователя частоты, 5 насосных станций,7 баков мембранных универсальных, 20 колб фильтра для улавливания взвешенных частиц, 4 аппарата магнитной обработки). |
| Всего по программе, тыс. рублей | 5 661,0 | из них: ОБ – 5 371,1 МБ – 289,9 |

Управлением по экономике Администрации Шелеховского муниципального района во взаимодействии с ответственными за энергосбережение в каждом учреждении была проведена работа по установлению лимитов пользования тепловой и электрической энергией, водоотведением, холодным и горячим водоснабжением для организаций, финансируемых из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района (с учетом требований Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» о 15%-снижении объемов потребления энергетических ресурсов и сопоставимых условий, определенных в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях» (постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 28.07.2014 № 835-па «Об установлении лимитов пользования тепловой и электрической энергией, водоотведением, холодным и горячим водоснабжением для организаций, финансируемых из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района на 2014-2015 годы»).

В результате анализа соблюдения установленных на 2014 год лимитов выявлена экономия: по тепловой энергии потребление составило 99,2%, по электрической энергии – 79,1%; по холодному водоснабжению – 75,4%; по горячему водоснабжению – 84,8%. Средний уровень потребления от установленных лимитов – 84,6%.

В результате анализа соблюдения установленных на 2015 год лимитов выявлена экономия: по тепловой энергии потребление составило 96,8%, по электрической энергии – 73,6%; по холодному водоснабжению – 76,1%; по горячему водоснабжению – 88,9%. Средний уровень потребления от установленных лимитов – 83,8%.

Организовано предоставление сведений в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – ГИС «Энергоэффективность»). Параллельно с предоставлением сведений в электронном виде в информационную систему в течение 2015 года ежемесячно (по форме 1) и ежеквартально (по форме 3) информация направлялась в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области и ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» в бумажном виде.

Организовано заполнение электронных деклараций модуля «Информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в составе ГИС «Энергоэффективность». Всего в систему заведено 68 ответственных за заполнение форм, из них:

1 – на уровне муниципального образования 2 уровня (Шелеховский район),

8 – на уровне структурных подразделений муниципального образования 2 уровня и муниципальных образований 1 уровня (поселений района);

59 – на уровне муниципальных учреждений и предприятий.

На официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в блоке «Энергосбережение» размещены основные федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты в области энергосбережения, освещены цели и задачи подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района на 2015-2020 годы».

Таблица 2

Достижение поставленных значений целевых индикаторов

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение на конец 2015 года | Фактическое значение на конец 2015 года | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сохранение расходов энергетических ресурсов муниципальных учреждений, органов местного самоуправления в сопоставимых условиях | -15,00% | -28,74% | 191,57% |
| 2. Повышение уровня оснащенности муниципальных организаций приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  | 107,89% |
| - холодной воды | 86,92% | 100,00% | 115,05% |
| - горячей воды | 90,25% | 68,50% | 75,90% |
| - тепловой энергии | 57,83% | 76,00% | 131,41% |
| - электрической энергии | 91,58% | 100,00% | 109,19% |
| 3. Проведение мероприятий, утвержденных энергоаудитом зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. | 16,67% | 25,02% | 150,12% |
| Итоговое исполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | 149,86% |