# ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

# за 2017 год

Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.12.2014 № 1340-па утверждена подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района на 2015-2020 годы».

Первоначально потребность в энергосберегающих мероприятиях определена на основании энергетических паспортов муниципальных учреждений, а также актов выявленных нарушений контрольно-надзорными органами.

В связи с секвестрованием расходов бюджета Шелеховского района изменениями в муниципальную программу необходимые мероприятия были отложены на последующие годы.

На 2017 год запланировано финансирование в размере 195,6 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 195,6 тыс. рублей:

15,0 тыс. рублей – метрологическая поверка прибора учета тепловой энергии в МКУК ШР «Городской музей имени Г.И. Шелехова»;

18,0 тыс. рублей – установка прибора учета тепловой энергии в МКУК ШР «Городской музей имени Г.И. Шелехова»;

47,4 тыс. рублей – текущий ремонт системы отопления в МКУК ШР «Городской музей имени Г.И. Шелехова», РМКУК «Шелеховская межмуниципальная районная библиотека», МКУК ДО «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова»;

115,2 тыс. рублей – замена ламп уличного освещения (установка светодиодного прожектора в МБОУ ДОД ШР ДЮСШ «Юность»).

Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 12.10.2017 № 476-па внесены изменения в подпрограмму, перераспределив 115,2 тыс. рублей на удовлетворение потребностей во внутреннем освещении.

Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 06.12.2017 № 588-па внесены изменения в подпрограмму в целях уточнения объемов и направлений бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Управлением по экономике Администрации Шелеховского муниципального района проведен анализ соблюдения лимитов потребления энергетических ресурсов в 2016 году, утверждённых постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.06.2016 № 155-па «Об установлении лимитов пользования тепловой и электрической энергией, водоотведением, холодным и горячим водоснабжением для организаций, финансируемых из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района на 2016-2017 годы». Выявлена экономия по результатам 2016 года: по тепловой энергии потребление составило 100,3%, по электрической энергии – 91,2%; по холодному водоснабжению – 82,9%; по горячему водоснабжению – 94,7%. Средний уровень потребления от установленных лимитов – 92,3%.

Отдельным учреждениям, допустившим перерасход установленных лимитов, направлены запросы с необходимостью объяснения причин невыполнения. Объективные причины перерасхода учтены при установлении лимитов на следующий финансовый год: постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.09.2017 № 442-па утверждены лимиты пользования тепловой и электрической энергией, водоотведением, холодным и горячим водоснабжением для организаций, финансируемых из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района на 2018 год.

По итогам установленных лимитов на 2017 год выявлена экономия: по тепловой энергии потребление составило 91,8%, по электрической энергии – 86,6%; по холодному водоснабжению – 86,9%; по горячему водоснабжению – 94,9%. Средний уровень потребления от установленных лимитов – 90,1%.

Организовано предоставление всех необходимых сведений в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – ГИС «Энергоэффективность»): 3 ежемесячных отчета, 5 ежеквартальных отчетов и 1 годовой отчет. Параллельно с предоставлением сведений в электронном виде в информационную систему в течение 2017 года ежемесячно (по форме 1) и ежеквартально (по форме 3) информация направлялась в ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» в бумажном виде.

Организовано заполнение электронных деклараций модуля «Информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в составе ГИС «Энергоэффективность». Всего в систему заведено 70 ответственных за заполнение форм, из них:

1 – на уровне муниципального образования 2 уровня (Шелеховский район),

8 – на уровне структурных подразделений муниципального образования 2 уровня и муниципальных образований 1 уровня (поселений района);

61 – на уровне муниципальных учреждений и предприятий.

На 31.12.2017 в Модуле работают все 70 организаций, которые полностью заполнили энергодекларации за 2014, 2015 и 2016 годы, прошли процедуру проверки и получили статус «Декларация принята». Пакет деклараций Шелеховского района принят на региональном уровне.

На официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в блоке «Энергосбережение» размещены основные федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты в области энергосбережения, освещены цели и задачи подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района на 2015-2020 годы».

Таблица 1

Достижение поставленных значений целевых индикаторов

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение на конец 2017 года | Фактическое значение на конец 2017 года | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сохранение расходов энергетических ресурсов муниципальных учреждений, органов местного самоуправления в сопоставимых условиях | -15,00% | -23,45% | 156,33% |
| 2. Повышение уровня оснащенности муниципальных организаций приборами учета используемых энергетических ресурсов на конец 2014 года: |  |  | 114,04% |
| - холодной воды | 90,15% | 96,55% | 107,10% |
| - горячей воды | 92,15% | 92,11% | 99,96% |
| - тепловой энергии | 64,70% | 94,00% | 145,29% |
| - электрической энергии | 93,55% | 97,14% | 103,84% |
| Итоговое исполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | 135,19 |