# ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

# за 2018 год

Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.12.2014 № 1340-па утверждена подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района на 2015-2020 годы».

В целях уточнения объемов и направлений бюджетных ассигнований на 2018 год вносились уточнения: постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 06.12.2017 № 588-па; от 26.06.2018 № 363-па; от 10.10.2018 № 614-па; от 21.12.2018 № 847-па.

Итого в 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы направлено  финансирование в размере 977,3 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 674,7 тыс. рублей, из областного бюджета – 302,6 тыс. рублей.

Таблица 1

Финансирование реализации подпрограммы по энергосбережению в 2018 году

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. | в том числе: |  | Учреждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ, тыс. руб. | МБ, тыс. руб. |  |
| Ремонт системы отопления, монтаж теплового пункта | 527,1 | 0,0 | 527,1 | 477,1 – МКУК ДО «ЦТРиГО им.К.Г. Самарина», в том числе структурные подразделения, 50,0 – МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» |
| Утепление строительных швов, стен, пола | 59,9 | 0,0 | 59,9 | МКУК ДО «ЦТРиГО им.К.Г. Самарина» |
| Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления, ГВС в зданиях, строениях, сооружениях | 31,5 | 0,0 | 31,5 | МКУК ДО «ЦТРиГО им.К.Г. Самарина» |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 5,4 | 0,0 | 5,4 | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» |
| Замена осветительных приборов | 41,4 | 0,0 | 41,4 | РМКУК «ШМЦБ» |
| Устройство уличного освещения | 9,4 | 302,6 | 9,4 | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» (народные инициативы) |
| ИТОГО | 977,3 | 302,6 | 674,7 |  |

На 31.12.2018 подпрограмма профинансирована на 964,9 тыс. рублей или на 98,7%.

Управлением по экономике Администрации Шелеховского муниципального района проведен анализ соблюдения лимитов потребления энергетических ресурсов в 2017 году, утверждённых постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.06.2016 № 155-па «Об установлении лимитов пользования тепловой и электрической энергией, водоотведением, холодным и горячим водоснабжением для организаций, финансируемых из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района на 2016-2017 годы».

Выявлена экономия по результатам 2017 года: по тепловой энергии потребление составило 91,8%, по электрической энергии – 86,6%; по холодному водоснабжению – 86,9%; по горячему водоснабжению – 94,9%. Средний уровень потребления от установленных лимитов – 90,1%.

Проводился текущий контроль за соблюдением организациями, финансируемыми из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации лимитов пользования тепловой и электрической энергией, водоотведением, холодным и горячим водоснабжением для организаций, финансируемых из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района на 2018 год, установленных постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.09.2017 № 442-па.

Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 21.08.2018 № 515-па утверждены лимиты пользования тепловой и электрической энергией, водоотведением, холодным и горячим водоснабжением для организаций, финансируемых из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

В установленные сроки заполнены электронные формы отчетности в ГИС «Энергоэффективность»:

1) подсистемы управления энергосбережением по ПП-20 (по 3 ежемесячных отчета за сентябрь, октябрь, ноябрь 2018 года, 5 ежеквартальных отчетов за 3 квартал 2018 года), все отчеты приняты в системе вышестоящими контрольными органами;

2) в модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» скорректированы все энергетические декларации органов местного самоуправления Шелеховского района и подведомственных им организаций. По состоянию на 31.12.2018 все энергетические декларации согласованы и приняты. Пакет  энергетических деклараций Шелеховского района согласован и принят на региональном уровне.

Специалист управления по экономике назначен уполномоченным специалистом в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 11.04.2018 в системе размещены отчеты о реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики Шелеховского района на 2015-2020 годы» за 2015, 2016, 2017 годы.

На официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в блоке «Энергосбережение» размещены основные федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты в области энергосбережения, освещены цели и задачи подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района на 2015-2020 годы».

Таблица 2

Достижение поставленных значений целевых индикаторов

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение на конец 2018 года | Фактическое значение на конец 2018 года | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сохранение расходов энергетических ресурсов муниципальных учреждений, органов местного самоуправления в сопоставимых условиях | -15,00% | -22,00% | 156,33% |
| 2. Повышение уровня оснащенности муниципальных организаций приборами учета используемых энергетических ресурсов на конец 2014 года: |  |  | 85,11% |
| - холодной воды | 91,77% | 75,32% | 82,08% |
| - горячей воды | 93,10% | 63,16% | 67,84% |
| - тепловой энергии | 68,13% | 76,84% | 112,78% |
| - электрической энергии | 94,53% | 73,49% | 77,74% |
| Итоговое исполнение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | 120,72 |