Российская Федерация

Иркутская область

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 18.12.2018 № 840-па

Об утверждении муниципальной программы «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района» на 2019 – 2030 годы

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 26.02.2019 № 137-па, от 24.04.2019 № 294-па, от 09.08.2019 № 521-па,

от 15.08.2019 № 534-па, от 23.08.2019 № 557-па, от 12.09.2019 № 599-па,

от 16.10.2019 № 677-па, от 27.01.2020 № 43-па, от 05.02.2020 № 70-па,

от 25.03.2020 № 204-па, от 22.06.2020 № 355-па, от 29.07.2020 № 410-па,

от 11.09.2020 № 498-па, от 19.11.2020 № 658-па, от 24.12.2020 № 782-па,

от 19.01.2021 № 20-па, от 10.02.2021 № 65-па, от 16.03.2021 № 127-па,

от 15.04.2021 № 222-па, от 27.05.2021 № 312-па, от 29.06.2021 № 365-па,

от 13.07.2021 № 391-па, от 17.09.2021 № 491-па, от 15.11.2021 № 606-па,

от 22.11.2021 № 616-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па,

от 20.04.2022 № 207-па, от 22.06.2022 № 332-па, от 20.07.2022 № 393-па,

от 08.09.2022 № 503-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 29.12.2022 № 796-па,

от 17.02.2023 № 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 21.04.2023 № 226-па,

от 16.06.2023 № 343-па, от 02.08.2023 № 443-па, от 03.11.2023 № 679-па,

от 18.12.2023 № 758-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 01.04.2024 № 170-па,

от 16.04.2024 № 209-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 19.09.2024 № 655-па,

от 28.10.2024 № 775-па, от 17.12.2024 № 937-па, от 20.02.2025 № 98-па,

от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па)

В целях развития территории Шелеховского района, реализации в его границах развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, благоприятствующих обеспечению жизнедеятельности на территории района, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 7, 15, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1022-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области и отдельных пунктов постановлений Правительства Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1009-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области», постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района», распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района от 20.08.2018 № 167-ра «Об утверждении структуры муниципальных программ Шелеховского района на 2019 – 2030 годы», ст. ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, от 20.02.2025 № 98-па)

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района» на 2019 – 2030 годы.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па)

1. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра района по экономике и финансам Д.С. Савельева.

Мэр Шелеховского

муниципального района М.Н. Модин

Утверждена

Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 840-па

Муниципальная программа

«Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района» (далее – муниципальная программа)

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 26.02.2019 № 137-па, от 24.04.2019 № 294-па, от 09.08.2019 № 521-па, от 15.08.2019 № 534-па, от 23.08.2019 № 557-па, от 12.09.2019 № 599-па, от 27.01.2020 № 43-па, от 05.02.2020 № 70-па, от 25.03.2020 № 204-па, от 22.06.2020 № 355-па, от 29.07.2020 № 410-па, от 11.09.2020 № 498-па, от 19.11.2020 № 658-па, от 24.12.2020 № 82-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 10.02.2021 № 65-па, от 15.04.2021 № 222-па, от 27.05.2021 № 312-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 17.09.2021 № 491-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 22.11.2021 № 616-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 22.06.2022 № 332-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 08.09.2022 № 503-па, от 18.11.2022

№ 687-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 02.08.2023 № 443-па, от 03.11.2023 № 679-па, от 18.12.2023

№ 758-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 №276-па, от 22.08.2025 № 515-па)

1. ПАСПОРТ муниципальной программы

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 22.06.2020 № 355-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 10.02.2021 № 65-па, от 15.04.2021 № 222-па, от 27.05.2021 № 312-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 17.09.2021 № 491-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 22.11.2021 № 616-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 22.06.2022 № 332-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 08.09.2022

№ 503-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 02.08.2023 № 443-па, от 03.11.2023 № 679-па, от 18.12.2023

№ 758-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 №276-па, от 22.08.2025 № 515-па)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па) | |
| Период реализации муниципальной программы | 2019 – 2030 годы |
| Основание для разработки муниципальной программы | Распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 20.08.2018 № 167-ра «Об утверждении структуры муниципальных программ Шелеховского района на 2019 – 2030 годы» |
| Разработчики муниципальной программы | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Исполнители муниципальной программы и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Администрация Шелеховского муниципального района  Управление образования  Отдел культуры  Отдел по молодежной политике и спорту  Муниципальное казенное учреждение «Инженерно-хозяйственная служба инфраструктуры Шелеховского района» (далее – МКУ «ИХСИ ШР»)  Учреждения, подведомственные Управлению образования  Учреждения, подведомственные отделу по молодежной политике и спорту  Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Проектный Офис Дорожной Деятельности» (далее – МКУ ШР «ПО ДД») |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 10.02.2021 № 65-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Мэра района по экономике и финансам |
| Цель муниципальной программы | Осуществление устойчивого развития градостроительной деятельности, реализация коммунальной, транспортной инфраструктур Шелеховского района |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па) | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района.   (п. 1 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)   1. Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района.   (п. 2 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)   1. Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности Шелеховского района. 2. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района. 3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района. 4. Обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района.   (п. 6 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па).   1. Создание условий для обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре.   (п. 7 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, в ред. постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па).  8. Повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере оказания услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района.  (п. 8 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.11.2021 № 606-па) |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2030 годы.  Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 3 344 058,3 тыс. рублей в том числе:  2019 г. – 34 649,3 тыс. руб.;  2020 г. – 52 763,1 тыс. руб.;  2021 г. – 129 125,7 тыс. руб.;  2022 г. – 364 725,9 тыс. руб.;  2023 г. – 320 213,4 тыс. руб.;  2024 г. – 383 938,7 тыс. руб.;  2025 г. – 637 886,4 тыс. руб.;  2026 г. – 266 390,3 тыс. руб.;  2027 г. – 289 105,2 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 865 260,3 тыс. руб.  Источники финансирования:  Объем финансирования из федерального бюджета составит 338 853,2 тыс. рублей:  2019 г. – 0,0 тыс. руб.;  2020 г. – 0,0 тыс. руб.;  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 262 475,6 тыс. руб.;  2023 г. – 76 377,6 тыс. руб.;  2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  2025 г. – 0,0 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.  Объем финансирования из областного бюджета составит 1 008 482,4 тыс. рублей:  2019 г. – 14 982,2 тыс. руб.;  2020 г. – 20 069,2 тыс. руб.;  2021 г. – 80 516,8 тыс. руб.;  2022 г. – 27 161,8 тыс. руб.;  2023 г. – 59 047,7 тыс. руб.;  2024 г. – 116 384,4 тыс. руб.;  2025 г. – 226 577,0 тыс. руб.;  2026 г. – 93 633,0 тыс. руб.;  2027 г. – 93 041,4 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 277 068,9 тыс. руб.  Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 1 996 722,6 тыс. рублей:  2019 г. – 19 667,1 тыс. руб.;  2020 г. – 32 693,9 тыс. руб.;  2021 г. – 48 608,9 тыс. руб.;  2022 г. – 75 088,5 тыс. руб.;  2023 г. – 184 788,1 тыс. руб.;  2024 г. – 267 554,3 тыс. руб.;  2025 г. – 411 309,4 тыс. руб.;  2026 г. – 172 757,3 тыс. руб.;  2027 г. – 196 063,8 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 588 191,4 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 29.07.2020 № 410-па, от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 10.02.2021 № 65-па, от 15.04.2021 № 222-па, от 27.05.2021 № 312-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 17.09.2021 № 491-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 22.11.2021 № 616-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 22.06.2022 № 332-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 08.09.2022 № 503-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 02.08.2023 № 443-па, от 03.11.2023 № 679-па, от 18.12.2023 № 758-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 №276-па, от 22.08.2025 № 515-па) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение доли сельского населения, обеспеченного теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением, отвечающим требованием безопасности. 2. Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов. Сохранение экологических функций и биологического разнообразия лесов. Достижение экологического улучшения территории Шелеховского района.   (п. 2 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)   1. Приведение коммунального и электросетевого хозяйства муниципальных организаций к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности.   (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 10.02.2021 № 65-па)   1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 50 %. 2. Стабильное обеспечение транспортным обслуживанием населения между поселениями в границах Шелеховского района. 3. Обеспеченность территории Шелеховского района актуализированными документами территориального планирования в соответствии с основными принципами градостроительной деятельности. Увеличение размещения рекламных конструкций в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций. Устранение случаев незаконно установленных рекламных конструкций.   (п. 6 в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па, от 20.02.2025 № 98-па)   1. Исполнение полномочий Комитета по градостроительству и инфраструктуре без нарушений на уровне 100 %.   (п. 7 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)   1. Реализация мероприятий муниципальных и государственных программ в области строительства, реконструкции, модернизации, капитального и текущего ремонта социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры, в области экологии без нарушений на уровне 100%.   (п. 8 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.11.2021 № 606-па) |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, от 10.02.2021 № 65-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района.   (п. 1 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)   1. Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.   (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 18.11.2022 № 687-па)   1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района. 2. Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района.   (п. 1 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)   1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на территории Шелеховского района.   (п. 5 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)   1. Обеспечение градостроительной деятельности в Шелеховском районе.   (п. 6 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па).   1. Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре.   (п. 7 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па).  8. Обеспечение развития и функционирования объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры Шелеховского района.  (п. 8 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.11.2021 № 606-па) |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Основное мероприятие муниципальной программы | Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) | |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 22.06.2020 № 355-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 17.02.2023

№ 101-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений Шелеховского района характеризуется высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры, требующее значительных капитальных вложений, а также высокими потерями энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

Санитарное состояние на территории Шелеховского района характеризуется большим количеством несанкционированных свалок.

Основными проблемами низкой энергоэффективности муниципального сектора экономики Шелеховского района являются:

1) неполная оснащенность приборами учета, особенно учета тепловой энергии;

2) потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

3) изношенность систем коммунальной инфраструктуры;

4) недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающих организаций) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

5) отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, составляет 38,041 км.

(абзац 9 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

На 07 июля 2022 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района составляет 36,391 км, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

(абзац 10 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района включает:

1) планирование регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

2) организацию и проведение мероприятий по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

3) ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Шелеховского района;

4) выдачу и переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, карт муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

5) установление требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

6) организацию и осуществление контроля за осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пределах полномочий, установленных частью 2 статьи 35 и частью 1 статьи 37 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7) осуществление иных организационных мероприятий и распорядительных действий в соответствии с действующим законодательством.

Обеспечение эффективного управления в сфере градостроительной деятельности направлено на реализацию и совершенствование документов территориального планирования Шелеховского района в целях обеспечения устойчивого развития территории Шелеховского района, приведения рекламно-информационного пространства в соответствие с требованиями действующего законодательства.

(абзацы 11-19 введены постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, абзац 19 в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, от 20.02.2025 № 98-па, абзац 12 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

Деятельность по инженерно-хозяйственному и сметному сопровождению реализации мероприятий муниципальных и государственных программ в области строительства, реконструкции, модернизации, капитального и текущего ремонта социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры, в области экологии направлена на выполнение работ, оказание услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района.

(абзац 20 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.11.2021 № 606-па)

3. Цель и задачи муниципальной программы

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 22.06.2020 № 355-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 17.02.2023

№ 101-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Целью муниципальной программы является осуществление устойчивого развития градостроительной деятельности, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной и транспортной инфраструктур Шелеховского района, реализация природоохранных мероприятий.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, от 17.02.2023 № 101-па)

Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района.

(п. 1 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

1. Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района.

(п. 2 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

1. Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности Шелеховского района.
2. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района.
3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района.
4. Обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района.
5. Создание условий для обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре.

(пп. 6, 7 введены постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, п. 7 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

8. Повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере оказания услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района.

(п.8 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.11.2021 № 606-па)

4. Обоснование выделения подпрограмм

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 20.02.2025

№ 98-па)

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация восьми подпрограмм. Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений по реализации градостроительной, жилищной политики и экологии на территории Шелеховского района и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, от 18.11.2022 № 687-па)

Подпрограмма 1 «Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района» обусловлена необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушениям функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории сельских поселений Шелеховского района в период прохождения отопительных сезонов, предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Шелеховского района, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 27.01.2020 № 43-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Подпрограмма 2 «Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» направлена на сокращение мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории Шелеховского района.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 18.11.2022 № 687-па)

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района» в первую очередь направлена на оптимизацию расходов бюджета Шелеховского района при обеспечении энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, повышение количества случаев использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность.

Подпрограмма 4 «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района» направлена на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, повышению безопасности дорожного движения.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Шелеховского района» направлена на удовлетворение потребностей населения в услугах по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах Шелеховского района.

(абзац введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па)

Подпрограмма 6 «Обеспечение градостроительной деятельности» направлена на обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района, посредством корректировки, действующей на территории Шелеховского района схемы территориального планирования, с целью ее актуализации, а также обеспечение размещения рекламной конструкции в соответствии с действующим законодательством.

Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре» направлена на создание условий для обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре.

(абзацы 7-8 введены постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, абзац 8 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Подпрограмма 8 «Обеспечение развития и функционирования объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры Шелеховского района» направлена на повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере оказания услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района.

(абзац 9 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.11.2021 № 606-па)

5. Перечень мероприятий, ресурсное обеспечение и планируемые целевые индикаторы реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием размера и источников финансирования, целевые индикаторы и показатели результативности каждого мероприятия, а также реализации муниципальной программы в целом представлены в Приложении 9 к муниципальной программе.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па)

Все мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с бюджетом Шелеховского района.

Срок реализации муниципальной программы составляет 12 лет, в течение 2019 – 2030 годов. Муниципальная программа реализуется в один этап.

6. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ходом ее реализации

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством взаимодействия с региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности и гражданами.

Текущее управление муниципальной программы и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Исполнители муниципальной программы:

взаимодействуют с региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности и гражданами;

готовят предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

представляют заявки на финансирование муниципальной программы;

уточняют затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели, а также механизм реализации муниципальной программы;

разрабатывают и вносят в установленном порядке проекты правовых актов Шелеховского района, необходимых для выполнения муниципальной программы;

подготавливают проекты соглашений (договоров) с областными органами исполнительной власти, юридическими и физическими лицами для подписания от имени Администрации Шелеховского муниципального района по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств областного бюджета;

несут ответственность за эффективность и результативность выполнения муниципальной программы.

Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий, готовит годовые отчеты о ходе выполнения муниципальной программы и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации муниципальной программы.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансово-экономические риски – отсутствие финансирования мероприятий муниципальной программы;

нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в федеральное и региональное законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной программы;

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий;

социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности и политических партий и движений целям и реализации муниципальной программы.

Финансово-экономические риски связаны с отсутствие финансирования мероприятий муниципальной программы. Работа по реализации муниципальной программы будет нацелена на привлечение финансирования из областного бюджета и других источников.

Нормативные правовые риски в муниципальной программе могут возникнуть в случае изменения положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 19.01.2021 № 20-па)

Изменение положений федерального законодательства могут потребовать внесения соответствующих изменений в муниципальную программу, что повлияет на выполнение мероприятий и достижение целей.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски: несогласованность действий основного исполнителя и участников муниципальной программы, низкое качество реализации программных мероприятий на уровне отдельных предприятий и организаций. Устранение рисков возможно за счет оперативного мониторинга реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга.

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках муниципальной программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий муниципальной программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов реализации муниципальной программы, а также публичного освещения хода и результатов ее реализации.

Приложение 1 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па)

Подпрограмма 1 «Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района» (далее – Подпрограмма 1)

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 26.02.2019 № 137-па, от 24.04.2019 № 294-па, от 09.08.2019 № 521-па, от 15.08.2019

№ 534-па, от 23.08.2019 № 557-па, от 12.09.2019 № 599-па, от 16.10.2019 № 677-па, от 27.01.2020 № 43-па, от 05.02.2020 № 70-па, от 22.06.2020 № 355-па, от 29.07.2020 № 410-па, от 11.09.2020 № 498-па, от 19.11.2020 № 658-па, от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021

№ 20-па, от 10.02.2021 № 65-па, от 15.04.2021 № 222-па, от 27.05.2021 № 312-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 17.09.2021 № 491-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 22.11.2021

№ 616-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 22.06.2022 № 332-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023

№ 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 02.08.2023 № 443-па, от 18.12.2023 № 758-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па)

1. ПАСПОРТ Подпрограммы 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па) | |
| Наименование Подпрограммы 1 | Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 27.01.2020 № 43-па, от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Период реализации подпрограммы 1 | 2019 – 2030 годы |
| Разработчики Подпрограммы 1 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Исполнители Подпрограммы 1 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Администрация Шелеховского муниципального района |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 26.02.2019 № 137-па, от 22.06.2020 № 355-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Цели Подпрограммы 1 | Повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па) | |
| Задачи Подпрограммы 1 | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, а также строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па) | |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 | 2019-2030 годы.  Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования составляет 994 480,7 тыс. рублей в том числе:  2019 г. – 30 209,9 тыс. руб.;  2020 г. – 26 666,9 тыс. руб.;  2021 г. – 103 618,8 тыс. руб.;  2022 г. – 293 462,6 тыс. руб.;  2023 г. – 85 658,4 тыс. руб.;  2024 г. – 67 534,0 тыс. руб.;  2025 г. – 172 180,3 тыс. руб.;  2026 г. – 9 657,0 тыс. руб.;  2027 г. – 15 606,7 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 189 886,1 тыс. руб.  Источники финансирования:  Объем финансирования из федерального бюджета составит 338 046,8 тыс. рублей:  2019 г. – 0 тыс. руб.;  2020 г. – 0 тыс. руб.;  2021 г. – 0 тыс. руб.;  2022 г. – 261 669,2 тыс. руб.;  2023 г. – 76 377,6 тыс. руб.;  2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  2025 г. – 0,0 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.  Объем финансирования из областного бюджета составит 429 432,8 тыс. рублей:  2019 г. – 13 185,5 тыс. руб.;  2020 г. – 9 863,2 тыс. руб.;  2021 г. – 80 516,8 тыс. руб.;  2022 г. – 19 002,3 тыс. руб.;  2023 г. – 3 182,5 тыс. руб.;  2024 г. – 40 823,4 тыс. руб.;  2025 г. – 127 873,0 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 134 986,1 тыс. руб.  Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 227 001,1 тыс. рублей в том числе:  2019 г. – 17 024,4 тыс. руб.;  2020 г. – 16 803,7 тыс. руб.;  2021 г. – 23 102,0 тыс. руб.;  2022 г. – 12 791,1 тыс. руб.;  2023 г. – 6 098,3 тыс. руб.;  2024 г. – 26 710,6 тыс. руб.;  2025 г. – 44 307,3 тыс. руб.;  2026 г. – 9 657,0 тыс. руб.;  2027 г. – 15 606,7 тыс. руб.;  2028 – 2030 гг. – 54 900,0 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 26.02.2019 № 137-па, от 24.04.2019 № 294-па, от 09.08.2019 № 521-па, от 15.08.2019 № 534-па, от 23.08.2019 № 557-па, от 12.09.2019 № 599-па, от 27.01.2020 № 43-па, от 05.02.2020 № 70-па, от 25.03.2020 № 204-па, от 22.06.2020 № 355-па, от 29.07.2020 № 410-па, от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 10.02.2021 № 65-па, от 15.04.2021 № 222-па, от 27.05.2021 № 312-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 17.09.2021 № 491-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 22.06.2022 № 332-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 02.08.2023 № 443-па, от 18.12.2023 № 758-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, введение в эксплуатацию новых объектов коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 09.08.2019 № 521-па, от 12.09.2019 № 599-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 17.02.2023 № 101-па) | |

1. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений Шелеховского района характеризуется:

1. высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры, требующее значительных капитальных вложений;
2. высокими потерями энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
3. высокой себестоимостью производства коммунальных ресурсов из-за сверхнормативного потребления, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности;
4. ростом числа аварий и сбоев в работе систем коммунальной инфраструктуры, недостаточным техническим обеспечением организаций, осуществляющих деятельность в сфере электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод.

Администрация Шелеховского муниципального района в рамках своих полномочий осуществляет меры по обеспечению населения сельских поселений Шелеховского района тепло-, газо-, электро-, водоснабжением, водоотведением.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па).

3. Цель и задачи Подпрограммы 1

Основная цель Подпрограммы 1 – повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу: повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселениях Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района.

Указанная задача направлена на достижение целей в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района.

4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 1

Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 с указанием источников финансирования, вида и размера расходов бюджета представлен в Приложении 9 к муниципальной программе.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па)

Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 1 составляет 12 лет, в течение 2019 – 2030 годов.

5. Механизм реализации Подпрограммы 1 и контроль за ходом ее реализации

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Реализация Подпрограммы 1 осуществляется посредством взаимодействия Комитета по градостроительству и инфраструктуре с региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности и гражданами.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Текущее управление Подпрограммой 1 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Исполнитель Подпрограммы 1:

1. взаимодействует с заинтересованными органами, хозяйствующими субъектами и организациями для эффективного обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре Администрации Шелеховского муниципального района;

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

1. готовит предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;
2. представляет заявки на финансирование Подпрограммы 1;
3. уточняет затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели;
4. разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты правовых актов Шелеховского района, необходимых для выполнения Подпрограммы 1.
5. несет ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы 1.

Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы 1, готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 1 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 1.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Приложение 2 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па)

Подпрограмма 2 «Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» (далее – Подпрограмма 2)

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 26.02.2019

№ 137-па, от 09.08.2019 № 521-па, от 27.01.2020 № 43-па, от 22.06.2020 № 355-па, от 29.07.2020 № 410-па, от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.04.2021 № 222-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 08.09.2022 № 503-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 02.08.2023

№ 443-па, от 03.11.2023 № 679-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па)

1. ПАСПОРТ Подпрограммы 2

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па) | |
| Наименование Подпрограммы 2 | Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 18.11.2022 № 687-па) | |
| Период реализации подпрограммы 2 | 2019 – 2030 годы |
| Разработчики Подпрограммы 2 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Исполнители Подпрограммы 2  и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Учреждения, подведомственные Управлению образования  Учреждения, подведомственные отделу по молодежной политике и спорту  МКУ «ИХСИ ШР» |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Цели Подпрограммы 2 | Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па) | |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды.  2. Реализация природоохранных мероприятий.  (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 18.11.2022 № 687-па)  3. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.  4. Санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.  (п. 4 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па) |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 26.02.2019 № 137-па, от 08.09.2022 № 503-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023 № 101-па) | |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 | 2019-2030 годы.  Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования составляет 1 160 250,5 тыс. рублей в том числе:  2019 г. – 2 071,0 тыс. руб.;  2020 г. – 6 172,0 тыс. руб.;  2021 г. – 5 580,0 тыс. руб.;  2022 г. – 38 564,2 тыс. руб.;  2023 г. – 144 279,2 тыс. руб.;  2024 г. – 200 448,2 тыс. руб.;  2025 г. – 290 413,3 тыс. руб.;  2026 г. – 96 271,1 тыс. руб.;  2027 г. – 96 979,6 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 279 471,9 тыс. руб.  Источники финансирования:  Объем финансирования из федерального бюджета составит 806,4 тыс. рублей:  2019 г. – 0 тыс. руб.;  2020 г. – 0 тыс. руб.;  2021 г. – 0 тыс. руб.;  2022 г. – 806,4 тыс. руб.;  2023 г. – 0,0 тыс. руб.;  2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  2025 г. – 0,0 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.  Объем финансирования из областного бюджета составит 36 897,1 тыс. рублей:  2019 г. – 1 796,7 тыс. руб.;  2020 г. – 0,0 тыс. руб.;  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 5 256,8 тыс. руб.;  2023 г. – 4 252,0 тыс. руб.;  2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  2025 г. – 0,0 тыс. руб.;  2026 г. – 591,6 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 25 000,0 тыс. руб.  Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 1 122 547,2 тыс. рублей в том числе:  2019 г. – 274,3 тыс. руб.;  2020 г. – 6 172,0 тыс. руб.;  2021 г. – 5 580,0 тыс. руб.;  2022 г. – 32 501,0 тыс. руб.;  2023 г. – 140 027,2 тыс. руб.;  2024 г. – 200 448,2 тыс. руб.;  2025 г. – 290 413,3 тыс. руб.;  2026 г. – 95 679,5 тыс. руб.;  2027 г. – 96 979,6 тыс. руб.;   1. - 2030 гг. – 254 471,9 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 09.08.2019 № 521-па, от 27.01.2020 № 43-па, от 29.07.2020 № 410-па, от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.04.2021 № 222-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 02.08.2023 № 443-па, от 03.11.2023 № 679-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 | 1. Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов 40%.  2. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: приобретение контейнеров; создание контейнерных площадок.  3. Содержание мест (площадок) твердых коммунальных отходов.  4. Сохранение муниципального имущества.  5. Предотвращение образования несанкционированного размещения отходов  (пп. 4, 5 введены постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 08.09.2022 № 503-па)  6. Определение границ и установление зон санитарной охраны на источниках водоснабжения и водопроводных сооружениях, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района.  7. Сохранение экологических функций и биологического разнообразия лесов.  8. Достижение экологического улучшения территории Шелеховского района.  (пп. 6, 7, 8 введены постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па) |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 27.01.2020 № 43-па, от 08.09.2022№ 503-па, от 17.02.2023 № 101-па) | |

2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2

Санитарное состоянии на территории Шелеховского района характеризуется большим количеством несанкционированных свалок.

Для снижения количества мест несанкционированного размещения ТКО требуется обустройство контейнерных площадок, приобретение контейнерных баков для накопления ТКО, проведение массовых мероприятий (акций) по информированию населения.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 08.09.2022 № 503-па)

3. Цель и задачи Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 2 является предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района. В рамках достижения цели Подпрограммы 2 необходимо обеспечить решение следующих задач:

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

1) снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды;

2) реализация природоохранных мероприятий;

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 18.11.2022 № 687-па)

3) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 26.02.2019 № 137-па, от 08.09.2022 № 503-па)

4) санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

Основными целевыми показателями решения данных целей является количество ликвидированных мест несанкционированного ТКО, количество обустроенных площадок, количество приобретенных контейнерных баков для накопления ТКО, количество установленных зон санитарной охраны на источниках водоснабжения и водопроводных сооружениях.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 08.09.2022 № 503-па, от 17.02.2023 № 101-па)

Указанные задачи направлены на достижение целей в реализации первоочередных мероприятий по Шелеховскому району.

4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 2

Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на реализацию поставленных целей и задач. План мероприятий Подпрограммы 2 с указанием источников финансирования, вида и размера расходов бюджета, основных видов товаров, работ и услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для осуществления мероприятий, представлен в Приложении 9 к муниципальной программе.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па)

Подпрограмма 2 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 2 составляет 12 лет, в течение 2019 – 2030 годов.

5. Механизм реализации Подпрограммы 2 и контроль за ходом ее реализации

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Реализация Подпрограммы 2 осуществляется посредством взаимодействия Комитета по градостроительству и инфраструктуре Администрации Шелеховского муниципального района с региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности и гражданами.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Текущее управление Подпрограммой 2 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Исполнитель Подпрограммы 2:

1. взаимодействует с заинтересованными органами, хозяйствующими субъектами и организациями для эффективного обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре Администрации Шелеховского муниципального района;

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 18.11.2022 № 687-па, от 20.02.2025 № 98-па)

1. готовит предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;
2. представляет заявки на финансирование Подпрограммы 2;
3. уточняет затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели;
4. разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты правовых актов Шелеховского района, необходимых для выполнения Подпрограммы 2.
5. несет ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы 2.

Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы 2, готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 2 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 2.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Приложение 3 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па)

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района» (далее – Подпрограмма 3)

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 09.08.2019 № 521-па, от 27.01.2020 № 43-па, от 22.06.2020 № 355-па,

от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 10.02.2021 № 65-па,

от 15.04.2021 № 222-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 15.11.2021 № 606-па,

от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 17.02.2023

№ 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 03.11.2023 № 679-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па)

1. ПАСПОРТ Подпрограммы 3

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па) | |
| Наименование Подпрограммы 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района |
| Период реализации подпрограммы 3 | 2019 – 2030 годы |
| Разработчики Подпрограммы 3 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Исполнители Подпрограммы 3 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Управление образования  Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 10.02.2021 № 65-па, от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Цели Подпрограммы 3 | Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности Шелеховского района |
| Задачи Подпрограммы 3 | 1. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.  2. Обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов.  3. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, утепление зданий, строений, сооружений.  4. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.  5. Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 10.02.2021 № 65-па) | |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 | 2019-2030 годы.  Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 | Общий объем финансирования составляет  15 805,2 тыс. рублей в том числе:  2019 г. – 493,0 тыс. руб.;  2020 г. – 649,7 тыс. руб.;  2021 г. – 446,3 тыс. руб.;  2022 г. – 1 363,0 тыс. руб.;  2023 г. – 123,3 тыс. руб.;  2024 г. – 181,8 тыс. руб.;  2025 г. – 17,9 тыс. руб.;  2026 г. – 15,7 тыс. руб.;  2027 г. – 14,5 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 12 500,0 тыс. руб.  Источники финансирования:  Объем финансирования из областного бюджета составит 11 855,7 тыс. рублей:  2019 г. – 0,0 тыс. руб.;  2020 г. – 0,0 тыс. руб.;  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 855,7 тыс. руб.;  2023 г. – 0,0 тыс. руб.;  2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  2025 г. – 0,0 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 11 000,0 тыс. руб.  Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 3 949,5 тыс. рублей в том числе:  2019 г. – 493,0 тыс. руб.;  2020 г. – 649,7 тыс. руб.;  2021 г. – 446,3 тыс. руб.;  2022 г. – 507,3 тыс. руб.;  2023 г. – 123,3 тыс. руб.;  2024 г. – 181,8 тыс. руб.;  2025 г. – 17,9 тыс. руб.;  2026 г. – 15,7 тыс. руб.;  2027 г. – 14,5 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 1 500,0 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 09.08.2019 № 521-па, от 27.01.2020 № 43-па, от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.04.2021 № 222-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 03.11.2023 № 679-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3 | 1. Приведение коммунального и электросетевого хозяйства муниципальных организаций к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности.  (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 10.02.2021 № 65-па)  2. Повышение уровня оснащенности организаций с участием муниципального образования Шелеховского района приборами учета используемых энергетических ресурсов:  холодной воды с 85,3% года до 99,0%;  горячей воды с 89,3% до 99,0%;  тепловой энергии с 54,4% до 90,0%;  электрической энергии с 90,6% года до 99,5%. |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 10.02.2021 № 65-па) | |

2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Иркутской области.

В основе Подпрограммы 3 – системный, комплексный подход к созданию условий для энергосбережения, сокращения энергетических затрат организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, организаций с участием муниципального образования, использования собственного энергетического потенциала района, обеспечения его энергетической безопасности.

В основу реализации Подпрограммы 3 заложены следующие принципы:

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий;

2) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

3) планирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4) стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности.

При реализации Подпрограммы 3 достигаются конкретные результаты в повышении эффективности использования всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии за счет:

- внедрения учета потребления энергетических ресурсов;

- вовлечения в процесс энергосбережения всей инфраструктуры района в целом за счет активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.

3. Цель и задачи Подпрограммы 3

Главная цель Подпрограммы 3 – стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности экономики Шелеховского района.

Для осуществления поставленной цели будут решены следующие задачи.

1. Организация и контроль за потреблением энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования.

2. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3. Обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов.

4. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, утепление зданий, строений, сооружений.

5. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления, горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях.

6. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.

7. Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

8. Приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям на добровольной основе.

Предусмотренные в рамках каждой из задач системы мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон направления по стимулированию энергосбережения и повышению энергетической эффективности экономики Шелеховского района и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов Подпрограммы 3.

4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 3

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 с указанием размера и источников финансирования, целевые индикаторы и показатели результативности каждого мероприятия, а также реализации Подпрограммы 3 в целом представлен в Приложении 9 к муниципальной программе.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па)

Подпрограмма 3 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 3 составляет 12 лет, в течение 2019 – 2030 годов.

5. Механизм реализации Подпрограммы 3 и контроль за ходом ее реализации

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Механизм реализации Подпрограммы 3 – это система скоординированных по ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов, которая основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности участников Подпрограммы 3. По всем мероприятиям Подпрограммы 3 определены ответственные исполнители.

Текущее управление Подпрограммы 3 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Исполнители Подпрограммы 3:

взаимодействуют с заинтересованными органами государственной власти и местного самоуправления, с физическими и юридическими лицами;

уточняют затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели, а также механизм реализации Подпрограммы 3;

подготавливают проекты соглашений (договоров) с органами государственной власти и местного самоуправления власти, физическими и юридическими лицами;

несут ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы 3.

Комитет по градостроительству и инфраструктуре Администрации Шелеховского муниципального района на основании предоставленных сведений от исполнителей Подпрограммы 3 готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 3 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 3.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Приложение 4 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па)

Подпрограмма 4 «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района»

(далее – Подпрограмма 4)

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 27.01.2020 № 43-па, от 22.06.2020 № 355-па, от 11.09.2020 № 498-па, от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.04.2021 № 222-па, от 15.11.2021 № 606-па,

от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 22.06.2022 № 332-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 02.08.2023 № 443-па,

от 03.11.2023 № 679-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па)

1. ПАСПОРТ Подпрограммы 4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па) | |
| Наименование Подпрограммы 4 | Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Период реализации подпрограммы 4 | 2019 – 2030 годы |
| Разработчики Подпрограммы 4 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Исполнители Подпрограммы 4 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Администрация Шелеховского муниципального района  МКУ ШР «ПО ДД» |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Цели Подпрограммы 4 | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района |
| Задачи Подпрограммы 4 | 1. Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.  (п. 1 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)  2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог.  3. Выполнение работ по обследованию моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования.  (п. 3 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 11.09.2020 № 498-па).  4. Строительство искусственного дорожного сооружения.  (п. 4 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 20.04.2022 № 207-па).  5. Гидрологическое обследование водных объектов с разработкой мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.  (п. 5 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2022 № 332-па) |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4 | 2019 – 2030 годы.  Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 | Общий объем финансирования составляет  852 279,7 тыс. рублей в том числе:  2019 г. – 1 875,4 тыс. руб.;  2020 г. – 12 782,5 тыс. руб.;  2021 г. – 4 555,7 тыс. руб.;  2022 г. – 3 534,2 тыс. руб.;  2023 г. – 60 834,9 тыс. руб.;  2024 г. – 82 058,3 тыс. руб.;  2025 г. – 128 219,3 тыс. руб.;  2026 г. – 134 504,6 тыс. руб.;  2027 г. – 150 562,5 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 273 352,3 тыс. руб.  Источники финансирования:  Объем финансирования из областного бюджета составит 501 078.2 тыс. рублей:  2019 г. – 0,0 тыс. руб.;  2020 г. – 10 206,0 тыс. руб.;  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 0,0 тыс. руб.;  2023 г. – 48 350,8 тыс. руб.;  2024 г. – 67 388,2 тыс. руб.;  2025 г. – 82 967,6 тыс. руб.;  2026 г. – 93 041,4 тыс. руб.;  2027 г. – 93 041,4 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 106 082,8 тыс. руб.  Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 351 201,5 тыс. рублей в том числе:  2019 г. – 1 875,4 тыс. руб.;  2020 г. – 2 576,5 тыс. руб.;  2021 г. – 4 555,7 тыс. руб.;  2022 г. – 3 534,2 тыс. руб.;  2023 г. – 12 484,1 тыс. руб.;  2024 г. – 14 670,1 тыс. руб.;  2025 г. – 45 251,7 тыс. руб.;  2026 г. – 41 463,2 тыс. руб.;  2027 г. – 57 521,1 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 167 269,5 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 27.01.2020 № 43-па, от 22.06.2020 № 355-па, от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.04.2021 №222-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 22.06.2022 № 332-па, от 17.08.2023 № 101-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 02.08.2023 № 443-па, от 03.11.2023 № 679-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 50 %.  Получение технического отчета об оценке состояния моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования.  Ввод в эксплуатацию мостового перехода через р. Олха с подъездными путями к автомобильным дорогам по ул. Заречная и ул. Депутатская в д. Олха Шелеховского района Иркутской области.  Обследование ручья Безымянка в районе СНТ «Нефтяник», СНТ «Дорожник» Шелеховского района Иркутской области для предотвращения негативного воздействия вод на автомобильную дорогу общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Нефтяник» Большелугского муниципального образования» Шелеховского района Иркутской области |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 11.09.2020 № 498-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 22.06.2022 № 332-па) | |

1. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 4

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района составляет 6,306 км, требующая проведения ремонтных работ. До 2019 года данные автомобильные дороги никем не обслуживались, что привело к значительному ухудшению технического состояния. Для сохранения и развития, автомобильных дорог необходимо соответствующее действующим требованиям содержание и ремонт дорог для снижения протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 50 %.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

3. Цель и задачи Подпрограммы 4

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Основной целью Подпрограммы 4 является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района.

Задачи Подпрограммы 4:

1) реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

2) обеспечение сохранности автомобильных дорог;

3) выполнение работ по обследованию моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования.

(введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 11.09.2020 № 498-па)

4) Строительство искусственного дорожного сооружения.

(введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 20.04.2022 № 207-па)

1. Гидрологическое обследование вводных объектов с разработкой мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2022 № 332-па, от 17.02.2023 № 101-па).

Предусмотренные в рамках каждой из задач системы мероприятий в комплексе, наиболее полным образом охватывают весь диапазон направления по созданию условий для удовлетворения достижения поставленных результатов, и в максимальной степени будут способствовать достижению целей Подпрограммы 4.

4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 4

Мероприятия Подпрограммы 4 направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий Подпрограммы 4 с указанием размера и источников финансирования, целевые индикаторы и показатели результативности каждого мероприятия, а также реализации Подпрограммы 4 в целом представлен в Приложении 9 к муниципальной программе.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па)

Подпрограмма 4 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 4 составляет 12 лет, в течение 2019 – 2030 годов.

5. Механизм реализации Подпрограммы 4 и контроль за ходом ее реализации

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.12.2021 № 20-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Механизм реализации Подпрограммы 4 – это система скоординированных по срокам мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Реализация Подпрограммы 4 осуществляется Комитетом по градостроительству и инфраструктуре.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Текущее управление Подпрограммой 4 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Исполнители Подпрограммы 4:

1) взаимодействуют с заинтересованными органами государственной власти и местного самоуправления, с физическими и юридическими лицами;

2) уточняют затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели, а также механизм реализации Подпрограммы 4;

3) подготавливают проекты соглашений (договоров) с органами государственной власти и местного самоуправления власти, физическими и юридическими лицами;

4) несут ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы 4.

Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий, готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 4 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 4.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Приложение 5 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

(введено Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па)

Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на территории Шелеховского района» (далее – Подпрограмма 5)

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 29.07.2020 № 410-па, от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 10.02.2021 № 65-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па)

1. ПАСПОРТ Подпрограммы 5

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па) | |
| Наименование Подпрограммы 5 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на территории Шелеховского района |
| Период реализации подпрограммы 5 | 2020 – 2030 годы |
| Разработчики Подпрограммы 5 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Исполнители Подпрограммы 5 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Цели Подпрограммы 5 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района. |
| Задачи Подпрограммы 5 | 1. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 10.02.2021 № 65-па) | |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5 | 2020 – 2030 годы.  Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 | Общий объем финансирования составляет  883,4 тыс. рублей в том числе:  2020 г. – 8,2 тыс. руб.;  2021 г. – 30,0 тыс. руб.;  2022 г. – 0,0 тыс. руб.;  2023 г. – 355,0 тыс. руб.;  2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  2025 г. – 420,2 тыс. руб.;  2026 г. – 10,0 тыс. руб.;  2027 г. – 10,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 50,0 тыс. руб.  Источники финансирования:  Объем финансирования из областного бюджета составит 0,0 тыс. рублей:  2020 г. – 0,0 тыс. руб.;  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 0,0 тыс. руб.;  2023 г. – 0,0 тыс. руб.;  2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  2025 г. – 0,0 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.  Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 883,4 тыс. рублей в том числе:  2020 г. – 8,2 тыс. руб.;  2021 г. – 30,0 тыс. руб.;  2022 г. – 0,0 тыс. руб.;  2023 г. – 355,0 тыс. руб.;  2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  2025 г. – 420,2 тыс. руб.;  2026 г. – 10,0 тыс. руб.;  2027 г. – 10,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 50,0 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 29.07.2020 № 410-па, от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 5 | Стабильное обеспечение транспортным обслуживанием населения между поселениями в границах Шелеховского района |

2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 5

Организация транспортного обслуживания населения на территории Шелеховского района включает:

1) планирование регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

2) организацию и проведение мероприятий по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

3) ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Шелеховского района;

4) выдачу и переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, карт муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

5) установление требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

6) организацию и осуществление контроля за осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пределах полномочий, установленных частью 2 статьи 35 и частью 1 статьи 37 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7) осуществление иных организационных мероприятий и распорядительных действий в соответствии с действующим законодательством.

3. Цель и задачи Подпрограммы 5

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района

от 10.02.2021 № 65-па)

Основной целью Подпрограммы 5 является создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом.

4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 5

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района

от 19.01.2021 № 20-па)

Мероприятия Подпрограммы 5 направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 с указанием размера и источников финансирования, целевые индикаторы и показатели результативности каждого мероприятия, а также реализации Подпрограммы 5 в целом представлен в Приложении 9 к муниципальной программе.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па)

Подпрограмма 5 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 5 составляет 11 лет, в течение 2020 – 2030 годов.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па)

5. Механизм реализации Подпрограммы 5 и контроль за ходом ее реализации

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Механизм реализации Подпрограммы 5 – это система скоординированных по срокам мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Реализация Подпрограммы 5 осуществляется Комитетом по градостроительству и инфраструктуре.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Текущее управление Подпрограммой 5 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Утратил силу с января 2021 года – в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па.

(см. текст в предыдущей редакции)

Исполнители Подпрограммы 5:

1) взаимодействуют с заинтересованными органами государственной власти и местного самоуправления, с физическими и юридическими лицами;

2) уточняют затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели, а также механизм реализации Подпрограммы 5;

3) подготавливают проекты соглашений (договоров) с органами государственной власти и местного самоуправления власти, физическими и юридическими лицами;

4) несут ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы 5.

Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий, готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 5 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 5.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Приложение 6 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

(введено Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па)

Подпрограмма 6 «Обеспечение градостроительной деятельности в Шелеховском районе» (далее – Подпрограмма 6)

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 15.04.2021 № 222-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 22.11.2021 № 616-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 17.02.2023, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па)

1. ПАСПОРТ Подпрограммы 6

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| Наименование Подпрограммы 6 | Обеспечение градостроительной деятельности в Шелеховском районе |
| Период реализации Подпрограммы 6 | 2021 – 2030 годы |
| Разработчики Подпрограммы 6 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Исполнители Подпрограммы 6 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Управление образования |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 16.06.2023 № 343-па, от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Цель Подпрограммы 6 | Обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района |
| Задачи Подпрограммы 6 | 1. Актуализация документов территориального планирования Шелеховского района.  2. Оптимизация размещения рекламных конструкций. Осуществление эффективного контроля за размещением рекламных конструкций.  3. Установление и изменение границ зон с особыми условиями использования территории.  4. Утратил силу с января 2025 года – в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 03.02.2022 № 51-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6 | 2021-2030 годы.  Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 | Общий объем финансирования составляет 5 298,0 тыс. рублей в том числе:  2021 г. – 769,0 тыс. руб.;  2022 г. – 2 747,0 тыс. руб.;  2023 г. – 690,0 тыс. руб.;  2024 г. – 30,0 тыс. руб.;  2025 г. – 1 280,0 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.  Источники финансирования:  Объем финансирования из областного бюджета составит 2 047,0 тыс. рублей:  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 2 047,0 тыс. руб.;  2023 г. – 0,0 тыс. руб.;  2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  2025 г. – 0,0 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.  Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 3 251,0 тыс. рублей в том числе:  2021 г. – 769,0 тыс. руб.;  2022 г. – 700,0 тыс. руб.;  2023 г. – 690,0 тыс. руб.;  2024 г. – 30,0 тыс. руб.;  2025 г. – 1 062,0 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 15.04.2021 № 222-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 22.11.2021 № 616-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6 | 1. Обеспеченность территории Шелеховского района актуализированными документами территориального планирования в соответствии с основными принципами градостроительной деятельности.  2. Увеличение размещения рекламных конструкций в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций. Устранение случаев незаконно установленных рекламных конструкций.  3. Установление и изменение границ зон с особыми условиями использования территории  4. Утратил силу с января 2025 года – в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 03.02.2022 № 51-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 20.02.2025 № 98-па) | |

2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 6

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Подпрограмма направлена на реализацию и совершенствование документов территориального планирования Шелеховского района в целях обеспечения устойчивого развития территории Шелеховского района, формирование документов, содержащих описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории, приведения рекламно-информационного пространства в соответствие с требованиями действующего законодательства.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 20.07.2022 № 393-па, 17.02.2023 № 101-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Схема территориального планирования Шелеховского района утверждена решением Думы Шелеховского муниципального района от 10.12.2013 № 51-рд «Об утверждении Схемы территориального планирования Шелеховского района». Актуализация схемы территориального планирования Шелеховского района необходима в целях приведения в соответствие со Стратегией социально-экономического развития Шелеховского района на 2019 – 2030 годы, а также в целях учета положений градостроительной документации Российской Федерации, Иркутской области, действующей в части территории Шелеховского района, градостроительной документацией поселений Шелеховского района, принятых после утверждения схемы территориального планирования Шелеховского района.

В целях размещения рекламных конструкций на территории Шелеховского района в соответствие со Схемой размещения рекламных конструкций и устранения случаев незаконно установленных рекламных конструкций требуется проведение торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкции, а также выполнение работ по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций.

3. Цель и задачи Подпрограммы 6

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 03.02.2022 № 51-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Основной целью Подпрограммы 6 является обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района.

Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Актуализация документов территориального планирования Шелеховского района.

2. Оптимизация размещения рекламных конструкций. Осуществление эффективного контроля за размещением рекламных конструкций.

3. Установление и изменение границ зон с особыми условиями использования территории.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 03.02.2022 № 51-па, от 20.07.2022 № 393-па)

4. Утратил силу с января 2025 года – в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па.

(см. текст в предыдущей редакции)

Предусмотренные в рамках поставленных задач мероприятия позволят обеспечить устойчивое развитие территории Шелеховского района, исполнение полномочий в области размещения рекламных конструкций в Шелеховском районе, и в максимальной степени будут способствовать достижению цели и конечных результатов Подпрограммы 6.

4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 6

Мероприятия Подпрограммы 6 направлены на реализацию поставленной цели и задач. Перечень мероприятий Подпрограммы 6 с указанием источников финансирования, вида и размера расходов бюджета представлен в Приложении 9 к муниципальной программе.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 15.11.2021 № 606-па)

Подпрограмма 6 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 6 составляет 10 лет, в течение 2021 – 2030 годов.

5. Механизм реализации Подпрограммы 6 и контроль за ходом ее реализации

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Реализация Подпрограммы 6 осуществляется посредством взаимодействия отдела территориального развития Комитета по градостроительству и инфраструктуре с региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности и гражданами.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Текущее управление Подпрограммой 6 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Утратил силу с января 2021 года – в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па.

(см. текст в предыдущей редакции)

Исполнитель Подпрограммы 6:

1. взаимодействует с заинтересованными органами, хозяйствующими субъектами и организациями для эффективного обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре Администрации Шелеховского муниципального района;

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

1. готовит предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;
2. представляет заявки на финансирование Подпрограммы 6;
3. уточняет затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели;
4. разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты правовых актов Шелеховского района, необходимых для выполнения Подпрограммы 6.
5. несет ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы 6.

(пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы 6, готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 6 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 6.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Приложение 7 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

(введено Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па)

Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре» (далее – Подпрограмма 7)

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 15.04.2021 № 222-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па)

1. ПАСПОРТ Подпрограммы 7

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| Наименование Подпрограммы 7 | Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Период реализации подпрограммы 7 | 2021 – 2030 годы |
| Разработчики Подпрограммы 7 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Исполнители Подпрограммы 7 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Цель Подпрограммы 7 | Создание условий для обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Задача Подпрограммы 7 | Повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере территориального развития и обустройства. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7 | 2021-2030 годы.  Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 | Общий объем финансирования составляет  147 421,8 тыс. рублей в том числе:  2021 г. – 10 057,6 тыс. руб.;  2022 г. – 13 240,3 тыс. руб.;  2023 г. – 16 024,1 тыс. руб.;  2024 г. – 19 119,9 тыс. руб.;  2025 г. – 17 900,7 тыс. руб.;  2026 г. – 13 039,6 тыс. руб.;  2027 г. – 13 039,6 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 45 000,0 тыс. руб.  Источники финансирования:  Объем финансирования из областного бюджета составит 15 541,8 тыс. рублей:  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 0,0 тыс. руб.;  2023 г. – 2 877,2 тыс. руб.;  2024 г. – 4 884,4 тыс. руб.;  2025 г. – 7 780,2 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.  Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 131 880,0 тыс. рублей в том числе:  2021 г. – 10 057,6 тыс. руб.;  2022 г. – 13 240,3 тыс. руб.;  2023 г. – 13 146,9 тыс. руб.;  2024 г. – 14 235,5 тыс. руб.;  2025 г. – 10 120,5 тыс. руб.;  2026 г. – 13 039,6 тыс. руб.;  2027 г. – 13 039,6 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 45 000,0 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 15.04.2021 № 222-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 7 | Исполнение полномочий Комитета по градостроительству и инфраструктуре без нарушений на уровне 100% |
| в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) | |

2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 7

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Комитет по градостроительству и инфраструктуре является органом Администрации Шелеховского муниципального района, осуществляющим полномочия в сфере градостроительной деятельности, управления объектами коммунальной инфраструктуры, охраны окружающей среды.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Комитет по градостроительству и инфраструктуре подконтрольно и подотчетно в своей деятельности Мэру Шелеховского муниципального района, заместителю Мэра района по экономике и финансам.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Положением об Комитете по градостроительству и инфраструктуре Администрации Шелеховского муниципального района, утвержденным решением Думы Шелеховского муниципального района от 28.11.2024 № 35-рд, определены основные задачи Комитета по градостроительству и инфраструктуре:

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

1) формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности, направленной на решение текущих и перспективных задач комплексного социально-экономического развития на территории Шелеховского района;

2) формирование и реализация единой политики в сфере управления коммунальной инфраструктурой, в сфере охраны окружающей среды на территории Шелеховского района в пределах полномочий, установленных действующим законодательством;

3) обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории Шелеховского района в пределах полномочий, установленных действующим законодательством;

4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Шелеховского района.

3. Цель и задачи Подпрограммы 7

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Основной целью Подпрограммы 7 является создание условий для обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Для достижения поставленной цели необходимо повысить качество выполнения муниципальных функций в сфере градостроительства, инфраструктуры и экологии.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 7

Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на реализацию поставленной цели и задачи. Перечень мероприятий Подпрограммы 7 с указанием размера и источников финансирования, целевые индикаторы и показатели результативности каждого мероприятия, а также реализации Подпрограммы 7 в целом представлен в Приложении 9 к муниципальной программе.

(в ред. Постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 15.11.2021 № 606-па)

Подпрограмма 7 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 7 составляет 10 лет, в течение 2021 – 2030 годов.

В соответствии с целью подпрограммы в течение срока ее реализации предполагаются следующие мероприятия:

организация оплаты труда, выплат пособий социального страхования, начислений на оплату труда, удержание налогов, сумм обязательных взносов и других сумм;

обеспечение услугами связи, в том числе доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», почтовыми расходами;

организацию работ по содержанию имущества, оплате коммунальных услуг, обеспечение оборудованием, мебелью, оргтехникой, средствами связи, расходными материалами, канцелярскими и хозяйственными принадлежностями, конвертами, знаками почтовой оплаты, подпиской на периодические издания.

5. Механизм реализации Подпрограммы 7 и контроль за ходом ее реализации

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Механизм реализации Подпрограммы 7 – это система скоординированных по срокам мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Реализация Подпрограммы 7 осуществляется Комитетом по градостроительству и инфраструктуре во взаимодействии с федеральными, региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности и гражданами.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Текущее управление Подпрограммой 7 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Исполнитель Подпрограммы 7:

1) взаимодействует с заинтересованными органами, хозяйствующими субъектами и организациями для эффективного обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре;

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

2) готовит предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

3) представляет заявки на финансирование Подпрограммы 7;

4) уточняет затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели;

5) разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты правовых актов Шелеховского района, необходимых для выполнения Подпрограммы 7;

6) несет ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы 7.

Для обеспечения мониторинга реализации Подпрограммы 7 Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы 7 для подготовки сводного ежеквартального отчета о ходе финансирования и выполнения мероприятий муниципальной программы нарастающим итогом с начала года, ежегодного доклада о реализации муниципальной программы.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 №98-па)

Приложение 8 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района

(введено постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.11.2021 № 606-па)

Подпрограмма 8 «Обеспечение развития и функционирования объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры Шелеховского района» (далее – Подпрограмма 8)

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па)

1. ПАСПОРТ Подпрограммы 8

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| Наименование Подпрограммы 8 | Обеспечение развития и функционирования объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры Шелеховского района |
| Период реализации Подпрограммы 8 | 2021 – 2030 годы |
| Разработчики Подпрограммы 8 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Исполнители Подпрограммы 8 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ «ИХСИ ШР»  МКУ ШР «ПО ДД» |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Цель Подпрограммы 8 | Повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере оказания услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района. |
| Задача Подпрограммы 8 | 1. Создание условий для обеспечения деятельности МКУ «ИХСИ ШР»;  2. Создание условий для обеспечения деятельности МКУ ШР «ПО ДД» |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) | |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 8 | 2021-2030 годы.  Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 8 | Общий объем финансирования составляет 161 155,2 тыс. рублей в том числе:  2021 г. – 4 068,3 тыс. руб.;  2022 г. – 11 814,6 тыс. руб.;  2023 г. – 12 248,5 тыс. руб.;  2024 г. – 14 566,5 тыс. руб.;  2025 г. – 27 672,7 тыс. руб.;  2026 г. – 12 892,3 тыс. руб.;  2027 г. – 12 892,3 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 65 000,0 тыс. руб.  Источники финансирования:  Объем финансирования из областного бюджета составит 11 629,8 тыс. рублей:  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 0,0 тыс. руб.;  2023 г. – 385,2 тыс. руб.;  2024 г. – 3 288,4 тыс. руб.;  2025 г. – 7 956,2 тыс. руб.;  2026 г. – 0,0 тыс. руб.;  2027 г. – 0,0 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб.  Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 149 525,4 тыс. рублей в том числе:  2021 г. – 4 068,3 тыс. руб.;  2022 г. – 11 814,6 тыс. руб.;  2023 г. – 11 863,3 тыс. руб.;  2024 г. – 11 278,1 тыс. руб.;  2025 г. – 19 716,5 тыс. руб.;  2026 г. – 12 892,3 тыс. руб.;  2027 г. – 12 892,3 тыс. руб.;  2028 - 2030 гг. – 65 000,0 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 8 | 1. Исполнение полномочий МКУ «ИХСИ ШР» без нарушений на уровне 100%;  2. Исполнение полномочий МКУ ШР «ПО ДД» без нарушений на уровне 100% |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) | |

2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 8

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

МКУ «ИХСИ ШР» создано для выполнения работ, оказания услуг в целях организации деятельности по инженерно-хозяйственному и сметному сопровождению.

МКУ ШР «ПО ДД» создано для выполнения работ, оказания услуг в целях организации деятельности по обеспечению дорожной деятельности на территории Шелеховского района.

Уставом МКУ «ИХСИ ШР», утвержденным распоряжением Комитета по градостроительству и инфраструктуре Администрации Шелеховского муниципального района от 14.01.2025 № 1, определена основная задача МКУ «ИХСИ ШР» по повышению качества выполнения муниципальных функций в сфере оказания услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района.

Согласно Уставу МКУ ШР «ПО ДД», утвержденному распоряжением Комитета по градостроительству и инфраструктуре Администрации Шелеховского муниципального района от 14.01.2025 № 2, основной задачей МКУ «ПО ДД» является выполнение работ, оказание услуг по сопровождению дорожной инфраструктуры Шелеховского района.

3. Цель и задачи Подпрограммы 8

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Основной целью подпрограммы является повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере оказания услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечение деятельности МКУ «ИХСИ ШР», МКУ ШР «ПО ДД».

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Предусмотренное в рамках поставленной задачи мероприятие позволит обеспечить реализацию мероприятий муниципальных и государственных программ в области строительства, реконструкции, модернизации, капитального и текущего ремонта социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры, в области экологии, и в максимальной степени будут способствовать достижению цели и конечных результатов Подпрограммы 8.

4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 8

Мероприятия Подпрограммы 8 направлены на реализацию поставленной цели и задачи. Перечень мероприятий Подпрограммы 8 с указанием источников финансирования, вида и размера расходов бюджета представлен в Приложении 9 к Муниципальной программе.

Подпрограмма 8 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 8 составляет 10 лет, в течение 2021 – 2030 годов.

5. Механизм реализации Подпрограммы 8 и контроль за ходом ее реализации

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Реализация Подпрограммы 8 осуществляется посредством взаимодействия МКУ «ИХСИ ШР», МКУ ШР «ПО ДД» со структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального района.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Текущее управление Подпрограммой 8 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Исполнитель Подпрограммы 8:

1. взаимодействует с заинтересованными органами, хозяйствующими субъектами и организациями для эффективного обеспечения деятельности МКУ «ИХСИ ШР», МКУ ШР «ПО ДД»;

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

1. готовит предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;
2. представляет заявки на финансирование Подпрограммы 8;
3. уточняет затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели;
4. разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты правовых актов Шелеховского района, необходимых для выполнения Подпрограммы 8.
5. несет ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы 8.

Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы 8, готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 8 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 8.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па

«Приложение 9 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

Перечень мероприятий муниципальной программы, финансирование

и планируемые целевые индикаторы реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи,  мероприятия муниципальной программы | Исполнитель мероприятий муниципальной программы | | Срок реализации мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | Целевые индикаторы, показатели результативности реализации муниципальной программы | |
| Фин. средства, всего | в том числе: | | | | | | Наименование | Плановое значение |
| ФБ | ОБ | МБ | | ВИ |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 |
| **Муниципальная программа «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»** | | | | | | | | | | | | | |
| Осуществление устойчивого развития градостроительной деятельности, реализация коммунальной, транспортной инфраструктур Шелеховского района | | | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ «ИХСИ ШР»  Управление образования    Отдел культуры  Отдел по молодежной политике и спорту  Администрация Шелеховского муниципального района  Учреждения, подведомственные Управлению образования  Учреждения, подведомственные отделу по молодежной политике и спорту  МКУ ШР «ПО ДД» | 2019 | 34 649,3 | - | 14 982,2 | 19 667,1 | | - | 1. Увеличение доли сельского населения, обеспеченного теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением, отвечающей требованием безопасности.  2. Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов.  3. Приведение коммунального и электросетевого хозяйства к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности.  4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится  5. Обеспечение транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.  6. Обеспеченность территории Шелеховского района актуализированными документами территориального планирования в соответствии с основными принципами градостроительной деятельности. Увеличение размещения рекламных конструкций в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций. Устранение случаев незаконно установленных рекламных конструкций.  7. Исполнение полномочий Управления территориального развития и обустройства без нарушений  8. Исполнение полномочий МКУ «ИХСИ ШР»  без нарушений  9. Исполнение  полномочий МКУ ШР «ПО ДД»  без нарушений | | До 92%  До 40%  На уровне  90 %  До 50 %  До 100 %  До 100%  На уровне 100%  На уровне 100%  На уровне 100% |
| 2020 | 52 763,1 | - | 20 069,2 | 32 693,9 | | - |
| 2021 | 129 125,7 | - | 80 516,8 | 48 608,9 | | - |
| 2022 | 364 725,9 | 262 475,6 | 27 161,8 | 75 088,5 | | - |
| 2023 | 320 213,4 | 76 377,6 | 59 047,7 | 184 788,1 | | - |
| 2024 | 383 938,7 | - | 116 384,4 | 267 554,3 | | - |
| 2025 | 637 886,4 | - | 226 577,0 | 411 309,4 | | - |
| 2026 | 266 390,3 | - | 93 633,0 | 172 757,3 | | - |
| 2027 | 289 105,2 | - | 93 041,4 | 196 063,8 | | - |
| 2028-2030 | 865 260,3 | - | 277 068,9 | 588 191,4 | | - |
| 2019-2030 | 3 344 058,3 | 338 853,2 | 1 008 482,4 | 1 996 722,7 | | - |
| **Подпрограмма 1 «Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | 30 209,9 | - | 13 185,5 | 17 024,4 | | - | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района | | Снижение аварийных ситуаций до 24 ед. |
| 2020 | 26 666,9 | - | 9 863,2 | 16 803,7 | | - |
| 2021 | 103 618,8 | - | 80 516,8 | 23 102,0 | | - |
| 2022 | 293 462,6 | 261 669,2 | 19 002,3 | 12 791,1 | | - |
| 2023 | 85 658,4 | 76 377,6 | 3 182,5 | 6 098,3 | | - |
| 2024 | 67 534,0 | - | 40 823,4 | 26 710,6 | | - |
| 2025 | 172 180,3 | - | 127 873,0 | 44 307,3 | | - |
| 2026 | 9 657,0 | - | - | 9 657,0 | | - |
| 2027 | 15 606,7 | - | - | 15 606,7 | | - |
| 2028-2030 | 189 886,1 | - | 134 986,1 | 54 900,0 | | - |
| 2019-2030 | 994 480,7 | 338 046,8 | 429 432,8 | 227 001,1 | | - |
| 1.1. | Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | 30 209,9 | - | 13 185,5 | 17 024,4 | | - |  | |  |
| 2020 | 26 666,9 | - | 9 863,2 | 16 803,7 | | - |
| 2021 | 103 618,8 | - | 80 516,8 | 23 102,0 | | - |
| 2022 | 293 462,6 | 261 669,2 | 19 002,3 | 12 791,1 | | - |
| 2023 | 85 658,4 | 76 377,6 | 3 182,5 | 6 098,3 | | - |
| 2024 | 67 534,0 | - | 40 823,4 | 26 710,6 | | - |
| 2025 | 172 180,3 | - | 127 873,0 | 44 307,3 | |  |
| 2026 | 9 657,0 | - | - | 9 657,0 | | - |
| 2027 | 15 606,7 | - | - | 15 606,7 | | - |
| 2028-2030 | 189 886,1 | - | 134 986,1 | 54 900,0 | | - |
| 2019-2030 | 994 480,7 | 338 046,8 | 429 432,8 | 227 001,1 | | - |
| 1.1.1 | п. Чистые Ключи, капитальный ремонт магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи. II этап-2018 год | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 3 832,2 | - | 3 410,6 | 421,6 | | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода | | 100% |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 3 832,2 | - | 3 410,6 | 421,6 | | - |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт 1,4 км магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи, от ВК-3 до городской черты г. Шелехов, Шелеховского района, Иркутской области | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 11 542,3 | - | 9 774,9 | 1 767,4 | | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода | | 100% |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 11 542,3 | - | 9 774,9 | 1 767,4 | | - |
| 1.1.3 | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельные социальной сферы | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 822,8 | - | - | 822,8 | | - | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельные социальной сферы | | 4 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | 1 320,5 | - | - | 1 320,5 | | - |
| 2023 | 1 431,0 | - | - | 1 431,0 | | - |
| 2024 | 2 843,9 | - | - | 2 843,9 | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | 36 986,1 | - | 32 986,1 | 4 000,0 | | - |
| 2019-2030 | 43 404,3 | - | 32 986,1 | 10 418,2 | | - |
| 1.1.4 | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по реконструкции объекта капитального строительства «Водопроводная напорно-разводящая сеть (п. Подкаменная)» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Проведение ремонта | | 3 км |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | 2 500,0 | - | - | 2 500,0 | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 2 500,0 | - | - | 2 500,0 | | - |
| 1.1.5 | Подготовка объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, к работе в зимних условиях (поставка материалов и оборудования для ремонта объектов и сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Шелеховского района) | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Проведение текущего ремонта | | 3 объекта |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 1 200,0 | - | - | 1 200,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | 299,7 | - | - | 299,7 | | - |
| 2024 | 276,6 | - | - | 276,6 | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | 400,0 | - | - | 400,0 | | - |
| 2019-2030 | 2 176,3 | - | - | 2 176,3 | | - |
| 1.1.6 | Создание аварийно-технического запаса для объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 164,3 | - | - | 164,3 | | - | Количество приобретенного оборудования | | 4 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 164,3 | - | - | 164,3 | | - |
| 1.1.7 | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по капитальному ремонту магистрального водопровода Шелехов -Чистые Ключи | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | 1 264,1 | - | - | 1 264,1 | | - | Количество разработанной проектно-сметной документации | | 1 ед. |
| 2020 | 1 293,5 | - | - | 1 293,5 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 2 557,6 | - | - | 2 557,6 | | - |
| 1.1.8 | Строительный контроль по капитальному ремонту магистрального водопровода Шелехов -Чистые Ключи | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 336,9 | - | - | 336,9 | | - | Количество объектов, по которым  пройден строительный контроль | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 160,0 | - | - | 160,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 750,0 | - | - | 750,0 | | - |
| 2025 | 750,0 | - | - | 750,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 1 996,9 | - | - | 1 996,9 | | - |
| 1.1.9 | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи», в том числе по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 24,0 | - | - | 24,0 | | - | Количество объектов, по которым  пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | | 1 объект |
| 2020 | 57,6 | - | - | 57,6 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | 80,0 | - | - | 80,0 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 161,6 | - | - | 161,6 | | - |
| 1.1.10 | Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения сельских поселений Шелеховского района | Администрация Шелеховского муниципального района  Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество приобретенной техники | | 1 ед. |
| 2020 | 2 705,0 | - | 1 764,2 | 940,8 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 5 280,0 | - | 4 316,4 | 963,6 | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | 1 650,0 | - | - | 1 650,0 | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | 15 000,0 | - | 13 000,0 | 2 000,0 | | - |
| 2019-2030 | 24 635,0 | - | 19 080,6 | 5 554,4 | | - |
| 1.1.11 | Выполнение работ на объект: «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество  разработанной проектно-сметной документации | | 1 ед. |
| 2020 | 1 500,0 | - | - | 1 500,0 | | - |
| 2021 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | 4 583,3 | - | - | 4 583,3 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 8 083,3 | - | - | 8 083,3 | | - |
| 1.1.12 | Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым пройдена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 2 188,4 | - | - | 2 188,4 | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 2 188,4 | - | - | 2 188,4 | | - |
| 1.1.13 | Прохождение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым пройдена государственная экологическая экспертиза по проектной документации | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 350,0 | - | - | 350,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 276,9 | - | - | 276,9 | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 626,9 | - | - | 626,9 | | - |
| 1.1.14 | Разработка технических условий на пересечение объектом «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» железнодорожных путей на км 5249 пк4 в границах станции Подкаменная Восточно-Сибирской железной дороги | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество разработанных технических условий | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 137,0 | - | - | 137,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 137,0 | - | - | 137,0 | | - |
| 1.1.15 | Согласование проектной документации на пересечение объектом «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» железнодорожных путей на км 5249 пк4 в границах станции Подкаменная Восточно-Сибирской железной дороги | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество согласованной проектной документации | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 102,0 | - | - | 102,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 115,8 | - | - | 115,8 | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 217,8 | - | - | 217,8 | | - |
| 1.1.16 | Капитальный ремонт канализационного коллектора п. Чистые Ключи - Шелехов | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество построенных объектов | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 60 590,6 | - | 53 925,6 | 6 665,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 60 590,6 | - | 53 925,6 | 6 665,0 | | - |
| 1.1.17 | Техническое обследование и актуализация схем водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 2 100,0 | - | - | 2 100,0 | | - | Количество актуализированных схем | | 4 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 599,5 | - | - | 599,5 | | - |
| 2025 | 419,7 | - | - | 419,7 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | 2 500,0 | - | - | 2 500,0 | | - |
| 2019-2030 | 5 619,2 | - | - | 5 619,2 | | - |
| 1.1.18 | Восстановительные работы | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | | - | Количество устраненных аварийных ситуаций | | 5 ед. |
| 2020 | 2 954,7 | - | - | 2 954,7 | | - |
| 2021 | 3 965,8 | - | - | 3 965,8 | | - |
| 2022 | 5 309,4 | - | - | 5 309,4 | | - |
| 2023 | 3 614,7 | - | - | 3 614,7 | | - |
| 2024 | 4 553,1 | - | - | 4 553,1 | | - |
| 2025 | 8 020,0 | - | - | 8 020,0 | | - |
| 2026 | 2 169,2 | - | - | 2 169,2 | | - |
| 2027 | 2 494,3 | - | - | 2 494,3 | | - |
| 2028-2030 | 8 000,0 | - | - | 8 000,0 | | - |
| 2019-2030 | 42 081,2 | - | - | 42 081,2 | | - |
| 1.1.19 | Очистка накопительных емкостей систем водоснабжения  п. Чистые Ключи,  п. Подкаменная | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 2 906,9 | - | - | 2 906,9 | | - | Количество очищенных емкостей | | 6 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 2 906,9 | - | - | 2 906,9 | | - |
| 1.1.20 | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» капитальный ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи IV этап | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 24,0 | - | - | 24,0 | | - | Количество объектов, по которым  пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 24,0 | - | - | 24,0 | | - |
| 1.1.21 | Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Капитальный ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 850,0 | - | - | 850,0 | | - | Количество обследованных объектов | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 850,0 | - | - | 850,0 | | - |
| 1.1.22 | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по капитальному ремонту канализационного коллектора системы КНС п. Чистые Ключи | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 924,5 | - | - | 924,5 | | - | Количество  разработанной проектно-сметной документации | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 924,5 | - | - | 924,5 | | - |
| 1.1.23 | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» капитальному ремонту канализационного коллектора системы КНС п. Чистые Ключи | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 24,0 | - | - | 24,0 | | - | Количество объектов, по которым пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 24,0 | - | - | 24,0 | | - |
| 1.1.24 | Выполнение  комплекса изысканий: геодезических, геологических, гидрометеорологических и экологических по объекту «Строительство водопроводных сетей д. Олха» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 4 393,9 | - | - | 4 393,9 | | - | Количество обследованных объектов | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 4 393,9 | - | - | 4 393,9 | | - |
| 1.1.25 | Разработка проекта планировки, проекта межевания территории, проектно-сметной документации, проведение историко-культурной экспертизы земельного участка для реализации мероприятия по строительству водопроводных сетей д. Олха | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество  разработанной проектно-сметной документации | | 1 ед. |
| 2020 | 2 330,0 | - | - | 2 330,0 | | - |
| 2021 | 2 330,0 | - | - | 2 330,0 | | - |
| 2022 | 2 330,0 | - | - | 2 330,0 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 6 990,0 | - | - | 6 990,0 | | - |
| 1.1.26 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Строительство водопроводных сетей д. Олха» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым пройдена государственная экспертиза проектной документации | | 1 ед. |
| 2020 | 2 468,1 | - | - | 2 468,1 | | - |
| 2021 | 260,1 | - | - | 260,1 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 2 728,2 | - | - | 2 728,2 | | - |
| 1.1.27 | Прохождение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Строительство водопроводных сетей д. Олха» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым пройдена государственная экспертиза проектной документации | | 1 ед. |
| 2020 | 205,9 | - | - | 205,9 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 205,9 | - | - | 205,9 | | - |
| 1.1.28 | Строительство водопроводных сетей д. Олха (включая затраты на осуществление строительного контроля, авторского надзора, технологического присоединения к сетям холодного водоснабжения, подключение водоразборных колонок) | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество построенных объектов | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | 108 833,9 | 104 306,4 | 4 346,1 | 181,4 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 108 833,9 | 104 306,4 | 4 346,1 | 181,4 | | - |
| 1.1.29 | Капитальный ремонт 1,4 км магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи от городской черты г. Шелехов до водопроводной насосной станции ВНС-1 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода | | 100% |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 20 777,7 | - | 18 492,2 | 2 285,5 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 20 777,7 | - | 18 492,2 | 2 285,5 | | - |
| 1.1.30 | Капитальный ремонт водовода Шелехов - Чистые Ключи от ВНС-1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода | | 100% |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 41 485,2 | - | 36 507,0 | 4 978,2 | | - |
| 2025 | 149 835,2 | - | 127 873,0 | 21 962,2 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 191 320,4 | - | 164 380,0 | 26 940,4 | | - |
| 1.1.31 | Разработка проектной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)» | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество  разработанной проектно-сметной документации | | 1 ед. |
| 2020 | 9 757,7 | - | 8 099,0 | 1 658,7 | | - |
| 2021 | 9 100,0 | - | 8 099,0 | 1 001,0 | | - |
| 2022 | 9 100,0 | - | 8 099,0 | 1 001,0 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 27 957,7 | - | 24 297,0 | 3 660,7 | | - |
| 1.1.32 | Разработка технических условий на пересечение трубопроводом водовода Шелехов –Чистые Ключи железнодорожных путей на км 5205 пк 4 в границах станции Гончарово Восточно-Сибирской железной дороги | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество разработанных технических условий | | 1 ед. |
| 2020 | 131,1 | - | - | 131,1 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 131,1 | - | - | 131,1 | | - |
| 1.1.33 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым пройдена государственная экспертиза проектной документации | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 335,0 | - | - | 335,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 335,0 | - | - | 335,0 | | - |
| 1.1.34 | Прохождение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым пройдена государственная экологическая экспертиза проектной документации | | 1 ед. |
| 2020 | 350,0 | - | - | 350,0 | | - |
| 2021 | 205,9 | - | - | 205,9 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 555,9 | - | - | 555,9 | | - |
| 1.1.35 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для реализации мероприятия по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина – с. Баклаши)» | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество обследованных объектов | | 1 ед. |
| 2020 | 565,1 | - | - | 565,1 | | - |
| 2021 | 565,1 | - | - | 565,1 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 1 130,2 | - | - | 1 130,2 | | - |
| 1.1.36 | Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)  (включая затраты на осуществление строительного контроля, авторского надзора, технологического присоединения к сетям холодного водоснабжения, подключение водоразборных колонок) | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество построенных объектов | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | 164 193,3 | 157 362,8 | 6 557,2 | 273,3 | | - |
| 2023 | 79 692,9 | 76 377,6 | 3 182,5 | 132,8 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 243 886,2 | 233 740,4 | 9 739,7 | 406,1 | | - |
| 1.1.37 | Строительный контроль по капитальному ремонту канализационного коллектора системы КНС п. Чистые Ключи | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым пройден строительный контроль | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 697,6 | - | - | 697,6 | | - |
| 2022 | 318,4 | - | - | 318,4 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 1 016,0 | - | - | 1 016,0 | | - |
| 1.1.38 | Техническое обследование и разработка (актуализация) схем теплоснабжения сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района | Администрация Шелеховского муниципального района  Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество разработанных схем | | 5 ед. |
| 2020 | 1 300,0 | - | - | 1 300,0 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | 600,0 | - | - | 600,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | | - |
| 2019-2030 | 3 900,0 | - | - | 3 900,0 | | - |
| 1.1.39 | Разработка проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения, расположенных на территории сельских поселений Шелеховского района, в том числе проведение экспертизы проекта, лабораторные исследования воды, разработка программы локального мониторинга состояния эксплуатационных горизонтов подземных вод на участках недр местного значения | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество  разработанных проектов зон санитарной охраны | | 5 ед. |
| 2020 | 160,5 | - | - | 160,5 | | - |
| 2021 | 125,0 | - | - | 125,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 285,5 | - | - | 285,5 | | - |
| 1.1.40 | Отбор и исследование проб воды систем водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Шелеховского района, получение лицензии на добычу подземных вод | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Отбор и исследование проб воды централизованных систем питьевого водоснабжения | | 5 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 297,0 | - | - | 297,0 | | - |
| 2022 | 88,6 | - | - | 88,6 | | - |
| 2023 | 280,0 | - | - | 280,0 | | - |
| 2024 | 1 456,9 | - | - | 1 456,9 | | - |
| 2025 | 1 940,0 | - | - | 1 940,0 | | - |
| 2026 | 1 900,0 | - | - | 1 900,0 | | - |
| 2027 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | | - |
| 2028-2030 | 6 000,0 | - | - | 6 000,0 | | - |
| 2019-2030 | 13 962,5 | - | - | 13 962,5 | | - |
| 1.1.41 | Выполнение археологической разведки земельного участка в районе строительства объекта «Строительство водопроводных сетей д. Олха» для получения историко-культурной экспертизы | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым выполнена археологическая разведка земельного участка в районе строительства объекта | | 1 ед. |
| 2020 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - |
| 1.1.42 | Выполнение археологической разведки земельного участка в районе строительства объекта «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)» для получения историко-культурной экспертизы | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым выполнена археологическая разведка земельного участка в районе строительства объекта | | 1 ед. |
| 2020 | 450,0 | - | - | 450,0 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 450,0 | - | - | 450,0 | | - |
| 1.1.43 | Согласование проектной документации на объект «Капитальный ремонт водовода Шелехов – Чистые Ключи» от ВНС – 1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе на пересечение трубопроводом железнодорожных путей на км 5205 пк4 в границах станции Гончарово Восточно-Сибирской железной дороги | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество согласованной проектной документации | | 1 ед. |
| 2020 | 97,7 | - | - | 97,7 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 97,7 | - | - | 97,7 | | - |
| 1.1.44 | Выдача технических условий на устройство пересечений водопровода по объекту: «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина – с. Баклаши)» с автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального  значения «Смоленщина – Введенщина – Чистые Ключи» на участках: км 14+800, км 16+063, км 16+538, км 16+584, км 17+852 в Шелеховском районе Иркутской области | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество выданных технических условий | | 1 ед. |
| 2020 | 40,0 | - | - | 40,0 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 40,0 | - | - | 40,0 | | - |
| 1.1.45 | Обследование условий организации водоснабжения и водоотведения на территории п. Большой Луг | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Обследование условий организации водоснабжения и водоотведения в п. Большой Луг протяженностью 7 025 м | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | 400,0 | - | - | 400,0 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 400,0 | - | - | 400,0 | | - |
| 1.1.46 | Устройство технологического отверстия для ввода труб в здание ВНС-1 Шелехов – Чистые Ключи | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Выполнение работ по устройству технологического отверстия для ввода труб здание ВНС-1 Шелехов – Чистые Ключи | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 420,0 | - | - | 420,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 420,0 | - | - | 420,0 | | - |
| 1.1.47 | Строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество построенных объектов | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | 4 320,0 | - | - | 4 320,0 | | - |
| 2028-2030 | 101 000,0 | - | 89 000,0 | 12 000,0 | | - |
| 2019-2030 | 105 320,0 | - | 89 000,0 | 16 320,0 | | - |
| 1.1.48 | Строительный контроль по строительству централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым пройден строительный контроль | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | 92,4 | - | - | 92,4 | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 92,4 | - | - | 92,4 | | - |
| 1.1.49 | Технический надзор ОАО «РЖД» при строительстве централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым пройден технический надзор | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | 500,0 | - | - | 500,0 | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 500,0 | - | - | 500,0 | | - |
| 1.1.50 | Технический надзор ОАО «РЖД» при капитальном ремонте водовода Шелехов-Чистые Ключи от ВНС-1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество объектов, по которым пройден технический надзор | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 500,0 | - | - | 500,0 | | - |
| 2025 | 700,0 | - | - | 700,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 1 200,0 | - | - | 1 200,0 | | - |
| 1.1.51 | Осуществление технического надзора за производством работ по монтажу водопроводных сетей на территории Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Отчет об осуществлении технического надзора за производством работ по монтажу водопроводных сетей на территории Шелеховского района | | 2 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | 298,9 | - | - | 298,9 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 298,9 | - | - | 298,9 | | - |
| 1.1.52 | Выдача технических условий на устройство пересечения инженерных коммуникаций с автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального значения «Подъезд к п. Подкаменная» на участках км 6+905 и км 7+193 самотечной канализацией и на км 4+781 напорной канализацией в Шелеховском районе Иркутской области | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2022 | 19,6 | - | - | 19,6 | | - | Количество выданных технических условий | | 1 ед. |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2022-2030 | 19,6 | - | - | 19,6 | | - |
| 1.1.53 | Выполнение корректировки проектно-сметной документации и проведение инженерно-геологических изысканий по объекту: «Капитальный ремонт водовода Шелехов - Чистые Ключи от ВНС-1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2022 | 1 170,0 | - | - | 1 170,0 | | - | Количество выполненных корректировок проектно-сметной документации,  количество проведенных инженерно-геологических изысканий | | 1 ед.  1 ед. |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2022-2030 | 1 170,0 | - | - | 1 170,0 | | - |
| 1.1.54 | Разработка и применение технологического решения системы водоподготовки в п. Подкаменная для снижения концентрации радона-222 и приведения всех показателей до нормы, соответствующей требованиям СанПин | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2022 | - | - | - | - | | - | Количество разработанных технологических решений системы водоподготовки | | 1 ед. |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | 800,0 | - | - | 800,0 | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2022-2030 | 800,0 | - | - | 800,0 | | - |
| 1.1.55 | Получение технических условий для присоединения к электрическим сетям | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2023 | 40,1 | - | - | 40,1 | | - | Количество полученных технических условий | | 1 ед. |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | 200,0 | - | - | 200,0 | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2023-2030 | 540,1 | - | - | 540,1 | | - |
| 1.1.56 | Разработка проекта планировки, проекта межевания территории, проектно-сметной документации, проведение историко-культурной экспертизы земельного участка для реализации мероприятия по строительству централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2023 | - | - | - | - | | - | Количество  разработанной проектно-сметной документации | | 1 ед. |
| 2024 | 450,0 | - | - | 450,0 | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2023-2030 | 450,0 | - | - | 450,0 | | - |
| 1.1.57 | Устройство водозаборной скважины на территории с. Шаманка, п. Пионерск, в том числе получение лицензии на предоставление права пользования участком недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, разработка проекта геологоразведочных работ, разработка проектно-сметной документации | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2023 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - | Количество  полученных лицензий, количество разработанных проектов геологоразведочных работ | | 1 ед.  1 ед. |
| 2024 | 2 500,0 | - | - | 2 500,0 | | - |
| 2025 | 4 000,0 | - | - | 4 000,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | 6 000,0 | - | - | 6 000,0 | | - |
| 2023-2030 | 12 800,0 | - | - | 12 800,0 | | - |
| 1.1.58 | Авторский надзор за капитальным ремонтом водовода Шелехов - Чистые Ключи от ВНС-1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2024 | 232,0 | - | - | 232,0 | | - | Количество объектов, по которым  осуществлен авторский надзор | | 1 ед. |
| 2025 | 232,0 | - | - | 232,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2024-2030 | 464,0 | - | - | 464,0 | | - |
| 1.1.59 | Благоустройство источников водоснабжения на территории сельских поселений Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2024 | 2 048,6 | - | - | 2 048,6 | | - | Количество благоустроенных источников водоснабжения (ед.) | | 1 |
| 2025 | - | - | - | - | | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - | - |
| 2027 | 6 000,0 | - | - | 6 000,0 | | - | - |
| 2028-2030 | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | | - | - |
| 2024-2030 | 20 048,6 | - | - | 20 048,6 | | - | 1 |
| 1.1.60 | Выполнение комплекса работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения), расположенных на территории Шелеховского района, к эксплуатации после строительства, капитального ремонта, ремонта, модернизации, реконструкции | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2024 | 1 977,1 | - | - | 1 977,1 | | - | Количество подготовленных к эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры (ед.) | | 1 |
| 2025 | - | - | - | - | | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2024-2030 | 1 977,1 | - | - | 1 977,1 | | - | 1 |
| 1.1.61 | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по капитальному ремонту водозаборных сооружений в п. Подкаменная Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2026 | 1 437,8 | - | - | 1 437,8 | | - | Количество  разработанной проектно-сметной документации | | 1 |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | 1 437,8 | - | - | 1 437,8 | | - | 1 |
| **Подпрограмма 2 «Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Учреждения, подведомственные Управлению образования  Учреждения, подведомственные отделу по молодежной политике и спорту  МКУ «ИХСИ ШР» | | 2019 | 2 071,0 | - | 1 796,7 | 274,3 | | - | Количество объектов, по которым выполнены:  мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов  Количество обустроенных площадок | | 233 ед. |
| 2020 | 6 172,0 | - | - | 6 172,0 | | - |
| 2021 | 5 580,0 | - | - | 5 580,0 | | - |
| 2022 | 38 564,2 | 806,4 | 5 256,8 | 32 501,0 | | - |
| 2023 | 144 279,2 | - | 4 252,0 | 140 027,2 | | - |
| 2024 | 200 448,2 | - | - | 200 448,2 | | - |
| 2025 | 290 413,3 | - | - | 290 413,3 | | - |
| 2026 | 96 271,1 | - | 591,6 | 95 679,5 | | - |
| 2027 | 96 979,6 | - | - | 96 979,6 | | - |
| 2028-2030 | 279 471,9 | - | 25 000,0 | 254 471,9 | | - |
| 2019-2030 | 1 160 250,5 | 806,4 | 36 897,1 | 1 122 547,0 | | - |
| 2.1. | Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 52,2 | - | - | 52,2 | | - |  | |  |
| 2020 | 32,5 | - | - | 32,5 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | 200,0 | - | - | 200,0 | | - |
| 2023 | 50,0 | - | - | 50,0 | | - |
| 2024 | 50,0 | - | - | 50,0 | | - |
| 2025 | 480,0 | - | - | 480,0 | | - |
| 2026 | 120,0 | - | - | 120,0 | | - |
| 2027 | 120,0 | - | - | 120,0 | | - |
| 2028-2030 | 500,0 | - | - | 500,0 | | - |
| 2019-2030 | 1 604,7 | - | - | 1 604,7 | | - |
| 2.1.1 | Проведение мероприятий (конкурсов, акций, субботников) | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 52,2 | - | - | 52,2 | | - | Количество проведенных мероприятий (ед.) | | 1 |
| 2020 | 32,5 | - | - | 32,5 | | - | 1 |
| 2021 | - | - | - | - | | - | - |
| 2022 | 200,0 | - | - | 200,0 | | - | 1 |
| 2023 | 50,0 | - | - | 50,0 | | - | 1 |
| 2024 | 50,0 | - | - | 50,0 | | - | 2 |
| 2025 | 480,0 | - | - | 480,0 | | - | 1 |
| 2026 | 120,0 | - | - | 120,0 | | - | 1 |
| 2027 | 120,0 | - | - | 120,0 | | - |  |
| 2028-2030 | 500,0 | - | - | 500,0 | | - | 4 |
| 2019-2030 | 1 604,7 | - | - | 1 604,7 | | - | 12 |
| 2.2. | Реализация природоохранных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Учреждения, подведомственные Управлению образования  Учреждения, подведомственные отделу по молодежной политике и спорту  МКУ «ИХСИ ШР» | | 2019 | - | - | - | - | | - |  | |  |
| 2020 | 473,8 | - | - | 473,8 | | - |
| 2021 | 719,7 | - | - | 719,7 | | - |
| 2022 | 27 819,2 | - | 1 947,7 | 25 871,5 | | - |
| 2023 | 134 992,6 | - | - | 134 992,6 | | - |
| 2024 | 194 117,5 | - | - | 194 117,5 | | - |
| 2025 | 281 872,3 | - | - | 281 872,3 | | - |
| 2026 | 87 297,5 | - | - | 87 297,5 | | - |
| 2027 | 90 617,6 | - | - | 90 617,6 | | - |
| 2028-2030 | 231 471,9 | - | - | 231 471,9 | | - |
| 2019-2030 | 1 049 382,1 | 0,0 | 1 947,7 | 1 047 434,4 | | - |
| 2.2.1 | Очистка мест несанкционированного размещения отходов (в том числе выполнение проектных, изыскательских и маркшейдерских работ) | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ «ИХСИ ШР» | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество мероприятий по очистке мест несанкционированного размещения отходов (ед.)/  Количество мероприятий по выполнению маркшейдерских работ (ед.) | | - |
| 2020 | 473,8 | - | - | 473,8 | | - | 2/1 |
| 2021 | 719,7 | - | - | 719,7 | | - | 3/1 |
| 2022 | 27 819,2 | - | 1 947,7 | 25 871,5 | | - | 5/1 |
| 2023 | 120 992,6 | - | - | 120 992,6 | | - | 7/1 |
| 2024 | 180 117,5 | - | - | 180 117,5 | | - | 2/1 |
| 2025 | 211 872,3 | - | - | 211 872,3 | | - | 2/1 |
| 2026 | 45 297,5 | - | - | 45 297,5 | | - | 2/1 |
| 2027 | 48 617,6 | - | - | 48 617,6 | | - | 2/1 |
| 2028-2030 | 161 471,9 | - | - | 161 471,9 | | - | 4/1 |
| 2019-2030 | 797 382,1 | 0,0 | 1 947,7 | 795 434,4 | | - | 29/9 |
| 2.2.2 | Организация мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на территории Шелеховского муниципального района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2023 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | | - | Количество проведенных мероприятий (ед.) | | 1 |
| 2024 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | | - | 1 |
| 2025 | - | - | - | - | | - | 1 |
| 2026 | - | - | - | - | | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |  |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2023-2030 | 4 000,0 | - | - | 4 000,0 | | - | 3 |
| 2.2.3 | Озеленение территорий муниципальных образовательных и оздоровительных организаций, мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Шелеховского муниципального района, (разработка проектов озеленения, снос больных и аварийных насаждений, компенсационные посадки и уход, озеленение территории) | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Учреждения, подведомственные Управлению образования  Учреждения, подведомственные отделу по молодежной политике и спорту  МКУ «ИХСИ ШР» | | 2023 | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | | - | Количество проведенных мероприятий по озеленению территории (ед.) | | 1 |
| 2024 | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | | - | 1 |
| 2025 | 20 000,0 |  |  | 20 000,0 | | - | 1 |
| 2026 | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | | - | 1 |
| 2027 | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | | - | 1 |
| 2028-2030 | 25 000,0 | - | - | 25 000,0 | | - | 3 |
| 2023-2030 | 93 000,0 | - | - | 93 000,0 | | - | 8 |
| 2.2.4 | Разработка проектно-сметной документации на по объекту «Строительство котельной по адресу: Шелеховский район, д. Олха, ул. Лесная» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2025 | 25 000,0 | - | - | 25 000,0 | | - | Количество разработанной проектно-сметной документации | | - |
| 2026 | 15 000,0 | - | - | 15 000,0 | | - | - |
| 2027 | 15 000,0 | - | - | 15 000,0 | | - | 1 |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2025-2030 | 55 000,0 | - | - | 55 000,0 | | - | 1 |
| 2.2.5 | Разработка проектно-сметной документации по переводу угольных котельных на альтернативные виды топлива (биотопливо либо электроэнергия) | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2025 | 25 000,0 | - | - | 25 000,0 | | - | Количество разработанной проектно-сметной документации | | - |
| 2026 | 15 000,0 | - | - | 15 000,0 | | - | - |
| 2027 | 15 000,0 | - | - | 15 000,0 | | - | 2 |
| 2028-2030 | 45 000,0 | - | - | - | | - | 2 |
| 2025-2030 | 100 000,0 | - | - | 100 000,0 | | - | 4 |
| 2.3. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ «ИХСИ ШР» | | 2019 | 2 018,8 | - | 1 796,7 | 222,1 | | - |  | |  |
| 2020 | 5 665,7 | - | - | 5 665,7 | | - |
| 2021 | 4 860,3 | - | - | 4 860,3 | | - |
| 2022 | 9 345,0 | 806,4 | 3 309,1 | 5 229,5 | | - |
| 2023 | 8 843,6 | - | 4 252,0 | 4 591,6 | | - |
| 2024 | 5 830,7 | - | - | 5 830,7 | | - |
| 2025 | 6 097,0 | - | - | 6 097,0 | | - |
| 2026 | 6 633,6 | - | 591,6 | 6 042,0 | | - |
| 2027 | 5 942,0 | - | - | 5 942,0 | | - |
| 2028-2030 | 43 000,0 | - | 25 000,0 | 18 000,0 | | - |
| 2019-2030 | 98 236,7 | 806,4 | 34 949,4 | 62 480,9 | | - |
| 2.3.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе приобретение контейнеров (бункеров), изготовление информационных стендов | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ «ИХСИ ШР» | | 2019 | 2 018,8 | - | 1 796,7 | 222,1 | | - | Количество обустроенных контейнерных площадок (ед.)/  Количество созданных отсеков для КГО на существующих контейнерных площадках (ед.)/  Количество приобретенных контейнеров, евроконтейнеров, бункеров (ед.)/  Количество изготовленных информационных стендов (шт.) | | 26/-/54/- |
| 2020 | 4 416,0 | - | - | 4 416,0 | | - | 21/10/27/- |
| 2021 | 2 220,2 | - | - | 2 220,2 | | - | 4/4/10/- |
| 2022 | 5 200,3 | - | 3 275,5 | 1 924,8 | | - | 15/-/103/100 |
| 2023 | 5 137,8 | - | 4 252,0 | 885,8 | | - | 8/-/98/- |
| 2024 | 468,6 | - | - | 468,6 | | - | - |
| 2025 | 905,0 | - | - | 905,0 | | - | 2/-/10/2 |
| 2026 | 1 341,6 | - | 591,6 | 750,0 | | - | 1/-/10/1 |
| 2027 | 650,0 | - | - | 650,0 | | - | 1/-/5/1 |
| 2028-2030 | 28 000,0 | - | 25 000,0 | 3 000,0 | | - | 4/-/34/4 |
| 2019-2030 | 50 358,3 | - | 34 915,8 | 15 442,5 | | - | 82/14/347/101 |
| 2.3.2 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе содержание подъездных путей к местам (площадкам) накопления  твердых коммунальных отходов, ремонт контейнерных площадок, контейнеров (бункеров), проведение санитарно-противоэпидемических (профилактические) мероприятий, оказание услуг по подключению, ремонту и техническому обслуживанию видеокамер, включая услуги передачи видеоизображения с мест нахождения видеокамер | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ «ИХСИ ШР» | | 2019 | - | - | - | - | | - | Содержание контейнерных площадок (ед.)/  Содержание подъездных путей к контейнерным площадкам (ед.)/  Количество отремонтированных контейнерных площадок (контейнеров, бункеров, евроконтейнеров) (ед.)/  Количество подключенных видеокамер (ед.)/  Количество проведенных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий | | 26/-/-/-/- |
| 2020 | 1 249,7 | - | - | 1 249,7 | | - | 47/7/-/-/- |
| 2021 | 2 640,1 | - | - | 2 640,1 | | - | 51/19/-/-/- |
| 2022 | 3 301,0 | - | - | 3 301,0 | | - | 66/7/48(199)/3/- |
| 2023 | 3 705,8 | - | - | 3 705,8 | | - | 74/14/6(-)/3/1 |
| 2024 | 4 918,1 | - | - | 4 918,1 | | - | 74/1/15(-)/4/6 |
| 2025 | 5 192,0 | - | - | 5 192,0 | | - | 76/5/5(10)/5/6 |
| 2026 | 5 192,0 | - | - | 5 192,0 | | - | 77/5/5(10)/6/6 |
| 2027 | 5 192,0 | - | - | 5 192,0 | | - | 78/5/5(10)/7/6 |
| 2028-2030 | 15 000,0 | - | - | 15 000,0 | | - | 81/12/20(100)/  10/24 |
| 2019-2030 | 46 390,7 | - | - | 46 390,7 | | - | 81/70/99(229)/  10/49 |
| 2.3.3 | Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2022 | 843,7 | 806,4 | 33,6 | 3,7 | | - | Количество приобретенных контейнеров (шт.) | | 41 |
| 2023 | - | - | - | - | | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - | - |
| 2026 | 100,0 | - | - | 100,0 | | - | 4 |
| 2027 | 100,0 | - | - | 100,0 | | - | 4 |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2022-2030 | 1 043,7 | 806,4 | 33,6 | 203,7 | | - | 49 |
| 2.3.4 | Выполнение работ по определению положения поворотных точек на местности, а именно мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2024 | 444,0 | - | - | 444,0 | | - | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в отношении которых проведены работы по определению положения поворотных точек | | 74 |
| 2025 | - | - | - | - | | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2024-2030 | 444,0 | - | - | 444,0 | | - | 74 |
| 2.4 | Санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2022 | 1 200,0 | - | - | 1 200,0 | | - |  | |  |
| 2023 | 393,0 | - | - | 393,0 | | - |
| 2024 | 450,0 | - | - | 450,0 | | - |
| 2025 | 1 964,0 | - | - | 1 964,0 | | - |
| 2026 | 2 220,0 | - | - | 2 220,0 | | - |
| 2027 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - |
| 2028-2030 | 4 500,0 | - | - | 4 500,0 | | - |
| 2019-2030 | 11 027,0 | - | - | 11 027,0 | | - |
| 2.4.1 | Разработка проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения, расположенных на территории сельских поселений Шелеховского района, в том числе проведение экспертизы проекта, лабораторные исследования воды, разработка программы локального мониторинга состояния эксплуатационных горизонтов подземных вод на участках недр местного значения, ведение журналов учета водопотребления, сдача ежегодных отчетов, консультативные услуги по вопросам охраны окружающей среды и экологии | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2022 | 1 200,0 | - | - | 1 200,0 | | - | Количество разработанных проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения (ед.)/  Количество мероприятий по ведению журналов и отчетности (ед.) | | - |
| 2023 | 393,0 | - | - | 393,0 | | - | 1 |
| 2024 | 450,0 | - | - | 450,0 | | - | 1/2 |
| 2025 | 1 964,0 | - | - | 1 964,0 | | - | 1/2 |
| 2026 | 2 220,0 | - | - | 2 220,0 | | - | 1/2 |
| 2027 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - | 0/2 |
| 2028-2030 | 4 500,0 | - | - | 4 500,0 | | - | 1/1 |
| 2019-2030 | 11 027,0 | - | - | 11 027,0 | | - | 5/9 |
| **Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Управление образования  Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | 493,0 | - | - | 493,0 | | - | 1. Приведение коммунального и электросетевого хозяйства муниципальных организаций к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности.  2. Повышение уровня оснащенности муниципальных организаций приборами учета используемых энергетических ресурсов:  - холодной воды,  - горячей воды,  - тепловой энергии,  - электрической энергии | | На уровне  90 %  с 85,3% до 95,0%, с 89,3% до 95,0%, с 54,4% до 75,0%, с 90,6% до 96,5%. |
| 2020 | 649,7 | - | - | 649,7 | | - |
| 2021 | 446,3 | - | - | 446,3 | | - |
| 2022 | 1 363,0 | - | 855,7 | 507,3 | | - |
| 2023 | 123,3 | - | - | 123,3 | | - |
| 2024 | 181,8 | - | - | 181,8 | | - |
| 2025 | 17,9 | - | - | 17,9 | | - |
| 2026 | 15,7 | - | - | 15,7 | | - |
| 2027 | 14,5 | - | - | 14,5 | | - |
| 2028-2030 | 12 500,0 | - | 11 000,0 | 1 500,0 | | - |
| 2019-2030 | 15 805,2 | - | 11 855,7 | 3 949,5 | | - |
| 3.1 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Управление образования    Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | 76,1 | - | - | 76,1 | | - |  | |  |
| 2020 | 30,6 | - | - | 30,6 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 106,7 | - | - | 106,7 | | - |
| 3.1.1 | Организация метрологической поверки прибора учета тепловой энергии | Управление образования    Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество проверенных приборов учета тепловой энергии | | 3 ед. |
| 2020 | 13,3 | - | - | 13,3 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 13,3 | - | - | 13,3 | | - |
| 3.1.2 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета тепловой энергии | Управление образования  Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | 76,1 | - | - | 76,1 | | - | Количество установленных приборов учета тепловой энергии | | 3 ед. |
| 2020 | 0,7 | - | - | 0,7 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 76,8 | - | - | 76,8 | | - |
| 3.1.3 | Проверка прибора учета отопления (проверка электросчетчика ТЭМ-104 Ду25, проверка комплекта теплопреобразователей, подготовка теплосчетчика к поверке, демонтаж/монтаж оборудования) | Отдел культуры | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество проверенных приборов учета тепловой энергии | | 3 ед. |
| 2020 | 15,0 | - | - | 15,0 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 15,0 | - | - | 15,0 | | - |
| 3.1.4 | Замена и приобретение счетчика горячей воды (МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина», МКУК ДО ШР «ДХШ им. В.И. Сурикова») | Отдел культуры | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество счетчиков горячей воды | | 2 ед. |
| 2020 | 1,6 | - | - | 1,6 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 1,6 | - | - | 1,6 | | - |
| 3.2. | Обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов | Управление образования  Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | 350,9 | - | - | 350,9 | | - |  | |  |
| 2020 | 524,2 | - | - | 524,2 | | - |
| 2021 | 259,6 | - | - | 259,6 | | - |
| 2022 | 1 162,2 | - | 855,7 | 306,5 | | - |
| 2023 | 123,3 | - | - | 123,3 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 2 420,2 | - | 855,7 | 1 564,5 | | - |
| 3.2.1 | Ремонт системы отопления, в том числе приобретение оборудования, проверка приборов учета, приобретение материалов, прокладка труб отопления, установка радиаторов отопления, замена участка трубы стояка отопления, замена участка трубы отопления | Управление образования  Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | 350,9 | - | - | 350,9 | | - | Количество отремонтированных тепловых пунктов | | 4 ед. |
| 2020 | 524,2 | - | - | 524,2 | | - |
| 2021 | 259,6 | - | - | 259,6 | | - |
| 2022 | 1 162,2 | - | 855,7 | 306,5 | | - |
| 2023 | 123,3 | - | - | 123,3 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 2 420,2 | - | 855,7 | 1 564,5 | | - |
| 3.3. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений | Управление образования  Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | 60,0 | - | - | 60,0 | | - |  | |  |
| 2020 | 84,1 | - | - | 84,1 | | - |
| 2021 | 105,0 | - | - | 105,0 | | - |
| 2022 | 63,5 | - | - | 63,5 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 312,6 | - | - | 312,6 | | - |
| 3.3.1 | Утепление строительных швов, стен, пола | Управление образования  Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | 60,0 | - | - | 60,0 | | - | Количество организаций, в которых произведено утепление строительных швов, стен, пола | | 4 ед. |
| 2020 | 84,1 | - | - | 84,1 | | - |
| 2021 | 105,0 | - | - | 105,0 | | - |
| 2022 | 63,5 | - | - | 63,5 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 312,6 | - | - | 312,6 | | - |
| 3.4. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений | Управление образования  Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | 6,0 | - | - | 6,0 | | - |  | |  |
| 2020 | 10,8 | - | - | 10,8 | | - |
| 2021 | 43,0 | - | - | 43,0 | | - |
| 2022 | 35,2 | - | - | 35,2 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 3,3 | - | - | 3,3 | | - |
| 2025 | 17,9 | - | - | 17,9 | | - |
| 2026 | 15,7 | - | - | 15,7 | | - |
| 2027 | 14,5 | - | - | 14,5 | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 146,4 | - | - | 146,4 | | - |
| 3.4.1 | Приобретение энергосберегающих ламп, светильников, материалов, замена ламп накаливания на энергосберегающие, ремонт и замена ламп, ремонт до монтажа электропроводки | Управление образования  Отдел по молодежной политике и спорту  Отдел культуры | | 2019 | 6,0 | - | - | 6,0 | | - | Количество замененных ламп накаливания и организаций, в которых произведена замена | | 6 ед. |
| 2020 | 10,8 | - | - | 10,8 | | - |
| 2021 | 43,0 | - | - | 43,0 | | - |
| 2022 | 35,2 | - | - | 35,2 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 3,3 | - | - | 3,3 | | - |
| 2025 | 17,9 | - | - | 17,9 | | - |
| 2026 | 15,7 | - | - | 15,7 | | - |
| 2027 | 14,5 | - | - | 14,5 | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 146,4 | - | - | 146,4 | | - |
| 3.5. | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Отдел культуры | | 2019 | - | - | - | - | | - |  | |  |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 38,7 | - | - | 38,7 | | - |
| 2022 | 102,1 | - | - | 102,1 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 178,5 | - | - | 178,5 | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | 12 500,0 | - | 11 000,0 | 1 500,0 | | - |
| 2019-2030 | 12 819,3 | - | 11 000,0 | 1 819,3 | | - |
| 3.5.1 | Приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество СНТ, в которых проведены работы по ремонту электрических сетей | | 2 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | 12 500,0 | - | 11 000,0 | 1 500,0 | | - |
| 2019-2030 | 12 500,0 | - | 11 000,0 | 1 500,0 | | - |
| 3.5.2 | Замена счетчика горячей и холодной воды (МКУК ДО ШР «ДШИ им. К.Г. Самарина», МКУК ДО ШР «ДХШ им. В.И. Сурикова», МКУК ШР «Городской музей Г.И. Шелехова»), поверка приборов учета | Отдел культуры | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество организаций, в которых проведены работы по замене счетчиков горячей и холодной воды | | 3 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 1,6 | - | - | 1,6 | | - |
| 2022 | 7,7 | - | - | 7,7 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 17,3 | - | - | 17,3 | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 26,6 | - | - | 26,6 | | - |
| 3.5.3 | Приобретение кварцевых обогревателей, электрообогревателей, терморегуляторов | Отдел культуры | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество организаций, для которых приобретены кварцевые обогреватели, электрообогреватели, терморегуляторы | | 3 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2022 | 19,4 | - | - | 19,4 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 49,4 | - | - | 49,4 | | - |
| 3.5.4 | Замена трубы водоснабжения в подвальном помещении библиотеки | Отдел культуры | | 2019 | - | - | - | - | | - | Замена трубы водоснабжения | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 7,1 | - | - | 7,1 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 7,1 | - | - | 7,1 | | - |
| 3.5.5 | Ремонт систем горячего и холодного водоснабжения, в том числе приобретение материалов | Отдел культуры | | 2022 | 75,0 | - | - | 75,0 | | - | Количество организаций, в которых отремонтированы системы горячего и холодного водоснабжения | | 1 ед. |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | 161,2 | - | - | 161,2 | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2022-2030 | 236,2 | - | - | 236,2 | | - |
| **Подпрограмма 4 «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района»** | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Администрация Шелеховского муниципального района  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2019 | 1 875,4 | - | - | 1 875,4 | | - | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится. | | До 50 % |
| 2020 | 12 782,5 | - | 10 206,0 | 2 576,5 | | - |
| 2021 | 4 555,7 | - | - | 4 555,7 | | - |
| 2022 | 3 534,2 | - | - | 3 534,2 | | - |
| 2023 | 60 834,9 | - | 48 350,8 | 12 484,1 | | - |
| 2024 | 82 058,3 | - | 67 388,2 | 14 670,1 | | - |
| 2025 | 128 219,3 | - | 82 967,6 | 45 251,7 | | - |
| 2026 | 134 504,6 | - | 93 041,4 | 41 463,2 | | - |
| 2027 | 150 562,5 | - | 93 041,4 | 57 521,1 | | - |
| 2028-2030 | 273 352,3 | - | 106 082,8 | 167 269,5 | | - |
| 2019-2030 | 852 279,7 | - | 501 078,2 | 351 201,5 | | - |
| 4.1. | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Администрация Шелеховского муниципального района  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2019 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | | - |  | |  |
| 2020 | 11 467,5 | - | 10 206,0 | 1 261,5 | | - |
| 2021 | 3 166,0 | - | - | 3 166,0 | | - |
| 2022 | 1 084,2 | - | - | 1 084,2 | | - |
| 2023 | 4 401,0 | - | 3 696,8 | 704,2 | | - |
| 2024 | 4 052,0 | - | 3 565,7 | 486,3 | | - |
| 2025 | 53 070,6 | - | 42 596,3 | 10 474,3 | | - |
| 2026 | 108 188,1 | - | 93 041,4 | 15 146,7 | | - |
| 2027 | 108 188,1 | - | 93 041,4 | 15 146,7 | | - |
| 2028-2030 | 123 352,3 | - | 106 082,8 | 17 269,5 | | - |
| 2019-2030 | 417 969,8 | - | 352 230,4 | 65 739,4 | | - |
| 4.1.1 | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения Шелеховского района, разработка проекта организации дорожного движения | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | | - | Количество разработанных документов | | 2 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 1 300,0 | - | - | 1 300,0 | | - |
| 4.1.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Широкая падь» Олхинского МО» Шелеховский район Иркутской области» | Администрация Шелеховского муниципального района | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 ед. |
| 2020 | 11 467,5 | - | 10 206,0 | 1 261,5 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 11 467,5 | - | 10 206,0 | 1 261,5 | | - |
| 4.1.3 | Выполнение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шелеховского района, в том числе подъездных автомобильных дорог к СНТ | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 40,0 | - | - | 40,0 | | - |
| 2022 | 574,2 | - | - | 574,2 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 614,2 | - | - | 614,2 | | - |
| 4.1.4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Дорожник», к СНТ «Нефтяник» Большелугского муниципального образования Шелеховский район Иркутской области» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество отремонтированных дорог | | 2 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 601,0 | - | - | 601,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 601,0 | - | - | 601,0 | | - |
| 4.1.5 | Разработка проектно-сметной документации по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество разработанных документов | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 525,0 | - | - | 525,0 | | - |
| 2022 | 210,0 | - | - | 210,0 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 735,0 | - | - | 735,0 | | - |
| 4.1.6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Введенщина (Баушево) Баклашинского муниципального образования»  Шелеховский район Иркутской области | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 ед. |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | 1 700,0 | - | - | 1 700,0 | | - |
| 2022 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - |
| 2023 | 200,0 | - | - | 200,0 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | 8 127,8 | - | 6 989,9 | 1 137,9 | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 10 327,8 | - | 6 989,9 | 3 337,9 | | - |
| 4.1.7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНК «Академический» Большелугского муниципального образования Шелеховский район Иркутской области» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2023 | 4 201,0 | - | 3 696,8 | 504,2 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 ед. |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2023-2030 | 4 201,0 | - | 3 696,8 | 504,2 | | - |
| 4.1.8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования» Шелеховский район Иркутской области | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2024 | - | - | - | - | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 ед. |
| 2025 | 10,0 | - | - | 10,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2024-2030 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | | - |
| 4.1.9 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Экран» Большелугского муниципального образования» Шелеховского района Иркутской области» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2024 | 2 301,3 | - | 2 025,1 | 276,2 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 ед. |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2024-2030 | 2 301,3 | - | 2 025,1 | 276,2 | | - |
| 4.1.10 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Учитель» Большелугского муниципального образования» Шелеховского района Иркутской области» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2024 | 1 750,7 | - | 1 540,6 | 210,1 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 ед. |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2024-2030 | 1 750,7 | - | 1 540,6 | 210,1 | | - |
| 4.1.11 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от ул. Майской до ул. Маяковского п. Большой Луг Шелеховского района Иркутской области | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2025 | 3 499,9 | - | - | 3 499,9 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 |
| 2026 | - | - | - | - | | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2025-2030 | 3 499,9 | - | - | 3 499,9 | | - | 1 |
| 4.1.12 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по ул. Энергетиков и ул. 9-й Пятилетки с. Баклаши Шелеховского района Иркутской области | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2025 | 46 511,7 | - | 40 000,0 | 6 511,7 | | - | Количество отремонтированных дорог | | - |
| 2026 | 46 511,7 | - | 40 000,0 | 6 511,7 | | - | - |
| 2027 | 46 511,7 | - | 40 000,0 | 6 511,7 | | - | 1 |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2025-2030 | 139 535,1 | - | 120 000,0 | 19 535,1 | | - | 1 |
| 4.1.13 | Устройство уличного освещения по улицам Южная, Зарничная, Дальняя с. Введенщина Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2025 | - |  | - | - | | - | Количество улиц, обустроенных уличным освещением | | 1 |
| 2026 | 3 767,6 | - | 3 240,1 | 527,5 | | - | 2 |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2025-2030 | 3 767,6 | - | 3 240,1 | 527,5 | | - | 3 |
| 4.1.14 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мира п. Большой Луг Шелеховского района, в том числе искусственного сооружения на ней | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2025 | 10,0 |  | - | 10,0 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 |
| 2026 | - | - | - | - | | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2025-2030 | 10,0 | - | - | 10,0 | | - | 1 |
| 4.1.15 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Чистые Ключи от автомобильной дороги «Смоленщина-Введенщина – Чистые Ключи» Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2025 | - |  | - | - | | - | Количество отремонтированных дорог | | - |
| 2026 | 9 525,5 | - | 8 191,9 | 1 333,6 | | - | 1 |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2025-2030 | 9 525,5 | - | 8 191,9 | 1 333,6 | | - | 1 |
| 4.1.16 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Отвальная 2 д. Олха Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2025 | 10,0 |  | - | 10,0 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 |
| 2026 | - | - | - | - | | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2025-2030 | 10,0 | - | - | 10,0 | | - | 1 |
| 4.1.17 | Ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Луговая и Казачья д. Олха Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2025 | 10,0 |  | - | 10,0 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 2 |
| 2026 | - | - | - | - | | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2025-2030 | 10,0 | - | - | 10,0 | | - | 2 |
| 4.1.18 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: «Подъезд к п. Рассоха Большелугского муниципального образования» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2026 | 7 424,6 | - | 6 385,0 | 1 039,6 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | 7 424,6 | - | 6 385,0 | 1 039,6 | | - | 1 |
| 4.1.19 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: «Подъезд к СНТ «Тайга-1» Большелугского муниципального образования» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2026 | 5 485,8 | - | 4 717,8 | 768,0 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | 5 485,8 | - | 4 717,8 | 768,0 | | - | 1 |
| 4.1.20 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Горького п. Большой Луг Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2026 | 5 935,8 | - | 5 104,8 | 831,0 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | 5 935,8 | - | 5 104,8 | 831,0 | | - | 1 |
| 4.1.21 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Парковой п. Чистые Ключи Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2026 | 6 322,7 | - | 5 437,5 | 885,2 | | - | Количество построенных автомобильных дорог | | - |
| 2027 | 28 552,6 | - | 24 555,1 | 3 997,5 | | - | 1 |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | 34 875,3 | - | 29 992,6 | 4 882,7 | | - | 1 |
| 4.1.22 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Заречная, ул. Депутатская д. Олха Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2026 | 15 086,6 | - | 12 974,4 | 2 112,2 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 2 |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | 15 086,6 | - | 12 974,4 | 2 112,2 | | - | 2 |
| 4.1.23 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: «Подъезд к д. Олха Шелеховского района» вдоль шламонакопителя, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 38:27:301:326 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2027 | 4 401,7 | - | 3 785,4 | 616,3 | | - | Количество отремонтированных дорог | | - |
| 2028-2030 | 6 258,8 | - | 5 382,5 | 876,3 | | - | 1 |
| 2027-2030 | 10 660,5 | - | 9 167,9 | 1 492,6 | | - | 1 |
| 4.1.24 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Трактовой п. Чистые Ключи Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2027 | 28 722,1 | - | 24 700,9 | 4 021,2 | | - | Количество построенных автомобильных дорог | | - |
| 2028-2030 | 12 073,5 | - | 10 383,2 | 1 690,3 | | - | 1 |
| 2027-2030 | 40 795,6 | - | 35 084,1 | 5 711,5 | | - | 1 |
| 4.1.25 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения к МКУ Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 7» д. Олха Шелеховского района Иркутской области | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2028-2030 | 43 343,9 | - | 37 275,7 | 6 068,2 | | - | Количество построенных автомобильных дорог | | 1 |
| 2028-2030 | 43 343,9 | - | 37 275,7 | 6 068,2 | | - | 1 |
| 4.1.26 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: «Подъезд к СНТ «Южное» Большелугского муниципального образования» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2029-2030 | 5 462,0 | - | 4 697,3 | 764,7 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 |
| 2029-2030 | 5 462,0 | - | 4 697,3 | 764,7 | | - | 1 |
| 4.1.27 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Майская п. Подкаменная Шелеховского района, в том числе искусственного сооружения на ней | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2029-2030 | 32 539,7 | - | 27 984,1 | 4 555,6 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 |
| 2029-2030 | 32 539,7 | - | 27 984,1 | 4 555,6 | | - | 1 |
| 4.1.28 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная д. Олха Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2029-2030 | 23 674,4 | - | 20 360,0 | 3 314,4 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 |
| 2029-2030 | 23 674,4 | - | 20 360,0 | 3 314,4 | | - | 1 |
| 4.1.29 | «Проведение ремонта автомобильной дороги (улучшение дорожного покрытия) улиц Горная и Ясная в пос. Чистые Ключи» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2025 | 1 995,2 | - | 1 715,9 | 279,3 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 |
| 2026 | - | - | - | - | | - |  |
| 2027 | - | - | - | - | | - |  |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |  |
| 2025-2030 | 1 995,2 | - | 1 715,9 | 279,3 | | - | 1 |
| 4.1.30 | «Ремонт дороги ул. Белобородова с. Баклаши» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2025 | 1 023,8 | - | 880,5 | 143,3 | | - | Количество отремонтированных дорог | | 1 |
| 2026 | - | - | - | - | | - |  |
| 2027 | - | - | - | - | | - |  |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |  |
| 2025-2030 | 1 023,8 | - | 880,5 | 143,3 | | - | 1 |
| 4.2 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 875,4 | - | - | 875,4 | | - |  | |  |
| 2020 | 1 246,8 | - | - | 1 246,8 | | - |
| 2021 | 1 389,7 | - | - | 1 389,7 | | - |
| 2022 | 2 150,0 | - | - | 2 150,0 | | - |
| 2023 | 2 829,9 | - | - | 2 829,9 | | - |
| 2024 | 1 952,7 | - | - | 1 952,7 | | - |
| 2025 | 25 472,2 | - | - | 25 472,2 | | - |
| 2026 | 26 316,5 | - | - | 26 316,5 | | - |
| 2027 | 42 374,4 | - | - | 42 374,4 | | - |
| 2028-2030 | 150 000,0 | - | - | 150 000,0 | | - |
| 2019-2030 | 254 607,6 | - | - | 254 607,6 | | - |
| 4.2.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения Шелеховского района (в том числе: обслуживание сетей уличного освещения автомобильных дорог, аренда опор сетей электроснабжения для размещения светильников уличного освещения, поставка электроснабжения) | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | 875,4 | - | - | 875,4 | | - | Приведенные в надлежащее состояние дорог | | 3,37 км |
| 2020 | 1 246,8 | - | - | 1 246,8 | | - |
| 2021 | 1 389,7 | - | - | 1 389,7 | | - |
| 2022 | 2 150,0 | - | - | 2 150,0 | | - |
| 2023 | 2 829,9 | - | - | 2 829,9 | | - |
| 2024 | 1 952,7 | - | - | 1 952,7 | | - |
| 2025 | 25 472,2 | - | - | 25 472,2 | | - |
| 2026 | 26 316,5 | - | - | 26 316,5 | | - |
| 2027 | 42 374,4 | - | - | 42 374,4 | | - |
| 2028-2030 | 150 000,0 | - | - | 150 000,0 | | - |
| 2019-2030 | 254 607,6 | - | - | 254 607,6 | | - |
| 4.3 | Выполнение работ по обследованию моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - |  | |  |
| 2020 | 68,2 | - | - | 68,2 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 68,2 | - | - | 68,2 | | - |
| 4.3.1 | Получение технического отчета об оценке состояния моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество обследованных объектов | | 1 ед. |
| 2020 | 68,2 | - | - | 68,2 | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 68,2 | - | - | 68,2 | | - |
| 4.4 | Строительство искусственного дорожного сооружения | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - |  | |  |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | 53 304,0 | - | 44 654,0 | 8 650,0 | | - |
| 2024 | 76 053,6 | - | 63 822,5 | 12 231,1 | | - |
| 2025 | 49 676,5 | - | 40 371,3 | 9 305,2 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 179 034,1 | - | 148 847,8 | 30 186,3 | | - |
| 4.4.1 | Строительство мостового перехода через р. Олха с подъездными путями к автомобильным дорогам по ул. Заречная и ул. Депутатская в д. Олха Шелеховского района Иркутской области, в том числе осуществление строительного контроля | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2019 | - | - | - | - | | - | Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов | | - |
| 2020 | - | - | - | - | | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - | - |
| 2023 | 53 194,1 | - | 44 654,0 | 8 540,1 | | - | - |
| 2024 | 75 979,2 | - | 63 822,5 | 12 156,7 | | - | - |
| 2025 | 49 494,5 | - | 40 371,3 | 9 123,2 | | - | 1 |
| 2026 | - | - | - | - | | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2019-2030 | 178 667,8 | - | 148 847,8 | 29 820,0 | | - | 1 |
| 4.4.2 | Авторский надзор за строительством мостового перехода через р. Олха с подъездными путями к автомобильным дорогам по ул. Заречная и ул. Депутатская в д. Олха Шелеховского района Иркутской области | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2023 | 109,9 | - | - | 109,9 | | - | Количество объектов, по которым  пройден авторский надзор | | 1 ед. |
| 2024 | 74,4 | - | - | 74,4 | | - |
| 2025 | 182,0 | - | - | 182,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2023-2030 | 366,3 | - | - | 366,3 | | - |
| 4.5. | Гидрологическое обследование водных объектов с разработкой мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2022 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - |  | |  |
| 2023 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2022-2030 | 600,0 | - | - | 600,0 | | - |
| 4.5.1 | Выполнение работ по обследованию ручья Безымянка в районе СНТ «Нефтяник», СНТ «Дорожник» Шелеховского района Иркутской области для предотвращения негативного воздействия вод на автомобильную дорогу общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Нефтяник» Большелугского МО» Шелеховского района Иркутской области | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2022 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - | Количество обследованных водных объектов | | 1 ед. |
| 2023 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2022-2030 | 600,0 | - | - | 600,0 | | - |
| **Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на территории Шелеховского района»** | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2020 | 8,2 | - | - | 8,2 | | - | Обеспечение транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района | | 100 % |
| 2021 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | 355,0 | - | - | 355,0 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | 420,2 | - | 0,0 | 420,2 | | - |
| 2026 | 10,0 | - | - | 10,0 | | - |
| 2027 | 10,0 | - | - | 10,0 | | - |
| 2028-2030 | 50,0 | - | - | 50,0 | | - |
| 2019-2030 | 883,4 | - | - | 883,4 | | - |
| 5.1 | Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2020 | 8,2 | - | - | 8,2 | | - |  | |  |
| 2021 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | 355,0 | - | - | 355,0 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | 420,2 | - | - | 420,2 | | - |
| 2026 | 10,0 | - | - | 10,0 | | - |
| 2027 | 10,0 | - | - | 10,0 | | - |
| 2028-2030 | 50,0 | - | - | 50,0 | | - |
| 2019-2030 | 883,4 | - | - | 883,4 | | - |
| 5.1.1 | Аренда нежилого помещения (здания), предназначенного для ожидания общественного транспорта | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2023 | 325,0 | - | - | 325,0 | | - | Кол-во арендованных нежилых помещений (зданий) | | 1 ед. |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | 390,2 | - | - | 390,2 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 715,2 | - | - | 715,2 | | - |
| 5.1.2 | Приобретение бланков строгой отчетности | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2020 | 8,2 | - | - | 8,2 | | - | Приобретение бланков строгой отчетности | | 20 ед. |
| 2021 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2026 | 10,0 | - | - | 10,0 | | - |
| 2027 | 10,0 | - | - | 10,0 | | - |
| 2028-2030 | 50,0 | - | - | 50,0 | | - |
| 2019-2030 | 168,2 | - | - | 168,2 | | - |
| **Подпрограмма 6 «Обеспечение градостроительной деятельности в Шелеховском районе»** | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Управление образования | | 2021 | 769,0 | - | - | 769,0 | | - | Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности | | 100 % |
| 2022 | 2 747,0 | - | 2 047,0 | 700,0 | | - |
| 2023 | 690,0 | - | - | 690,0 | | - |
| 2024 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2025 | 1 062,0 | - | - | 1 062,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2019-2030 | 5 398,0 | - | 2 047,0 | 3 351,0 | | - |
| 6.1 | Актуализация документов территориального планирования Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Управление образования | | 2021 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - |  | |  |
| 2022 | 2 695,0 | - | 2 047,0 | 648,0 | | - |
| 2023 | 580,0 | - | - | 580,0 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | 1022,0 | - | - | 1022,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2030 | 4 697,0 | - | 2 047,0 | 2 650,0 | | - |
| 6.1.1 | Актуализация схемы территориального планирования Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2021 | - | - | - | - | | - | Актуализация схемы территориального планирования Шелеховского района | | 1 ед. |
| 2022 | 2 300,0 | - | 2 047,0 | 253,0 | | - |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2030 | 2 300,0 | - | 2 047,0 | 253,0 | | - |
| 6.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на установку и эксплуатацию информационной стелы «Шелеховский район. Доброго пути», выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2021 | 300,0 | - | - | 300,0 | | - | Количество разработанной проектно-сметной документации | | 1 ед. |
| 2022 | 395,0 | - | - | 395,0 | | - |
| 2023 | 80,0 | - | - | 80,0 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2030 | 775,0 | - | - | 775,0 | | - |
| 6.1.3 | Разработка проекта планировки по объекту: «Автомобильная дорога к школе в д. Олха Шелеховского района Иркутской области», исправление реестровой ошибки земельного участка, внесение изменений в проект межевания территории и в проект освоения лесов | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  Управление образования | | 2023 | 500,0 | - | - | 500,0 | | - | Количество разработанных проектов планировки | | 1 ед. |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2023-2030 | 500,0 | - | - | 500,0 | | - |
| 6.1.4 | Разработка проекта межевания на территории Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2025 | 1 022,0 | - | - | 1 022,0 | | - | Количество разработанных проектов межевания | | 18 |
| 2026 | - | - | - | - | | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - | - |
| 2025-2030 | 1 022,0 | - | - | 1 022,0 | | - | 18 |
| 6.2 | Оптимизация размещения рекламных конструкций. Осуществление эффективного контроля за размещением рекламных конструкций | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2021 | 469,0 | - | - | 469,0 | | - | Подготовка документации и утверждение генерального плана поселения | |  |
| 2022 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2023 | 110,0 | - | - | 110,0 | | - |
| 2024 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2025 | 40,0 | - | - | 40,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 |  |  |  |  | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2030 | 679,0 | - | - | 679,0 | | - |
| 6.2.1 | Оценка рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения рекламной конструкции | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2021 | 25,0 | - | - | 25,0 | | - | Выполнение расчета рыночной оценки на право пользования | | 1 ед. |
| 2022 | - | - | - | - | | - |
| 2023 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2024 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2025 | 40,0 | - | - | 40,0 | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 |  |  |  |  | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2030 | 125,0 | - | - | 125,0 | | - |
| 6.2.2 | Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2021 | 444,0 | - | - | 444,0 | | - | Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций | | 5 ед. |
| 2022 | 30,0 | - | - | 30,0 | | - |
| 2023 | 80,0 | - | - | 80,0 | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2030 | 554,0 | - | - | 554,0 | | - |
| 6.3 | Установление и изменение границ зон с особыми условиями использования территории | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2022 | 22,0 | - | - | 22,0 | | - |  | |  |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2022-2030 | 22,0 | - | - | 22,0 | | - |
| 6.3.1 | Оказание услуг по изготовлению схемы, используемой для формирования XML-документов, содержащих описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2022 | 22,0 | - | - | 22,0 | | - | Количество изготовленных схем | | 1 ед. |
| 2023 | - | - | - | - | | - |
| 2024 | - | - | - | - | | - |
| 2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026 | - | - | - | - | | - |
| 2027 | - | - | - | - | | - |
| 2028-2030 | - | - | - | - | | - |
| 2022-2030 | 22,0 | - | - | 22,0 | | - |
| **Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре»** | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Создание условий для обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2021 | 10 057,6 | - | - | 10 057,6 | - | | Количество выявленных и зафиксированных нарушений финансово-правовых нарушений контрольно-надзорными органами | | 1 |
| 2022 | 13 240,3 | - | - | 13 240,3 | - | |
| 2023 | 16 024,1 | - | 2 877,2 | 13 146,9 | - | |
| 2024 | 19 119,9 | - | 4 884,4 | 14 235,5 | - | |
| 2025 | 17 900,7 | - | 7 780,2 | 10 120,5 | - | |
| 2026 | 13 039,6 | - | - | 13 039,6 | - | |
| 2027 | 13 039,6 | - | - | 13 039,6 | - | |
| 2028-2030 | 45 000,0 | - | - | 45 000,0 | - | |
| 2019-2030 | 153 805,6 | - | 15 541,8 | 138 263,8 | - | |
| 7.1 | Повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере территориального развития и обустройства | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2021 | 10 057,6 | - | - | 10 057,6 | - | |  | |  |
| 2022 | 13 240,3 | - | - | 13 240,3 | - | |
| 2023 | 16 024,1 | - | 2 877,2 | 13 146,9 | - | |
| 2024 | 19 119,9 | - | 4 884,4 | 14 235,5 | - | |
| 2025 | 17 900,7 | - | 7 780,2 | 10 120,5 | - | |
| 2026 | 13 039,6 | - | - | 13 039,6 | - | |
| 2027 | 13 039,6 | - | - | 13 039,6 | - | |
| 2028-2030 | 45 000,0 | - | - | 45 000,0 | - | |
| 2019-2030 | 153 805,6 | - | 15 541,8 | 138 263,8 | - | |
| 7.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение выполнения полномочий и муниципальных функций в сфере деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре Администрации Шелеховского муниципального района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2021 | 10 057,6 | - | - | 10 057,6 | - | | Доля исполненных полномочий Комитета по градостроительству и инфраструктуре без нарушений к общему количеству полномочий | | 100 % ежегодно |
| 2022 | 13 240,3 | - | - | 13 240,3 | - | |
| 2023 | 16 024,1 | - | 2 877,2 | 13 146,9 | - | |
| 2024 | 19 119,9 | - | 4 884,4 | 14 235,5 | - | |
| 2025 | 17 900,7 | - | 7 780,2 | 10 120,5 | - | |
| 2026 | 13 039,6 | - | - | 13 039,6 | - | |
| 2027 | 13 039,6 | - | - | 13 039,6 | - | |
| 2028-2030 | 45 000,0 | - | - | 45 000,0 | - | |
| 2019-2030 | 153 805,6 | - | 15 541,8 | 138 263,8 | - | |
| **Подпрограмма 8 «Обеспечение развития и функционирования объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры Шелеховского района»** | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере оказания услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ «ИХСИ ШР»  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2021 | 4 068,3 | - | - | 4 068,3 | - | | 1. Доля исполненных полномочий МКУ «ИХСИ ШР» без нарушений к общему количеству полномочий;  2. Доля исполненных полномочий МКУ ШР «ПО ДД» без нарушений к общему количеству полномочий | | 100 % ежегодно  100 % ежегодно |
| 2022 | 11 814,6 | - | - | 11 814,6 | - | |
| 2023 | 12 248,5 | - | 385,2 | 11 863,3 | - | |
| 2024 | 14 566,5 | - | 3 288,4 | 11 278,1 | - | |
| 2025 | 27 672,7 | - | 7 956,2 | 19 716,5 | - | |
| 2026 | 12 892,3 | - | - | 12 892,3 | - | |
| 2027 | 12 892,3 |  |  | 12 892,3 | - | |
| 2028-2030 | 65 000,0 | - | - | 65 000,0 | - | |
| 2021-2030 | 161 155,2 | - | 11 629,8 | 149 525,4 | - | |
| 8.1 | Обеспечение деятельности МКУ «ИХСИ ШР» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ «ИХСИ ШР» | | 2021 | 4 068,3 | - | - | 4 068,3 | - | |  | |  |
| 2022 | 11 814,6 | - | - | 11 814,6 | - | |
| 2023 | 12 248,5 | - | 385,2 | 11 863,3 | - | |
| 2024 | 14 566,5 | - | 3 288,4 | 11 278,1 | - | |
| 2025 | 18 320,2 | - | 5 419,2 | 12 901,0 | - | |
| 2026 | 10 920,3 | - | - | 10 920,3 | - | |
| 2027 | 10 920,3 | - | - | 10 920,3 | - | |
| 2028-2030 | 35 000,0 | - | - | 35 000,0 | - | |
| 2021-2030 | 117 858,7 | - | 9 092,8 | 108 765,9 | - | |
| 8.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение выполнения полномочий и муниципальных функций в сфере деятельности МКУ «ИХСИ ШР» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ «ИХСИ ШР» | | 2021 | 4 068,3 | - | - | 4 068,3 | - | | Доля исполненных полномочий МКУ «ИХСИ ШР» без нарушений к общему количеству полномочий | | 100 % ежегодно |
| 2022 | 11 814,6 | - | - | 11 814,6 | - | |
| 2023 | 12 248,5 | - | 385,2 | 11 863,3 | - | |
| 2024 | 14 566,5 | - | 3 288,4 | 11 278,1 | - | |
| 2025 | 18 320,2 | - | 5 419,2 | 12 901,0 | - | |
| 2026 | 10 920,3 | - | - | 10 920,3 | - | |
| 2027 | 10 920,3 | - | - | 10 920,3 | - | |
| 2028-2030 | 35 000,0 | - | - | 35 000,0 | - | |
| 2021-2030 | 117 858,7 | - | 9 092,8 | 108 765,9 | - | |
| 8.2 | Обеспечение деятельности МКУ ШР «ПО ДД» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2025 | 9 352,5 | - | 2 537,0 | 6 815,5 | - | |  | |  |
| 2026 | 1 972,0 | - | - | 1 972,0 | - | |
| 2027 | 1 972,0 | - | - | 1 972,0 | - | |
| 2028-2030 | 30 000,0 | - | - | 30 000,0 | - | |
| 2025-2030 | 43 296,5 | - | 2 537,0 | 40 759,5 | - | |
| 8.2.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение выполнения полномочий и муниципальных функций в сфере деятельности МКУ ШР «ПО ДД» | Комитет по градостроительству и инфраструктуре  МКУ ШР «ПО ДД» | | 2025 | 9 352,5 | - | 2 537,0 | 6 815,5 | - | | Доля исполненных полномочий МКУ ШР «ПО ДД» без нарушений к общему количеству полномочий | | 100 % ежегодно |
| 2026 | 1 972,0 | - | - | 1 972,0 | - | |
| 2027 | 1 972,0 | - | - | 1 972,0 | - | |
| 2028-2030 | 30 000,0 | - | - | 30 000,0 | - | |
| 2025-2030 | 43 296,5 | - | 2 537,0 | 40 759,5 | - | |
| **Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2020 | 6 383,8 | - | - | 6 383,8 | - | | Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре | | 100 % |
| **Основное мероприятие «Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности (демонтаж рекламных конструкций) | Комитет по градостроительству и инфраструктуре | | 2020 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | | Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности | | 100 % |

».