Российская Федерация

Иркутская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.12.2018 № 840-па

Об утверждении муниципальной программы «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района» на 2019 – 2030 годы

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 26.02.2019 № 137-па, от 24.04.2019 № 294-па, от 09.08.2019 № 521-па,

от 15.08.2019 № 534-па, от 23.08.2019 № 557-па, от 12.09.2019 № 599-па,

от 16.10.2019 № 677-па, от 27.01.2020 № 43-па, от 05.02.2020 № 70-па,

от 25.03.2020 № 204-па, от 22.06.2020 № 355-па, от 29.07.2020 № 410-па,

от 11.09.2020 № 498-па, от 19.11.2020 № 658-па, от 24.12.2020 № 782-па,

от 19.01.2021 № 20-па, от 10.02.2021 № 65-па, от 16.03.2021 № 127-па,

от 15.04.2021 № 222-па, от 27.05.2021 № 312-па, от 29.06.2021 № 365-па,

от 13.07.2021 № 391-па, от 17.09.2021 № 491-па, от 15.11.2021 № 606-па,

от 22.11.2021 № 616-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па,

от 20.04.2022 № 207-па, от 22.06.2022 № 332-па, от 20.07.2022 № 393-па,

от 08.09.2022 № 503-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 29.12.2022 № 796-па,

от 17.02.2023 № 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 21.04.2023 № 226-па,

от 16.06.2023 № 343-па, от 02.08.2023 № 443-па, от 03.11.2023 № 679-па,

от 18.12.2023 № 758-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 01.04.2024 № 170-па,

от 16.04.2024 № 209-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 19.09.2024 № 655-па,

от 28.10.2024 № 775-па, от 17.12.2024 № 937-па, от 20.02.2025 № 98-па,

от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па, от 11.11.2025 № 688-па,

от 19.03.2026 № 133-па)

В целях развития территории Шелеховского района, реализации в его границах развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, благоприятствующих обеспечению жизнедеятельности на территории района, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 27.07.2010                                  № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011                                   № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 7, 15, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1022-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области и отдельных пунктов постановлений Правительства Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1009-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области», постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района», распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района от 20.08.2018 № 167-ра  «Об утверждении структуры муниципальных программ Шелеховского района на 2019 – 2030 годы», ст. ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, от 20.02.2025 № 98-па)

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить муниципальную программу «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района» на 2019 – 2030 годы.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па)

- Постановление вступает в силу с 01.01.2019.

- Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра района по экономике и финансам Д.С. Савельева.

Мэр Шелеховского

муниципального района                                                                               М.Н. Модин

# Утверждена

Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 840-па

Муниципальная программа

«Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района» (далее – муниципальная программа)

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 26.02.2019 № 137-па, от 24.04.2019 № 294-па, от 09.08.2019 № 521-па, от 15.08.2019         № 534-па, от 23.08.2019 № 557-па, от 12.09.2019 № 599-па, от 27.01.2020 № 43-па, от 05.02.2020 № 70-па, от 25.03.2020 № 204-па, от 22.06.2020 № 355-па, от 29.07.2020 № 410-па, от 11.09.2020 № 498-па, от 19.11.2020 № 658-па, от 24.12.2020 № 82-па, от 19.01.2021                  № 20-па, от 10.02.2021 № 65-па, от 15.04.2021 № 222-па, от 27.05.2021 № 312-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 17.09.2021 № 491-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 22.11.2021               № 616-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 22.06.2022 № 332-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 08.09.2022 № 503-па, от 18.11.2022

№ 687-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 02.08.2023 № 443-па, от 03.11.2023 № 679-па, от 18.12.2023

№ 758-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 №276-па, от 22.08.2025 № 515-па, от 11.11.2025 № 688-па, от 19.03.2026 № 133-па)

## 1. ПАСПОРТ муниципальной программы

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 22.06.2020 № 355-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 10.02.2021 № 65-па, от 15.04.2021                       № 222-па, от 27.05.2021 № 312-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 17.09.2021 № 491-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 22.11.2021 № 616-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 22.06.2022 № 332-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 08.09.2022

№ 503-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 02.08.2023 № 443-па, от 03.11.2023 № 679-па, от 18.12.2023

№ 758-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 №276-па, от 22.08.2025 № 515-па, от 11.11.2025 № 688-па, от 19.03.2026 № 133-па)

| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| --- | --- |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па) |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2019 – 2030 годы |
| Основание для разработки муниципальной программы | Распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 20.08.2018 № 167-ра «Об утверждении структуры муниципальных программ Шелеховского района на 2019 – 2030 годы» |
| Разработчики муниципальной программы | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Исполнители муниципальной программы и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре Администрация Шелеховского муниципального района Управление образования Отдел культуры Отдел по молодежной политике и спорту Муниципальное казенное учреждение «Инженерно-хозяйственная служба инфраструктуры Шелеховского района» (далее – МКУ «ИХСИ ШР») Учреждения, подведомственные Управлению образования Учреждения, подведомственные отделу по молодежной политике и спорту Муниципальное казенное учреждение Шелеховского района «Проектный Офис Дорожной Деятельности» (далее – МКУ ШР «ПО ДД») |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 10.02.2021 № 65-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Мэра района по экономике и финансам |
| Цель муниципальной программы | Осуществление устойчивого развития градостроительной деятельности, реализация коммунальной, транспортной инфраструктур Шелеховского района |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па) |  |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района. (п. 1 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па) - Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района. (п. 2 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па) - Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности Шелеховского района. - Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района. - Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района. - Обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района. (п. 6 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па). - Создание условий для обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре. (п. 7 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, в ред. постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па). 8. Повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере оказания услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района. (п. 8 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.11.2021 № 606-па) |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2030 годы. Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 2 962 471,6 тыс. рублей в том числе: 2019 г. – 34 649,3 тыс. руб.; 2020 г. – 52 763,1 тыс. руб.; 2021 г. – 129 125,7 тыс. руб.; 2022 г. – 364 725,9 тыс. руб.; 2023 г. – 320 213,4 тыс. руб.; 2024 г. – 383 938,7 тыс. руб.; 2025 г. – 641 901,3 тыс. руб.; 2026 г. – 219 171,2 тыс. руб.; 2027 г. – 226 375,9 тыс. руб.; 2028 г. – 231 228,2 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 358 378,9 тыс. руб. Источники финансирования: Объем финансирования из федерального бюджета составит 338 853,2 тыс. рублей: 2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 262 475,6 тыс. руб.; 2023 г. – 76 377,6 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; 2025 г. – 0,0 тыс. руб.; 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 202 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования из областного бюджета составит 774 121,9 тыс. рублей: 2019 г. – 14 982,2 тыс. руб.; 2020 г. – 20 069,2 тыс. руб.; 2021 г. – 80 516,8 тыс. руб.; 2022 г. – 27 161,8 тыс. руб.; 2023 г. – 59 047,7 тыс. руб.; 2024 г. – 116 384,4 тыс. руб.; 2025 г. – 225 505,3 тыс. руб.; 2026 г. – 91 900,7 тыс. руб.; 2027 г. – 69 276,9 тыс. руб.; 2028 г. – 69 276,9 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. ### Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 1 849 496,5 тыс. рублей: 2019 г. – 19 667,1 тыс. руб.; 2020 г. – 32 693,9 тыс. руб.; 2021 г. – 48 608,9 тыс. руб.; 2022 г. – 75 088,5 тыс. руб.; 2023 г. – 184 788,1 тыс. руб.; 2024 г. – 267 554,3 тыс. руб.; 2025 г. – 416 396,0 тыс. руб.; 2026 г. – 127 270,5 тыс. руб.; 2027 г. – 157 099,0 тыс. руб.; 2028 г. – 161 951,3 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 358 378,9 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 29.07.2020 № 410-па, от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 10.02.2021 № 65-па, от 15.04.2021 № 222-па, от 27.05.2021 № 312-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 17.09.2021 № 491-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 22.11.2021 № 616-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 22.06.2022 № 332-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 08.09.2022 № 503-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 02.08.2023 № 443-па, от 03.11.2023 № 679-па, от 18.12.2023 № 758-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 №276-па, от 22.08.2025 № 515-па, от 11.11.2025 № 688-па, от 19.03.2026 № 133-па) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Увеличение доли сельского населения, обеспеченного теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением, отвечающим требованием безопасности. - Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов. Сохранение экологических функций и биологического разнообразия лесов. Достижение экологического улучшения территории Шелеховского района. (п. 2 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па) - Приведение коммунального и электросетевого хозяйства муниципальных организаций к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности. (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 10.02.2021 № 65-па) - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 50 %. - Стабильное обеспечение транспортным обслуживанием населения между поселениями в границах Шелеховского района. - Обеспеченность территории Шелеховского района актуализированными документами территориального планирования в соответствии с основными принципами градостроительной деятельности. Увеличение размещения рекламных конструкций в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций. Устранение случаев незаконно установленных рекламных конструкций. (п. 6 в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па, от 20.02.2025 № 98-па) - Исполнение полномочий Комитета по градостроительству и инфраструктуре без нарушений на уровне 100 %. (п. 7 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) - Реализация мероприятий муниципальных и государственных программ в области строительства, реконструкции, модернизации, капитального и текущего ремонта социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры, в области экологии без нарушений на уровне 100%. (п. 8 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.11.2021 № 606-па) |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, от 10.02.2021 № 65-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. (п. 1 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) - Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 18.11.2022 № 687-па) - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района. - Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района. (п. 1 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) - Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на территории Шелеховского района. (п. 5 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) - Обеспечение градостроительной деятельности в Шелеховском районе. (п. 6 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па). - Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре. (п. 7 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па). 8. Обеспечение развития и функционирования объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры Шелеховского района. (п. 8 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.11.2021 № 606-па) |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Основное мероприятие муниципальной программы | Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) |  |

## 2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 22.06.2020 № 355-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 17.02.2023

№ 101-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений Шелеховского района характеризуется высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры, требующее значительных капитальных вложений, а также высокими потерями энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

Санитарное состояние на территории Шелеховского района характеризуется большим количеством несанкционированных свалок.

Основными проблемами низкой энергоэффективности муниципального сектора экономики Шелеховского района являются:

1) неполная оснащенность приборами учета, особенно учета тепловой энергии;

2) потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

3) изношенность систем коммунальной инфраструктуры;

4) недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающих организаций) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

5) отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, составляет 38,041 км.

(абзац 9 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

На 07 июля 2022 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района составляет 36,391 км, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

(абзац 10 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района включает:

1) планирование регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

2) организацию и проведение мероприятий по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

3) ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Шелеховского района;

4) выдачу и переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, карт муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

5) установление требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

6) организацию и осуществление контроля за осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пределах полномочий, установленных частью 2 статьи 35 и частью 1 статьи 37 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7) осуществление иных организационных мероприятий и распорядительных действий в соответствии с действующим законодательством.

Обеспечение эффективного управления в сфере градостроительной деятельности направлено на реализацию и совершенствование документов территориального планирования Шелеховского района в целях обеспечения устойчивого развития территории Шелеховского района, приведения   рекламно-информационного пространства в соответствие с требованиями действующего законодательства.

(абзацы 11-19 введены постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, абзац 19 в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, от 20.02.2025 № 98-па, абзац 12 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

Деятельность по инженерно-хозяйственному и сметному сопровождению реализации мероприятий муниципальных и государственных программ в области строительства, реконструкции, модернизации, капитального и текущего ремонта социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры, в области экологии направлена на выполнение работ, оказание услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района.

(абзац 20 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.11.2021 № 606-па)

## 3. Цель и задачи муниципальной программы

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 22.06.2020 № 355-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 17.02.2023

№ 101-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Целью муниципальной программы является осуществление устойчивого развития градостроительной деятельности, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной и транспортной инфраструктур Шелеховского района, реализация природоохранных мероприятий.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, от 17.02.2023 № 101-па)

Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач:

- Повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района.

(п. 1 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

- Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района.

(п. 2 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

- Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности Шелеховского района.

- Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района.

- Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района.

- Обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района.

- Создание условий для обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре.

(пп. 6, 7 введены постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, п. 7 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

8. Повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере оказания услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района.

(п.8 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.11.2021 № 606-па)

## 4. Обоснование выделения подпрограмм

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 20.02.2025

№ 98-па)

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация восьми подпрограмм. Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений по реализации градостроительной, жилищной политики и экологии на территории Шелеховского района и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, от 18.11.2022 № 687-па)

Подпрограмма 1 «Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района» обусловлена необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушениям функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории сельских поселений Шелеховского района в период прохождения отопительных сезонов, предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Шелеховского района, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 27.01.2020       № 43-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Подпрограмма 2 «Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» направлена на сокращение мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории Шелеховского района.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 18.11.2022       № 687-па)

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района» в первую очередь направлена на оптимизацию расходов бюджета Шелеховского района при обеспечении энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, повышение количества случаев использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность.

Подпрограмма 4 «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района» направлена на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, повышению безопасности дорожного движения.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Шелеховского района» направлена на удовлетворение потребностей населения в услугах по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах Шелеховского района.

(абзац введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па)

Подпрограмма 6 «Обеспечение градостроительной деятельности» направлена на обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района, посредством корректировки, действующей на территории Шелеховского района схемы территориального планирования, с целью ее актуализации, а также обеспечение размещения рекламной конструкции в соответствии с действующим законодательством.

Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре» направлена на создание условий для обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре.

(абзацы 7-8 введены постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, абзац 8 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Подпрограмма 8 «Обеспечение развития и функционирования объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры Шелеховского района» направлена на повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере оказания услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района.

(абзац 9 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.11.2021 № 606-па)

## 5. Перечень мероприятий, ресурсное обеспечение и планируемые целевые индикаторы реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием размера и источников финансирования, целевые индикаторы и показатели результативности каждого мероприятия, а также реализации муниципальной программы в целом представлены в Приложении 9 к муниципальной программе.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па)

Все мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с бюджетом Шелеховского района.

## Срок реализации муниципальной программы составляет 12 лет, в течение 2019 – 2030 годов. Муниципальная программа реализуется в один этап.

## 6. Механизм реализации муниципальной программы

## и контроль за ходом ее реализации

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством взаимодействия с региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности и гражданами.

Текущее управление муниципальной программы и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Исполнители муниципальной программы:

взаимодействуют с региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности и гражданами;

готовят предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

представляют заявки на финансирование муниципальной программы;

уточняют затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели, а также механизм реализации муниципальной программы;

разрабатывают и вносят в установленном порядке проекты правовых актов Шелеховского района, необходимых для выполнения муниципальной программы;

подготавливают проекты соглашений (договоров) с областными органами исполнительной власти, юридическими и физическими лицами для подписания от имени Администрации Шелеховского муниципального района по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств областного бюджета;

несут ответственность за эффективность и результативность выполнения муниципальной программы.

Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий, готовит годовые отчеты о ходе выполнения муниципальной программы и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации муниципальной программы.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

## 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансово-экономические риски – отсутствие финансирования мероприятий муниципальной программы;

нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в федеральное и региональное законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной программы;

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий;

социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности и политических партий и движений целям и реализации муниципальной программы.

Финансово-экономические риски связаны с отсутствие финансирования мероприятий муниципальной программы. Работа по реализации муниципальной программы будет нацелена на привлечение финансирования из областного бюджета и других источников.

Нормативные правовые риски в муниципальной программе могут возникнуть в случае изменения положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 13.03.2006               № 38-ФЗ «О рекламе».

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 19.01.2021 № 20-па)

Изменение положений федерального законодательства могут потребовать внесения соответствующих изменений в муниципальную программу, что повлияет на выполнение мероприятий и достижение целей.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски: несогласованность действий основного исполнителя и участников муниципальной программы, низкое качество реализации программных мероприятий на уровне отдельных предприятий и организаций. Устранение рисков возможно за счет оперативного мониторинга реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга.

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках муниципальной программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий муниципальной программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов реализации муниципальной программы, а также публичного освещения хода и результатов ее реализации.

Приложение 1 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па)

Подпрограмма 1 «Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района» (далее – Подпрограмма 1)

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 26.02.2019 № 137-па, от 24.04.2019 № 294-па, от 09.08.2019 № 521-па, от 15.08.2019

№ 534-па, от 23.08.2019 № 557-па, от 12.09.2019 № 599-па, от 16.10.2019 № 677-па, от 27.01.2020 № 43-па, от 05.02.2020 № 70-па, от 22.06.2020 № 355-па, от 29.07.2020 № 410-па, от 11.09.2020 № 498-па, от 19.11.2020 № 658-па, от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021

№ 20-па, от 10.02.2021 № 65-па, от 15.04.2021 № 222-па, от 27.05.2021 № 312-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 17.09.2021 № 491-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 22.11.2021

№ 616-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 22.06.2022 № 332-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023

№ 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 02.08.2023 № 443-па, от 18.12.2023 № 758-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па, от 19.03.2026 № 133-па)

- ПАСПОРТ Подпрограммы 1

| Наименование муниципальной программы | # Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| --- | --- |
| # (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па) |  |
| Наименование Подпрограммы 1 | Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 27.01.2020 № 43-па, от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Период реализации подпрограммы 1 | 2019 – 2030 годы |
| Разработчики Подпрограммы 1 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Исполнители Подпрограммы 1 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре Администрация Шелеховского муниципального района |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 26.02.2019 № 137-па, от 22.06.2020 № 355-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Цели Подпрограммы 1 | Повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па) |  |
| Задачи Подпрограммы 1 | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, а также строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па) |  |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 | 2019-2030 годы. Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования составляет 913 118,1 тыс. рублей в том числе: 2019 г. – 30 209,9 тыс. руб.; 2020 г. – 26 666,9 тыс. руб.; 2021 г. – 103 618,8 тыс. руб.; 2022 г. – 293 462,6 тыс. руб.; 2023 г. – 85 658,4 тыс. руб.; 2024 г. – 67 534,0 тыс. руб.; 2025 г. – 167 635,6 тыс. руб.; 2026 г. – 15 470,00 тыс. руб.; 2027 г. – 35 924,6 тыс. руб.; 2028 г. – 32 037,3 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 54 900,00 тыс. руб. ### Источники финансирования: Объем финансирования из федерального бюджета составит 338 046,8 тыс. рублей: 2019 г. – 0 тыс. руб.; 2020 г. – 0 тыс. руб.; 2021 г. – 0 тыс. руб.; 2022 г. – 261 669,2 тыс. руб.; 2023 г. – 76 377,6 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; 2025 г. – 0,0 тыс. руб.; 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования из областного бюджета составит 294 446,7 тыс. рублей: 2019 г. – 13 185,5 тыс. руб.; 2020 г. – 9 863,2 тыс. руб.; 2021 г. – 80 516,8 тыс. руб.; 2022 г. – 19 002,3 тыс. руб.; 2023 г. – 3 182,5 тыс. руб.; 2024 г. – 40 823,4 тыс. руб.; 2025 г. – 127 873,0 тыс. руб.; 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 280 624,6 тыс. рублей в том числе: 2019 г. – 17 024,4 тыс. руб.; 2020 г. – 16 803,7 тыс. руб.; 2021 г. – 23 102,0 тыс. руб.; 2022 г. – 12 791,1 тыс. руб.; 2023 г. – 6 098,3 тыс. руб.; 2024 г. – 26 710,6 тыс. руб.; 2025 г. – 39 762,6 тыс. руб.; 2026 г. – 15 470,0 тыс. руб.; 2027 г. – 35 924,6 тыс. руб.; 2028 г. – 32 037,3 тыс. руб.; 2029 – 2030 гг. – 54 900,0 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 26.02.2019 № 137-па, от 24.04.2019 № 294-па, от 09.08.2019 № 521-па, от 15.08.2019 № 534-па, от 23.08.2019 № 557-па, от 12.09.2019 № 599-па, от 27.01.2020 № 43-па, от 05.02.2020 № 70-па, от 25.03.2020 № 204-па, от 22.06.2020 № 355-па, от 29.07.2020 № 410-па, от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 10.02.2021 № 65-па, от 15.04.2021 № 222-па, от 27.05.2021 № 312-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 17.09.2021 № 491-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 22.06.2022 № 332-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 02.08.2023 № 443-па, от 18.12.2023 № 758-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па, от 19.03.2026 № 133-па) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, введение в эксплуатацию новых объектов коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 09.08.2019 № 521-па, от 12.09.2019 № 599-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 17.02.2023 № 101-па) |  |

- Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений Шелеховского района характеризуется:

- высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры, требующее значительных капитальных вложений;

- высокими потерями энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокой себестоимостью производства коммунальных ресурсов из-за сверхнормативного потребления, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности;

- ростом числа аварий и сбоев в работе систем коммунальной инфраструктуры, недостаточным техническим обеспечением организаций, осуществляющих деятельность в сфере электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод.

Администрация Шелеховского муниципального района в рамках своих полномочий осуществляет меры по обеспечению населения сельских поселений Шелеховского района тепло-, газо-, электро-, водоснабжением, водоотведением.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па).

## 3. Цель и задачи Подпрограммы 1

Основная цель Подпрограммы 1 – повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу: повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселениях Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района.

## Указанная задача направлена на достижение целей в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района.

## 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 1

Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 с указанием источников финансирования, вида и размера расходов бюджета представлен в Приложении 9 к муниципальной программе.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па)

Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 1 составляет 12 лет, в течение 2019 – 2030 годов.

## 5. Механизм реализации Подпрограммы 1 и контроль за ходом ее реализации

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

### Реализация Подпрограммы 1 осуществляется посредством взаимодействия Комитета по градостроительству и инфраструктуре с региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности и гражданами.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па, от 20.02.2025 № 98-па)

### Текущее управление Подпрограммой 1 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.

### (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020        № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Исполнитель Подпрограммы 1:

- взаимодействует с заинтересованными органами, хозяйствующими субъектами и организациями для эффективного обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре Администрации Шелеховского муниципального района;

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020     № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

- готовит предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- представляет заявки на финансирование Подпрограммы 1;

- уточняет затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели;

- разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты правовых актов Шелеховского района, необходимых для выполнения Подпрограммы 1.

- несет ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы 1.

Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы 1, готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 1 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 1.

# (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020       № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Приложение 2 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па)

Подпрограмма 2 «Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» (далее – Подпрограмма 2)

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 26.02.2019

№ 137-па, от 09.08.2019 № 521-па, от 27.01.2020 № 43-па, от 22.06.2020 № 355-па, от 29.07.2020 № 410-па, от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.04.2021 № 222-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.07.2022                       № 393-па, от 08.09.2022 № 503-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 02.08.2023

№ 443-па, от 03.11.2023 № 679-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па, от 11.11.2025 № 688-па, от 19.03.2026 № 133-па)

- ПАСПОРТ Подпрограммы 2

| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| --- | --- |
| # (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па) |  |
| Наименование Подпрограммы 2 | Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 18.11.2022 № 687-па) |  |
| Период реализации подпрограммы 2 | 2019 – 2030 годы |
| Разработчики Подпрограммы 2 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| ### (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Исполнители Подпрограммы 2 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре Учреждения, подведомственные Управлению образования Учреждения, подведомственные отделу по молодежной политике и спорту МКУ «ИХСИ ШР» |
| ### (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Цели Подпрограммы 2 | Предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па) |  |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды. 2. Реализация природоохранных мероприятий. (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 18.11.2022 № 687-па) 3. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 4. Санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. (п. 4 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па) |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 26.02.2019 № 137-па, от 08.09.2022 № 503-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023 № 101-па) |  |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 | 2019-2030 годы. Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования составляет 776 188,6 тыс. рублей в том числе: 2019 г. – 2 071,0 тыс. руб.; 2020 г. – 6 172,0 тыс. руб.; 2021 г. – 5 580,0 тыс. руб.; 2022 г. – 38 564,2 тыс. руб.; 2023 г. – 144 279,2 тыс. руб.; 2024 г. – 200 448,2 тыс. руб.; 2025 г. – 289 395,9 тыс. руб.; 2026 г. – 12 945,2 тыс. руб.; 2027 г. – 10 548,7 тыс. руб.; 2028 г. – 12 549,2 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 53 635,0 тыс. руб. Источники финансирования: Объем финансирования из федерального бюджета составит 806,4 тыс. рублей: 2019 г. – 0 тыс. руб.; 2020 г. – 0 тыс. руб.; 2021 г. – 0 тыс. руб.; 2022 г. – 806,4 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; 2025 г. – 0,0 тыс. руб.; 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования из областного бюджета составит 11 897,1 тыс. рублей: 2019 г. – 1 796,7 тыс. руб.; 2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 5 256,8 тыс. руб.; 2023 г. – 4 252,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; 2025 г. – 0,0 тыс. руб.; 2026 г. – 591,6 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 763 485,1 тыс. рублей в том числе: 2019 г. – 274,3 тыс. руб.; 2020 г. – 6 172,0 тыс. руб.; 2021 г. – 5 580,0 тыс. руб.; 2022 г. – 32 501,0 тыс. руб.; 2023 г. – 140 027,2 тыс. руб.; 2024 г. – 200 448,2 тыс. руб.; 2025 г. – 289 395,8 тыс. руб.; 2026 г. – 12 353,6 тыс. руб.; - г. – 10 548,7 тыс. руб.; - г. – 12 549,2 тыс. руб.; - 2029- 2030 гг. – 53 635,0 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 09.08.2019 № 521-па, от 27.01.2020 № 43-па, от 29.07.2020 № 410-па, от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.04.2021 № 222-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 02.08.2023 № 443-па, от 03.11.2023 № 679-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па, от 11.11.2025 № 688-па, от 19.03.2026 № 133-па) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 | 1. Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов 40%. 2. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: приобретение контейнеров; создание контейнерных площадок. 3. Содержание мест (площадок) твердых коммунальных отходов. 4. Сохранение муниципального имущества. 5. Предотвращение образования несанкционированного размещения отходов (пп. 4, 5 введены постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 08.09.2022 № 503-па) 6. Определение границ и установление зон санитарной охраны на источниках водоснабжения и водопроводных сооружениях, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. 7. Сохранение экологических функций и биологического разнообразия лесов. 8. Достижение экологического улучшения территории Шелеховского района. (пп. 6, 7, 8 введены постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па) |
| ### (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 27.01.2020 № 43-па, от 08.09.2022№ 503-па, от 17.02.2023 № 101-па) |  |

## 2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2

Санитарное состоянии на территории Шелеховского района характеризуется большим количеством несанкционированных свалок.

Для снижения количества мест несанкционированного размещения ТКО требуется обустройство контейнерных площадок, приобретение контейнерных баков для накопления ТКО, проведение массовых мероприятий (акций) по информированию населения.

### (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 08.09.2022        № 503-па)

## 3. Цель и задачи Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 2 является предотвращение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района.   В рамках достижения цели Подпрограммы 2 необходимо обеспечить решение следующих задач:

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

1) снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды;

2) реализация природоохранных мероприятий;

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 18.11.2022 № 687-па)

3) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 26.02.2019 № 137-па, от 08.09.2022 № 503-па)

4) санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

Основными целевыми показателями решения данных целей является количество ликвидированных мест несанкционированного ТКО, количество обустроенных площадок, количество приобретенных контейнерных баков для накопления ТКО, количество установленных зон санитарной охраны на источниках водоснабжения и водопроводных сооружениях.

### (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 08.09.2022     № 503-па, от 17.02.2023 № 101-па)

Указанные задачи направлены на достижение целей в реализации первоочередных мероприятий по Шелеховскому району.

## 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 2

### Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на реализацию поставленных целей и задач. План мероприятий Подпрограммы 2 с указанием источников финансирования, вида и размера расходов бюджета, основных видов товаров, работ и услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для осуществления мероприятий, представлен в Приложении 9 к муниципальной программе.

### (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па)

Подпрограмма 2 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 2 составляет 12 лет, в течение 2019 – 2030 годов.

## 5. Механизм реализации Подпрограммы 2 и контроль за ходом ее реализации

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

### Реализация Подпрограммы 2 осуществляется посредством взаимодействия Комитета по градостроительству и инфраструктуре Администрации Шелеховского муниципального района с региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности и гражданами.

### (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020        № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

### Текущее управление Подпрограммой 2 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.

### (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Исполнитель Подпрограммы 2:

- взаимодействует с заинтересованными органами, хозяйствующими субъектами и организациями для эффективного обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре Администрации Шелеховского муниципального района;

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 18.11.2022 № 687-па, от 20.02.2025 № 98-па)

- готовит предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- представляет заявки на финансирование Подпрограммы 2;

- уточняет затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели;

- разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты правовых актов Шелеховского района, необходимых для выполнения Подпрограммы 2.

- несет ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы 2.

### Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы 2, готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 2 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 2.

### (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020            № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Приложение 3 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па)

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района» (далее – Подпрограмма 3)

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 09.08.2019 № 521-па, от 27.01.2020 № 43-па, от 22.06.2020 № 355-па,

от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 10.02.2021 № 65-па,

от 15.04.2021 № 222-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 15.11.2021 № 606-па,

от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 17.02.2023

№ 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 03.11.2023 № 679-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 19.03.2026 № 133-па)

- ПАСПОРТ Подпрограммы 3

| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| --- | --- |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па) |  |
| Наименование Подпрограммы 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района |
| Период реализации подпрограммы 3 | 2019 – 2030 годы |
| Разработчики Подпрограммы 3 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| ### (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Исполнители Подпрограммы 3 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре Управление образования Отдел по молодежной политике и спорту Отдел культуры |
| ### (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 10.02.2021 № 65-па, от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Цели Подпрограммы 3 | Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности Шелеховского района |
| Задачи Подпрограммы 3 | 1. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 2. Обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов. 3. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, утепление зданий, строений, сооружений. 4. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений. 5. Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 10.02.2021 № 65-па) |  |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 | 2019-2030 годы. Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 | Общий объем финансирования составляет 5 365,3 тыс. рублей в том числе: 2019 г. – 493,0 тыс. руб.; 2020 г. – 649,7 тыс. руб.; 2021 г. – 446,3 тыс. руб.; 2022 г. – 1 363,0 тыс. руб.; 2023 г. – 123,3 тыс. руб.; 2024 г. – 181,8 тыс. руб.; 2025 г. – 17,9 тыс. руб.; 2026 г. – 17,3 тыс. руб.; 2027 г. – 517,8 тыс. руб.; 2028 г. – 518,4 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 1 036,8 тыс. руб. Источники финансирования: Объем финансирования из областного бюджета составит 855,7 тыс. рублей: 2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 855,7 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; 2025 г. – 0,0 тыс. руб.; 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 4 509,6 тыс. рублей в том числе: 2019 г. – 493,0 тыс. руб.; 2020 г. – 649,7 тыс. руб.; 2021 г. – 446,3 тыс. руб.; 2022 г. – 507,3 тыс. руб.; 2023 г. – 123,3 тыс. руб.; 2024 г. – 181,8 тыс. руб.; 2025 г. – 17,9 тыс. руб.; 2026 г. – 17,3 тыс. руб.; 2027 г. – 517,8 тыс. руб.; 2028 г. – 518,4 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 1 036,8 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 09.08.2019 № 521-па, от 27.01.2020 № 43-па, от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.04.2021 № 222-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 03.11.2023 № 679-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 19.03.2026 № 133-па) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3 | 1. Приведение коммунального и электросетевого хозяйства муниципальных организаций к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности. (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 10.02.2021 № 65-па) 2. Повышение уровня оснащенности организаций с участием муниципального образования Шелеховского района приборами учета используемых энергетических ресурсов: холодной воды с 85,3% года до 99,0%; горячей воды с 89,3% до 99,0%; тепловой энергии с 54,4% до 90,0%; электрической энергии с 90,6% года до 99,5%. |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 10.02.2021 № 65-па) |  |

## 2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Иркутской области.

В основе Подпрограммы 3 – системный, комплексный подход к созданию условий для энергосбережения, сокращения энергетических затрат организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, организаций с участием муниципального образования, использования собственного энергетического потенциала района, обеспечения его энергетической безопасности.

В основу реализации Подпрограммы 3 заложены следующие принципы:

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий;

2) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

3) планирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4) стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности.

При реализации Подпрограммы 3 достигаются конкретные результаты в повышении эффективности использования всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии за счет:

- внедрения учета потребления энергетических ресурсов;

- вовлечения в процесс энергосбережения всей инфраструктуры района в целом за счет активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.

## 3. Цель и задачи Подпрограммы 3

Главная цель Подпрограммы 3 – стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности экономики Шелеховского района.

Для осуществления поставленной цели будут решены следующие задачи.

1. Организация и контроль за потреблением энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования.

2. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3. Обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов.

4. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, утепление зданий, строений, сооружений.

5. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления, горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях.

6. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.

7. Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

8. Приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям на добровольной основе.

Предусмотренные в рамках каждой из задач системы мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон направления по стимулированию энергосбережения и повышению энергетической эффективности экономики Шелеховского района и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов Подпрограммы 3.

## 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 3

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 с указанием размера и источников финансирования, целевые индикаторы и показатели результативности каждого мероприятия, а также реализации Подпрограммы 3 в целом представлен в Приложении 9 к муниципальной программе.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па)

Подпрограмма 3 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 3 составляет 12 лет, в течение 2019 – 2030 годов.

## 5. Механизм реализации Подпрограммы 3 и контроль за ходом ее реализации

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Механизм реализации Подпрограммы 3 – это система скоординированных по ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов, которая основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности участников Подпрограммы 3. По всем мероприятиям Подпрограммы 3 определены ответственные исполнители.

Текущее управление Подпрограммы 3 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020     № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Исполнители Подпрограммы 3:

взаимодействуют с заинтересованными органами государственной власти и местного самоуправления, с физическими и юридическими лицами;

уточняют затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели, а также механизм реализации Подпрограммы 3;

подготавливают проекты соглашений (договоров) с органами государственной власти и местного самоуправления власти, физическими и юридическими лицами;

несут ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы 3.

Комитет по градостроительству и инфраструктуре Администрации Шелеховского муниципального района на основании предоставленных сведений от исполнителей Подпрограммы 3 готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 3 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 3.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020    № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Приложение 4 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па)

Подпрограмма 4 «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района»

(далее – Подпрограмма 4)

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 27.01.2020 № 43-па, от 22.06.2020 № 355-па, от 11.09.2020 № 498-па, от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.04.2021 № 222-па, от 15.11.2021 № 606-па,

от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 22.06.2022 № 332-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 02.08.2023 № 443-па,

от 03.11.2023 № 679-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па, от 11.11.2025 № 688-па, от 19.03.2026 № 133-па)

- ПАСПОРТ Подпрограммы 4

| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| --- | --- |
| # (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па) |  |
| Наименование Подпрограммы 4 | Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Период реализации подпрограммы 4 | 2019 – 2030 годы |
| Разработчики Подпрограммы 4 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Исполнители Подпрограммы 4 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре Администрация Шелеховского муниципального района МКУ ШР «ПО ДД» |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Цели Подпрограммы 4 | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района |
| Задачи Подпрограммы 4 | 1. Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. (п. 1 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) 2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог. 3. Выполнение работ по обследованию моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования. (п. 3 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 11.09.2020 № 498-па). 4. Строительство искусственного дорожного сооружения. (п. 4 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 20.04.2022 № 207-па). 5. Гидрологическое обследование водных объектов с разработкой мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод. (п. 5 введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2022 № 332-па) |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4 | 2019 – 2030 годы. Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 | Общий объем финансирования составляет 869 402,7 тыс. рублей в том числе: 2019 г. – 1 875,4 тыс. руб.; 2020 г. – 12 782,5 тыс. руб.; 2021 г. – 4 555,7 тыс. руб.; 2022 г. – 3 534,2 тыс. руб.; 2023 г. – 60 834,9 тыс. руб.; 2024 г. – 82 058,3 тыс. руб.; 2025 г. – 132 637,5 тыс. руб.; 2026 г. – 138 645,4 тыс. руб.; 2027 г. – 134 984,1 тыс. руб.; 2028 г. – 137 962,6 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 159 532,1 тыс. руб. Источники финансирования: Объем финансирования из областного бюджета составит 438 296,3 тыс. рублей: 2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 2020 г. – 10 206,0 тыс. руб.; 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 48 350,8 тыс. руб.; 2024 г. – 67 388,2 тыс. руб.; 2025 г. – 82 488,4 тыс. руб.; 2026 г. – 91 309,2 тыс. руб.; 2027 г. – 69 276,9 тыс. руб.; 2028 г. – 69 276,9 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 431 106,4 тыс. рублей в том числе: 2019 г. – 1 875,4 тыс. руб.; 2020 г. – 2 576,5 тыс. руб.; 2021 г. – 4 555,7 тыс. руб.; 2022 г. – 3 534,2 тыс. руб.; 2023 г. – 12 484,1 тыс. руб.; 2024 г. – 14 670,1 тыс. руб.; 2025 г. – 50 149,0 тыс. руб.; 2026 г. – 47 336,2 тыс. руб.; 2027 г. – 65 707,2 тыс. руб.; 2028 г. – 68 685,7 тыс. руб.; ### 2029 - 2030 гг. – 159 532,1 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 27.01.2020 № 43-па, от 22.06.2020 № 355-па, от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.04.2021 №222-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 22.06.2022 № 332-па, от 17.08.2023 № 101-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 02.08.2023 № 443-па, от 03.11.2023 № 679-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па, от 11.11.2025 № 688-па, от 19.03.2026 № 133-па) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 50 %. Получение технического отчета об оценке состояния моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования. Ввод в эксплуатацию мостового перехода через р. Олха с подъездными путями к автомобильным дорогам по ул. Заречная и ул. Депутатская в д. Олха Шелеховского района Иркутской области. Обследование ручья Безымянка в районе СНТ «Нефтяник», СНТ «Дорожник» Шелеховского района Иркутской области для предотвращения негативного воздействия вод на автомобильную дорогу общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Нефтяник» Большелугского муниципального образования» Шелеховского района Иркутской области |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 11.09.2020 № 498-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 22.06.2022 № 332-па) |  |

- Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 4

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района составляет 6,306 км, требующая проведения ремонтных работ. До 2019 года данные автомобильные дороги никем не обслуживались, что привело к значительному ухудшению технического состояния. Для сохранения и развития, автомобильных дорог необходимо соответствующее действующим требованиям содержание и ремонт дорог для снижения протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 50 %.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

## 3. Цель и задачи Подпрограммы 4

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Основной целью Подпрограммы 4 является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района.

Задачи Подпрограммы 4:

1) реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

2) обеспечение сохранности автомобильных дорог;

3) выполнение работ по обследованию моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования.

(введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 11.09.2020 № 498-па)

4) Строительство искусственного дорожного сооружения.

(введен постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 20.04.2022 № 207-па)

- Гидрологическое обследование вводных объектов с разработкой мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2022 № 332-па, от 17.02.2023 № 101-па).

Предусмотренные в рамках каждой из задач системы мероприятий в комплексе, наиболее полным образом охватывают весь диапазон направления по созданию условий для удовлетворения достижения поставленных результатов, и в максимальной степени будут способствовать достижению целей Подпрограммы 4.

## 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 4

Мероприятия Подпрограммы 4 направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий Подпрограммы 4 с указанием размера и источников финансирования, целевые индикаторы и показатели результативности каждого мероприятия, а также реализации Подпрограммы 4 в целом представлен в Приложении 9 к муниципальной программе.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па)

Подпрограмма 4 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 4 составляет 12 лет, в течение 2019 – 2030 годов.

## 5. Механизм реализации Подпрограммы 4 и контроль за ходом ее реализации

## (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.12.2021 № 20-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Механизм реализации Подпрограммы 4 – это система скоординированных по срокам мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Реализация Подпрограммы 4 осуществляется Комитетом по градостроительству и инфраструктуре.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Текущее управление Подпрограммой 4 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Исполнители Подпрограммы 4:

1) взаимодействуют с заинтересованными органами государственной власти и местного самоуправления, с физическими и юридическими лицами;

2) уточняют затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели, а также механизм реализации Подпрограммы 4;

3) подготавливают проекты соглашений (договоров) с органами государственной власти и местного самоуправления власти, физическими и юридическими лицами;

4) несут ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы 4.

Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий, готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 4 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 4.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Приложение 5 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

(введено Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 22.06.2020 № 355-па, в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021                  № 20-па)

Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на территории Шелеховского района» (далее – Подпрограмма 5)

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 29.07.2020 № 410-па, от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 10.02.2021           № 65-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па, от 19.03.2026 № 133-па)

1. ПАСПОРТ Подпрограммы 5

| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| --- | --- |
| # (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па) |  |
| Наименование Подпрограммы 5 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на территории Шелеховского района |
| Период реализации подпрограммы 5 | 2020 – 2030 годы |
| Разработчики Подпрограммы 5 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Исполнители Подпрограммы 5 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Цели Подпрограммы 5 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района. |
| Задачи Подпрограммы 5 | - Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 10.02.2021 № 65-па) |  |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5 | 2020 – 2030 годы. Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 | Общий объем финансирования составляет 3 542,2 тыс. рублей в том числе: 2020 г. – 8,2 тыс. руб.; 2021 г. – 30,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 355,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; 2025 г. – 0,0 тыс. руб.; 2026 г. – 1 240,0 тыс. руб.; 2027 г. – 610,0 тыс. руб.; 2028 г. – 1 240,0 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 50,0 тыс. руб. Источники финансирования: Объем финансирования из областного бюджета составит 0,0 тыс. рублей: 2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; 2025 г. – 0,0 тыс. руб.; 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 3 542,2 тыс. рублей в том числе: 2020 г. – 8,2 тыс. руб.; 2021 г. – 30,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 355,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; 2025 г. – 0,0 тыс. руб.; 2026 г. – 1 240,0 тыс. руб.; 2027 г. – 610,0 тыс. руб.; 2028 г. – 1 240,0 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 50,0 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 29.07.2020 № 410-па, от 24.12.2020 № 782-па, от 19.01.2021 № 20-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па, от 19.03.2026 № 133-па) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 5 | Стабильное обеспечение транспортным обслуживанием населения между поселениями в границах Шелеховского района |

## 2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 5

Организация транспортного обслуживания населения на территории Шелеховского района включает:

1) планирование регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

2) организацию и проведение мероприятий по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

3) ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Шелеховского района;

4) выдачу и переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, карт муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

5) установление требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

6) организацию и осуществление контроля за осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пределах полномочий, установленных частью 2 статьи 35 и частью 1 статьи 37 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7) осуществление иных организационных мероприятий и распорядительных действий в соответствии с действующим законодательством.

## 3. Цель и задачи Подпрограммы 5

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района

от 10.02.2021 № 65-па)

Основной целью Подпрограммы 5 является создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом.

## 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 5

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района

от 19.01.2021 № 20-па)

Мероприятия Подпрограммы 5 направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 с указанием размера и источников финансирования, целевые индикаторы и показатели результативности каждого мероприятия, а также реализации Подпрограммы 5 в целом представлен в Приложении 9 к муниципальной программе.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па, от 15.11.2021 № 606-па)

Подпрограмма 5 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 5 составляет 11 лет, в течение 2020 – 2030 годов.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па)

## 5. Механизм реализации Подпрограммы 5 и контроль за ходом ее реализации

## (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Механизм реализации Подпрограммы 5 – это система скоординированных по срокам мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Реализация Подпрограммы 5 осуществляется Комитетом по градостроительству и инфраструктуре.

## (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Текущее управление Подпрограммой 5 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.

## (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Утратил силу с января 2021 года – в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па.

(см. текст в предыдущей редакции)

Исполнители Подпрограммы 5:

1) взаимодействуют с заинтересованными органами государственной власти и местного самоуправления, с физическими и юридическими лицами;

2) уточняют затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели, а также механизм реализации Подпрограммы 5;

3) подготавливают проекты соглашений (договоров) с органами государственной власти и местного самоуправления власти, физическими и юридическими лицами;

4) несут ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы 5.

Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий, готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 5 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 5.

# (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Приложение 6 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

(введено Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па)

Подпрограмма 6 «Обеспечение градостроительной деятельности в Шелеховском районе» (далее – Подпрограмма 6)

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района

от 15.04.2021 № 222-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 22.11.2021           № 616-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 17.02.2023, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па, от 11.11.2025 № 688-па, от 19.03.2026 № 133-па)

- ПАСПОРТ Подпрограммы 6

| Наименование муниципальной программы | # Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 6 | Обеспечение градостроительной деятельности в Шелеховском районе |
| Период реализации Подпрограммы 6 | 2021 – 2030 годы |
| Разработчики Подпрограммы 6 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| ## (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Исполнители Подпрограммы 6 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре Управление образования |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 16.06.2023 № 343-па, от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Цель Подпрограммы 6 | Обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района |
| Задачи Подпрограммы 6 | 1. Актуализация документов территориального планирования Шелеховского района. 2. Оптимизация размещения рекламных конструкций. Осуществление эффективного контроля за размещением рекламных конструкций. 3. Установление и изменение границ зон с особыми условиями использования территории. 4. Утратил силу с января 2025 года – в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 03.02.2022 № 51-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6 | 2021-2030 годы. Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 | Общий объем финансирования составляет 8 216,0 тыс. рублей в том числе: 2021 г. – 769,0 тыс. руб.; 2022 г. – 2 747,0 тыс. руб.; 2023 г. – 690,0 тыс. руб.; 2024 г. – 30,0 тыс. руб.; 2025 г. – 0,0 тыс. руб.; 2026 г. – 750,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 3 130,0 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. Источники финансирования: Объем финансирования из областного бюджета составит 2 047,0 тыс. рублей: 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 2 047,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; 2025 г. – 0,0 тыс. руб.; 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 6 169,0 тыс. рублей в том числе: 2021 г. – 769,0 тыс. руб.; 2022 г. – 700,0 тыс. руб.; 2023 г. – 690,0 тыс. руб.; 2024 г. – 30,0 тыс. руб.; 2025 г. – 0,0 тыс. руб.; 2026 г. – 750,0 тыс. руб.; - г. – 0,0 тыс. руб.; - г. – 3 130,0 тыс. руб.; 2029- 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 15.04.2021 № 222-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 22.11.2021 № 616-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па, от 11.11.2025 № 688-па, от 19.03.2026 № 133-па) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6 | 1. Обеспеченность территории Шелеховского района актуализированными документами территориального планирования в соответствии с основными принципами градостроительной деятельности. 2. Увеличение размещения рекламных конструкций в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций. Устранение случаев незаконно установленных рекламных конструкций. 3. Установление и изменение границ зон с особыми условиями использования территории 4. Утратил силу с января 2025 года – в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 03.02.2022 № 51-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 20.02.2025 № 98-па) |  |

## 2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 6

## (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Подпрограмма направлена на реализацию и совершенствование документов территориального планирования Шелеховского района в целях обеспечения устойчивого развития территории Шелеховского района, формирование документов, содержащих описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории, приведения рекламно-информационного пространства в соответствие с требованиями действующего законодательства.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 20.07.2022 № 393-па, 17.02.2023 № 101-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Схема территориального планирования Шелеховского района утверждена решением Думы Шелеховского муниципального района от 10.12.2013 № 51-рд «Об утверждении Схемы территориального планирования Шелеховского района». Актуализация схемы территориального планирования Шелеховского района необходима в целях приведения в соответствие со Стратегией социально-экономического развития Шелеховского района на 2019 – 2030 годы, а также в целях учета положений градостроительной документации Российской Федерации, Иркутской области, действующей в части территории Шелеховского района, градостроительной документацией поселений Шелеховского района, принятых после утверждения схемы территориального планирования Шелеховского района.

В целях размещения рекламных конструкций на территории Шелеховского района в соответствие со Схемой размещения рекламных конструкций и устранения случаев незаконно установленных рекламных конструкций требуется проведение торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкции, а также выполнение работ по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций.

## 3. Цель и задачи Подпрограммы 6

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 03.02.2022 № 51-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Основной целью Подпрограммы 6 является обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района.

Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Актуализация документов территориального планирования Шелеховского района.

2. Оптимизация размещения рекламных конструкций. Осуществление эффективного контроля за размещением рекламных конструкций.

3. Установление и изменение границ зон с особыми условиями использования территории.

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 03.02.2022 № 51-па, от 20.07.2022 № 393-па)

4. Утратил силу с января 2025 года – в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па.

(см. текст в предыдущей редакции)

Предусмотренные в рамках поставленных задач мероприятия позволят обеспечить устойчивое развитие территории Шелеховского района, исполнение полномочий в области размещения рекламных конструкций в Шелеховском районе, и в максимальной степени будут способствовать достижению цели и конечных результатов Подпрограммы 6.

4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 6

Мероприятия Подпрограммы 6 направлены на реализацию поставленной цели и задач. Перечень мероприятий Подпрограммы 6 с указанием источников финансирования, вида и размера расходов бюджета представлен в Приложении 9 к муниципальной программе.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 15.11.2021 № 606-па)

Подпрограмма 6 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 6 составляет 10 лет, в течение 2021 – 2030 годов.

5. Механизм реализации Подпрограммы 6 и контроль за ходом ее реализации

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па, от 20.02.2025 № 98-па)

Реализация Подпрограммы 6 осуществляется посредством взаимодействия отдела территориального развития Комитета по градостроительству и инфраструктуре с региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности и гражданами.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Текущее управление Подпрограммой 6 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Утратил силу с января 2021 года – в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па.

(см. текст в предыдущей редакции)

Исполнитель Подпрограммы 6:

- взаимодействует с заинтересованными органами, хозяйствующими субъектами и организациями для эффективного обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре Администрации Шелеховского муниципального района;

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

- готовит предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- представляет заявки на финансирование Подпрограммы 6;

- уточняет затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели;

- разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты правовых актов Шелеховского района, необходимых для выполнения Подпрограммы 6.

- несет ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы 6.

(пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6 в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 17.02.2023 № 101-па)

Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы 6, готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 6 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 6.

# (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Приложение 7 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

(введено Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19.01.2021 № 20-па)

Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре» (далее – Подпрограмма 7)

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 15.04.2021 № 222-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па, от 11.11.2025 № 688-па, от 19.03.2026 № 133-па)

1. ПАСПОРТ Подпрограммы 7

| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 7 | Обеспечение деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Период реализации подпрограммы 7 | 2021 – 2030 годы |
| Разработчики Подпрограммы 7 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Исполнители Подпрограммы 7 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Цель Подпрограммы 7 | Создание условий для обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Задача Подпрограммы 7 | Повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере территориального развития и обустройства. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7 | 2021-2030 годы. Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 | Общий объем финансирования составляет 167 136,9 тыс. рублей в том числе: 2021 г. – 10 057,6 тыс. руб.; 2022 г. – 13 240,3 тыс. руб.; 2023 г. – 16 024,1 тыс. руб.; 2024 г. – 19 119,9 тыс. руб.; 2025 г. – 21 436,6 тыс. руб.; 2026 г. – 16 518,2 тыс. руб.; 2027 г. – 15 678,2 тыс. руб.; 2028 г. – 15 678,2 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 33 000,0 тыс. руб. Источники финансирования: Объем финансирования из областного бюджета составит 15 541,8 тыс. рублей: 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 2 877,2 тыс. руб.; 2024 г. – 4 884,4 тыс. руб.; 2025 г. – 7 780,2 тыс. руб.; 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 151 595,1 тыс. рублей в том числе: 2021 г. – 10 057,6 тыс. руб.; 2022 г. – 13 240,3 тыс. руб.; 2023 г. – 13 146,9 тыс. руб.; 2024 г. – 14 235,5 тыс. руб.; 2025 г. – 13 656,4 тыс. руб.; 2026 г. – 16 518,2 тыс. руб.; 2027 г. – 15 678,2 тыс. руб.; 2028 г. – 15 678,2 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 33 000,0 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 15.04.2021 № 222-па, от 13.07.2021 № 391-па, от 15.11.2021 № 606-па, от 20.01.2022 № 28-па, от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 15.03.2023 № 141-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па, от 11.11.2025 № 688-па, от 19.03.2026 № 133-па) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 7 | Исполнение полномочий Комитета по градостроительству и инфраструктуре без нарушений на уровне 100% |
| в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) |  |

## 2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 7

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Комитет по градостроительству и инфраструктуре является органом Администрации Шелеховского муниципального района, осуществляющим полномочия в сфере градостроительной деятельности, управления объектами коммунальной инфраструктуры, охраны окружающей среды.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Комитет по градостроительству и инфраструктуре подконтрольно и подотчетно в своей деятельности Мэру Шелеховского муниципального района, заместителю Мэра района по экономике и финансам.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Положением об Комитете по градостроительству и инфраструктуре Администрации Шелеховского муниципального района, утвержденным решением Думы Шелеховского муниципального района от 28.11.2024 № 35-рд, определены основные задачи Комитета по градостроительству и инфраструктуре:

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

1) формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности, направленной на решение текущих и перспективных задач комплексного социально-экономического развития на территории Шелеховского района;

2) формирование и реализация единой политики в сфере управления коммунальной инфраструктурой, в сфере охраны окружающей среды на территории Шелеховского района в пределах полномочий, установленных действующим законодательством;

3) обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории Шелеховского района в пределах полномочий, установленных действующим законодательством;

4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Шелеховского района.

## 3. Цель и задачи Подпрограммы 7

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Основной целью Подпрограммы 7 является создание условий для обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Для достижения поставленной цели необходимо повысить качество выполнения муниципальных функций в сфере градостроительства, инфраструктуры и экологии.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

## 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 7

Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на реализацию поставленной цели и задачи. Перечень мероприятий Подпрограммы 7 с указанием размера и источников финансирования, целевые индикаторы и показатели результативности каждого мероприятия, а также реализации Подпрограммы 7 в целом представлен в Приложении 9 к муниципальной программе.

(в ред. Постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 15.11.2021 № 606-па)

Подпрограмма 7 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 7 составляет 10 лет, в течение 2021 – 2030 годов.

В соответствии с целью подпрограммы в течение срока ее реализации предполагаются следующие мероприятия:

организация оплаты труда, выплат пособий социального страхования, начислений на оплату труда, удержание налогов, сумм обязательных взносов и других сумм;

обеспечение услугами связи, в том числе доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», почтовыми расходами;

организацию работ по содержанию имущества, оплате коммунальных услуг, обеспечение оборудованием, мебелью, оргтехникой, средствами связи, расходными материалами, канцелярскими и хозяйственными принадлежностями, конвертами, знаками почтовой оплаты, подпиской на периодические издания.

## 5. Механизм реализации Подпрограммы 7 и контроль за ходом ее реализации

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Механизм реализации Подпрограммы 7 – это система скоординированных по срокам мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Реализация Подпрограммы 7 осуществляется Комитетом по градостроительству и инфраструктуре во взаимодействии с федеральными, региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности и гражданами.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Текущее управление Подпрограммой 7 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Исполнитель Подпрограммы 7:

1) взаимодействует с заинтересованными органами, хозяйствующими субъектами и организациями для эффективного обеспечения деятельности Комитета по градостроительству и инфраструктуре;

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

2) готовит предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

3) представляет заявки на финансирование Подпрограммы 7;

4) уточняет затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели;

5) разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты правовых актов Шелеховского района, необходимых для выполнения Подпрограммы 7;

6) несет ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы 7.

Для обеспечения мониторинга реализации Подпрограммы 7 Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы 7 для подготовки сводного ежеквартального отчета о ходе финансирования и выполнения мероприятий муниципальной программы нарастающим итогом с начала года, ежегодного доклада о реализации муниципальной программы.

# (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 №98-па)

Приложение 8 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района

(введено постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 15.11.2021 № 606-па)

Подпрограмма 8 «Обеспечение развития и функционирования объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры Шелеховского района» (далее – Подпрограмма 8)

(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025          № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па, от 11.11.2025 № 688-па, от 19.03.2026 № 133-па)

- ПАСПОРТ Подпрограммы 8

| Наименование муниципальной программы | # Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 8 | Обеспечение развития и функционирования объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры Шелеховского района |
| Период реализации Подпрограммы 8 | 2021 – 2030 годы |
| Разработчики Подпрограммы 8 | Комитет по градостроительству и инфраструктуре |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Исполнители Подпрограммы 8 и программных мероприятий | Комитет по градостроительству и инфраструктуре МКУ «ИХСИ ШР» МКУ ШР «ПО ДД» |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Цель Подпрограммы 8 | Повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере оказания услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района. |
| Задача Подпрограммы 8 | 1. Создание условий для обеспечения деятельности МКУ «ИХСИ ШР»; 2. Создание условий для обеспечения деятельности МКУ ШР «ПО ДД» |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) |  |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 8 | 2021-2030 годы. Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 8 | Общий объем финансирования составляет 219 501,8 тыс. рублей в том числе: 2021 г. – 4 068,3 тыс. руб.; 2022 г. – 11 814,6 тыс. руб.; 2023 г. – 12 248,5 тыс. руб.; 2024 г. – 14 566,5 тыс. руб.; 2025 г. – 30 768,8 тыс. руб.; 2026 г. – 33 585,1 тыс. руб.; 2027 г. – 28 112,5 тыс. руб.; 2028 г. – 28 112,5 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 56 225,0 тыс. руб. Источники финансирования: Объем финансирования из областного бюджета составит 11 037,3 тыс. рублей: 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 385,2 тыс. руб.; 2024 г. – 3 288,4 тыс. руб.; 2025 г. – 7 363,7 тыс. руб.; 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; 2028 г. – 0,0 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 208 464,5 тыс. рублей в том числе: 2021 г. – 4 068,3 тыс. руб.; 2022 г. – 11 814,6 тыс. руб.; 2023 г. – 11 863,3 тыс. руб.; 2024 г. – 11 278,1 тыс. руб.; 2025 г. – 23 405,1 тыс. руб.; 2026 г. – 33 585,1 тыс. руб.; 2027 г. – 28 112,5 тыс. руб.; 2028 г. – 28 112,5 тыс. руб.; 2029 - 2030 гг. – 56 225,0 тыс. руб. |
| (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района от 03.02.2022 № 51-па, от 20.04.2022 № 207-па, от 20.07.2022 № 393-па, от 18.11.2022 № 687-па, от 17.02.2023 № 101-па, от 21.04.2023 № 226-па, от 16.06.2023 № 343-па, от 12.02.2024 № 67-па, от 16.04.2024 № 209-па, от 25.06.2024 № 360-па, от 28.10.2024 № 775-па, от 20.02.2025 № 98-па, от 13.05.2025 № 276-па, от 22.08.2025 № 515-па, от 11.11.2025 № 688-па, от 19.03.2026 № 133-па) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 8 | 1. Исполнение полномочий МКУ «ИХСИ ШР» без нарушений на уровне 100%; 2. Исполнение полномочий МКУ ШР «ПО ДД» без нарушений на уровне 100% |
| (в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па) |  |

## 2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 8

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

МКУ «ИХСИ ШР» создано для выполнения работ, оказания услуг в целях организации деятельности по инженерно-хозяйственному и сметному сопровождению.

МКУ ШР «ПО ДД» создано для выполнения работ, оказания услуг в целях организации деятельности по обеспечению дорожной деятельности на территории Шелеховского района.

Уставом МКУ «ИХСИ ШР», утвержденным распоряжением Комитета по градостроительству и инфраструктуре Администрации Шелеховского муниципального района от 14.01.2025 № 1, определена основная задача МКУ «ИХСИ ШР» по повышению качества выполнения муниципальных функций в сфере оказания услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района.

## Согласно Уставу МКУ ШР «ПО ДД», утвержденному распоряжением Комитета по градостроительству и инфраструктуре Администрации Шелеховского муниципального района от 14.01.2025 № 2, основной задачей МКУ «ПО ДД» является выполнение работ, оказание услуг по сопровождению дорожной инфраструктуры Шелеховского района.

## 3. Цель и задачи Подпрограммы 8

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Основной целью подпрограммы является повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере оказания услуг по инженерно-сметному, хозяйственному сопровождению социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Шелеховского района.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечение деятельности МКУ «ИХСИ ШР», МКУ ШР «ПО ДД».

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Предусмотренное в рамках поставленной задачи мероприятие позволит обеспечить реализацию мероприятий муниципальных и государственных программ в области строительства, реконструкции, модернизации, капитального и текущего ремонта социальных объектов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры, в области экологии, и в максимальной степени будут способствовать достижению цели и конечных результатов Подпрограммы 8.

4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 8

Мероприятия Подпрограммы 8 направлены на реализацию поставленной цели и задачи. Перечень мероприятий Подпрограммы 8 с указанием источников финансирования, вида и размера расходов бюджета представлен в Приложении 9 к Муниципальной программе.

Подпрограмма 8 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 8 составляет 10 лет, в течение 2021 – 2030 годов.

5. Механизм реализации Подпрограммы 8 и контроль за ходом ее реализации

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Реализация Подпрограммы 8 осуществляется посредством взаимодействия МКУ «ИХСИ ШР», МКУ ШР «ПО ДД» со структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального района.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Текущее управление Подпрограммой 8 и контроль за выполнением осуществляет Комитет по градостроительству и инфраструктуре.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

Исполнитель Подпрограммы 8:

- взаимодействует с заинтересованными органами, хозяйствующими субъектами и организациями для эффективного обеспечения деятельности МКУ «ИХСИ ШР», МКУ ШР «ПО ДД»;

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па)

- готовит предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- представляет заявки на финансирование Подпрограммы 8;

- уточняет затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели;

- разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты правовых актов Шелеховского района, необходимых для выполнения Подпрограммы 8.

- несет ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы 8.

Комитет по градостроительству и инфраструктуре анализирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы 8, готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 8 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 8.

(в ред. постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 20.02.2025 № 98-па